# SU-MD-su_334

# Rozšírenie portfólia služieb a inovácia služieb elektronického zdravotníctva

dátum Tento dokument obsahuje x strán

Obsah

1 Základné informácie

1.1 Prehľad

1.2 Dôvod

1.3 Rozsah

1.4 Použité skratky a značky

2 Manažérske zhrnutie

2.1 Motivácia

2.2 Popis aktuálneho stavu

2.2.1 Legislatíva

2.2.2 Architektúra

2.2.3 Prevádzka

2.3 Alternatívne riešenia

2.3.1 Alternatíva A – „Názov"

2.3.2 Alternatíva B – „Názov"

2.4 Popis budúceho stavu

2.4.1 Legislatíva

2.4.2 Architektúra

2.4.3 Prevádzka

2.4.4 Ekonomická analýza

Zoznam tabuliek

Tabuľka 1 Základné informácie - zhrnutie

Tabuľka 2 Skratky a značky

Tabuľka 3 Motivácia – budúci stav

Tabuľka 4 Legislatíva – aktuálny stav

Tabuľka 5 Biznis architektúra - aktuálny stav

Tabuľka 6 Architektúra informačných systémov - aktuálny stav

Tabuľka 7 Technologická architektúra - aktuálny stav

Tabuľka 8 Bezpečnostná architektúra - aktuálny stav

Tabuľka 9 Prevádzka - aktuálny stav

Tabuľka 10 Legislatíva - budúci stav

Tabuľka 11 Biznis architektúra – budúci stav

Tabuľka 12 Architektúra informačných systémov - budúci stav

Tabuľka 13 Technologická architektúra - budúci stav

Tabuľka 14 Implementácia a migrácia

Tabuľka 15 Bezpečnostná architektúra - budúci stav

Tabuľka 16 Prevádzka - budúci stav

Tabuľka 17 Ekonomická analýza - budúci stav

# Základné informácie

## Prehľad

Štúdiu uskutočniteľnosti „Rozšírenie portfólia služieb a inovácia služieb elektronického zdravotníctva (NZIS)“ vypracovala spoločnosť Ernst & Young, s.r.o. v súčinnosti  s Národným centrom zdravotníckych informácií (ďalej len „NCZI“). NCZI je príspevková organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva SR a je okrem iného aj prevádzkovateľom národného zdravotníckeho informačného systému (ďalej len „NZIS“). Projekt „Rozšírenie portfólia služieb a inovácia služieb elektronického zdravotníctva (RISEZ)“ bude NCZI realizovať a implementovať a bude taktiež žiadateľom o nenávratný finančný príspevok na jeho realizáciu.

Štúdia vychádza zo schváleného reformného zámeru s názvom „e-Zdravie: Zabezpečenie dostupnosti a rozšírenie služieb elektronického zdravotníctva“. Výsledkom projektu ako už z názvu vyplýva bude rozšírenie služieb elektronického zdravotníctva (eZdravie) o nové služby[RR1]  pre občanov, poskytovateľov zdravotných služieb (PZS),zdravotné poisťovne (ZP) a ostatné rezortné organizácie (napr. ÚVZ SR, ÚDZS, NTS).

Tabuľka 1 Základné informácie - zhrnutie

| Zdôvodnenie využitia národného projektu a vylúčenia výberu projektu prostredníctvom výzvy |
| --- |
| Projekt je navrhovaný ako národný projekt. Projekt rieši rozšírenie služieb a inováciu služieb elektronického zdravotníctva (eZdravie). Tieto služby budú súčasťou NZIS, ktorého prevádzkovateľom je v zmysle zákona č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme Národné centrum zdravotníckych informácií. eZdravie má celonárodné pokrytie, pričom poskytovatelia zdravotníckej starostlivosti, ktorých sa elektronické služby v zdravotníctve týkajú, sú geograficky rozmiestnení po celom Slovensku. eZdravie/NZIS, je potrebné spravovať a koordinovať centrálne na národnej úrovni a v rámci rezortu zdravotníctva je to prostredníctvom prevádzkovateľa eZdravie, ktorým je NCZI. Z tohto dôvodu jediným oprávneným žiadateľom bude Národné centrum zdravotníckych informácií. |
| Prijímateľa/partnera národného projektu a dôvod jeho určenia |
| Prijímateľom národného projektu bude Národné centrum zdravotníckych informácií ako prevádzkovateľ NZIS, určený zákonom č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme. Partnerom národného projektu bude Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu (ďalej len „ÚPPVII“), ktorý je v zmysle § 34a, ods. 1 písm. b) zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy ústredným orgánom štátnej správy pre oblasť informatizácie spoločnosti. V súlade s Operačným programom Integrovaná infraštruktúra 2014 - 2020 si bude ÚPPVII uplatňovať maximálne 3 % oprávnených výdavkov projektu pre implementáciu štandardov riadenia informačno - technologických projektov, ktoré zabezpečia aktívnu participáciu na riadení projektu a komplexné riadenie budovania informačnej spoločnosti. |
| Príslušnosť národného projektu k relevantnej časti PO7 OPII | PRIORITNÁ OS Operačného programu integrovaná infraštruktúra PO7: Informačná spoločnosť TEMATICKÝ CIEĽ TC 2: Zlepšenie prístupu k IKT a zlepšenie ich využívania a kvality Investičná priorita 2c: Posilnenie aplikácií IKT v rámci elektronickej štátnej správy, elektronického vzdelávania, elektronickej inklúzie, elektronickej kultúry a elektronického zdravotníctva ŠPECIFICKÝ CIEĽ 7.3: Zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti eGovernment služieb pre podnikateľov ŠPECIFICKÝ CIEĽ 7.4: Zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti eGovernment služieb pre občanov Kód intervencie 81: Riešenia IKT, pokiaľ ide o problematiku zdravého a aktívneho starnutia, a aplikácie a služby elektronického zdravotníctva |
| Indikatívna výška finančných prostriedkov určených na realizáciu národného projektu | 9 343 764 Eur s DPH (z toho 7% tvoria podporné práce vrátane zabezpečenia riadenia kvality projektu ÚPPVII v rozsahu 3%) (na základe minimalistickej verzie) |

## Dôvod

Projekt „Rozšírenie portfólia služieb a inovácia služieb elektronického zdravotníctva (NZIS)“ vychádza z reformného zámeru s názvom „e-Zdravie: Zabezpečenie dostupnosti a rozšírenie služieb elektronického zdravotníctva“, ktorý bol schválený hodnotiacou komisiou 20. júla 2017.  Cieľmi uvedeného reformného zámeru boli okrem iného aj zavedenie nových služieb elektronického zdravotníctva a podpora inovácií v zdravotníctve, pričom tieto ciele sa mali ďalej rozpracovať v štúdii realizovateľnosti k projektu „Rozšírenie portfólia služieb a inovácia služieb elektronického zdravotníctva (NZIS)“.

Aj Vláda Slovenskej republiky vo svojom programovom vyhlásení pre obdobie 2016 – 2020 stanovila v oblasti zdravotnej politiky ako jeden zo svojich cieľov rozvoj, obnovu a modernizáciu, čo zahŕňa aj nové služby zdravotníctva. Ďalším cieľom v oblasti zdravotníctva je aj efektívnosť a účelnosť, pričom jeho naplnenie sa má realizovať napr. aj prostredníctvom plnej aplikácie systému e-Health v roku 2017.

Od 1. januára 2018 je v ostrej prevádzke Systém elektronického zdravotníctva, momentálne označovaný ako systém eZdravie. Systém aktuálne poskytuje nasledovné funkcie:

- prístup pacienta prostredníctvom elektronického občianskeho preukazu s elektronickým čipom (eID) a prístup lekára prostredníctvom elektronického preukazu zdravotníckeho pracovníka (ePZP) – funkcia prístup do systému eZdravie k zdravotnej dokumentácii pacienta vedenej v elektronickej podobe v národnom registri zdravotných knižiek,

- vytvorenie elektronického záznamu z vyšetrenia (ambulatná správa, prepúšťacia správa, záznam z odborného vyšetrenia či elektronického výmenného lístku) – doména evysetrenie,

- elektronický predpis a výdaj lieku, zdravotnej pomôcky a dietetické potraviny – doména erecept,

- sprístupnenie zdravotnej dokumentácie pacientovi cez elektronickú zdravotnú knižku na Národnom portáli zdravia – funkcia elektronická zdravotná knižka (EZK),

- realizovanie objednávok na lekárske vyšetrenie počas doplnkových ordinačných hodín a objednanie sa do poradovníka počas ordinačných hodín - doména eobjednanie.

Dôvodom realizácie tejto štúdie uskutočniteľnosti sú nasledovné skutočnosti:

eVyšetrenie

- existujúci dopyt po presných a úplných údajoch z NZIS/eZdravie,

- nedostupnosť aktuálnych a autentických štatistických informácií v zdravotníctve predovšetkým kvalitatívnych a kvantitatívnych ukazovateľov poskytovateľov zdravotnej starostlivosti (napr. dáta od zdravotných poisťovní sú nahrávané do NZIS 2 až 3 mesiace po realizovaní zdravotného výkonu) Táto skutočnosť sa týka aj eVykazovania.

- nie sú dostupné zdravotné údaje detí rodičom,

- nie sú štandardizovane evidované, dostupné a ani ľahko dohladateľné výsledky zobrazovacích vyšetrení,

- nie je uplatňovaný princíp 1x a dosť,

existujúce údaje nemôžu byť využívané z dôvodu, že nie sú dostatočne štrukturované.

eVykazovanie

- Vysoká administratívna náročnosť procesov súvisiacich s dokumentáciou a vykazovaním údajov o poskytnutej zdravotnej starostlivosti cez štatistické vykazovanie, dokumentáciu výkonov poskytnutej ZS, DRG, a iných výkazov

- Neexistencia technických možností, resp. veľmi obtiažne realizovateľná, spracovávať údaje a realizovať inovatívne aplikácie v zdravotníctve (telemedicína, mZdravie aplikácie, pripojenie medicínskych prístrojov a iné).

- Potreba štruktúrovať zber a štatistické vykazovania automatizovať aby sme znížili administratívnu zaťaženosť  zdravotníckych pracovníkov.

- Existujúci nesúlad medzi dátami štatistického výkazníctva v zdravotníctve a dátami zdravotných poisťovní.

- V niektorých prípadoch sú spracované dáta neucelené v danej oblasti, napr. spracovávajú sa len výkony vo finančnom vyjadrení v zdravotníctve a nie su prepojené so zdravotnou dokumentáciou,

- Neaktuálnosť informácií /niekoľko mesiacov až tri roky staré/ čo znemožňuje pružne reagovať na riadenie rezortu, ako napr.  zdravotného stavu obyvateľstva, finančných a kvalitatívnych ukazovateľov.

- Rozdiely analýz a hodnotenia kvality PZS vypracované zdravotnými poisťovňami svedčia o nízkej výpovednej hodnote.

Cieľom systému, ktorý popisuje štúdia uskutočniteľnosti je:

- zber štruktúrovaných údajov o poskytnutej zdravotnej starostlivosti a súvisiacich výkonoch ZS od PZS,

- zjednodušiť pripojenie občana prostredníctvom nových platforiem pri zachovaní vysokej bezpečnosti,

- zníženie administratívnej náročnosti lekárov elimináciou duplicitných štatistických výkazov, ich automatickým generovaním a rozšírením dátových na doplnenie výkonov ku klinickej dokumentácii ,

- zavedenie nových komunikačných štandardov a rozhraní pre mobilnú komunikáciu a vytvorenie predpokladov pre zavedenie platformy pre mZdravie,

- štruktúrovane klinických údajov o pacientovi a zavedenie metadát top 10 klinických dokumentov,

- otvorenie systému cez implementáciu a rozšírenie aplikačných služieb (API), a vytvorenie predpokladov pre nové, inovatívne služby na báze nových rozhraní a služieb,

- rozšírenie  API a užšiu integráciu pre lepšie využitie údajov v eZdravie (ÚVZ SR, NCZI, NTS),

- ukladanie smerníkov záznamov obrazových vyšetrení vrátane informácií o obrazových záznamoch využitím odkazov a metadát.

Inak povedané, cieľom projektu je doplniť údajovú základňu a umožniť prístup k využívaniu údajov eZdravia väčšiemu počtu účastníkov. Viac dát prinesie benefity pre rôzne subjekty podieľajúcich sa na poskytovaní ZS. Ľudia a lekári budú vidieť, že napĺňanie údajov má zmysel, keďže je možné ich využívať a/alebo mu to zjednodušuje život.

Subjekty dotknuté projektom:

| Subjekt | Početnosť k 30.10.2018 | Početnosť k 31.12.2017 | Početnosť k 31.12.2016 | Početnosť k 31.12.2015 | Zdroj dát / Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti (PZS) | 13 436 | 13 734 | 13 876 | 13 981 | NR PZS (ŠÚ SR + ÚDZS). Údaje sú zdrojom údajov pre zdravotnícku štatistiku, správu a vedenie národných zdravotných registrov a sú prezentované v rámci štatistických výstupov NCZI: http://www.nczisk.sk/Statisticke_vystupy/Pages/default.aspx. Údaje sú k dispozícii . |
| Prijímateľ zdravotnej starostlivosti (PrZS) | NA | 5 443 120 | 5 435 343 | 5 426 252 | ŠÚ SR: http://datacube.statistics.sk/ Údaje za roky 2017 až 2015. Za rok 2018 nie sú k dispozícii. |
| Zdravotnícky pracovník (ZPr) | 111 548 | NA | NA | NA | NR ZPr (PZS). Údaje sú podkladom pre rozhodovanie v rámci rezortu zdravotníctva. Pre účely zdravotníckej štatistiky sú aktuálne využívané v obmedzenej miere z dôvodu ich postupného napĺňania v nadväznosti na zákon č. 153/2013 Z. z. |
| ZP | 3 | 3 | 3 | 3 |  |
| Rezortné organizácie | 6 | 6 | 6 | 6 | ÚVZ SR, NTS, NCZI, MZ SR, ŠUKL, UDZS |

## Rozsah

Pri určení rozsahu ŠU vychádzame z Metodického pokynu k spracovaniu štúdie uskutočniteľnosti, finančnej analýzy projektu, analýzy nákladov a prínosov projektu, finančnej analýzy žiadateľa o NFP a celkových nákladov na vlastníctvo v programovom období 2014 – 2020. V rámci tejto kapitoly ŠU popisujeme ohraničenie jednotlivých situácií, v našom prípade služieb, a to prostredníctvom identifikovania aktérov, ktorých sa situácia/ služba dotýka. Zároveň ku každému aktérovi určujeme jeho rolu a informačné systémy týchto aktérov, ktorých sa situácia dotýka.

Víziou je rozšírenie údajovej základne a zlepšenie jej kvality akou aj zvýšenie používania eZdravia.

| Oblasť/situácia | Aktér | ISVS |
| --- | --- | --- |
| Prístup k lepším údajom | Občan, Zdravotné poisťovne, UVZSR, MZ SR a jeho útvary (napr. IZP, sekcia zdravia) | eZdravie - isvs_400 |
| Lepší prístup k údajom o svojom zdravotnom stave a k prevenčným programom | Pacient | eZdravie - isvs_400 |
| Zníženie administratívnej záťaže pri reportovaní výkonov do ZP, NCZI, údajov pre ÚVZ SR | Lekár / poskytovatelia zdravotnej starostlivosti | eZdravie - isvs_400 |
| Zvýšenie dosahu prevenčných programov, edukácie pacienta, zlepšenie kvality života pacientov, občanov ako aj zníženie nákladov na liečbu prevenčným prístupom, | Občan/Pacient , Zdravotné poisťovne, ÚVZ SR | eZdravie - isvs_400 |
| Lepší prístup k presnejším údajom (hlásenia a reporty) | ÚVZ SR, NCZI | eZdravie - isvs_400 |
| Lepší prístup k presnejším údajom (API) | Zdravotné poisťovne, ÚDZS | eZdravie - isvs_400 |
| Lepší prístup k údajom (API) / predpoklady k rozvoju mZdravie-u | Tretia strana | eZdravie - isvs_400 |

V rámci rozsahu projektu sa štúdia zameria na zlepšenie nasledovných oblastí, komponentov a procesov (preferovaná varianta):

Použité skratky a značky

Tabuľka 2 Skratky a značky

| Skratka / Značka | Vysvetlenie |
| --- | --- |
| API | Application programming interface |
| BPMN | Business Process Model and Notation |
| eID | Elektronický občiansky preukaz s čipom |
| EVS | Efektívna verejná správa |
| EÚ | Európska únia |
| EZK | Elektronická zdravotná knižka občana |
| HW | Hardware |
| IaaS | Infrastructure as a service |
| IAM | Identity and Access Management |
| IKT | Informačno-komunikačné technológie |
| IS | Informačný system |
| IS PZS | Informačný systém poskytovateľov zdravotnej starostlivosti |
| IS VS | Informačný systém verejnej správy |
| JRÚZ | Jednotná referenčná údajová základňa rezortu zdravotníctva |
| JURZID | Jedinečný bezvýznamový identifikátor údaju v rámci jednotnej údajovej základni |
| KPI | Key performance indicator |
| MZ SR | Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky |
| NCZI | Národné centrum zdravotníckych informácií |
| NFP | Nenávratný finančný príspevok |
| NZIS | Národný zdravotnícky informačný system |
| OPE | Online procesy eZdravia |
| OPII | Operačný program integrovaná infraštruktúra |
| OVM | Orgán verejnej moci |
| PaaS | Platform as a service |
| PPV | Pracovno-právny vzťah |
| PrZS | Prijímateľ zdravotnej starostlivosti |
| PZS | Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti |
| RÚVZ | Regionálne úrady verejného zdravotníctva |
| SLA | Service level agreement |
| ŠÚ SR | Štatistický úrad Slovenskej republiky |
| ŠÚKL | Štátny ústav pre kontrolu liečiv |
| ÚDZS | Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou |
| ÚPVII | Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu |
| ÚVZ SR | Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky |
| VÚC | Vyšší územný celok |
| ZP | Zdravotná poisťovňa |
| ZPr | Zdravotnícky pracovník |
| ZS | Zdravotná starostlivosť |

# Manažérske zhrnutie

Základné zhrnutie. Max 2400 znakov.

Priestor pre sumárny obrázok, nepovinná informácia: ArchiMate štandardný viewpoint – „Introductory viewpoint"

Národný projekt „Rozšírenie portfólia služieb a inovácia služieb elektronického zdravotníctva“ má za cieľ rozšíriť rozsah poskytovaných služieb elektronického zdravotníctva na Slovensku a zároveň ponúknuť aj nové inovatívne služby, ktoré pomôžu zvýšiť atraktivitu a využívanosť  eZdravia. Projekt stavia na existujúcich základoch eZdravia.

Predmetom projektu je:

- zabezpečiť zber väčšieho množstva dát lepšej kvality o poskytnutej ZS prostredníctvom väčšej štruktúrovanosti zdravotnej dokumentácie zapisovanej do eZdravia a vytvoriť štruktúry pre zápis výkonov vrátane prepojenosti výkonov na zdravotnú dokumentáciu (eVykazovanie, rozšírenie eVyšetrenia a EZK).

Účelom je zníženie administratívnej záťaže lekárov zavedením princípu jeden krát a dosť. Zvýšením štruktúrovanosti zapisovaných zdravotných údajov vrátane doplnenia údajov o výkonoch sa umožní zaviesť automatické generovanie vybraných štatistických výkazov a zjednoduší sa vypĺňanie hlásení zdravotného stavu a hlásení pre národné zdravotné registre. Zároveň sa doplní tok odosielania výkonov od PZS do ZP tak, že národný zdravotnícky informačný systém poskytne služby pre bezpečnú komunikáciu a doručovanie dávok s poskytnutou ZS medzi príslušnou ZP a PZS.

Vďaka naviazaniu výkonov na zdravotný záznam budú údaje konzistentné a relevantné, zvýši sa ich dostupnosť a budú môcť byť zdrojom tak pre vybrané štatistické hlásenia.

Údaje elektronickej zdravotnej knižky sa rozširujú o nové štruktúry ako sú ošetrovateľská dokumentácia, fyzikálne a fyziologické veličiny občanov a smerníky na obrazové záznamy. Zvýši sa tým množstvo zdravotných údajov v eZdravie, ktoré budú použiteľné lekármi a ostatnými ZPr v rámci zlepšenia diagnostiky a nastavenia liečebných plánov. Funkcia zberu fyzikálnych a fyziologických veličín umožní občanom, lekárom, ošetrovateľom a prípadne iným ZPr zápis vybraných fyzikálnych a fyziologických veličín ako sú tlak krvi, srdcový tep, hodnota cukru v krvi, teplota a pod. do eZdravia a následne aj vizualizáciu zapísaných veličín  (vo forme agregovaných  tabuliek alebo grafov v závislosti od  používaného frontendu). Získané informácie poskytnú pacientovi, ale najmä ošetrujúcemu lekárovi lepší prehľad o stave a vývoji zdravotného stavu a zároveň v anonymizovanej forme poskytnú údaje o zdravotnom stave obyvateľstva. Doplnenie smerníkov na obrazové záznamy zvýši prehľad a informovanosť lekárov o realizovaných zobrazovacích vyšetreniach pacienta a zároveň napomôže k zníženiu duplicitných vyšetrení, čim sa ušetria finančné zdroje v zdravotníctve ako aj čas lekára.

Širšia údajová základňa eZdravia bude zároveň kvalitnejším podkladom pre rozhodnutia MZ SR v oblasti zdravotnej politiky, v oblasti porovnávania a hodnotenia kality poskytovanej zdravotnej starostlivosti a podkladom pre ZP v oblasti ekonomického rozhodovania.

Pre personifikovanie zasielaných správ a notifikácií sa budú využívať  štruktúrované údaje z eZdravia zapisované prostredníctvom rozšírených domén   eVyšetrenie,  ePreskripcie/eMedikacie/eDispenzácie pomocou vizuálnych služieb ezdravie  a využitím  navrhovaného API (preferovaná varianta).

Z technologického pohľadu projekt implementuje komponenty potrebné na realizáciu biznis funkcionality a zároveň zjednodušuje architektúru zavedením jednotného bodu, kde budú publikované všetky API sy stému eZdravie, ktoré budú po autentifikácii prístupné všetkým aktérom. ePrevenciu predstavuje najmä vytvorenie technického zázemia pre multikanálovú komunikáciu smerom na občana od všetkých zúčastnených aktérov a vytvorenie rozhrania, obsahu a algoritmov (pričom väčšia je tá druhá časť, nie samotné notifikácie).Nutným predpokladom na splnenie bude získanie kontaktných údajov pre zasielanie notifkácií.

Cieľom projektu je otvoriť systém cez vytvorenie API pre všetky zúčastnené strany, aby systém mohol byť plne funkčný a najmä využívaný nielen lekármi, ale najmä aj občanmi/pacientmi.

eVyšetrenie

Pre pacienta to znamená, že nemusí už so sebou nosiť papierovú zdravotnú dokumentáciu, ak je odoslaný špecialistovi, nebude potrebovať papierový  výmenný lístok a zároveň si môže kontrolovať údaje vo svojej zdravotnej knižke  zapísané z vyšetrenia.

Zápis a zber fyzikálnych a fyziologických veličín

Doplnenie ošetrovateľskej dokumentácie

Doplnenie výkonov a štatistických atribútov

Doplnenie služieb na zápis a čítanie údajov

eVykazovanie

Zjednodušenie a odbúranie administratívnej záťaže v oblasti štatistických výkazov pre lekárov, čím sa umožní aj viac priestoru venovať sa pacientovi.

Evidencia zdravotných výkonov a ich cenových a objemových atribútov

Eliminovanie vybraných štatistických hlásení a zdravotných hlásení

Umožnenie prístupu Zdravotným poisťovniam k dátam výkonov a anonymizovaným údajom

Umožnenie prístupu rezortným organizáciám k anonymizovaným dátam

mZdravie

Predstavuje otvorenie systému pre tretie strany pomocou vytvorenia API a vytvorenie tak predpokladov pre nové, inovatívne služby.

- Rozšírenie API (mobilné a nové front-endy ) v súlade so štandardami

- Certifikovanie aplikácií tretích strán

Integrácie

Rozšírenie rozhraní na agendové systémy  vybraných rezortných organizácií

Súčasťou projektu je aj príprava na použitie meracích prístrojov a fitnes zariadení a priamy zápis údajov.  V rámci rozšírenia štruktúr využijeme existujúce archetypy pre normu EN13066.  V prípade   nových štruktúr  využijeme  štruktúry založené na  medzinárodných štandardoch  ako je  napr. ISO/IEEE 11073-10101 /IHE Patient Care Device (PCD) protokol alebo HL7/FHIR protokol alebo openEHR, ktoré sú podporované aj meracími prístrojmi a zariadeniami.

Slovenský trh je príliš malý na to, aby významný výrobcovia špeciálne prispôsobovali svoje zariadenia. Aj preto sú zatiaľ v projekte navrhnuté oba významné komunikačné a dátové  štandardy (spomenuté ISO/IEEE11073-10101 a HL7/FHIR) ako aj podpora celosvetovo najväčšej aplikácie, ktorá integruje „fitnes“ zariadenia – strava.com.

Navrhované sú 2 alternatívy: preferovaná a minimalistická, implementovať sa bude minimalistická na  základe  alokovaných zdrojov  v OP II.

Motivácia

Projekt ESO1 vytvoril technologický základ pre zavedenie eZdravia systému, ktorý je potrebné ďalej nielen udržiavať ale aj rozvíjať tak, aby systém držal krok s aktuálnym rozvojom a prinášal praktické zlepšenia pre všetkých aktérov. Existuje spoločenská objednávka (sprístupnenie  údajov deti pre rodičov, inovácie a praktickejšie  využitie  pre pacienta), ako  aj odborná objednávka( výkazníctvo a odbúranie administratívy) na rozvoj systému eZdravie.  Počas realizácie a tvorby štúdie uskutočniteľnosti  prebehli samostatné stretnutia s rezortnými organizáciami ako MZ SR, ÚDZS, ÚVZ SR , NTS,  ďalej zdravotnými poisťovňami ako aj  so zástupcami  lekárov prostredníctvom SLEK.

Cieľom potenciálneho projektu je rozšíriť a zlepšiť údajovú základňu a otvoriť prístup k využívaniu údajov eZdravia a tak stimulovať používanie eZdravia ako takého (ľudia a lekári budú vidieť, že napĺňanie údajov má zmysel, keďže je možné ich využívať a/alebo mu to zjednodušuje život). Inými slovami doplniť nástroje pre podporu poskytovania bezpečnej a efektívnej zdravotnej starostlivosti pacientom. Širšia údajová základňa eZdravia bude zároveň kvalitnejším podkladom pre rozhodnutia MZ SR v oblasti zdravotnej politiky a podkladom pre ZP v oblasti ekonomického rozhodovania.

Štruktúrovanejšie zadávanie údajov a doplnenie výkonov do eZdravia bude pre PZS znamenať minimálne navýšenie administratívnej záťaže, naopak odbúra sa tým potreba štatistického vykazovania pri vybraných štatistických výkazoch a taktiež PZS ušetrí čas pri odosielaní pravidelných mesačných dávok pre ZP, pretože bude existovať jednotný a bezpečný kanál na doručenie týchto dát od PZS do príslušnej ZP a tiež na doručení odpovede ZP do PZS. . Vytvorením novej API pre IS PZS sa pre lekára zjednoduší zadávanie informácii do systému (jednoduchší výber zo zoradených číselníkov podľa diagnózy).

Spojením vykazovania výkonov a zdravotnej dokumentácie sa vytvorí jeden zdroj pravdy odstránia sa existujúce nesúlady súčasného stavu. Lekár bude motivovaný na zápis výkonov do eZdravia, nakoľko tieto údaje sú už evidované v IS PZS. Zároveň budú tieto údaje podkladom pre ZP resp. revíznych lekárov pri výkone kontroly, čo tiež samo o sebe zvyšuje motiváciu lekára odoslať z IS PZS kvalitné a presné údaje. V rámci funkcionality chceme zaviesť podporu pre kontrolu indikačných obmedzení, čím sa zníži riziko sankcionovania od ZP a usporí veľa času na kontrolu a vyhodnotenie indikačných obmedzení.

Cieľom systému, ktorý popisuje štúdia uskutočniteľnosti je:

- zber štruktúrovaných údajov

- zníženie administratívnej náročnosti lekárov elimináciou duplicitných štatistických  výkazov a rozšírením dátových prvkov v EZK špeciálne pre zápis výkonov ku klinickým dokumentom,

- sprístupnenie nových dát pre občana,

- ukladanie výsledkov vyšetrení vrátane atribútov o obrazových záznamoch cez odkazy

- štruktúrovane klinických údajov o pacientovi a zavedenie metadát,

- otvorenie systému cez implementáciu aplikačných služieb (API), a vytvorenie predpokladov pre nové, inovatívne služby,

- vytvoriť predpoklady pre posilnenie prevencie v zdravotnej starostlivosti (preferovaná varianta),

- vytvorenie predpokladov pre lepšie využitie údajov v eZdravie (MZ SR, ÚVZ SR, ÚDZS, ZP, NCZI), (preferovaná varianta)

- zavedenie nových štandardov pre mobilnú komunikáciu a vytvorenie predpokladov a služieb pre zavedenie platformy pre mzdravie, (preferovaná varianta)

- zjednodušiť pripojenie občana prostredníctvom nových platforiem, (preferovaná varianta)

vytvorenie podmienok na lepšie zapojenie pacientov do procesu poskytovania zdravotnej starostlivosti, (preferovaná varianta)

Implementácia nových biznis služieb v oblasti eZdravia.

Tabuľka 3 Motivácia – budúci stav

Motivácia pre občana

Lepšia báza údajov umožní robiť všetkým aktérom lepšie rozhodnutia v súvislosti s zdravotnou starostlivosťou Otvorenie systému pre tretie strany umožní realizovať nové inovatívne služby, ktoré budú mať prínos aj pre občana. Tento prínos je teraz ťažké predvídať.

Výhody ePrevencie pre občana( preferovaná varianta):

Globálnou motiváciou je zlepšenie zdravia využitím prevenčných služieb , čo je výhodné pre všetkých aktérov Motiváciou pre občanov je aj zjednodušenie evidencie jednotlivých preventívnych kontrol a informovanosti- pokiaľ si pacient zaeviduje svoju emailovú adresu a má lekára, ktorý bude ePrevenciu používať, príde mu upozornenie cez SMS, mobilnú aplikáciu alebo iným preferovaným kanálom. Okrem toho mu môžu chodiť notifikácie viazané aj na diagnózu a lokalitu (peľové upozornenia, chrípkové atď). Motiváciou pre ZP je zníženie nákladov na strostlivosť (potvrdené od VŠZP).

Pre jednotlivé skupiny je možné motiváciu popísať aj v nasledovných bodoch (preferovaná varianta):

Ľudia  (najmä nad 50)

- personifikované  informácie  týkajúce sa  ich zdravia, napr. edukácia v rôznych  situáciách/ diagnózach  v primárnej prevencii– skoršia  diagnostika  na základe veku, zdravotných atribútov,

- notifikácie v prípade negatívnych zmien  fyzických alebo fyziologických údajov,

- Stanovenie cieľov a  dosiahnutia hodnôt -  edukácia ako ich dosiahnuť napr.  zníženie krvného tlaku  20 minútovou  aktivitou  až o 30 %,

- notifikácia výsledkov (laboratórnych, zmeny v údajoch EZK).

Rodičia

- Vidia  zobrazenie  EZK deti,

- Personifikovaná prevencia,

- Notifikácia  výsledkov ( laboratórnych,  popisov iných lekárov ....).

Chronicky  chorí

- Pocit väčšej istoty pacienta  a dôležitosti vypĺňať údaje - lekár monitoruje  vývoj fyziologických a fyzikálnych hodnôt  v prípade potreby ak je  pacient sledovaný  a chodia mu notifikácie, ak niečo nie je dodŕžané alebo hodnota  je mimo  stanovenú  hranicu. Lekár môže požiadať pacienta cez  notifikáciu   aby prišiel na kontrolu,

- Motivácia  dosiahnuť stanovený cieľ navrhnutý  v spolupráci s lekárom, ošetrovateľom, zdravotníckym pracovníkom ,.....

Pre jednotlivé skupiny je možné motiváciu popísať aj v nasledovných bodoch (minimalistická  varianta):

Ľudia  (najmä nad 50)

- notifikácie v prípade negatívnych zmien  fyzických alebo fyziologických údajov,

- Stanovenie cieľov a  dosiahnutia hodnôt -  edukácia ako ich dosiahnuť napr.  zníženie krvného tlaku  20 minútovou  aktivitou  až o 30 %,

- notifikácia výsledkov (laboratórnych).

Chronicky  chorí

- Pocit väčšej istoty pacienta  a dôležitosti vypĺňať údaje - lekár monitoruje  vývoj fyziologických a fyzikálnych hodnôt  v prípade potreby ak je  pacient sledovaný  a chodia mu notifikácie, ak niečo nie je dodŕžané alebo hodnota  je mimo  stanovenú  hranicu. Lekár môže požiadať pacienta cez  notifikáciu   aby prišiel na kontrolu,

- Motivácia  dosiahnuť stanovený cieľ navrhnutý  v spolupráci s lekárom, ošetrovateľom, zdravotníckym pracovníkom ,.....

Ďalšie všeobecné výhody pre pacientov:

- Užívateľsky  priateľské   ovládanie a jednoduchší prístup

- Kontrola poskytnutej zdravotnej starostlivosti,

- Jednoduchšie získanie a zápis údajov.

| Súhrnný popis |
| --- |
| Jednotlivé zainteresované subjekty a ich rozsah v kontexte riešených problémov: Subjekt ; Početnosť k 30.10.2018 ; . Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti (PZS) ; 13 436; . Prijímatelia zdravotnej starostlivosti (PrZS) ; 5 443 120; . Zdravotnícky pracovníci (ZPr) ; 111 548; . NCZI ; 1 ; . ÚDZS ; 1 ; . VÚC ; 8 ; . ZP ; 3 ; . Zdravotnícke komory ; 11 ; . ÚVZ SR a RÚVZ ; 37 ; . Ciele jednotlivých subjektov Subjekt ; Cieľ ; . Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti ; Úspora času administratívnych krokov pri zasielaní výkazov do poisťovne zníženie administratívnej záťaže spojenej s vykazovaním poskytnutej zdravotnej starostlivosti (štatistické výkazy pre NCZI). tvorba elektronickej dokumentácie, resp. podkladov pri štatistikách bude vykonávaná v aktuálnom čase, využívanie princípu 1x a dosť aj v zdravotníctve, prístup k rozšírenej zdravotnej dokumentácii a fyzikálnym údajom, prístup k informácii o umiestnení záznamu v PACS. ; . Prijímatelia zdravotnej starostlivosti ; doplnenie nových služieb na zapojenie pacienta do starostlivosti o svoje zdravie,(preferovaná varianta) možnosť nahrávať rozšírené údaje cez aplikácie a informačné systémy s overením zhody, umožnenie zasielania upozornení a zvýšenie informovanosti v oblasti verejného zdravia a prevencie(preferovaná varianta) ; . Zdravotné poisťovne ; odstránenie nesúladu medzi zdravotnou dokumentáciou a vykázanou zdravotnou starostlivosťou ePrevencia a teda možná skoršia liečba ochorení.(preferovaná varianta) ; . Zdravotnícky pracovníci ; menšia administratívna záťaž pri štatistických vykazovaniach, zapisovanie nových, štruktúrovaných údajov do zdravotnej dokumentácia v EZK (ošetrovatelia,...) ; . Rezortné inštitúcie ( NCZI, ÚDZS, VÚC, NTS, ZP, Komory) ; zlepšovanie informovania v oblasti verejného zdravia (preferovaná varianta) efektívnejšie využívanie údajov, vytvorenie predpokladov pre využívanie rozšírených údajov zo strany rezortných organizácií, (preferovaná varianta) možnosť využitia komunikačného kanála na občana (preferovaná varianta) zlepšenie rozsahu a kvality údajov, otvorenie systému prostredníctvom API. ; . |
| Aktér ; Cieľ ; Požiadavka ; Obmedzenie ; . Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti ; zníženie administratívnej záťaže spojenej s vykazovaním poskytnutej zdravotnej starostlivosti najmä prostredníctvom využívania princípu 1x a dosť aj v zdravotníctve, nielen povinnosť zapisovať ale aj možnosť využívať údaje v systéme eZdravie (za účelom čítania, štatistík, alebo integrácie do vlastných systémov), možnosť využívať biznis služby, napr. štatistiky kvality poskytovania starostlivosti/liečenia, atď. ; Implementácia navrhovaných modulov; Rezistencia lekárov k zmene ; . Pacient a Poisťovňa, Lekár ; Dôraz na prevenciu a podporou využívania personalizovanej prevencie.(preferovaná varianta) ; Umožní zapisovať záznamy aj samotnému pacientovi. Lekárovi, poradniam zdravia, ZP to umožní realizovať preventívnu zdravotnú starostlivosť adresnejšie. ; Dostatočné zapojenie lekárov ; . Pacient, Lekár, PZS, NCZI, ; Rozšírenie štandardov a certifikácia aplikácií pre mZdravie (preferovaná varianta) ; Implementovať API v zmysle zaužívaných odvetvových štandardov. Zaviesť proces pre certifikáciu aplikácii.; ; . Pacient, Lekár, PZS, NCZI, ; Rozšírenie štruktúry údajov o obrazové informácie, medicínske prístroje, Kardio vyšetrenia( EKG, Holter, ECHO) ; vytvorenie smerníkov z medicínskych zariadení,medicínských zariadení, ošetrovateľskej dokumentácie (vrátene Non-DICOM obrazová dokumentácia) ; ; . ÚVZ SR; Prístup k presným a aktuálnym anonymizovaným údajom ; Mať prístup k údajom o zdravotnom stave obyvateľstva za účelom realizácie potrebných opatrení, ako aj riadnych akcií a zásahov v prípade epidémií, a pod. ; Dostatočné zapojenie lekárov ; . ŠUKL ; Rýchlejšie a adresnejšie sťahovanie liekov z trhu ; Dostupnosť informácii o tom, kto si z lekárne vybral aké šarže liekov. Možnosť notifikácii užívateľov týchto liekov. ; Dostatočné zapojenie lekárov ; . Podnikateľ - vývojár ; Možnosť vytvoriť aplikácie a stránky pre mZdravie, telemedicínske riešenia ; Existencia API a certifikačných procesov ; Existencia udeľovania prístupov zo strany pacienta k svojim údajom ; . Navrhované KPI KPI; Hodnota AS IS; Hodnota TO BE; . Nahradenie formulárov štatistického zisťovania automatickým spracovaním; 0; minimálne 28 výkazov, konečná hodnota bude určená počas analýzy (pri spustení do prevádzky - 2023) ; . Úspora času pri spracovaní mesačného vykazovania zdravotných výkonov pre PZS ; 0; 20 minút (rok po spustení do prevádzky - 2024) ; . Počet zavedených elektronických služieb, ktoré prispievajú k riešeniu životných situácií pre občanov; 0; 1 služba pre občana: Zápis a čítanie fyziologických a fyzikálnych údajov (pri spustení do prevádzky - 2023) ; . Počet zavedených elektronických služieb, ktoré prispievajú k riešeniu životných situácií pre podnikateľov; 0; 1 služba pre podnikateľa: Certifikovanie aplikácii tretích strán (pri spustení do prevádzky - 2023) ; . |
| Riziká | Spresnenie identifikovaných rizík: Odkazy na relevantné identifikátory rizík v prílohe Riziká. |
| Stručná charakteristika identifikovaných rizík (Max. 400 znakov) R 1 Nedostatočná spolupráca a súčinnosť organizácií v rámci rezortu zdravotníctva vo fáze analýzy a dizajnu projektu môže mať dopad na vývoj funkcionalít projektu. R 2 Nedostatočný záujem o využitie služieb zo strany projektov a organizácií rezortu zdravotníctva. R 3 Nedostatočné využitie ohrozuje naplnenie cieľov projektu a realizáciu úspor. R 4 Riziko nedosiahnutia plánovaných kvalitatívnych prínosov projektu R 5 Nedostatočná flexibilita navrhovaného riešenia. Riešenie nie je dostatočne flexibilné, aby mohlo promptne reagovať na meniace sa potreby vytváraných, spracovávaných a zdieľaných dát v rámci rezortu zdravotníctva, na meniace sa legislatívne požiadavky, prípadne meniace sa procesy a s nimi súvisiacimi požiadavkami na dáta |
| Prílohy | Diagramy, modely, obrázky v plnom rozlíšení |
| Zoznam príloh. Prílohy obsahujú informácie v štruktúrovanej forme. | Odkazy na relevantné súbory. Prílohy obsahujú informácie vo forme modelov. |

## Popis aktuálneho stavu

### Legislatíva

Tabuľka 4 Legislatíva – aktuálny stav

| Súhrnný popis |
| --- |
| Relevantná legislatíva pre spracovávanú štúdiu uskutočniteľnosti zahŕňa oblasti týkajúce sa zdravotnej starostlivosti, zdravotného poistenia, informačných systémoch v zdravotníctve, ako aj legislatívu popisujúcu jednotlivé inštitúcie a aktérov v rezorte zdravotníctva a legislatívne normy ohľadom ochrany osobných údajov. Nariadenia Európskej únie: Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) Zákony: Zákon č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme Zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia Zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve Zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach Zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti Zákon č. 538/2005 Z. z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov Zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti Zákon č. 579/2004 Z. z. o záchrannej zdravotnej službe Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení Zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci Zákony týkajúce sa bezpečnosti: Zákon č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov Zákon č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov Zákon č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov |
| Priestor pre sumárny obrázok / graf / diagram, nepovinná informácia. |
| Vyhlášky a výnosy: Vyhláška č. 9/2014 Z. z. – Vyhláška MZ SR, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o postupe, metódach, okruhu spravodajských jednotiek a lehotách hlásenia údajov do Národného registra zdravotníckych pracovníkov a jeho charakteristiky Vyhláška č. 74/2014 Z. z. – Vyhláška MZ SR, ktorou sa ustanovuje zoznam hlásení do národných zdravotných registrov, ich charakteristiky, podrobnosti o obsahu národných zdravotných registrov, postupe, metódach, okruhu spravodajských jednotiek a lehotách hlásení do národných zdravotných registrov Vyhláška č. 141/2016 Z. z. – Vyhláška MZ SR, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 74/2014 Z. z. Vyhláška č. 10/2014 Z. z. – Vyhláška MZ SR, ktorou sa ustanovuje zoznam štatistických výkazov v zdravotníctve, podrobnosti o postupe, metódach, okruhu spravodajských jednotiek a lehotách hlásení v rámci štatistického zisťovania v zdravotníctve a ich charakteristiky Vyhláška č. 44/2014 Z. z. – Vyhláška MZ SR, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o postupe, metódach, okruhu spravodajských jednotiek a lehotách hlásení pri zisťovaní udalostí charakterizujúcich zdravotný stav populácie a ich charakteristiky Vyhláška č. 107/2015 Z. z. – Vyhláška MZ SR, ktorou sa ustanovujú štandardy zdravotníckej informatiky a lehoty poskytovania údajov Výnos MF SR č. 55/2014 o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy |
| Riziká | Spresnenie identifikovaných rizík: Odkazy na relevantné identifikátory rizík v prílohe Riziká. |
| Stručná charakteristika identifikovaných rizík (Max. 400 znakov) R6 Legislatívny proces prípravy právnych predpisov sa predĺži, návrhy právnych predpisov nebudú schválené Národnou radou Slovenskej republiky R7 Riziká vyplývajú z ohrozenia dodržania existujúcich alebo budúcich legislatívnych pravidiel alebo zmien ktoré vzniknú počas realizácie projektu. Návrhy nových domén majú dopad na zmenu súčasnej legislatívy a súvisiacich metodických predpisov. R8 Plán zavedenia zmien je potrebné zosúladiť s legislatívnymi zmenami |
| Prílohy | Diagramy, modely, obrázky v plnom rozlíšení |
| Zoznam príloh. Prílohy obsahujú informácie v štruktúrovanej forme. | Odkazy na relevantné súbory. Prílohy obsahujú informácie vo forme modelov. |

### Architektúra

#### Biznis architektúra

Tabuľka 5 Biznis architektúra - aktuálny stav

| Súhrnný popis |
| --- |
| Proces implementácie elektronického zdravotníctva na Slovensku začal v roku 2008 prijatím materiálu Strategické ciele elektronického zdravotníctva, ktorý bol schválený vládou SR. Nasledovali ďalšie strategické a koncepčné dokumenty. Samotná implementácia elektronického zdravotníctva bola realizovaná projektami uvedenými v nasledovnej tabuľke: |
| Čas (od – do) ; Názov projektu; Dosiahnuté výsledky (zoznam výsledkov) ; Zdroj finan-covania ; Čiastka [EUR] ; . 2011 - 2016 ; Elektronické služby zdravotníctva (ESZ) ; Výstupom projektu je implementácia Elektronickej zdravotnej knižky občana dostupnej lekárovi a občanovi, elektronizácia receptu, medikácie, dispenzácie receptu, alokačných služieb, pacientskeho sumáru a ďalších uvedených v METAIS. Pre občana bol spustený Národný portál zdravia prostredníctvom linky www.npz.sk, ktorý je aj vstupnou bránou do elektronickej knižky občana. Ďalej bola projektom vyriešená autentifikácia lekára prostredníctvom elektronického preukazu zdravotníckeho pracovníka (ePZP) a autentifikácia občana prostredníctvom elektronického občianskeho preukazu (eID). Súčasťou dodávky riešenia bolo vybudovanie certifikačnej autority pre ePZP, ktorej NCZI na základe zákona 153/2013 Z. z sa ňou stalo. ; EU OPIS ; 40,2 mil. ; . 2011 - 2016 ; Elektronické služby zdravotníctva - rozšírenie funkcionality a rozsahu služieb (ESZ RFaRS) ; Projekt rozšíril eHealth o ďalšie služby, ktoré sa ukázali ako dôležité pre zavedenie eHealthu do praxe. Ide o služby súvisiace s vybudovaním národného liekového registra a znalostnej databázy na úrovni pilotu pre 1000 liekov, zavedenie automatických detekčných a korekčných mechanizmov pre zvýšenie integrity spracovania údajov a dôveryhodnosti IS, zavedenie detailného prístupu občana k informáciám o prístupoch lekárov k jeho zdravotnej knižke, umožnenie parametrizácie systému správcom IS a rozšírenie existujúcich služieb o nové funkcionality. ; EU OPIS ; 3 mil. ; . 2013-2015 ; Realizácia projektov : Jednotná referenčná údajová základňa rezortu zdravotníctva Fáza 1 až 4 (JRÚZ I,II,III,IV) ; Projekt realizoval vo svojich 4 etapách dodávku riešenia, ktoré umožňuje prevádzkovateľovi NZIS spracovať a následne pre ESO1/1+ a okolie poskytovať prostredníctvom služieb číselníky a registre potrebné prácu s NZISom. Jedná sa o číselníky a registre určené vyhláškou 107/2015. ; Rozpočet MZSR ; 6,1 mil. ; . Zdroj: Reformný zámer „e-Zdravie: Zabezpečenie dostupnosti a rozšírenie služieb elektronického zdravotníctva“ |
| Systém eHealth, po novom eZdravie bol nasadený do prevádzky od 1.1.2018. Aktuálne poskytuje nasledovné funkcie: Prístup do systému eZdravie Funkcia umožňuje prístup ZPr do systému eZdravie prostredníctvom ePZP, ktorý slúži zároveň aj ako elektronická pečiatka. Zároveň umožňuje prístup občana do systému eZdravie prostredníctvom svojho eID, ktorým cez portál NPZ vstupuje do svojej EZK. eVyšetrenie Funkcia eVyšetrenie umožňuje tvorbu elektronického záznamu z vyšetrenia vrátane podpísania prostredníctvom ePZP. Elektronický záznam sa ukladá do systému eZdravie. Pacient už nemusí nosiť papierovú zdravotnú dokumentáciu (napr. ak je poslaný lekárovi špecialistovi) a má prístup k svojej zdravotnej dokumentácii prostredníctvom EZK na portáli NPZ. Do systému eZdravie sú ukladané nasledovné záznamy: záznam z odborného vyšetrenia prepúšťacia správa popis zo zobrazovacieho zariadenia (RTG, MR a iné) výmenný lístok viazaný na odborné vyšetrenie eRecept eRecept je ekvivalentom papierového receptu, pričom klasickú pečiatku a podpis nahrádza ePZP. Funkcia zabezpečuje celý životný cyklus lekárskeho predpisu alebo lekárskeho poukazu a to od jeho predpísania až po výdaj a následnú revíziu. Zároveň poskytuje štatistické údaje pre relevantné subjekty. eRecept prináša aj nové služby ako je opakovaný eRecept. Funkcionality eReceptu na úrovni PZS: - predpis receptu prebieha rovnako ako doteraz, - overenie pacienta na základe rodného čísla (príslušnosť pacienta k ZP, status dlžníka na zdravotnom poistení), - overenie vzájomných interakcií predpísaných liekov, - použitím ePZP sa nahrádza pečiatka a podpis lekára, - na jednom recepte môže byť iba jeden liek alebo jedna dietetická potravina, - lekár môže opraviť alebo zrušiť predpis (pokiaľ lekáreň na základe tohto elektronického preskripčného záznamu nezrealizovala elektronický výdaj), - lekár môže predpísať prostredníctvom eReceptu aj individuálne pripravované lieky. Ďaľšou funkcionalitou je tzv. opakovaný recept. Lekár po posúdení zdravotného stavu pacienta na predpis opakovaného eReceptu, predpíše dávku liekov na jeden výber, určí platnosť receptu maximálne na 365 dní od dátumu predpisu, určí koľko dní musí uplynúť medzi dvoma výbermi na základe opakovaného eReceptu (perióda opakovania, najviac 3 mesiace, napríklad 30 dní) a určí počet možných výberov (2 a viac). Lekáreň alebo výdajňa môžu využiť aj funkciu blokovania receptu. Ak lekáreň nemá predpísaný liek pacienta na sklade, môže ho objednať a následne dodať, pričom eRecept počas tohto procesu zablokuje. Takýto postup má zabrániť duplicitne vydávaným liekom vo viacerých lekárňach. Lekáreň v softvéri potvrdí blokovanie predpisu lieku, čím automaticky zablokuje jeho výdaj v inej lekárni. Ak lekáreň nevie požadovaný liek v tomto čase vydať, predpis odblokuje. Blokovaný eRecept sa automaticky odblokuje pri reálnom výdaji lieku. Elektronická zdravotná knižka (EZK) EZK slúži jednak pre zdravotníckych pracovníkov, ktorí tam nájdu všetky potrebné informácie pre anamnézu, diagnostiku a terapiu pacientov, ale aj pre samotných pacientov. Pacient má vďaka EZK informácie o svojom zdravotnom stave online a kedykoľvek k dispozícii. Pacient vstupuje do EZK cez Národný portál zdravia (NPZ). Zároveň je to webová stránka, obsahujúca aplikácie, ako aj dôveryhodné aktuálne a autorizované informácie súvisiace so zdravotnou starostlivosťou a službami spojenými s jej poskytovaním. Každý prístup, pokus o prístup či poskytnutie údajov je v EZK zaznamenané. EZK je rozdelená do nasledovných priečinkov: a) Osoba - obsahuje identifikačné údaje osoby, ktorej EZK patrí, t. j. základné informácie o pacientovi. b) Pacientsky sumár - obsahuje základné život zachraňujúce údaje o pacientovi: c) Očkovania - obsahuje údaje o vykonaných očkovaniach pacienta. d) Liečba - obsahuje údaje o spôsobe liečby pacienta. e) Laboratórne vyšetrenia – v priečinku sa nachádzajú pacientove výsledky laboratórnych vyšetrení. f) Vyšetrenia - Priečinok zhromažďuje popisy prípadných zdravotných ťažkostí pacienta, ako aj popisy jeho vyšetrení, stanovenie diagnóz a navrhované liečby. g) Recepty - V priečinku sa nachádza zoznam liekov, ktoré lekári pacientovi predpísali. h) Voľnopredajné lieky - Priečinok obsahuje pacientove záznamy o liekoch, ktoré užíval. i) Doplňujúce informácie - V tomto priečinku sa nachádzajú doplňujúce informácie o pacientovi. Pacientsky sumár Je súčasťou EZK a obsahuje základné údaje o zdravotnom stave osoby. Pacientsky sumár vzniká automaticky na základe údajov zapisovaných cez elektronické služby NZIS, teda na základe pacientovej zdravotnej dokumentácie. Pacientsky sumár je určený najmä ZPr, ktorí poskytujú pacientovi zdravotnú starostlivosť. Používajú ho predovšetkým pri poskytovaní neodkladnej zdravotnej starostlivosti a riešení akútnych stavov. Pre prístup k údajom z pacientskeho sumára nie je potrebný súhlas pacienta. V akútnom prípade teda môže ošetrujúci lekár využiť údaje z tohto dokumentu a získať rýchly prehľad dôležitých informácií o zdravotnom stave pacienta. eObjednanie Funkcia umožňuje realizovanie objednávok na lekárske vyšetrenie počas doplnkových ordinačných hodín (DOH), ako aj objednanie sa do poradovníka počas ordinačných hodín. Občan pristupuje k službe prostredníctvom webovej stránky eobjednanie.npz.sk, ktorá umožňuje: Vyhľadať lekára podľa názvu ambulancie, mena lekára, odbornosti, prípadne lokality. Vyhľadať lekárov, ktorí ordinujú aj počas DOH. Vyhľadať základné informácie o lekároch (poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti) na Slovensku (kontaktné údaje, adresa ambulancie). Získať informácie o publikovaných kalendároch registrovaných lekárov s vyznačenou obsadenosťou, resp. o dostupnosti voľných termínov pre DOH. Získať informácie o nedostupnosti lekárov (napr. o najbližších plánovaných dovolenkách). Vytvoriť požiadavku o pridelenie termínu počas ordinačných hodín, tzv. objednávku do poradovníka ambulancie. Vytvoriť objednávku na presný dátum čas počas DOH (z dostupných voľných termínov publikovaných na portáli). Upraviť údaje v objednávke. Vyhľadať informácie o objednávke a stave jej spracovania. Zrušiť požiadavku na objednanie alebo zrušiť už potvrdenú objednávku. PZS môže využívať emailové a SMS notifikácie týkajúce sa informácií o objednávkach. Vykazovanie zdravotných výkonov V súčasnosti si PZS eviduje svoje výkony spravidla v IS PZS a na konci mesiaca si väčšina generuje dávku (niektorí môžu mať automatickú funkcionalitu, iní zase nepoužívajú IS PZS ale majú vlastný systém, napr. Excel) pre poisťovne. Každá poisťovňa má unifikovaný formát, spravidla to je XML. PZS sa následne môže prihlásiť do elektronickej pobočky príslušnej poisťovne a XML súbor nahrať alebo ho odošle priamo z IS PZS do ZP. PZS okrem vykazovania pre ZP majú aj povinnosť štatistického vykazovania, kedy musia v pravidelných intervaloch vypĺňať rôzne údaje pre NCZI. Popis údajov sa nachádza v popise TOBE stavu ako aj webovej stránke NCZI. Podklady je možné odoslať cez rôzne kanály znázornené v procese nižšie. |
| Riziká | Spresnenie identifikovaných rizík: Odkazy na relevantné identifikátory rizík v prílohe Riziká. |
| Stručná charakteristika identifikovaných rizík (Max. 400 znakov) R_8 Riziko úrovne detailu vykonanej analýzy súčasného stavu údajovej základne a procesov v rezorte zdravotníctva. Detailizácia riešenia môže spôsobiť odhalenie nových dôležitých informácií. R_9: Hlavným rizikom súčasného stavu architektúry IS je riziko nedostatočnej integrácie IS v rámci rezortu zdravotníctva z pohľadu zdieľania údajov spôsobujúce oneskorenú aktualizáciu údajov a ich zníženú informačnú hodnotu |
| Prílohy | Diagramy, modely, obrázky v plnom rozlíšení |
| Zoznam príloh. Prílohy obsahujú informácie v štruktúrovanej forme. | Odkazy na relevantné súbory. Prílohy obsahujú informácie vo forme modelov. |

#### Architektúra informačných systémov

Tabuľka 6 Architektúra informačných systémov - aktuálny stav

| Súhrnný popis |
| --- |
| Na nasledujúcom diagrame je znázornený aktuálna architektúra NZIS rozdelená do základných modulov. |
| Základným modulom zabezpečujúcim komunikáciu v rámci, ale aj mimo NZIS je ESB. ESB vrstva zabezpečuje zaručené smerovanie a doručenie správy na cieľové služby a prispôsobenie formátu správy, ak je to potrebné. Správy prijaté z externého systému sú ukladané do databázy, v ktorej zostávajú do úspešného doručenia na cieľovú službu. ESB vrstva taktiež zabezpečuje synchrónnu a asynchrónnu komunikáciu s externými systémami (vypublikovaním jej služieb vzniká Servisné rozhranie pre externé systémy). ESB vrstva taktiež obsahuje služby, ktoré môžu aplikačné moduly využívať: 1) Register dostupných služieb 2) Služby biznis activity monitoringu 3) Služby biznis rule engine 4) Služby transformácií správ Pre zastrešenie aplikačnej logiky slúži vrstva aplikačných modulov tvorená z nasledujúcich vrstiev: Businesss Service vrstva - zapuzdruje časť procesu, ktorý číta, vytvára a aktualizuje entity vo viacerých nezávislých funkčných doménach (využíva store service vrstvu). Nemá vlastné dáta. Store Service vrstva - zabezpečuje životný cyklus entít a ich vzťahov v rámci danej funkčnej domény. Zabezpečuje prácu s perzistentnou podobou daných biznis entít. Agent Service vrstva - zabezpečuje rozhranie na dáta mimo daného modulu. Z iného modulu získava dáta a zabezpečuje ich transformáciu. Do vnútra modulu poskytuje dáta v podobe, v akej sú pre modul prirodzené. Zabezpečuje vrstvu abstrakcie. V prípade, ak sa rozhrania iných modulov v budúcnosti zmenia, zmena je lokalizovaná v tomto komponente a nenastáva vo vrstve business service. Komunikácia medzi Business Service Component, Store a Agent Service Component v rámci aplikačného modulu prebieha priamo, bez sprostredkovania ESB vrstvy. |
| Aplikačná architektúra z pohľadu NZIS, NPZ a zdravotných poisťovní je znázornená na obrázku nižšie: |
| Riziká | Spresnenie identifikovaných rizík: Odkazy na relevantné identifikátory rizík v prílohe Riziká. |
| Stručná charakteristika identifikovaných rizík (Max. 400 znakov) R_10 Riziko vysokej komplexnosti a veľkého scope R_11 Riziko nefunkčnosti navrhnutého riešenia |
| Prílohy | Diagramy, modely, obrázky v plnom rozlíšení |
| Zoznam príloh. Prílohy obsahujú informácie v štruktúrovanej forme. | Odkazy na relevantné súbory. Prílohy obsahujú informácie vo forme modelov. |

#### Technologická architektúra

Tabuľka 7 Technologická architektúra - aktuálny stav

| Súhrnný popis |
| --- |
| Kľúčovú funkcionalitu v rámci technologickej architektúry v rámci riešenia NZIS tvorí sieťová infraštruktúra a jej bloky. Sieťová infraštruktúra je rozdelená do nasledujúcich subsystémov a blokov. Každý z nich má špecifické vlastnosti a je dedikovaný na plnenie konkrétnych úloh. Bloky tvoriace technologickú architektúru: Produkčná sieťová infraštruktúra dátového centra Modul WAN a internet konektivity s podporou pripojenia na externé prostredie (Internet edge) Core vrstva sieťového prostredia Internal Agregačná vrstva sieťového prostredia Prístupová vrstva sieťového prostredia Servisná vrstva Perimeter Agregačná vrstva sieťového prostredia Prístupová vrstva sieťového prostredia Servisná vrstva SAN infraštruktúra Manažmentová sieť DC prostredia Monitoring a správa sieťovej infraštruktúry |
| Ďalšie informácie (Max. 1600 znakov, pre detailný popis je potrebné využiť prílohy) |
| Riziká | Spresnenie identifikovaných rizík: Odkazy na relevantné identifikátory rizík v prílohe Riziká. |
| Stručná charakteristika identifikovaných rizík (Max. 400 znakov) R_12 Infraštruktúra nebude zvládať postupný rast využívania a jej prevádzka bude čoraz nákladnejšia |
| Prílohy | Diagramy, modely, obrázky v plnom rozlíšení |
| Zoznam príloh. Prílohy obsahujú informácie v štruktúrovanej forme. | Odkazy na relevantné súbory. Prílohy obsahujú informácie vo forme modelov. |

#### Bezpečnostná architektúra

Tabuľka 8 Bezpečnostná architektúra - aktuálny stav

| Súhrnný popis |
| --- |
| Bezpečnostná architektúra je realizovaná ako vzájomne úzko prepojený komplexný systém ochrany implementovaný technickými prostriedkami t. j. dedikovanými bezpečnostnými prostriedkami ako aj prostriedkami tvoriacimi súčasť aplikačných komponentov a infraštruktúry a netechnickými prostriedkami pre manažment informačnej bezpečnosti. To umožnilo navrhnúť systém realizujúci ochranu do hĺbky, implementáciu a vynucovanie dodržiavania bezpečnostnej úrovne počas celého životného cyklu počínajúc už od úvodných fáz vývoja APV komponentov s osobitným dôrazom na ochranu osobných údajov. Architektúra technických prvkov je navrhnutá tak, aby v kooperácií s ostatnými oblasťami riešenia, ako napr. sieťová a aplikačná architektúra, umožnila stálu dostupnosť a škálovateľnosť. |
| Priestor pre sumárny obrázok / graf / diagram. |
| Ďalšie informácie (Max. 1600 znakov, pre detailný popis je potrebné využiť prílohy) Bezpečnostná architektúra NZIS je tvorená nasledujúcimi modulmi: Aplikačná bezpečnosť: Predstavuje mechanizmy, ktoré sú realizované application-aware prvkami, medzi ktoré patria COTS komponenty implementujúce aplikačnú logiku (web server, databázy, orchestračný mechanizmus atď.) a novo-vyvinuté aplikačné komponenty. Popisované mechanizmy sú vynucované, podporované a monitorované bezpečnostnými prvkami ostatných skupín. Cieľom je implementácia bezpečnostných čŕt do riešenia od začiatku vývoja a snaha využiť bezpečnostné mechanizmy dodávaného SW tretích strán. Kľúčovým aspektom je integrácia prvkov prinášaných NZIS s K + D konceptom implementovaným v ESZ tak, aby naďalej bola zabezpečená maximálna ochrana osobných údajov osobitnej kategórie predstavujúcich elektronické zdravotné záznamy. SMIB: Systém manažmentu (riadenia) informačnej bezpečnosti je podľa STN ISO/IEC 27001 časťou celkového systému riadenia, založený na prístupe k riziku organizácie, ktorého úlohou je zaviesť, implementovať, prevádzkovať, monitorovať, revidovať, udržiavať a zlepšovať informačnú bezpečnosť. Jedným z najvýznamnejších aktív v rámci eZdravie sú osobné údaje prijímateľov zdravotnej starostlivosti. Vzhľadom na to sa informačná bezpečnosť stáva nevyhnutnosťou. Monitorovanie bezpečnosti a reakcia na incidenty: Monitorovanie bezpečnosti je realizované dedikovaným Bezpečnostným dohľadovým centrom (SOC) zriadeným u Národného operátora eZdravie - NCZI. Ako hlavný technologický komponent pre monitorovanie je použitý SIEM produkt, umožňujúci centrálne monitorovanie a vyhodnocovanie bezpečnosti. Bezpečnostné mechanizmy sieťového prostredia sú v prostredí IS ESZ realizované segmentáciou prostredia do bezpečnostných zón na úrovni siete s definovanými prestupnými bodmi medzi zónami (tzv. choke points), ktoré riadia medzi-zónovú komunikáciu pomocou vynucovania definovanej bezpečnostnej politiky, vrátane aktivácie bezpečnostných mechanizmov na non-security zariadeniach a zabezpečenia dodatočnej ochrany komunikácie, ak je to potrebné. Úlohou bezpečnostných mechanizmov sieťového prostredia je taktiež zabezpečiť vytvorenie bezpečného komunikačného kanála pre komunikáciu s externými subjektmi - VPN formou vytvorenia centrálnych komponentov na strane IS ESZ. Zabezpečenie bezpečnostnej stability prostredia predstavuje mechanizmy zabezpečujúce monitorovanie a vynútenie integrity, verifikáciu stavu bezpečnosti vzhľadom na definovaný baseline a aktuálne hrozby. Všetky mechanizmy sú aplikované nielen počas prevádzky ESZ, ale aj počas fáz vývoja riešenia. Výstupy z fáz SLDC (napr. výstup z testovania) predstavujú podklad (baseline) pre kontrolu. Ochrana pred únikom informácií je riešená aj bezpečnostnými mechanizmami popísanými v ostatných blokoch bezpečnostnej architektúry, ale vzhľadom na fakt, že jednou z najvážnejších hrozieb je únik MC (mimoriadne citlivých - čo sú osobné údaje osobitnej kategórie predstavujúcich elektronické zdravotné záznamy) informácií, ako súčasť bezpečnostnej architektúry je potrebné v rámci ochrany do hĺbky vytvoriť samostatný nezávislý prvok, ktorý zabezpečuje ochranu pred únikom informácii a ponúkne špecializovaný pohľad na úroveň zabezpečenia. Zosilnenie ochrany operačných systémov a aplikácií predstavuje dôslednú realizáciu konceptu. Ochrany do hĺbky: Využíva jednak natívne mechanizmy operačných systémov a aplikácií ako aj aditívne prvky predstavované dedikovanými bezpečnostnými softvérmi, ktoré pridávajú špecializované funkcionality, ako je napríklad behaviorálna detekcia škodlivého kódu. Dohľadové centrum: riešenie disponuje centrálnym dohľadovým centrom (SIEM / kontrola audit logov). Konfigurácia riešenia sa po nasadení nemení (konfigurácia RP ADFS, profily PKI, profily CMS, a pod.). Prístupové práva sú prideľované v súlade s princípom minimálnych právomocí (tzn. nepoužívajú sa účty s právami Administrátor (Windows) a root (Linux) pre bežnú prevádzku a správu). Rozdelenie rolí prevádzky a správy IAM infraštruktúry je prispôsobené tak, že dopad bezpečnostného incidentu impersonifikácie ZPr je potenciálne nebezpečnejší ako výpadok riešenia (kompromis medzi prevádzkou a bezpečnosťou riešenia je realizovaný v prospech bezpečnosti riešenia). Fyzická a sieťová bezpečnosť bráni útokom MitM v rámci serverovej infraštruktúry. Pozn.: v rámci sieťovej komunikácii sa používajú bezpečné protokoly Osoby zodpovedné za správu a prevádzku IAM nedokážu modifikovať nastavenia sieťovej infraštruktúry (konfigurácia FW, prepínačov a smerovačov). V prípade virtualizovaných serverov je operátor hostiteľského servera kritická rola a preto je riešenie nastavené tak, že hostiteľský server sa nedá konfigurovať vzdialene (analógia s fyzickým prístupom ku serveru). Prevádzkové a administračné úkony sú vykonávané odlišnými osobami (separácia prevádzky a administrácie). V procesoch je organizačne zabezpečené, že osoby sa nedokážu vydávať za niekoho iného, napr. ak sa vyžaduje overenie podpisu riaditeľa prevádzky, vzor podpisu / pečiatky riaditeľa prevádzky je zamestnancom známy. V rámci infraštruktúry je k dispozícií SMTP server prístupný z vybraných serverov IAM subsystému, účelom tohto SMTP servera je zasielanie notifikácií (aplikačné a systémové notifikácie). Úvodná inštalácia a konfigurácia IAM subsystému prebehla v kontrolovaných podmienkach s ohľadom na bezpečnosť. Presný postup je súčasťou prevádzkovej dokumentácie, ktorá z tohto pohľadu pokrýva okrem iného: postupy pri inštalácii aplikačného vybavenia certifikačných autorít, postupy pri generovaní (opis ceremoniálu) kryptografických kľúčov certifikačných autorít, záznam / zápis o generovaní kryptografických kľúčov certifikačných autorít, autorizovaný vlastníkmi operátorských kariet, postupy pri úvodnej konfigurácii APV certifikačných autorít a systému na správu čipových kariet. |
| Riziká | Spresnenie identifikovaných rizík: Odkazy na relevantné identifikátory rizík v prílohe Riziká. |
| Stručná charakteristika identifikovaných rizík (Max. 400 znakov) R_13 Riziko súvisiace s rôznorodosťou bezpečnostných štandardov používaných jednotlivými inštitúciami rezortu R_14Únik osobných a citlivých zdravotných údajov |
| Prílohy | Diagramy, modely, obrázky v plnom rozlíšení |
| Zoznam príloh. Prílohy obsahujú informácie v štruktúrovanej forme. | Odkazy na relevantné súbory. Prílohy obsahujú informácie vo forme modelov. |

### Prevádzka

Tabuľka 9 Prevádzka - aktuálny stav

| Súhrnný popis |
| --- |
| Prevádzka NZIS ako celku je zabezpečená aj s ďalšími podpornými systémami NZIS. Jedná sa o tieto systémy: správa a prevádzka národného zdravotníckeho informačného systému (NZIS/eZdravie), správa a prevádzka Call Centra pre NZIS, správa a prevádzka webového sídla NPZ, bezpečnosť prevádzky NCZI ako správcu a prevádzkovateľa NZIS. Moduly NZIS sú prevádzkované v rámci lokality - DC Kopčianska v Bratislave a sú budované ako vysokodostupné IS 24/7 s prevádzkou 5/9. NCZI vybudovalo pre potreby úspešnej prevádzky procesy v zmysle ITIL v3, vrátane zavedenia podporných nástrojov pre správu incidentov, problémov, zmien a monitoringu vrátane helpdesku a Callcentra prostredníctvom projektu CSM. Ďalej boli nastavené procesy pre release manažment, ktorých súčasťou je pre každú zmenu vykonanie tzv. security review pred nasadením novej verzie. V praxi ide o posúdenie každej zmeny nezávislým bezpečnostným tímom až po úroveň zdrojového kódu. Neoddeliteľnou súčasťou je udržiavanie katalógu služieb a SLA manažment pre NZIS a JRÚZ. Okrem toho NCZI prevádzkuje aj systém ISZI určený primárne na štatistické účely a zber hlásení PZS . Okrem toho v tomto systéme sú vedené zdravotné registre. Systémy sú prevádzkované vlastnými kapacitami NCZI bez možnosti prístupu k L3 na PROD z dôvodu práce s citlivými dátami. Systémy majú podpísané SLA a sú prevádzkované ako vysoko dostupné riešenie v režime 24x7 s nasledovnými SLA parametrami: Dostupnosť systému 95%, Výpadky – max 175 hodín ročne pričom max 15 hodín mesačne (súčet časov trvania incidentov typu A), dĺžka podpory 36 mesiacov + opcia na ďalších 12 mesiacov. NCZI prevádzkuje okrem produkčného prostredia aj predprodukčné prostredie slúžiace aj ako integračné prostredie. Na tomto prostredí sú testované všetky pripravované zmeny. NCZI má vybudovaný plnohodnotný prevádzkový tím. Monitoring ESZ – existujúci monitorovací nástroj je možné použiť len pre čiastkový monitoring infraštruktúry (sieťový, systémový a aplikačný). V rámci projektu NZIS môžu byť dáta existujúceho monitoringu použité ako zdroj pre centrálny monitoring biznis služieb. Vzhľadom na skutočnosť, že súčasný monitorovací nástroj nemožno použiť pre centrálny monitoring biznis služieb, ani ho nie je možné integrovať v rámci procesov riadenia prevádzky (Event Management), je možné hodnotiť aktuálny stav za nedostatočný. Zálohovanie ESZ – existujúce zálohovacie riešenie je z pohľadu zálohovacích mechanizmov decentralizované vzhľadom na rôznorodosť platforiem použitých v riešení. Záložné kópie dát sú vytvárané na niekoľkých úrovniach: synchrónna replikácia údajov v rámci primárnej lokality záloha údajov na diskovom systéme v rámci primárnej lokality záloha dát na pásky v rámci primárnej lokality presun pások do zabezpečených priestorov mimo primárnu lokalitu Technológia ukladania záloh na pásky neumožňuje z pohľadu obnovy služieb NZIS dosiahnuť akceptovateľné časy. Presun záložných kópii dát mimo produkčnú lokalitu sa uskutočňuje neautomatizovaným spôsobom, čo zvyšuje nároky na personálne zabezpečenie a komplikuje pravidelnú verifikáciu konzistencie dát uložených na záložných kópiách mimo produkčnej lokality a taktiež komplikuje pravidelné testy obnoviteľnosti služieb NZIS zo záložných kópií uložených mimo produkčnú lokalitu. Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti a absenciu záložnej lokality je možné hodnotiť aktuálny stav za nedostatočný. Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti a absenciu: metodík riadenia prevádzky, nastavenia IT procesov, nasadenia informačných systémov pre podporu prevádzky, záložnej lokality, personálneho zabezpečenia prevádzky, aktuálny prevádzkový stav je možné z pohľadu rozvoja a použitia pre projekt RISEZ hodnotiť ako nedostatočný. |
| Priestor pre sumárny obrázok / graf / diagram, nepovinná informácia. |
| Ďalšie informácie (Max. 1600 znakov, pre detailný popis je potrebné využiť prílohy) |
| Riziká | Spresnenie identifikovaných rizík: Odkazy na relevantné identifikátory rizík v prílohe Riziká. |
| Stručná charakteristika identifikovaných rizík (Max. 400 znakov) R_15 Riziko súvisiace s rôznorodosťou prevádzkových štandardov používaných jednotlivými inštitúciami rezortu R_16 Zabezpečenie dostupnosti informačných systémov (najmä v prípade rozsiahlych havárií - disaster) nezodpovedá legislatívnym požiadavkám |
| Prílohy | Diagramy, modely, obrázky v plnom rozlíšení |
| Zoznam príloh. Prílohy obsahujú informácie v štruktúrovanej forme. | Odkazy na relevantné súbory. Prílohy obsahujú informácie vo forme modelov. |

## Alternatívne riešenia

### Alternatíva A – „ Zachovanie súčasného stavu"

Súhrnný popis

Alternatíva predstavuje pokračovanie súčasného stavu a bežnú prevádzku existujúceho riešenia. Súčasťou bežnej prevádzky je aj realizácia zmenových požiadaviek financovaných z aktuálne platných zmlúv medzi NCZI a konzorciom dodávateľov. Z väčších úprav je aktuálne plánovaný redizajn EZK z dôvodu technologického posunu oproti zastaralému dizajnu z roku 2010 ako aj priebežné zlepšenia systému financované z rozpočtu ako zmenové požiadavky. Súčasné riešenie však nezodpovedá mentálnemu modelu používateľa z pohľadu UI a UX. Výhody: Nižšie kapitálové výdavky. Nevýhodou tejto alternatívy je, že sa nerealizujú navrhované zlepšenia a úspory, predovšetkým však ak nebudeme zbierať dáta, nebudeme mať podklady na automatizáciu vykazovania, online analýzy a vynucovanie štandardov pre poskytovanie efektívnej a bezpečnej ZS. Bez kvalitných údajov nie je možné robiť kvalifikované rozhodnutia na taktickej a strategickej úrovni.Priestor pre sumárny obrázok / graf / diagram, nepovinná informácia.

Ďalšie informácie (Max. 800 znakov)

Dôvod zamietnutia, alebo výberu riešenia (Max. 400 znakov)

### Alternatíva B – „Rozšírenie eZdravia realizuje poisťovňa svojpomocne"

Súhrnný popis

Už v súčasnosti majú poisťovne svoje portály (online pobočka, ePobočka atď.), kde je možné: pozrieť si preplatené výkony, tzv. Účet poistenca, informovať sa o prevenčných programoch, Pozrieť si prehľad predpísaných liekov, základná diagnostika (napríklad základný Symptom checker od Unionu), pozrieť údaje z Účtu poistenca aj za rodinných príslušníkov (deti). Táto alternatíva predpokladá rozširovanie elektronických služieb poisťovne aj o aktívnu komunikáciu s poistencom za účelom lepšej preventívnej starostlivosti o poistencov, lepšieho manažmentu poskytovateľov a notifikácii pacientov. Výhodou tejto alternatívy sú v budúcnosti (cca o 5 rokov) očakávané nižšie náklady na poskytovanie zdravotnej starostlivosti v súvislosti s realizáciou prevencie. Rozvoj služieb navyše je financovaný zdravotnými poisťovňami, pričom je predpokladom, že v z dlhodobého hľadiska bude prevencia realizovaná. Naopak nevýhodou sú vyššie celkové náklady (keďže riešenie bude budované viac krát, pre každú poisťovňu osobitne) a tiež nie je možné určiť v akom dlhom časovom horizonte budú implementované. Nevýhodou tiež je, že nebudú implementované biznis služby, ktoré ďalej zefektívňujú poskytovanie služieb v zdravotníctve a integrácie na zdravotné inštitúcie ako ŠUKL, ÚVZ SR, ÚDZS či NTS. Hlavnou nevýhodou riešenia je nerozšírenie štruktúr o chýbajúcu zdravotnú dokumentáciu resp. údaje v existujúcej a následne nevyužitie anonymizovaných údajov pre riadenie zdravotných politík a zdravotného stavu obyvateľstva či využitie týchto údajov pre výskumné účely. V prípade poisťovní nemôžme hovoriť o národných údajoch nakoľko poisťovne evidujú údaje len za svoj poistný kmeň a musela by sa integrovať na veľké množstvo IS PZS. Ďalej pri zmene poisťovne nie je legislatívna povinnosť tieto údaje preniesť do ďalšej poisťovne. Najzásadnejšou nevýhodou je však skutočnosť, že ak akúkoľvek časť dát o zdraví občanov spravoval súkromný subjekt viedlo to k nedôvere, odmietnutiu a v konečnom dôsledku k neúspešným projektom eZdravie (napr. ČR IZIP). Poisťovne nedokážu samostatne vyriešiť prepojenie vykazovaných zdravotných výkonov so zdravotnou dokumentáciou , ako aj fakt, že tieto výkony sú dostupné s 2 až 3 mesačným oneskorením. Túto alternatívu z uvedených dôvodov neodporúčame implementovať. Poisťovne by mohli teda realizovať nad rámec uvažovaného projektu: manažment kapacity PZS (objednávanie sa na výkony, manazment čakacích listín) publikáciu kvality, niektoré elektronické notifikácie, objednávanie a priraďovanie pacientov na prevenčné programy podľa podmienok zdravotných poisťovní. .

Priestor pre sumárny obrázok / graf / diagram, nepovinná informácia.

Ďalšie informácie (Max. 800 znakov)

Dôvod zamietnutia, alebo výberu riešenia (Max. 400 znakov)

### Alternatíva C – „Rozšírenie eZdravia prostredníctvom centrálnej platformy NZIS"

Súhrnný popis

V tejto alternatíve sa jedná o rozšírenie systému eZdravie o nasledovné funkcie a služby: Rozšírenie EZK a domény eVyšetrenie o štruktúrované údaje, číselníky, ďalšie atribúty a ošetrovateľské záznamy, Zápis fyzikálnych veličín do EZK priamo pacientom. eVykazovanie, t.j. zapisovanie výkonov spojených priamo s zdravotnou dokumentáciou. ePrevencia vrátane notifikovania a tvorby obsahu. Integrácia, komunikačná platforma, ktorá predstavuje vytvorenie frontendov a príslušného API. Jednotlivé funkcionality sú detailne popísané v návrhu budúceho stavu. Táto alternatíva rozvíja a ďalej zhodnocuje existujúce komponenty systému eZdravie. Jej výhodou je práve filozofia centrálneho riešenia a štátu ako garanta zdravotníckych informácii (t.j.pravidiel pre zber a zdieľanie zdravotníckych dát). . Nevýhodou riešenia sú náklady a riziká spojené s implementáciou, predovšetkým rezistencia lekárov k zmenám. Výhody tohto riešenia sú: Rozvoj a udržateľnosť a zhodnotenie súčasnej koncepcie eZdravia, využitie skúseností a zlepšenie riešenia. Rozšírené centrálne riešenie podporí výrazne eliminovať duplicitné aktivity a zber údajov. Riešenie podporí zber a zdieľanie väčšieho objemu dát a zapojenie viac aktérov v procese prevencie, diagnostiky, liečby a následnej ZS. Centrálne riešenie zabezpečí lepšiu kvalitu a neduplikovanie údajov a funkcionalít ako aj lepšiu aplikáciu princípu jeden krát a dosť. Ako jediná alternatíva umožňuje realizovať funkcionalitu eVykazovania, t.j. spojenia výkonov so zdravotnou dokumentáciou v centrálnom systéme (ZP však nebudú mať prístup k samotnej zdravotnej dokumentácii). Táto alternatíva má najväčšie náklady, ale prináša aj najviac benefitov, predovšetkým má však potenciál výrazne zvýšiť kvalitu údajov a tým pádom aj kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti a v pomerne krátkom rámci priniesť moderné služby nielen do ambulancií ale aj priamo do domu pacienta. Alternatívu odporúčame implementovať.

Ďalšie informácie (Max. 800 znakov)

## Porovnanie alternatív

### Multikriteriálna analýza

Uplatnené kritériá vychádzajú z motivácie aktérov, viď tabuľku nižšie:

| Kritérium | Zdôvodnenie kritéria | Lekár | Pacient | Poisťovňa | Tretie strany |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zlepšenie informovania v oblasti verejného zdravia | Zabezpečiť technické, legislatívne a organizačné zmeny tak, aby výkony zdravotnej starostlivosti boli zapisované centrálne spolu s zdravotnou dokumentáciou. Ak poskytneme pacientovi viac informácii, bude môcť robiť kvalifikovanejšie rozhodnutia, zároveň sa zvýši spokojnosť pacienta a nepriamo aj efektivita poskytovania zdravotnej starostlivosti. | X | X | X | X |
| Úspora času spracovania výkazov do poisťovne a NCZI | Prostredníctvom aplikovania princípu 1x a dosť sa zabezpečí automatizácia štatistických výkazov a ušetrí to čas vykazovania do NCZI a doručenia do poisťovní. | X |  |  |  |
| Odstránenie nesúlad medzi zdravotnou dokumentáciou a vykázanou zdravotnou starostlivosťou | Zabezpečiť technické, legislatívne a organizačné zmeny tak, aby výkony zdravotnej starostlivosti boli zapisované centrálne spolu so zdravotnou dokumentáciou, čim sa odbúra 20% rozdielnosť medzi ZD a výkazom poskytnutia ZS. (20% rozdiel medzi výkazom výkonov a zdravotnou dokumentáciou predstavuje odhad štatistikov NCZI o rozdieloch spôsobených iným použitím a účelom údajov) | X | X | X |  |
| Úspora času vykazovania štatistických výkazov a hlásení | Zabezpečiť technické, legislatívne a organizačné zmeny tak, aby výkony zdravotnej starostlivosti boli zapisované centrálne spolu so zdravotnou dokumentáciou. | X |  |  | X |
| Zlepšenie dodržiavania liečebného plánu a zvýšenie účasti na prevenčných programoch . | Ak poskytneme pacientovi viac informácii, bude mať prehľad o svojom liečebnom pláne, bude môcť robiť kvalifikovanejšie rozhodnutia, zároveň sa zvýši spokojnosť pacienta a nepriamo aj efektivita poskytovania zdravotnej starostlivosti. | X | X | X |  |
| Rozšírenie eZK o ďalšie relevantné zdravotné údaje | Vytvorenie technických predpokladov na centrálnu realizáciu služieb eVykazovanie a ePrevencia spolu s prístupom cez portál a mobilnú aplikáciu | X | X | X | X |

| Kritérium | Alternatíva A | Spôsob dosiahnutia |
| --- | --- | --- |
| Zlepšenie informovania v oblasti verejného zdravia | Nie |  |
| Úspora času spracovania výkazov do poisťovne a NCZI | Nie |  |
| Nesúlad medzi zdravotnou dokumentáciou a vykázanou zdravotnou starostlivosťou | Nie |  |
| Úspora času vykazovania štatistických výkazov a hlásení | Nie |  |
| Zlepšenie dodržiavania liečebného plánu a zvýšenie účasti na prevenčných programoch . | Čiastočne áno | Prostredníctvom rozšírenia služieb zdravotných poisťovní, pre ktoré sa zvýši motivácia realizovať prevenciu pre svojich poistencov |
| Rozšírenie EZK o ďalšie relevantné zdravotné údaje | Nie |  |
| Kritérium | Alternatíva B | Spôsob dosiahnutia |
| Zlepšenie informovania v oblasti verejného zdravia | Nie |  |
| Úspora času spracovania výkazov do poisťovne a NCZI | Čiastočne | Vývojom a Zmenami súčasného procesu zapisovania a doručovania |
| Nesúlad medzi zdravotnou dokumentáciou a vykázanou zdravotnou starostlivosťou | Nie | Zdravotná poisťovňa nemá univerzálny prístup k zdravotnej dokumentácií |
| Úspora času vykazovania štatistických výkazov a hlásení | Nie | Nie je predmetom záujmu ZP |
| Zlepšenie dodržiavania liečebného plánu a zvýšenie účasti na prevenčných programoch . | Čiastočne | ZP bude realizovať prevenčné programy vo svojej réžii |
| Rozšírenie EZK o ďalšie relevantné zdravotné údaje | Nie | Zdravotná poisťovňa nemá univerzálny prístup k zdravotnej dokumentácií |
| Kritérium | Alternatíva C | Spôsob dosiahnutia |
| Zlepšenie informovania v oblasti verejného zdravia | Áno | Rozšírenie bázy údajov a zlepšenie dátovej kvality. Implementácia modulov ePrevencia, eVyšetrenie a eVykazovanie. |
| Úspora času spracovania výkazov do poisťovne a NCZI | Áno | Rozšírením zdravotných záznamov o potrebné atribúty a dohodou s poisťovňami |
| Nesúlad medzi zdravotnou dokumentáciou a vykázanou zdravotnou starostlivosťou | Áno | Vykazovaním výkonov priamo v zdravotnej dokumentácii |
| Úspora času vykazovania štatistických výkazov a hlásení | Áno | Automatizáciou tvorby reportov z budúcej bázy údajov EZK |
| Zlepšenie dodržiavania liečebného plánu a zvýšenie účasti na prevenčných programoch. | Áno | Modul ePrevencia bude automaticky notifikovať ľudí k účasti na prevencii |
| Rozšírenie EZK o ďalšie relevantné zdravotné údaje | Áno | Impementácia zmien a dorobenie nových dátových štruktúr NZIS |

Preferovaný a minimalistický variant

Preferovaným variantom je implementácia riešenia podľa popisu v alternatíve C. Minimalistický variant predstavuje alternatívu C bez nasledovnej funkcionality:

- nebude implementovaná funkcionalita ePrevencia,

- nebude implementovaná funkcionalita rozšírenie EZK,

- bude znížený rozsah integrácií a  API

- bude znížený rozsah pilotu.

Výhody

- nižšie náklady na implementáciu.

Nevýhody

- nižšie prínosy projektu,

- nebudú systémovo riešené technické predpoklady pre primárnu a najmä sekundárnu prevenciu, do ktorej malo mať prístup množstvo aktérov,

- nebude realizovaný prístup rodičov k zdravotným záznamom detí,

- nebude realizované rozšírenie EZK o liečebný plán.

Z pohľadu ekonomickej analýzy je pri zohľadnení kvalitatívnych prínosov výhodnejšia preferovaná alternatíva. Avšak vzhľadom na rozpočtové možnosti je možné realizovať iba minimalistickú alternatívu, ktorá bola zvolená ako realizovaný variant.

Fukcionality z pôvodnej alternatívy C, ktoré nebudú realizované sú popísané nižšie:

### ePrevencia

Služby ePrevencie budú budované tak, aby podporili tvorbu obsahu, zapojenie viacerých subjektov prostredníctvom edukácie poistencov, definovania relevantného obsahu, informovania a notifikovanie poistencov prostredníctvom rôznych frontendov (NPZ, rôzne (aj komerčné) weby a aplikácie napojené na ekosystém eZdravie) ako aj vyššiu účasť na preventívnych opatreniach a programoch (prostredníctvom notifikovania pacienta).

Cieľom primárnej prevencie je zabrániť vzniku ochorenia, buď odstránením príčin ochorenia, alebo vytvorením takých podmienok, aby sa ochorenie nemohlo prejaviť. Realizované je mimo zdravotnej starostlivosti hlavne formou informovania a edukácie občanov ako napr. aktivity v poradni zdravia zamerané na zlepšenie životného štýlu svojich klientov ( predchádzanie obezity či ischemickým chorobám srdca, zdravá výživa, ukončenie fajčenia, pohybová aktivita a pod).

Primárnu prevenciu dopĺňa sekundárna prevencia ako napr. skríningové vyšetrenie, preventívne prehliadky ktoré sa najčastejšie realizujú ako napr. meranie tlaku krvi, váhy, glukózy, cholesterolu, mamografia, ster z krčka maternice, glykémia pri bežnej prehliadke a pod.

Cieľom vytvárania prevenčných programov v eZdravie bude umožnenie včasnejšie detekcie možného ochorenia na základe údajov v EZK alebo pozvania do skríningových programov a následne využitie nástrojov manažmentu pacienta na zabránenie jeho ďalšieho rozvoja najmä prostredníctvom poskytnutím relevantných informácií či pripomenutí o pravidelných vyšetrovaniach alebo možnosti aktívneho zapojenia do prevenčných programov a projektov. Cieľom je podporovať a rozvíjať tak primárny ako aj sekundárny typ prevencie.

Funkcionalitu zavádzaných nástrojov v oblasti ePrevencie budú môcť využívať lekári, poradne zdravia ÚVZ SR, zdravotné poisťovne, MZ SR, ako aj neziskové organizácie ( napr. liga proti rakovine. atď). Pre ich efektívnejšiu realizáciu, čo znamená najmä zvýšenie miery informovania občanov/ poistencov a tým predpokladanú vyššiu participáciu pacientov na prevencii je potrebné dodať funkcionalitu presne adresovaných notifikácií a nevyhnutného rozhrania na ich nastavenie a manažment obsahu. Táto funkcionalita zahŕňa:

- nastavenie adresátov notifikácii podľa definovaných podmienok (fyziologické, geografické alebo sociologické údaje),

- nastavenie atribútov notifikácii (frekvencia, typ, atď.),

- nastavenie textu notifikácií

- manažmentu obsahu prevencií, vysvetlení , motivácií

- algoritmy na vyhodnocovanie a zasielanie prevencie na základe kombinácie udajov z EZK

Kombináciou súčasných funkcionalít a novej funkcionality eZdravia umožníme:

- vytvorenie spätného komunikačného kanála/kontaktného bodu pre pacienta ohľadne prevenčných programov a realizovaných skríningov (zatriedenie občanov do rizikových skupín podľa údajov v EZK), poskytovanie informácií zo strany lekára, UVZ a pod. (napr. upozornenia na chrípkové a iné epidémie podľa bydliska občana).

- efektívnejšiu komunikácia  prevenčných programov prostredníctvom relevantných subjektov ako napr. poradní  zdravia ÚVZ SR, ZP, NO,

- zapojenie lekárov a špecializovaných preventívnych ambulancií (napr. kardiologicko-preventívna ambulancia SUSCH),

- Pacient bude mať okrem vyššie uvedeného možnosť prihlásiť/odhlásiť sa do programov podľa vlastného výberu pre odber istého typu notifikácii odosielaných napríklad zdravotnou poisťovňou.

Súčasťou ePrevencie bude aj doplnenie a rozšírenie notifikovania poistencov na rôzne frontendy. Poistenci si búdu môcť spravovať oblasti notifikovania ako navoliť spôsob notifikácii ako napr. email. mobilné číslo rôzne formy notifikácie (napr. push alebo iné typy správ). Ide o zásadne rozšírenie notifikačného modulu, ktorý cez API budú môžu využívať rezortné organizácie, a budú môcť definovať obsah, algoritmy pre zasielanie.

Okrem správ a notifikácií zameraných na prevenciu budú obsahom ePrevencie aj všeobecné správy a notifikácie, týkajúce sa zlepšovania zdravia obyvateľstva a notifikácie týkajúce sa nastavených liečebných plánov. Typy notifikácií budú nasledovné:

Generické:

- Zasielanie upozornení pre pacienta, napr. informácie pre alergikov o peľovej situácii,

- Zasielanie upozornení k šíreniu epidémií,

- Všeobecné informácie o darovaní krvi,

- Zasielanie informácií na základe výberu občana (na portáli alebo na mobil).

Personalizované:

- Výzvy na darovanie krvi (krvná  skupina, región),

- Informácie o stiahnutí šarží liekov z trhu,

- Notifikácie pri prekročení nastavených hraníc vybraných fyzikálnych parametrov (tlak, váha, glukóza a pod.),

- Notifikácie k odporučeniam lekára v liečebnom pláne. Notifikácie by mali chodiť nasledujúcimi smermi, t.j. pacientovi ak pravidelne nevypĺňa dohodnuté údaje a zároveň aj lekárovi ak sa zmenia sledované parametre pacienta o kritickú hodnotu.

Príklady správ a notifikácií podľa organizácií:

ÚVZ SR poskytne obsah a definuje návrh skupín, ktoré v prvom kroku nastaví dodávateľ ale udržiavanie už bude na prevádzke na základe vstupov od ÚVZ. ÚVZ poskytne obsah pre modul ePrevencie napríklad v nasledovných oblastiach:

zdravá výživa, alternatívna výživa, prevencia obezity,

prevencia proti fajčeniu,

podpora psychického zdravia,

prevencia zameraná na deti a mládež,

nefarmakologická liečba hypertenzie,

environmentálne zdravie,

prevencia HIV a AIDS,

ochrana a podpora zdravia pri práci,

ochrany zdravia pred účinkami radónu a kozmického žiarenia,

peľové správy,

chrípkové epidémie.

Ak občan prejaví záujem o odber informácií a notifikácií vo vybranej oblasti, bude mať prístup k informáciám a notifikáciám  relevantných prevenčných programov alebo iných upozornení (generické notifikácie). Ak občan prejaví záujem o odber informácií a notifikácií na základe jeho údajov v systéme eZdravie, bude dostávať informácie a notifikácie na základe napr. jeho veku, bydliska, fyziologických údajov (váha, tlak krvi), diagnózy (hypertenzia, alergia) a pod. (personalizované notifikácie).

NTS poskytne obsah a definuje návrh skupín v oblasti darcovstva krvi buď ako všeobecné (generické) notifikácie alebo ako personalizované notifikácie v prípade, že bude potrebná konkrétna krvná skupina vo vybranom regióne alebo v prípade, že poistenec je už darca.

ŠUKL bude môcť poskytovať údaje o stiahnutí šarže lieku a informácie sa zobrazia pacientom, ktorí si daný liek vybrali na základe údajov v EZK (personalizované notifikácie).

Hlavnými prínosmi využívania a rozšírenia notifikácií bude

- zníženie rizík pri poskytovaní ZS,

- zvýšenie bezpečnosti pacienta,

- zvýšenie miery darcovstva krvi,

využitie mZdravia ako komunikačného kanála na poistencov.

Funkcionalita ePrevencie využíva rozšírené API EZK, ktorú umožnuje čítanie fyzikálnych a fyziologických veličín. ePrevencia dodáva kontrolu liečebného plánu, ktorý je napojený na subset fyzikálnych a fyziologických veličín, ktoré, ak je liečebný plán aktívny, bude potrebné sledovať (či ich pacient pravidelne zapisuje a či neprekračujú definované hodnoty). Jedná sa teda o špecializovaný reporting a s tým spojenú vizualizáciu (zdravotných, fyzikálnych a fyziologických) údajov.

Funkcionalitou je aj zasielanie a zobrazovanie všeobecných upozornení ako napríklad epidemiologické výstrahy ÚVZ SR, upozornenie NTS, atď. Na základe údajov uvedených v EZK bude možné zasielať aj personifikované upozornenia ako napríklad peľové spravodajstvo pre alergikov, upozornenie na problematickú šaržu lieku, ktorý pacient užíva a iné. Personifikované notifikácie bude môcť eZdravie adresovať aj v súvislosti s objednaním sa na vyšetrenie, s potrebou absolvovania preventívneho vyšetrenia či v súvislosti s pripomienkou užitia lieku

Okrem sledovania liečebného plánu ePrevencia bude využívať nasledovnú funkcionalitu notifikovania dostupnú pre všetkých aktérov (t.j. aj na integráciu):

- Rozhranie a API na definíciu rozsahu notifikácie, t.j. vymedzenie adresátov podľa atribútov (fyziologické, geografické, prípadne sociologické),

- Posielanie notifikácii definovaným adresátom – rozšírenie existujúcej funkcionality,

- Zobrazenie notifikácií v EZK, v tzv. centre notifikácii,

- Zobrazenie notifikácii v mobilnej aplikácii,

- Sledovanie doručenia a prečítania notifikácií,

- Používateľské centrum notifikácii bude súčasťou profilu používateľa a bude tu možné nastaviť kanál (email, sms, mobilná aplikácia), frekvenciu zasielania, prípadne tvorbu denného/týždenného sumáru miesto okamžitých notifikácii.

Súčasťou ePrevencie je aj API modul a súvisiaci frontend, ktorý umožní používateľovi nastaviť smerovanie notifikácií podľa preferencií a umožňuje aj ďalšiu interakciu s eZdravím a prístup k vybraným údajom EZK. Funkcionalita bude nasledovná:

- frontend predstavuje rozhranie pre prístup do EZK prostredníctvom mobilného zariadenia. Jej funkčný základ je podobný ako v prípade EZK portálu, len zobrazuje inak usporiadané údaje.

- frontend bude schopný pracovať v offline režime, teda zbierať dáta a ukladať ich na lokálnom úložisku zariadenia. Po pripojení ku sieti odošle aplikácia zozbierané údaje v dávke,

- prostredníctvom geolokalizácie sa používateľovi frontendu napr. zobrazí zoznam najbližších otvorených lekárni v ktorúkoľvek dennú i nočnú hodinu, resp. vyhľadá najbližšiu lekársku pohotovostnú službu,

- frontend umožní zobrazovať pacientovi rôzne notifikácie v jednoduchom textovom formáte.

### Rozšírenie EZK

Obsahom navrhovaného rozšírenia môžu byť vzhľadom na existujúcu štruktúru eZdravia a napríklad nasledovné dáta alebo služby (detailne budú stanované v rámci fázy analýza budúceho projektu):

Správa prístupov pre rodičov k záznamom ich detí

Na základe existujúcich vzťahov rodič-dieťa z RFO v JRUZ bude možné pre zákonných zástupcov / rodičov štandardne pristupovať k zdravotným údajom dieťaťa v EZK. Funkcia bude poskytnutá automaticky a občan po prihlásení do EZK cez NPZ bude mať na výber prístup do svojej EZK alebo EZK svojich detí (podľa existujúcich vzťahov v RFO) v prípade ak obaja rodičia potvrdia dajú súhlas na prístup rodičov k zdravotnej dokumentácii. Zároveň bude možné nastaviť pre zákonného zástupcu zasielanie notifikácií z EZK dieťaťa.

V prípade ak sa naplnia legislatívne dôvody (napr. súdne rozhodnutie), bude možné tento prístup pre zákonných zástupcov vypnúť.

Liečebný plán

Cieľom vytvorenia služby pre zapisovanie liečebného plánu je lepšie dodržiavanie liečebného plánu zo strany pacienta a jeho sledovanie zo strany lekára.

Liečebný plán bude štruktúra v EZK zobrazovaná na portáli a v IS PZS, kde lekár bude môcť zapísať všetky inštrukcie pre pacienta, napr. vytvoriť liečebný plán vrátane nastavenia medikácie, nastaviť životosprávu, zadať pokyny na zaznamenávanie hodnôt vybraných fyzikálnych a fyziologických veličín ako sú váha, krvný tlak, hladina cukru v krvi a podobne a frekvenciu merania, nastaviť ich cieľové hodnoty. Z dôvodu jednoduchosti pre lekára sa predpokladá, že plán bude čiastočne štruktúrovaný a vo forme textového poľa. Pri doporučení lekára zapisovať  vybrané údaje sa bude jednať o kombináciu štruktúrovanej časti, booleanov a voľného text, kde uvedie čo, akým spôsobom a v akej frekvencii vykonávať. Napríklad každý deň doobeda zmerať a zapísať tlak krvi. Zároveň môže po dohode s pacientom nastaviť zasielanie notifikácií prostredníctvom modulu ePrevencia. Okrem zaznačenia príznaku zasielania notifikácií lekár nastaví aj čas a frekvenciu zasielania notifikácií.

Štruktúra bude vytvorená v aj prípade zápisu hraničných hodnôt fyzikálnych a fyziologických veličín, pre ktoré si lekár bude môcť nastaviť zasielanie upozornení v prípade ich prekročenia (upozornenia si môže nastaviť aj pacient vrátane nastavenia upozornení pre lekára). Systém bude navrhovaný s ohľadom na UX, t.j napríklad systém bude lekárovi v prípade známej a častej diagnózy poskytovať predvyplnený plán aj s fyzikálnymi a fyziologickými veličinami, ktoré si má pacient merať (aj s definovanými hraničnými hodnotami). Pacient zároveň bude dostávať :

- upozornenia, resp. notifikácie ak v danom časovom úseku nevyplní požadované fyzikálne veličiny

- upozornenia na potrebu vykonať úkon uvedený v liečebnom pláne, upozornenia na užitie lieku, pričom upozornenia môžu byť realizované

- personifikované upozornenia na základe zmien fyziologických hodnôt a zdravotnej dokumentácie (upozornenie budú generované na základe kombinácie anamnézy, fyziologických parametrov a fyzikálnych veličín).

V rámci rozšírenia EZK bude realizované rozšírenie back-endu :

- rozšírenie EZK portálu a vytvorenie príslušného všeobecného API,

- úprava a doplnenie archetypov a rozšírenie atribútov EZK,

- doplnenie vzťahu zákonný zástupca-dieťa,

- doplnenie liečebného plánu.

Front-end EZK bude doplnený o nasledovnú funkcionalitu:

- Doplnenie rozširovaných polí a atribútov,

- Liečebný plán a jeho vyhodnocovanie,

- Ošetrovateľská dokumentácia,

- Centrum notifikácii,

- Zobrazenie výkonov ku klinickým údajom,

- Vizualizáciu fyzikálnych a fyziologických údajov,

- Správa prístupov

- Zobrazenie žiadanky so záznamom zo zobrazovacieho vyšetrenia (so smerníkom na samotné výsledky)

- Zobrazenie liečebného plánu a naviazaných fyzikálnych veličín.

### API  a  integrácie

- Príjem notifikácií

- Notifikačné API,

- Doplnené API pre IS PZS za účelom využívania rozšíreného EZK,

- Rozšírený portál EZK,(financovaný s prostriedkov mimo tohto projektu)

Číselníky a registre JRUZ

- Číselník vzťahov zákonný zástupca – dieťa ( len v preferovanej variante)

- Register cudzincov( len v preferovanej variante)

Popis budúceho stavu

### Legislatíva

Tabuľka 10 Legislatíva - budúci stav

| Súhrnný popis |
| --- |
| Navrhované zmeny v legislatíve majú zrýchliť a zefektívniť a skvalitniť vybrané procesy rezortu zdravotníctva. Zmeny vyplývajú z potreby skvalitnenia údajov a zvýšenia aktuálnosti údajových základní pre tieto procesy. Vykonané úpravy budú mať dopad na kvalitnejšie poskytovanie služieb v rezorte zdravotníctva. Zmenami v legislatíve je potrebné: zmena usmernenia vo vykazovaní, resp. zautomatizovaní vykazovania od PZS do ZP, zmena usmernenia v nadväznosti na zdravotnícke štandardy vydané Ministerstvom zdravotníctva SR, zmena kvôli automatickému nahrávaniu údajov do ISZI, zmena kvôli zavedeniu mobilného/alternatívneho autentifikátora. Hlavným dôvodom pre zavedenia mobilného/alternatívneho autentifikátora, ktorý by umožnil v prostredí IS eZdravie: • Bezpečnú identifikáciu a autentifikáciu osoby (občana/pacienta) pri prístupe k elektronickým službám eZdravia s možnosťou využitia aj pre iné portály, resp. elektronické služby (najmä zdravotnícke, poisťovne alebo iné súvisiace....), • Autorizáciu úkonov osoby (občana/pacienta) v prostredí eZdravie jednoznačným spôsobom, • Prístup k elektronickým službám v rámci eZdravie z prostredia OS mobilných zariadení – smart telefónov a tabletov • Prístup k elektronickým službám v rámci eZdravie aj pre občanov tretích krajín alebo občanov SR bez trvalého pobytu na území SR, ktorým nemôže byť vydaný primárny autentifikátor - eID alebo eDoPP. Predmetné zmeny legislatívy sa týkajú zákona č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a príslušných vykonávacích vyhlášok. Ostatné zákonné normy v rámci rezortu zdravotníctva, ktoré upravujú agendu rôznych inštitúcií a ich povinnosti týkajúce sa údajov, vedenia zoznamov a registrov (ako napríklad zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane verejného zdravia, zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, Zákon 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a pod.) budú vyžadovať tiež zmeny. Všetky relevantné zmeny legislatívy zabezpečia nevyhnutnú podporu pre naplnenie cieľov tejto štúdie uskutočniteľnosti. Analýza a presný návrh znenia legislatívnych opatrení bude súčasťou samostatnej podaktivity projektu. |
| Priestor pre sumárny obrázok / graf / diagram, nepovinná informácia. Zákon č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a príslušných vykonávacích vyhlášok ; . Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane verejného zdravia ; . Zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov ; . Zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti ; . Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení ; . Zákon č. 156/2018 zo 16. mája 2018, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony ; . |
| Ďalšie informácie (Max. 1600 znakov, pre detailný popis je potrebné využiť prílohy) |
| Kritéria kvality | Spresnenie kritérií kvality: Odkazy na relevantné identifikátory kritérií kvality v prílohe Kritéria kvality. |
| Stručná charakteristika požadovanej kvality (Max. 400 znakov) |
| Riziká | Spresnenie identifikovaných rizík: Odkazy na relevantné identifikátory rizík v prílohe Riziká. |
| Stručná charakteristika identifikovaných rizík (Max. 400 znakov) R_2 Riziko nedodržiavania legislatívou definovaných lehôt na poskytovanie údajov do národných registrov a lehôt na vybavenie agendy dotknutých organizácií v rezorte zdravotníctva. R_3 Legislatívny proces prípravy právnych predpisov sa predĺži, návrhy právnych predpisov nebudú schválené Národnou radou Slovenskej republiky. |
| Prílohy | Diagramy, modely, obrázky v plnom rozlíšení |
| Zoznam príloh. Prílohy obsahujú informácie v štruktúrovanej forme. | Odkazy na relevantné súbory. Prílohy obsahujú informácie vo forme modelov. |

### Architektúra

#### Biznis architektúra

Tabuľka 11 Biznis architektúra – budúci stav

| Súhrnný popis |
| --- |
| Táto časť štúdie popisuje v nasledujúcej časti nasledovné oblasti: eVyšetrenie eVykazovanie ePrevencie Rozšírenie EZK API (mobilná) Rozšírenie štandardov (komunikačné a dátové) Integrácie eVyšetrenie Rozšírením existujúcej domény evysetrenie o nové štruktúry sa umožní zápis väčšieho množstva atribútov a zvýšenie kvality údajov eZdravie. Rozšíria sa štruktúry v rámci vybraných klinických správ. Umožní sa zapisovať do eZdravie ošetrovateľským ZPr (zápis a zber údajov ošetrovateľskej dokumentácie). Zlepší sa kvality liečebného procesu zapisovaním nových fyzikálnych a fyziologických dát a doporučení lekára. Nové štruktúry znížia administratívnu náročnosť štatistických zisťovaní v zdravotníctve pre ZPr. Analýzou v rámci projektovej fázy sa vyberú najčastejšie používané klinické správy (z hľadiska frekvencie) a budú sa do EZK pridávať atribúty tak, aby bola správa podľa možností čo najviac štruktúrovaná. Pri tejto analýze sa bude prihliadať na user exprience ako aj na to, aby celková administratívna záťaž lekára nestúpala, ale klesla. Štruktúrovanie zdravotnej dokumentácie Jedným zo vstupov pre štrukturalizáciu zdravotnej dokumentácie budú atribúty potrebné pre vyhodnotenie indikačných obmedzení pre Laboratorné vyšetrenia liečivá a lieky (MZ SR a ZP budú musieť štrukturalizovať schémy preskripčných obmedzení) zdravotné pomôcky a ŠZM (vrátane časových a počtových obmedzení) Zaroveň bude potrebné štrukturovať a predefinovavať popis preskripčných obmedzení MZ SR a ZP vo forme číselníkov a štandardov zdravotníckej informatiky. V rámci funkcionality chceme zaviesť kontrolu indikačných obmedzení, čím sa zníži riziko sankcionovania od ZP a usporí čas lekára alebo zdravotníckych pracovníkov na kontrolu a vyhodnotenie definovaných obmedzení. Ďaľším zdrojom pre definovanie potrieb rozšírenia štruktúrovanej zdravotnej dokumentácie sú potreby štatistického vykazovania. Definovanie rozsahu a návrh nových polí zdravotnej dokumentácie bude realizované v súčinnosti so zástupcami lekárov/zdravotníckych pracovníkov ( napr. s komorami, s hlavnými odborníkmi MZ SR) ako aj so zástupcami revíznych lekárov ZP, či posudkových a obhliadajúcich lekárov ÚDZS. Zápis a Zber údajov ošetrovateľskej dokumentácie Ošetrovateľská dokumentácia nie je v súčasnosti zapisovaná do eZdravia. Cieľom projektu je vytvoriť v eZdravie štruktúry pre zápis ošetrovateľskej dokumentácie v rozsahu usmernenia MZ SR o vedení zdravotnej dokumentácie a vytvoriť nové služby pre ich zápis a čítanie. Ošetrovateľskú dokumentáciu by do eZdravia zapisovala ošetrujúca sestra, pôrodná asistentka alebo zdravotnícky asistent v zdravotníckom zariadení, v dome ošetrovateľskej starostlivosti, v agentúre domácej ošetrovateľskej starostlivosti alebo v zariadeniach poskytujúcich sociálne služby. Dokumenty, ktoré sú navrhované na zapisovanie do eZdravia: záznam vstupného posúdenia zdravotného stavu osoby (rôzne typy podľa druhu pracoviska), záznamy priebežnej ošetrovateľskej dokumentácie, dekurz zapisovaný v chronologickej postupnosti, obsahujúci, zápis o vykonanom výkone, zápis o zmene zdravotného stavu, potrebách a problémoch osoby, ošetrovateľská prepúšťacia správa. Zoznam zapisovanej dokumentácie a rozsah jej štruktúrovania bude predmetom následnej analýzy. Pre zápis dokumentov budú použité číselníky ako sú číselník sesterských diagnóz, zoznam zdravotných výkonov, prípadne sa zavedú nové číselníky, štruktúry dát, prípadne nové postupy (napr. klasifikácia ošetrovateľských diagnóz NANDA). Ošetrovateľskú dokumentáciu zapíše ošetrovateľský pracovník do eZdravia prostredníctvom IS PZS, portálu alebo mobilnej platformy. Súčasťou zápisov v dekurze budú aj výkony podľa príslušného číselníka výkonov. Postup vykazovania výkonov je uvedený v rámci modulu eVykazovanie. V prípade, ak sa nejedná o sestru s odbornou spôsobilosťou, môže dokumentáciu z vykonaného ošetrenia zapísať v mene pacienta. Takáto dokumentácia nebude zdravotnou dokumentáciou a bude iba informatívneho charakteru. Zápis a Zber údajov pre štatistické vykazovanie, hlásenia zdravotného stavu a hlásenia pre národné zdravotné registre V rámci modulu eVyšetrenia sa vytvoria nové štruktúry v rámci elektronizovaných klinických správ pre zápis nových klinických údajov a ďalších doplnkových informácií. Špecifikácia týchto údajov bude predmetom odbornej analýzy, tak aby výsledkom bolo ušetrenia času lekárov a zdravotníckych pracovníkov a súčasne zníženie ich administratívnej záťaže vypĺňaním štatistických výkazov. Nové dátové štruktúry umožnia automatizáciu tvorby vybraných štatistických výkazov na základe údajov získaných priamo z eZdravia. Tým sa odbúra povinnosť zasielania štatistických výkazov na NCZI a zabezpečí sa ich online dostupnosť. Potreba kontroly jednotlivých výstupov zostane zachovaná. V prípade hlásení zdravotného stavu a hlásení pre národné zdravotné registre sa vytvorí služba, poskytujúca IS ZI možnosť predvyplnenia vybraných polí v hlásení na základe údajov z eZdravia. Tým sa skráti čas ich vyplnenia a pre ZPr zostane povinnosť predvyplnené časti skontrolovať, doplniť chýbajúce informácie a hlásenie odoslať. Zápis údajov do eZdravia bude prebiehať prostredníctvom IS PZS obdobným spôsobom ako v súčasnosti. ; . Príklad: Ročný výkaz o činnosti ambulancie (č. A (MZ SR) 1 - 01) Štatistické jednotky uvádzajú nasledovné údaje: - identifikačné údaje spravodajskej jednotky, - počet návštev pacienta v ambulancii (rozdelené na osoby do 18 rokov a nad 18 rokov), - počet návštev lekára u pacienta (rozdelené na osoby do 18 rokov a nad 18 rokov), - počet návštev sestry u pacienta (rozdelené na osoby do 18 rokov a nad 18 rokov), - počet preventívnych prehliadok (rozdelené na osoby do 18 rokov a nad 18 rokov). - počet vyšetrených osôb ohrozených násilím s fyzickými indikátormi (rozdelené na mužov a ženy a vekové skupiny 19 – 64 a 65+), - počet vyšetrených osôb ohrozených násilím s psychickými indikátormi (rozdelené na mužov a ženy a vekové skupiny 19 – 64 a 65+), - počet vyšetrených osôb ohrozených násilím s fyzickými aj psychickými indikátormi (rozdelené na mužov a ženy a vekové skupiny 19 – 64 a 65+). V NZIS sa nachádzajú nasledovné údaje: - typ ambulancie, ktorú pacient navštívil, - počet návštev v ambulancii, - vek a pohlavie pacienta. Nasledovné údaje bude potrebné doplniť alebo viac štruktúrovať alebo odvodiť: - evidencia návštev lekára/sestry u pacienta napr. cez odvedenie počtu náštev na základe zápisov do EZK pacientom a doplnením evidencie návštev sestry alebo lekár u pacienta, - evidencia preventívnych prehliadok napr. cez definovanie množiny ID zdravotného výkonu, - evidencia osôb s podozrením na ohrozenie násilím napr. doplnia sa nové atribúty do záznamu z vyšetrenia, ktorým ZPr priradí hodnotu TRUE/FALSE. ; . Zápis a Zber fyzikálnych a fyziologických veličín Rozšírením modulu eVyšetrenia o funkciu zberu fyzikálnych a fyziologických veličín a o nové súvisiace štruktúry sa umožní občanom, lekárom, ošetrovateľom a lekárnikom zápis vybraných fyzikálnych a fyziologických veličín ako sú tlak krvi, srdcový tep, hodnota cukru v krvi, teplota a pod. (v jasne štruktúrovanej forme), prípadne ďalších doplňujúcich údajov (vo forme voľného textu) do eZdravia a následne aj zobrazovanie - vizualizácia zapísaných veličín (vo forme tabuliek alebo grafov). Tým sa umožní všetkým spomínaným aktérom sledovať stav vybraných zdravotných parametrov občana a ich vývoj v čase. Získané informácie poskytnú pacientovi ale najmä ošetrujúcemu lekárovi lepší prehľad o stave a vývoji zdravotného stavu pacienta. Zároveň v anonymizovanej forme poskytnú nové štatistické údaje o zdravotnom stave obyvateľstva. Zapisovať a zobrazovať fyzikálne a fyziologické veličiny bude môcť občan, lekár, lekárnik a ošetrovateľ prostredníctvom portálu alebo mobilnej aplikácie, v prípade že bude vytvorená. Lekár a lekárnik by mohli zapisovať dáta aj prostredníctvom svojho IS PZS alebo lekárnického IS v prípade zabezpečenia integrácie nových služieb zo strany dodávateľov IS. Zapísať hodnotu do portálu alebo mobilnej aplikácie môžu manuálne alebo automaticky zápisom z medicínskeho prístroja cez vytvorené rozhranie. Zber fyzikálnych a fyziologických veličín občanom Cieľom vytvorenia novej funkcionality je viac zaangažovať občana do starostlivosti o svoje zdravie. Motiváciou pre zápis hodnôt rôznych fyzikálnych a fyziologických veličín bude sledovanie svojho zdravotného stavu z dôvodu prevencie ako aj pre potreby liečebného procesu, kde lekár odporučí pacientovi sledovať ním požadované hodnoty. To sa týka najmä dlhodobo sledovaných pacientov. Prostredníctvom portálu bude môcť občan zapisovať získané údaje do eZdravia. Zapisovanie bude možné manuálne alebo automaticky cez vytvorené API, prostredníctvom ktorého sa zapíšu údaje z pripojeného medicínskeho prístroja (napr. tlakomer) alebo z aplikácie tretích strán zbierajúcej údaje (napr. portál Strava.com). Doplňujúcou službou bude nastavenie notifikácií na pripomenutie zmerania a zapísania vybraných zdravotných parametrov (služba modulu ePrevencia). Namerané údaje si bude môcť občan zobraziť vo forme tabuľky alebo grafu. Súčasťou môže byť porovnanie voči štandardným hodnotám. Inšpiráciou sú štandardné portály na zobrazovanie fyzikálnych údajov (Garmin, Strava atď.). Občan si bude môcť zapisovať aj rôzne doplňujúce údaje (vo forme voľného textu). Autentifikácia v prípade medicínskych prístrojov záleži od zvoleného protokolu a schopností prístroja. Prístroj bude buď spárovaný na príslušný čas s pacientom, alebo sa do prístroja nejakým spôsobom nahrajú autentifikačné údaje pacienta. Alternatívou je vytvorenie frontendu, ktorý bude obsahovať rovnaké funkcie ako portál. Pre zápis bude potrebné vykonať spárovanie mobilného zariadenia s účtom v EZK. Súčasťou frontendu bude vytvorené API, prostredníctvom ktorého sa budú môcť pripájať medicínske prístroje (napr. tlakomer), fitness trackers alebo aplikácie tretích strán zbierajúce údaje (napr. Strava) a zaznamenávať namerané údaje do frontend. Všetky hodnoty zapísané do eZdravia občanom budú oddelené od údajov zapísaných zdravotníckymi pracovníkmi a v prípade ich zobrazenia budú viditeľne označené. Zber fyzikálnych a fyziologických veličín lekárom Lekár v rámci sledovania pacienta (napr. kardiologickí pacienti, diabetickí pacienti, pooperačné stavy a pod.) potrebuje informácie o vývoji jeho zdravotného stavu. Využitím služby zápisu fyzikálnej a fyziologickej veličiny bude môcť tieto údaje zapisovať do eZdravia, porovnávať s predchádzajúcimi údajmi a sledovať tak trendy vývoja. Lekár v rámci vyšetrenia pacienta v zdravotníckom zariadení zmeria vybranú veličinu (napr. zmeria tlak krvi tlakomerom). Získanú hodnotu zapíše cez portál alebo prostredníctvom svojho IS PZS do eZdravia. Prostredníctvom portálu alebo IS PZP bude môcť lekár zobraziť sledovanú fyzikálnu alebo fyziologickú veličinu na základe identifikácie pacienta, zadania typu veličiny a výberu časového obdobia. Zber fyzikálnych a fyziologických veličín v rámci ošetrovateľskej starostlivosti V rámci poskytovania ošetrovateľských služieb budú môcť sestry na žiadosť pacienta alebo na doporučenie lekára zapisovať hodnoty vybraných fyzikálnych a fyziologických veličín do eZdravia prostredníctvom portálu prípadne mobilnej aplikácie. Portál/ frontend umožní sestrám zápis nameraných hodnôt a taktiež ich zobrazenie za účelom sledovania vývoja zdravotného stavu osoby v ošetrovateľskej starostlivosti. Údaje zapísané zdravotníckym pracovníkom budú zároveň dôveryhodným zdrojom aj pre ošetrujúceho lekára. Alternatívny mobilný prístup pre ADOS sestry (identifikácia, autentizácia a autorizácia) je riešený v rámci štúdie uskutočniteľnosti Zabezpečenie efektívneho používania služieb ESO1 poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti na celom území SR (projekt ESO1 – D). Zber fyzikálnych veličín lekárnikom Niektoré lekárne poskytujú v súčasnosti svojim zákazníkom služby ako je napr. meranie tlaku tlakomerom. Pomocou vytvorenej funkcie umožníme lekárnikom prostredníctvom portálu alebo ich lekárnického IS zapísať namerané hodnoty do eZdravia. Vykazovanie pre potreby DRG Systém bude poskytovať funkcionalitu zápisu dávky nemocníc pre DRG (napríklad dávku vykazovanie výkonov v ústavnej zdravotnej starostlivosti, napríklad 274N, ako aj ďalšie dávky, ktoré sú aktuálne platné pre iný druh zdravotnej starostlivosti) a zápis výkonov DRG ku jednotlivým prípadom a dokumentom ako je napr. prepúšťacia správa. . Definovanie smerníkov na obrazové záznamy Služba umožní kompletne elektronicky realizovať životný cyklus vyšetrení (napr. vyšetrenie CT, MR a pod.) doplnením smerníka na obrazové záznamy. To znamená, že lekár, ktorý požiadal o vyšetrenie pacienta na vybranom zobrazovacom zariadení, bude mať prístup nielen k popisu zo zobrazovacieho vyšetrenia (záznam zo zobrazovacieho vyšetrenia) ale aj k smerníkom na obrazové záznamy z vyšetrenia. Prepojením smerníkov na obrazové záznamy s popisom vyšetrenia/ nálezu lekári získajú komplexnú informáciu o realizovanom vyšetrení. Smerník neobsahuje samotné obrazové údaje, tieto sa nachádzajú v systémoch tretích strán. Smerník je URI, ktoré definuje konkrétne umiestnenie súboru v zdrojovom PACS systéme PZS, u ktorého bolo vyšetrenie vykonané. Služba na vyhľadanie, vytvorenie ale aj celý životný cyklus smerníka môže byť súčasťou IS PZS. Okrem umiestnenia súboru budú súčasťou smerníka aj ďalšie atribúty, napríklad typ vyšetrovacieho prístroja, vyšetrovaná časť tela a pod. podľa výsledkov analýzy. Následné zobrazenie obrazových záznamov z externých PACS systémov pre lekára bude závisieť od integrácie jeho IS PZS s tretími stranami (PACS systémy jednotlivých PZS, alebo externé siete napr. Tatramed). Smerník môže byť súčasťou Záznamu zo zobrazovacieho vyšetrenia alebo Záznamu z odborného vyšetrenia (v prípade ak záver zo zobrazovacieho vyšetrenia je jeho súčasťou). Vytvorením prehľadu o realizovaných PACS vyšetreniach a prístupu k samotným obrazovým záznamom sa zabraní duplicitným vyšetreniam, ušetria sa finančné zdroje v zdravotníctve ako aj čas lekára. Zároveň bude možné sledovať frekvenciu najmä RTG vyšetrení a tým monitorovať dávky ožiarenia o vybraných pacientov. eVykazovanie Vykazovanie zdravotných výkonov Lekár v súčasnosti vedie zoznam realizovaných výkonov v súvislosti s poskytnutím ZS v IS PZS. Z pohľadu aktuálnej verzie eZdravia tento údaj nie je previazaný so zdravotníckou dokumentáciou v EZK a ani inak evidovaný. Po ukončení kalendárneho mesiaca lekár posiela sumár výkonov do svojich zmluvných poisťovní vo forme štruktúrovaných dávok podľa metodického pokynu UDZS. Na základe týchto údajov následne prebieha finančné zúčtovanie medzi PZS a ZP. Nepriamym dôsledkom neprepojenia údajov je rozdiel medzi výkonmi a samotnou zdravotnou dokumentáciou, pričom tento nesúlad je približne v 20 percent prípadoch (20% rozdiel medzi výkazom výkonov a zdravotnou dokumentáciou predstavuje odhad štatistikov NCZI o rozdieloch spôsobených iným použitím a účelom údajov). Zároveň je však potrebné poznamenať, že výkony pre zúčtovanie ZS popisujú iba časť aktivít a nie sú a zrejme ani nikdy nebudú na 100 percent verným obrazom klinickej dokumentácie. Môžu byť k dokumentácii pripojené a uložené v EZKO. Cieľom je vytvorenie jedného zdroja pravdy, ktorým bude eZdravie. Lekár zaznamená realizovaný zdravotnícky výkon prostredníctvom IS PZS do EZK pacienta. Každý zapísaný výkon bude mať väzbu na zdravotný záznam v eZdraví. Zapísané výkony budú následne zdrojom pre vybrané štatistické vykazovanie a podkladom pre finančné zúčtovanie PZP zo ZP. Očakávaným efektom je odbremenenie lekára/PZS (alebo administratívneho pracovníka PZS) od administratívnej záťaže. ZP a iné oprávnené subjekty získajú požadované údaje priamo z prostredníctvom služby pre bezpečné doručenie údajov o výkonoch poskytnutej ZS od PZS do príslušnej ZP a opačne zo ZP do PZS cez bezpečný kanál eZdravie.NZIS umožní uložiť štruktúrované kvantitatívne údaje o realizovaných výkonoch ZS a všetkých súvisiacich pripočítateľných položkách vo väzbe na klinickú dokumentáciu. Získané údaje pomôžu lepšie poznať zdravotných stav jednotlivcov alebo skupín obyvateľov, spresnia podklady pre rozhodovanie a definovanie procesov a realizáciu zdravotných politík SR. Zber a spracovanie nových údajov vytvorí základ pre implementáciu algoritmov AI a big data analýz. Benefitom bude rýchla dostupnosť údajov, vysoká konzistencia údajov v dopyte/query a EZK. Tým sa zjednoduší spracovanie údajov aj na strane konzumenta dát. Cieľom je zabezpečiť, aby pre vytvorenie vybraných reportov postačovali údaje evidované výhradne v eZdraví. Zároveň uvádzame, že podľa aktuálnej platnej legislatívy môže výkon zapísať iba lekár. Nové role nepridávame, ale existujúce role DRG kóderov a pracovníkov komunikujúcich s ZP budú mať ako doteraz prístup k zdravotným výkonom (bez zdravotnej dokumentácie).V prípade potreby bude možné doplniť nové role a doplniť predmetnú legislatívu rozšírením prístupov pre pracovníkov v zdravotníctve. Poskytovateľ ambulantnej zdravotnej starostlivosti vykazuje údaje o činnosti ambulancií elektronickou formou podľa dátového rozhrania, ktoré je uvedené vo formulároch vykazovania. Zároveň aj Poskytovateľ všeobecnej a špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti spracováva a vykazuje ním poskytnuté výkony zdravotnej starostlivosti elektronicky a rovnakou formou ako aj Poskytovateľ ústavnej zdravotnej starostlivosti a Poskytovateľ prepravy a dopravy, ako služby súvisiacej s poskytovaním zdravotnej starostlivosti. Súčasná situácia kladie nároky na lekára/PZS, keď je vyžadované niekoľkonásobné uvádzanie údajov o pacientovi a poskytnutých výkonoch rôznou formou, v rôznej štruktúre a pre rôzne inštitúcie. Cieľom projektu je zavedenie princípu „jeden krát a dosť“ do praxe. Aby bola umožnená evidencia výkonov pre lekára ktorú aktuálne lekári zasielajú do zdravotných poisťovní, je potrebná: evidencia úkonov priamo v klinickej dokumentácii, na základe analýzy bude rozhodnuté aj o evidencii atribútov zdravotných výkonov (aktuálne je to napríklad cenové ohodnotenie, MZ SR aktuálne pripravuje metodickú zmenu oceňovania eRegulácia, ktorú potenciálny projekt v rámci analýzy bude musieť zobrať do úvahy). definovanie statusov prípadov (prípad je otvorený/ uzavretý, lekár bude môcť uzavrieť prípad po ukončení všetkých výkonov na daného pacienta, napr. sa čaká na laboratórne výsledky, v prípade ústavnej zdravotnej starostlivosti bude prípad uzavretý po ukončení hospitalizácie) Procesy opráv zdravotnej dokumentácie v EZK v rôznych situáciách (napr. ak lekár zabudol vyplniť výkon v EZK, ak poisťovňa oprávnene neuzná nejaký výkon, alebo dôjde k chybe PZS atď.) budú koordinované s EVS projektom a budú vstupom a predmetom fázy analýza. Optimalizácia a automatizácia štatistických výkazov a hlásení eZdravie v súčasnom stave už obsahuje množinu údajov potrebných pre zostavenie štatistických výkazov, hlásení zdravotného stavu a hlásení pre národné zdravotné registre v neštruktúrovanej podobe vo forme zdravotnej dokumentácie. Zámerom je definovanie množiny údajov v reportoch vypĺňaných aktuálne zo strany PZS (vrátane ich obsahu a metodického postupu vypĺňania) a určenie potrebného rozšírenia existujúcich štruktúr v EZK tak, aby ich bolo možne automatizovane generovať. Zároveň sa predpokladá aj a optimalizácia workflow týchto údajov eliminovaním duplicitne zasielaných údajov. Existujúce dátové štruktúry eZdravie budú doplnené o nové dátové triedy (archetypy) a ich atribúty tak, aby bolo možné implementovať dopyty/query slúžiace na vytvorenie štatistických reportov priamo nad informáciami obsiahnutými v eZdravie/NZIS. Cieľom je nahradenie viacnásobného vykazovania jedinej aktivity – realizovaného zdravotníckeho výkonu a zápisu do zdravotnej dokumentácie – najprv do EZK pacienta a následne do rôznych štatistík a hlásení. Očakávaným efektom je odbremenenie lekára/PZS od administratívnej záťaže. NCZI a iné oprávnené subjekty získajú požadované údaje v podstate online priamo z eZdravie. Benefitom bude rýchla dostupnosť údajov prakticky online, možné zmeny manažmentu nákupu zdravotnej starostlivosti PZS umožnené priebežným sledovaním realizovaných zdravotných výkonov, vysoká konzistencia údajov medzi štatistickými údajmi a údajmi v EZK. Tým sa zjednoduší spracovanie údajov aj na strane konzumentov dát ako sú napr. Zdravotné poisťovne a rezortné organizácie. Je odôvodnený predpoklad, že pre vytvorenie väčšiny reportov s kompletnými údajmi budú po zmene potrebné výhradne údaje evidované výhradne v EZK. V prípadoch ako napr. pri hláseniach zdravotného stavu a hláseniach pre národné zdravotné registre, kedy nebude možné automatické generovanie z dôvodu chýbajúcich údajov v NZIS, sa vytvorí služba API umožňujúca inému systému (IS ZI) pristúpiť k existujúcim údajom v NZIS (zostavených na základe požiadaviek jednotlivých formulárov) a poskytnúť údaje na predvyplnenie formulárov v IS ZI. Na následnú publikáciu dát sa využije aplikačná a databázová architektúra navrhnutá v rámci štúdie uskutočniteľnosti s názvom Štúdia pre identifikáciu požadovaných výkazov a cieľových skupín pre využívanie informácií v NZIS. Proces certifikácie aplikácii tretích strán Súčasne so zavedením API pre aplikácie a portály tretích strán je nevyhnutné príslušne upraviť legislatívu, definovať a doplniť štandardy zdravotníckej informatiky a stanoviť procesy pre certifikáciu medicínskych zaradení "kompatibilných" pre integráciu s platformou eZdravia. Návrhom je využiť základy procesu overenia zhody podľa zákona 153/2013 Z.z., §11 nasledovne: overenie zhody je platné pre potenciálne mobilné aplikácie ako aj webové aplikácie, ak je aplikácia v súlade, sú jej pridelené prístupové práva a je uvedená v zozname certifikovaných aplikácii, navyše oproti súčasnému stavu sa bude preverovať bezpečnosť aplikácii ako aj postupy a procesy pri vývoji z hľadiska bezpečnosti, pre mobilné aplikácie navyše platí, že po overení zhody, bezpečnosti a spôsobu narábania s údajmi ich NCZI môže zverejniť v app store príslušnej platformy(Android, iOS, Windows) s jasným označením výrobcu, tento proces funguje aj v súčanosti pre overenie zhodny IS PZS, je popísaný na stránkach NCZI. |
| Priestor pre sumárny obrázok: ArchiMate štandardný viewpoint – „Product viewpoint", „Business Process Viewpoint" |
| Ďalšie informácie (Max. 1600 znakov, pre detailný popis je potrebné využiť prílohy) |
| Kritéria kvality | Spresnenie kritérií kvality: Odkazy na relevantné identifikátory kritérií kvality v prílohe Kritéria kvality. |
| Stručná charakteristika požadovanej kvality (Max. 400 znakov) Výsledky integračných testov Jednoduchosť a zrozumiteľnosť navrhnutého riešenia z architektonického hľadiska |
| Riziká | Spresnenie identifikovaných rizík: Odkazy na relevantné identifikátory rizík v prílohe Riziká. |
| Stručná charakteristika identifikovaných rizík (Max. 400 znakov) R_10 Riziko vysokej komplexnosti a veľkého scope R_11 Riziko nefunkčnosti navrhnutého riešenia |
| Prílohy | Diagramy, modely, obrázky v plnom rozlíšení |
| Zoznam príloh. Prílohy obsahujú informácie v štruktúrovanej forme. | Odkazy na relevantné súbory. Prílohy obsahujú informácie vo forme modelov. |

#### Architektúra informačných systémov

Tabuľka 12 Architektúra informačných systémov - budúci stav

| Súhrnný popis |
| --- |
| Architektúra informačných systémov pozostáva z logických celkov realizujúcich funkcie biznis architektúry (eVyšetrenie, eVykazovanie, ePrevencia) a z spoločných aplikačných komponentov, ktoré sú nevyhnutné pre prevádzku (API, IAM a podporné komponenty). Komponenty sú popísané v texte nižšie. Systém bude pripravený konzumovať aj referenčné údaje prostredníctvom Modulu procesnej integrácie a API Gateway. Vzhľadom na povahu údajov bude systém poskytovať svoje údaje a služby priamo, nie prostredníctvom Modulu procesnej integrácie. V rámci projektu budú realizované integrácie na systémy nasledovných inštitúcii: ÚVZ SR, NTS. Integrácie na ZP a IS PZS nie sú hradené z projektu, avšak predmetom je vytvorenie služieb pre IS PZS/ZP, ich otestovanie a sfunkčnenie. Integrácie na IS PZS budú overené počas pilotnej prevádzky. Po spustení systému do prevádzky nezaniknú žiadne služby, nakoľko služby sa iba dopĺňajú. Pri zavádzaní nových dátových štruktúr bude systém využívať schválené URI a bude dopĺňať centrálny modelom údajov VS (ak sa bude v čase implementácie model realizovať, resp. bude existovať). eVyšetrenie V rámci doplnenia logického modulu eVyšetrenie sa bude modifikovať nasledovná funkcionalita: rozšírenie štruktúr a funkcionalita pre fyzikálne a fyziologické údaje a veličiny, rozšírenie štruktúr a funkcionalita pre ošetrovateľskú dokumentáciu, rozšírenie štruktúr o údaje potrebné pre hlásenia a štatistiku, rozšírenie o štruktúrované atribúty vybraných, najpoužívanejších klinických správ, rozšírenie o API, ktoré bude zjednodušovať vypĺňanie údajov lekárovi (a ktoré budú môcť dodávatelia IS PZS implementovať jednoducho do svojich systémov): pomoc pri vypĺňaní údajov vyšetrenia, resp. klinickej správy podľa diagnózy, alebo iného kľúčového atribútu (pre najpoužívanejšie klinické správy a vyšetrenia), iné optimalizácie použiteľné prostredníctvom API pre IS PZS. Pre uľahčenie spôsobu zadávania a vyplnenie štruktúrovanej zdravotnej dokumentácie lekármi bude vytvorený samo-učiaci sa aplikačná časť (algoritmy/machine learning nástroj), ktorá neštruktúrované údaje lekárskych správ spracuje a následne požadované údaje predvyplní do nových štruktúrovaných položiek zdravotnej dokumentácie a uloží po kontrole lekárom. Podmienkou pre vynechania kroku kontroly lekárom je primeraná úspešnosť a konverzia na štruktúrované dáta. Zber fyzikálnych a fyziologických veličín V rámci rozšírenie EZK pre funkciu Zber fyzikálnych a fyziologických veličín vytvoríme nasledovné služby: - Zápis veličiny - Zobrazenie veličiny Nová štruktúra pre zápis fyzikálnej alebo fyziologickej veličiny bude obsahovať najmä nasledovné atribúty: - názov fyzikálnej veličiny (z predvoleného zoznamu) - hodnota fyzikálnej veličiny meraná príslušnou fyzikálnou jednotkou - dátum a čas zadania nameranej fyzikálnej veličiny (zapísaný automaticky) - poznámka k nameranej hodnote fyzikálnej veličiny - forma zápisu (manuál/ device) - identifikácia ZPr alebo príznak „zapísané občanom“ Ošetrovateľská dokumentácia V rámci eVyšetrenia sa rozšíria štruktúry tak, aby bol umožnený prístup ošetrovateľa k funkcionalite bude cez IS PZS, alebo cez iný front-end. V rámci tohto rozšírenia bude vytvorené API, ktorého rozsah je nasledovný: - Zápis zdravotnej dokumentácie v rozsahu ošetrovateľskej starostlivosti (ošetrovateľom) - Zobrazenie ako aj celý životný cyklus zdravotnej dokumentácie v rozsahu ošetrovateľskej starostlivosti - Zápis odporučenia ošetrovateľa Autentifikáciu, autorizáciu, identifikáciu ošetrovateľského pracovníka rieši projekt ESO1-D. eVykazovanie V rámci funkcionality zapisovania zdravotných výkonov budú vybudované: rozšírenie evidencie v EZK o výkony a ich atribúty, atribúty výkonov, ktoré podporujú evidenciu výkonov ústavnej zdravotnej starostlivosti, t.j. okrem výkonu na pacienta aj hospitalizáciu, API pre Zápis zdravotného výkonu do EZK prostredníctvom IS PZS (predpokladá sa implementácia vyvolanej zmeny IS PZS) zobrazenie zdravotného výkonu na portáli EZK, ako aj v IS PZS, sprístupnenie relevantných údajov zdravotným poisťovniam a ISZI, rozšírenie štruktúr JRUZ o register výkonov a súvisiace atribúty, rozšírenie štruktúr a funkcionalita pre štatistické vykazovanie spolu s optimalizáciou a automatizáciou štatistických výkazov s cieľom odbremenenia PZS a automatických výkazov, rozšírenie štruktúr a funkcionalita pre zdravotné hlásenia, príprava datasetu výkonov pre zdravotné poisťovne štruktúry pre príjem stavu zapísaných výkonov (otvorený, uzavretý, preplatený...) API, IAM a podporné komponenty Komunikačná platforma predstavuje doplnenie kanálov a služieb pre definované kanály, aby mohli jednotliví aktéri biznis služby používať. Jedná sa o nasledovné komponenty, resp. kanály: IS PZS, IS lekárnika, Všetky spomenuté kanály by mali byť obsluhované jednotnými spoločnými službami (API), ktorých základ tvoria aplikačné služby. API pre EZK portál ako aj pre mobilné aplikácie (tretích strán) bude jednotné. Jedná sa o nasledovné druhy služieb: API pre čítanie, vyhľadávanie a zápis dát, Zápis a čítanie údajov z registrov, číselníkov a EZK, API spoločné pre mobilné aplikácie ako aj EZK portál (nakoľko funkcionalita je podobná) API za účelom čítania a zápisu smerníkov na obrazové (napr. DICOM) údaje, Štandardizované API pre zápis údajov z medicínskych prístrojov (napríklad ISO/IEEE 11073-10101 /IHE Patient Care Device (PCD) protokol alebo HL7/FHIR protokol). Všetky služby – nové aj súčasné - vrátane všetkých ich operácií, budú dostupné cez jednej bod (end-point) s dôrazom na jednoduchú implementáciu a integráciu IS PZS. Ak vzniknú fasádne alebo biznisové služby, tie budú komunikovať so štandardnou ESB. eZdravie IAM Primárnou úlohou IAM je byť zdrojom informácií a profilov pre rôzne aplikácie v heterogénnom prostredí IT, t.j. zjednodušene povedané zdroj informácií o právach a privilégiach všetkých používateľov v rôznych moduloch a systémoch. Aj z tohto dôvodu zostane v eZdravie iba jedno IAM. Aktuálne IAM sa dopĺňa v rámci projektu OPE. V súčasnosti je prijímateľom zdravotnej starostlivosti umožnené využívať služby eZdravia iba prostredníctvom overenia pomocou eID a v blízkej budúcnosti veľmi pravdepodobne prostredníctvom plánovaného mobilného eID. Občan prostredníctvom portálu eZdravie vie spravovať jemu sprístupnené existujúce služby elektronického zdravotníctva V rámci návrhu nových služieb alebo rozšírenia existujúcich služieb elektronického zdravotníctva bude umožnené spárovanie separátneho tokenu ( napr. ID mobilnej aplikácie) a eID (rodného čísla). Spárovanie umožní využívanie nových a rozšírených služieb eZdravia aj bez potreby podpisovania/autorizácie používateľom. Pre zápis údajov do eZdravia Občanom využitím eID karty nie je vyžadované ich podpisovanie, rovnakú možnosť budú poskytovať nové alebo rozšírené služby elektronického zdravotníctva. V prípade potreby budú zapísané údaje overené a spracované PZS. Takto sa stanú údaje zapísané Občanom a overené PZS súčasťou zdravotnej dokumentácie Občana v zmysle platnej legislatívy. V súvislosti s uvedenými zmenami funkcionality rozšírením existujúceho IAM bude potrebné: Rozšíriť existujúcu Databázu IAM o informácie súvisiace s párovaním tokenu eID (RČ) občana Rozšíriť existujúcu funkcionalitu federalizovaných ID, kedy si občan po prihlásení sa s eID dokáže aktivovať/deaktivovať prostredníctvom front-end portálu eZdravia nové alebo rozšírené služby Spravovať prístupy k údajom, prostredníctvom tejto funkcionality bude možné upravovať oprávnenie na prístup k vlastným údajom pre iné iným osoby (napr. rodič-dieťa) a aplikáciám tretích strán (povoliť prístup takýchto aplikácii k mojim vybraným údajom, typicky iba také ktoré si Občan sám zapísal). Spárovanie tokenu a eID takto pomerne jednoduchým spôsobom umožní bez potreby využívania elektronického podpisu interaktívne zapojiť Občana do správy a aktualizácie údajov v zdravotnej dokumentácii aj bez potreby dodatočne vyvolaných nákladov na nákup certifikátov, licencií, HSM serverov, atď. Číselníky a registre JRUZ Ako nevyhnutná podporná funkcionalita pre biznis služby budú v rámci projektu rozšírené registre a číselníky JRUZ o nasledovné: Register výkonov vrátane ich nevyhnutných atribútov (bodovanie, ceny, pričom je potrebné v priebehu analýzy zohľadniť pripravovaný projekt zmeny oceňovania – eRegulácia). Tu je potrebné zvážiť aj fakt, že exituje aj číselník výkonov DRG a pripočítateľných položiek pre nemocnice a jeho zapracovanie do JURZ v závislosti od jeho využívania v budúcnosti . Ďalšie pomocné a podporné číselníky. Tieto číselníky budú doplnené v súlade so súčasnými princípmi a architektúrou JRUZ, ktorý sa týmto projektom neplánuje meniť. Výkonová vyrovnávacia cache Vzhľadom na predpokladaný nárast používania systému eZdravie, ako aj prechod k intenzívnejšiemu používaniu API služieb (v súčasnosti sa na odbremenenie systému vo veľkom rozsahu používa cachovanie vzhľadom na obmedzenia ESB) je v systéme okrem jednoduchej API gateway navrhovaná aj výkonnostná cache, ktorá bude obsahovať údaje, ku ktorým by inak bolo potrebné pristupovať cez ESB. Vzhľadom na predpokladaný nárast používania systému eZdravie, ako aj prechod k priamemu volaniu číselníkov (v súčasnosti je väčšina údajov cachovaných, a to na všetkých úrovniach systému, vrátane IS PZS) bude oveľa väčšia záťaž na ESB. Vyrovnávacia cache však bude slúžiť na zlepšenie výkonu ale aj za účelom synchronizácie údajov (najmä EZK) počas paralelnej prevádzky viacerých verzií API (aktuálnej verzie -cez ESB a novej verzie – cez API gateway). Synchronizácia údajov by mala byť zabezpečená napojením sa na ESB a paralelným spracovávaním všetkých záznamov, ktoré cez ESB pôjdu na staré verzie API. Nové údaje sa budú počas doby paralelnej prevádzky zapisovať synchrónne do cache ako aj do údajových štruktúr rozšíreného EZK, a asynchrónne pôjdu aj na spracovanie do ESB. Demografické údaje budú zabezpečené jednosmernou matematickou funkciou čím bude zabezpečené oddelenie demografických a klinických dát analogickou úrovňou bezpečnosti ako v súčasnom riešení. Navrhované sú nasledovné aplikačné služby: eVyšetrenie Životný cyklus fyzikálnych a fyziologických veličín v eZdravie Životný cyklus ošetrovateľskej dokumentácie v eZdravie Čítanie fyzikálnych veličín v eZdravie Životný cyklus výmenného lístku/ žiadanky na obrazové vyšetrenie v eZdravie eVykazovanie Životný cyklus zdravotných výkonov a atribútov z EZK Nahrávanie údajov do výkazov v ISZI Vyvolané zmeny v iných systémoch Projekt vyvolá zmeny aj v IS PZS a systémoch zdravotných poisťovní. Predpokladané potrebné zmeny pre IS PZS sú nasledovné: nová verzia eVyšetrenia, evidencia zdravotných výkonov a odosielanie dávok výkonov z IS PZS do eZdravie návrhy zapracovania na optimalizáciu obrazoviek v IS PZS pre efektívnejšie zadávanie nových údajov zo strany lekárov a využívanie s tým spojených API (predvyplnenie štandardných textov na základe diagnózy, optimalizácia číselníkov, UX optimalizácie), voliteľné doplnenie zobrazenia fyzikálnych a fyziologických veličín vyplnených pacientom,prípadne napojenie na vizuálne služby NZIS, K tomu treba pripočítať zmeny vyplývajúce z implementácie projektu ESO1-D Pre IS PZS bude v jednotlivých doménach definovaný set povinných a set voliteľných údajov. Zdravotné poisťovne budú mať k dispozícii rozšírené API a štatistické údaje, pričom ich využitie je čisto na ZP. |
| Ďalšie informácie (Max. 1600 znakov, pre detailný popis je potrebné využiť prílohy) |
| Prílohy | Diagramy, modely, obrázky v plnom rozlíšení |
| Zoznam príloh. Prílohy obsahujú informácie v štruktúrovanej forme. | Odkazy na relevantné súbory. Prílohy obsahujú informácie vo forme modelov. |

#### Technologická architektúra

Tabuľka 13 Technologická architektúra - budúci stav

| Súhrnný popis |
| --- |
| Systém bude fungovať na technológii dodávanej SU 333 alebo vo vládnom cloude na základe zmluvy medzi NCZI a prevádzkovateľom vládneho cloudu . Plánovaná technologická architektúra počíta s nasledujúcimi miestami prevádzky: Miesto prevádzky eZdravia – DC Kopčianska, v súlade so stratégiou rozvoja a centralizácie dátových centier. Vládny cloud – DC Kopčianska, v súlade so stratégiou rozvoja a centralizácie dátových centier. Miesta prevádzky OVM – VÚC, ZP, UDZS Ako už bolo uvedené v štúdii IS OPE, tak v rámci rezortu zdravotníctva aj tento projekt sleduje rovnaké princípy, a to: V súlade s princípmi uvedenými v dokumente „Referenčná architektúra Informačného systému verejnej správy v cloude" je pre časti, ktoré sa majú nachádzať v cloude požadované realizovať ich formou natívnych cloudových aplikácii. Kde pod pojmom natívna cloudová architektúra chápeme sadu pravidiel a princípov, ktoré vedú k vyššej schopnosti absorbovať (pomocou jasného oddelenia unikátnej biznis logiky aplikácie od IT prostredia/zdrojov/infraštruktúry/zdieľaných modulov či aplikácií prostredníctvom rozhraní) a lepšie využívať (napr. biznis logika je písaná tak, aby vedela v každom kroku spracovania využívať možnosť paralelizácie a bolo ju tak možné flexibilne škálovať) dynamicky sa meniace prostredie, v ktorom je daný ISVS prevádzkovaný. Z pohľadu samotnej prevádzky je natívna cloudová architektúra postavená na filozofii štandardizácie (štandardizované prostredia, zjednotené prevádzkové postupy), vďaka ktorému zrýchľuje celý proces, znižuje riziko (výpadkov) nasadzovania nových verzií (tzv. kontinuálny vývoj), a v neposlednom rade optimalizuje (ľudské) zdroje potrebné na prevádzku ISVS (automatizáciou manažmentu kompletných prostredí). Nasledujúce princípy spísané na stránke " https://12factor.net/, predstavujú požiadavky, ktoré musia byť pri návrhu, implementácii a prevádzke riešenia dodržané a zároveň tvoria kritéria kvality pre aplikačnú, technologickú a prevádzkovú časť riešenia. V štúdii nebudeme konkretizovať, ako by mali z pohľadu využitia PaaS služieb vyzerať jednotlivé aplikácie, očakávane však je plné použitie PaaS aplikačných skupín tak ako budú poskytované vo vládnom cloude. Pri PaaS natívnych aplikáciách však už v súčasnej dobe môžeme konštatovať, že dôjde k posunu od virtualizácie smerom ku kontajnerizácii (t.j. technologická separácia jednotlivých celkov bude na úrovni tzv. kontajnerov na báze Kubernetes). Je požadované aby jednotlivé IS boli vyvinuté formou open-source (EUPL licenčný model) s maximálnym využitím nelicencovaných cloud PaaS služieb. Pre lepšiu predstavivosť, bez ujmy na všeobecnosti je rozsah technológii podporujúcich PaaS natívne aplikácie enormný vid. napr. https://github.com/cncf/landscape, takže táto podmienka nemôže ovplyvňovať potenciálnu súťaž. Súčasťou technologickej architektúry bude aj open source komponent na sledovanie kľúčových parametrov riešenia, minimálne na úrovni koncových a aplikačných služieb, alebo sa použije už existujúci komponent na monitoring eZdravie. |
| Priestor pre sumárny obrázok: ArchiMate štandardný viewpoint – „Infrastructure Usage Viewpoint", „Infrastructure Viewpoint" |
| Ďalšie informácie (Max. 1600 znakov, pre detailný popis je potrebné využiť prílohy) |
| Prílohy | Diagramy, modely, obrázky v plnom rozlíšení |
| Zoznam príloh. Prílohy obsahujú informácie v štruktúrovanej forme. | Odkazy na relevantné súbory. Prílohy obsahujú informácie vo forme modelov. |

#### Implementácia a migrácia

Tabuľka 14 Implementácia a migrácia

| Súhrnný popis |
| --- |
| Z hľadiska implementácie je projekt navrhovaný ako jeden celok, cez ktorý sa budú realizovať všetky navrhnuté zmeny. Implementácia je navrhovaná prostredníctvom projektu rozdeleného na podprojekty, čo v kombinácii s fixnými postupmi štrukturálnych fondov a verejného obstarávania znamená: jednotlivé projektové fázy sa prelínajú, nakoľko napríklad analýza a možné doplnenie trvajú prakticky počas celého životného cyklu projektu, dokumenty, ako napr. detailná funkčná špecifikácia budú môcť byť odovzdávanie po častiach podprojektov , funkcionalita bude nasadzovaná, testovaná a akceptovaná priebežne v definovaných časových intervaloch podľa podprojektov (tzv. sprintoch napr. v dĺžke dva týždne, alebo mesiac), súčasťou projektu budú aj UX dizajnéri, ktorí navrhnú API v konzultácii s IS PZS, aby bolo možné s využitím API optimalizovať obrazovky pre lekárov, do projektu budú už vo fáze analýzy preukázateľne zapojení podľa možností zástupcovia všetkých aktérov (zástupcovia lekárskej komory, zástupcovia dodávateľov IS PZS, zástupcovia nemocníc), napr. vo forme kľúčových používateľov jednotlivých funkcionalít, API atď. Títo používatelia môžu pomôcť definovať obsah jednotlivých sprintov ako aj dávať spätnú väzbu k dodávanej funkcionalite. Skorým zaintersovaním aktérov sa minimalizuje riziko odmietnutia riešenia. Vzhľadom na charakter projektu je plánované aj pilotné riešenie a následná duálna prevádzka, kde budú overená funkčnosť jednotlivých častí riešenia. Pilot domény eVykazovanie je navrhovaný v dĺžke 6 mesiacov, pričom zapojenie aktérov je uvažované nasledovne: minimálne 1 dodávateľ nemocničného IS a aspoň 2 zapojené nemocnice, nezávislý od dodávateľa, minimálne 2 dodávatelia IS PZS a aspoň 15 zapojených ambulancií, nezávislý od dodávateľa, podľa možností by mal byť zapojený aspoň 1 IS ZP za účelom overenia domény eVykazovanie. Duálna prevádzka znamená, že v produkcii bude aktuálna (t.j. stará) verzia systému paralelne s novou. Duálna prevádzka nebude povinná pre všetky funkcionality, napr. pre služby bezpečného doručenie údajov o výkonoch poskytnutej ZS od PZS do príslušnej ZP nebude pravdepodobne potrebná duálna prevádzka. Toto prechodné obdobie duálnej prevádzky je odhadované na 1 rok, počas ktorej by sa mali všetky systémy certifikovať a postupne prejsť na novú verziu. Duálna prevádzka nie je súčasťou projektu, keďže jej začiatok je plánovaný až po ukončení projektu. V rámci duálnej prevádzky bude potrebné zvážiť a otestovať aj nábeh (a rýchlosť nábehu) nových funkcií pre lekárov. Vzhľadom na spôsob prepojenia nových častí systému s súčasným riešením prostredníctvom ESB a výkonnostnej cache nie je potrebná migrácia údajov. Synchronizácia údajov medzi aktuálnym a novým API bude automatická. Indikatívny plán verejného obstarávania predpokladá jedno verejné obstarávanie, ktoré bude zahŕňať všetky komponenty, aby sa minimalizovali riziká z manažovania samostatných VO, ktoré nie sú pre NCZI akceptovateľné. Zároveň platí, že navrhované funkcionality sú vysoko závislé sami na sebe a prepojené, čo by výrazne zvýšilo riziko pri rozdelení na viacero projektov. Úpravu existujúceho systému eZdravie umožňuje vlastníctvo zdrojových kódov a práv k jednotlivým komponentom. Začiatok projektu je odhadovaný na 07/2020 a systém by mal byť dodaný do 12/2022. Indikatívny časový harmonogram prípravy a realizácie verejného obstarania na dodávku IS RISEZ je v nasledujúcej tabuľke: Príprava a realizácia VO ; OD; DO; . Príprava súťažných podkladov- časti OPZ a PHZ a zmluva ; 03 Jun 2019 ; 15 Sep 2019 ; . Ex ante kontrola; 15 Sep 2019 ; 30 Sep 2019 ; . Vyhlásenie VO; 01 Oct 2019 ; ; . Realizácia VO; 01 Oct 2019 ; 31 May 2020 ; . Podpis zmluvy na realizáciu hlavných aktivít; 15 Jun 2020 ; ; . Popis hlavných a podporných aktivít projektu je nasledovný: Analýza a dizajn zabezpečí: detailnú identifikáciu všetkých relevantných požiadaviek (funkčných a nefunkčných) a obmedzení, analýzu architektúry existujúcich systémov, procesov a požiadaviek na prostredia, t.j. dodanie detailnej špecifikácie cieľovej biznis, IS a technologickej architektúry vzhľadom na existujúce prostredie, navrhnutie metodiky testovania a detailných testovacích scenárov, vypracovanie a schválenie dokumentu detailnej funkčnej špecifikácie, vypracovanie bezpečnostnej analýzy, ktorá bude zahŕňať procesný (procesy prevádzky z hľadiska bezpečnosti) aj technologický aspekt (napojenie sa do existujúcej a pripravovanej infraštruktúry eZdravie). Implementácia zabezpečí dodanie požadovanej funkcionality jednotlivých funkčných celkov. Vysokoúrovňová aktivita bude pozostávať zo samotnej implementácie jednotlivých výstupov, v súlade so schválenou DFŠ. Implementácia zabezpečí: prípravu technologických prostredí, implementáciu funkcionality jednotlivých výstupov implementačných projektov, integráciu výstupov/produktov, akceptáciu produktov, dodanie dokumentácie (používateľskej, administrátorskej a pod.). Testovanie Aktivita „testovanie“ sa zameriava na realizovanie funkčného i nefunkčného testovania. Bude realizované funkčné aj nefunkčné testovanie, vrátane: Integračného testovania Regresného testovania Akceptačného testovania Pilotná prevádzka Testovania pripravenosti na nasadenie do produkčného prostredia. Nákup HW a krabicového softvéru zabezpečí nákup softvéru pre realizáciu modulu interná API gateway (čo je dnes štandardná, na trhu dostupná funkcionalita). Nasadenie - aktivita zabezpečí školenia a nasadenie riešenia do prevádzkového prostredia. V rámci školení budú zahrnutí viacerí aktéri: dodávatelia IS PZS, zástupcovia lekárov a ošetrovateľov, správcovia systému, poisťovne. Súčasťou je aj zvýšená podpora počas prvého mesiaca po spustení do prevádzky. Podporné aktivity sú: Publicita a informovanosť Aktivita začne 7 mesiacov pred začatím realizácie hlavných aktivít činnosťami v zmysle pravidiel definovaných v Manuáli pre informovanie a komunikáciu (vzhľadom na predpokladaný termín podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP) a bude trvať počas celej doby realizácie hlavných aktivít projektu. Pokrýva oblasť výdavkov na zabezpečenie aktivít informovania a publicity definovaných v Manuáli pre informovanie a komunikáciu. NCZI bude priebežne informovať o stave projektu na svojej webstránke a taktiež osadí na hlavnom mieste realizácie projektu veľkoplošný pútač k projektu, ktorý nahradí po jeho ukončení stálou tabuľou. V neposlednom rade budú súčasťou aktivity aj činnosti zabezpečované partnerom projektu v zmysle Metodiky riadenia kvality a projektového riadenia ÚPPVII a to najmä v oblasti nákupu priestoru nadlinkovej komunikácie a produkcie a výroby mediálnej kampane. Riadenie projektu Aktivita začne 12 mesiacov pred začatím realizácie hlavných aktivít činnosťami partnera a následne bude trvať počas celej doby realizácie hlavných aktivít projektu. V rámci tejto aktivity budú stanovené základne role a vytvorený riadiaci výbor projektu, menovaný projektový manažér za stranu NCZI, ako aj za stranu dodávateľa, projektové tímy so stanovenými úlohami a zodpovednosťami. V neposlednom rade bude aktivita pokrývať zaistenie dohľadu nad kvalitou riešenia (quality assurance) a projektovým riadením aj zo strany partnera projektu v zmysle Metodiky riadenia kvality a metodiky projektového riadenia UPVII. Výsledkom projektu budú nasledovné výstupy eVyšetrenie ; ; . ; Služby pre zápis štrukturovanej ošetrovateľskej dokumentácie ; . ; Služby pre zápis vyšetrenia rozšírené o atribúty pre štatistické vykazovanie ; . ; Doplnenie služieb pre zápis fyzikálnych veličín pacienta cez IS s overením zhody ; . ; Doplnené rozšírené atribúty pre zápis štrukturovaných klinických údajov a príslušné procesné a integračné scenáre pre IS PZS ; . ; API na optimalizáciu vykazovanie výkonov podľa diagnózy indikovaných výkonov ; . ; Smerníky na obrazovú dokumentáciu uloženú v úložisku PZS v PACS systémoch; . eVykazovanie ; ; . ; Rozširenie atribútov o zdravotné výkony ; . ; Rozšírenie integrácií ZP ; . ; Bezpečné doručenie údajov o výkonoch poskytnutej ZS od PZS do príslušnej ZP ; . Podporné kompnenty ; . ; Výkonová vyrovnávacia pamäť ; . ; Doplnenie nových a rozšírenie existujúcih API ; . ; Úpravy IAM ; . ; Napojenie na ESB a zabezpečenie konzistencie dát ; . Integrácie ; ; . ; Integrácia na ZP ; . ; Integrácia na IS PZS ; . ; Integrácie s vybranými rezortnými inštitúciami ; . Harmonogram projektu je znázornený na obrázku nižšie |
| Harmonogram projektu je znázorenný na obrázku nižšie, žltou farbou je znázornený pilot Trvanie aktivít je nasledovné: Aktivita; Trvanie od; Trvanie do; . Analýza a dizajn; T1; T25; . Nákup HW a krabicového SW; T22; T23; . Implementácia; T5; T26; . Testovanie; T17; T28; . Nasadenie; T22; T30; . Projektové riadenie; T-10; T30; . Publicita a informovanosť; T-7; T30; . |
| Prílohy | Diagramy, modely, obrázky v plnom rozlíšení |
| Zoznam príloh. Prílohy obsahujú informácie v štruktúrovanej forme. | Odkazy na relevantné súbory. Prílohy obsahujú informácie vo forme modelov. |

#### Bezpečnostná architektúra

Tabuľka 15 Bezpečnostná architektúra - budúci stav

| Súhrnný popis |
| --- |
| Tento projekt zásadne nemení bezpečnostnú architektúru súčasného riešenia a využíva komponenty, ktoré sú v prevádzke v súčasnom systéme eZdravie, ako aj nové komponenty dodávané projektom OPE a projektom SU333. Všetky komponenty a organizačno-administratívne opatrenia sa budú riadiť metodikou „Metodika pre systematické zabezpečenie organizácií verejnej správy v oblasti informačnej bezpečnosti“ Bezpečnostné opatrenia podľa špecifikované týmto dokumentom sa delia do týchto skupín: 1.Organizačné opatrenia – organizačné zabezpečenie bezpečnosti IS 2.Technické opatrenia – technické zabezpečenie bezpečnosti IS 3.Administratívne opatrenia – súhrn smerníc, politík a pracovných postupov, ktoré musia byť implementované na zabezpečenie základnej úrovne bezpečnosti IS v závislosti od jeho typu |
| Priestor pre sumárny obrázok / graf / diagram. |
| Ďalšie informácie (Max. 1600 znakov, pre detailný popis je potrebné využiť prílohy) |
| Prílohy | Diagramy, modely, obrázky v plnom rozlíšení |
| Zoznam príloh. Prílohy obsahujú informácie v štruktúrovanej forme. | Odkazy na relevantné súbory. Prílohy obsahujú informácie vo forme modelov. |

### Prevádzka

Tabuľka 16 Prevádzka - budúci stav

| Súhrnný popis |
| --- |
| Návrh zabezpečenia prevádzky predstavuje dôležitú súčasť projektových aktivít ako aj aktivít súvisiacich s trvalou udržateľnosťou riešenia počas horizontu minimálne ďalších 5 rokov. Aktivity zabezpečenia prevádzky počas projektu Z pohľadu organizácii, ktoré budú zainteresované na príprave riešenia bude prevádzka počas projektu koncipovaná nasledovne: • Vlastnými kapacitami NCZI budú zabezpečované o aktivita konsolidácie domén, za účelom riešenia IAM o asistencia/podpora pri riešení komunikačnej infraštruktúry na strane NCZI • Projektovým teamom (v rámci obstarania projektu) budú zabezpečované aktivity o pre oblasť riadenia zmien (v rámci priebehu projektu) o pre oblasť aplikačnej podpory a riadenia zmien (v rámci priebehu projektu) o pre oblasť riadenia nasadzovania a dohľadu prevádzky aplikácii (v rámci priebehu projektu) • L2 teamom na strane poskytovateľa cloudových služieb (v rámci obstarania projektu) budú zabezpečované aktivity o pre oblasť podpory prevádzky platformových a infraštruktúrnych služieb bude využívaná podpora dodávaná projektom SU333. Prevádzka riešenia bude koncipovaná nasledovne: • L1 teamom na strane NCZI o Centrálny help-desk, pre telefonickú podporu štandardizovaných problémov o Service-desk, pre centrálny spôsob nahlasovania a sledovania problémov • L2 teamom na strane NCZI o pre oblasť aplikačnej podpory a riadenia zmien o pre oblasť riadenia nasadzovania a dohľadu prevádzky aplikácii • L2 teamom na strane MVSR o pre oblasť podpory prevádzky platformových a infraštruktúrnych služieb vo vládnom cloude • L3 teamom na strane dodávateľa (zabezpečeného servisným kontraktom) zabezpečovania opráv chýb a riešenie incidentov v aplikáciách Systém bude fungovať v cloude NCZI, ktorý je budovaný v projekte SU333. V prípade nedostupnosti infraštruktúry a služieb tohto projektu budú výstupy fungovať na náhradnom riešení, buď vo vládnom cloude alebo na rozšírených súčasných zdrojoch NCZI. |
| Priestor pre sumárny obrázok / graf / diagram, nepovinná informácia. |
| Ďalšie informácie (Max. 1600 znakov, pre detailný popis je potrebné využiť prílohy) |
| Prílohy | Diagramy, modely, obrázky v plnom rozlíšení |
| Zoznam príloh. Prílohy obsahujú informácie v štruktúrovanej forme. | Odkazy na relevantné súbory. Prílohy obsahujú informácie vo forme modelov. |

### Ekonomická analýza

Tabuľka 17 Ekonomická analýza - budúci stav

Súhrnný popis

Úvodné informácie (Max. 1600 znakov, pre detailný popis je potrebné využiť prílohy) Čistá súčasná ekonomická hodnota (ENPV) = 3 757 880 BCR= 1,33 Rok návratu investície (PBP) = 8 Rozpočet projektu = 9 343 764

Aktivita; EUR s DPH; . Analýza a dizajn; 1 884 469,86 ; . Nákup HW a krabicového SW; 73 575 ; . Implementácia; 5 277 364,47 ; . Testovanie; 1 102 938,48 ; . Nasadenie; 351 353,10 ; . Publicita a informovanosť; 186 875,29 ; . Projektové riadenie; 467 188,22; . Spolu; 9 343 764,42; . Mimo rozpočtu je vytvorenie modelovej mobilnej aplikácie, ktorá bude používať API vytvorené týmto projektom. Aplikácia bude financovaná z rozpočtových prostriedkov NCZI v odhadovanej výške 80 000 EUR.

Prínosy Projekt RISEZ predstavuje najmä rozšírenie údajovej základne, zlepšenie jej kvality (modul eVyšetrenie) a pridanie biznis modulov eVykazovanie prípadne ePrevencia ( preferovaná varianta). Projekt sa teda sústredí na základné funkcie elektronického zdravotníctva - t.j. mať kvalitné údaje. Kvalitné údaje sa však zložito priamo oceňujú, prínosy sú najmä kvalitatívne. Z tohto dôvodu sú kvantitatívne prínosy najmä nepriame. Kvantitatívne prínosy za jednotlivé moduly sú nasledovné: Sprievodný list. Elektronizácia sprievodných listov sa implementuje ako súčasť implementácie rozšírenia o smerníky na DICOM údaje. Úspora spočíva v elektronizácii samotného výmenného lístku (žiadanky sprievodného listu), ktorú predtým musel pracovník ručne prepísať do systému NIS alebo IS PZS. Táto činnosť zaberá jednu minútu času ZPr, pričom počet relevantných vyšetrení je 6.2 milióna. V oblasti eVykazovanie je hlavným prínosom zrušenie vybraných štatistických zisťovaní NCZI. Po implementácii projektu si NCZI bude vedieť údaje do príslušných výkazov nahrať priamo z údajov eZdravie a lekárom tak odpadne povinnosť vypĺňať formuláre. Údaje do eZdravia nahráva IS PZS, pričom lekár buď už príslušnú evidenciu viedol v IS PZS, alebo ju tam presunie. Nakoľko lekár bol povinný túto evidenciu mať, iba sa presúva miesto evidencie a zrušenie formulárov je čistým prínosom. Ďalším prínosom je ušetrenie času zdravotníckych pracovníkov pri nahlasovaní výkonov. Výkony sú v aktuálnom stave zadávané zdravotníckymi pracovníkmi do IS PZS, pričom každý mesiac sa následne generujú dávky do poisťovní. Tieto dávky sú zväčša generované pomocou zmluvného partnera, ktorý zabezpečí elektronické nahratie do poisťovne. Tento krok v TOBE stave vypadne, nakoľko dávka do ZP bude doručená prostredníctvom služby pre bezpečné doručenie údajov o výkonoch poskytnutej ZS od PZS cez IS PZS do príslušnej ZP. Na základe merania vieme, že PZS týmto každý mesiac ušetrí priemerne 20 minút. Na základe pripomienok medzi prínosy nerátame prínos eVyšetrenia, ktorý je kvantifikovaný pomocou zahraničnej štúdie (https://doi.org/10.1377/hlthaff.2017.1658), ktorá sledovala vplyv zavedenia nových funkcií elektronického zdravotníctva do nemocníc. Jej výsledky o poklese úmrtnosti o 0.21 percenta v ďalších rokoch po nasadení. Hodnota ľudského života je ocenená podľa metodiky OPII - vyplýva z dokumentu “Metodická príručka k tvorbe analýz nákladov a prínosov (CBA)” programu Operačný program Integrovaná infraštruktúra. Toto zníženie úmrtnosti bolo odsledované štatisticky, vyplýva však predovšetkým z lepšej bázy údajov, ktoré sa následne dajú využívať (napríklad report, kto a ako dlho užíva návykové lieky, pozeranie výsledkov z vyšetrení, čítanie inštrukcií od doktora, porovnávanie efektivity rôznych druhov liečby pri jednotlivých diagnózach, hodnotenie kvality poskytovanej starostlivosti). Prínos bude môcť byť vyhodnocovaný na základe štatistiky úmrtí, ktorú bude zverejňovať NCZI v delení podľa poskytovateľov a diagnóz. Kvantitatívne prínosy vyplývajú predovšetkým zo zlepšenia údajovej základne a je možné ich odvodiť od princípu Value of information, nie sú však priamo monetarizovateľné. Z lepšej údajovej základne budú môcť byť vyčítané nasledovné informácie: hodnotenia kvality PZS spracovanie a zverejnenie štatistík (napr. údajov o počte realizovaných výkonoch, reoperovanosti, úmrtnosti v nemocniciach podľa diagnóz/skupín diagnóz podľa MKCH a PZS) štatistiky úspešnosti liečby jednotlivých diagnóz, porovnanie nákladovosti a efektivity liečby naprieč PZS pri jednotlivých diagnózach a postupoch. Druhým druhom kvalitatívnych prínosov sú prínosy priamo z realizovaných funkcionalít: otvorenie systému prostredníctvom API umožní jednoduchú integráciu iných ISVS a tvorbu aplikácií tretích strán, pričom inovačný potenciál (a jeho prínosy) v tejto oblasti nie je možné odhadnúť s dostatočnou mierou presnosti, vytvorenie predpokladov pre okamžitú dohľadateľnosť a lepšiu dostupnosť grafických údajov z vyšetrení pre lekárov a pacientov, vytvorenie predpokladov pre odbúranie procesu reportovania zdravotných výkonov do ZP.

Prílohy

Zoznam príloh. Prílohy obsahujú informácie v štruktúrovanej forme.