Príloha č. 3 Návrh opisu predmetu zákazky

Návrh opisu predmetu zákazky

Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa: Poskytovanie servisných služieb a služieb aplikačného rozvoja pre informačný monitorovací systém

Spoločný slovník obstarávania: 48000000-8 - Softvérové balíky a informačné systémy

OBSAH

1. Úvod	4

1.1	Zoznam obrázkov a tabuliek	5

1.2	Použité skratky	6

1.3	Právny rámec	10

2.	Súčasný stav	16

2.1	Architektúra riešenia (stav k 02/2021)	18

2.1.1	Architektonické princípy ITMS2014+	18

2.1.2	Logická architektúra ITMS2014+	22

2.1.3	Fyzická architektúra ITMS2014+	30

2.1.4	Technologické prvky tretích strán použité v architektúre	34

2.1.5	Interné architektonické zásady	40

2.2	Prevádzka systému	41

2.2.1	Odozva systému	43

2.2.2	Podpora prevádzky	45

2.3	Funkcionalita systému (stav 02/2021) 	46

2.3.1	Generálne funkcionality systému	47

2.3.2	Funkcionalita evidencie dodávateľov a účtovných dokladov	60

2.3.3	Funkcionalita verejných obstarávaní a zmlúv	60

2.3.4	Funkcionality systému oblasti Programového riadenia	61

2.3.5	Funkcionality systému oblasti Projektovej úrovni riadenia	66

2.3.6	Funkcionality systému oblasti Finančného riadenia na národnej úrovni	72

2.3.7	Funkcionality systému oblasti Finančného riadenia na nadnárodnej úrovni	75

2.3.8	Funkcionality systému oblasti Spätných tokov	76

2.3.9	Poskytovanie údajov prostredníctvom Open Data API	79

2.3.10	Import údajov prostredníctvom Open API	79

2.3.11	E-learning	79

2.3.12	Statická príručka / nápoveda	80

2.3.13	Funkcionality mobilnej aplikácie ITMS2014+	80

3.	Požadovaný rozsah a kvalita služieb	81

3.1	Obsah predmetu zákazky 	82

3.2	Spôsob realizácie obsahu predmetu zákazky	82

4.	Požiadavky 	83

4.1	Požiadavky na riešenie	84

4.2	Požiadavky na vlastnosti riešenia	84

4.2.1	Integračné požiadavky	84

4.2.2	Základné vlastnosti systému	84

4.2.3	Vlastnosti používateľského rozhrania 	86

4.2.4	Bezpečnosť systému	87

4.2.5	Monitoring	89

4.2.6	Technologické obmedzenia	89

4.3	Projektové požiadavky	91

4.3.1	Projektový manažér 	92

4.3.2	Manažér plánovania jednotlivých verzií Diela – release manažér	92

4.3.3	Hlavný analytik	93

4.3.4	Softvérový analytik/procesný analytik	93

4.3.5	Hlavný vývojár/programátor	94

4.3.6	Vývojár / Programátor	94

4.3.7	Konfiguračný manažér	94

4.3.8	Hlavný tester	95

4.3.9	Tester	95

4.3.10	Dizajnér / dizajnér komponentov	95

4.3.11	Dizajnér systémovej architektúry	96

4.3.12	Databázový architekt	96

4.3.13	Dokumentarista	97

5.	Prílohy	99

A.	Služby technickej a aplikačnej podpory (paušál)	99

Vypracovanie pravidelných správ o paušálnych SLA činnostiach	100

Zabezpečenie bezpečnosti systému ITMS2014+ a vykonávanie pravidelných penetračných testov	100

Vykonávanie pravidelných výkonových testov	100

Zabezpečovanie monitoringu ITMS2014+ a vypracovanie pravidelných technických správ o stave systému ITMS2014+	101

Vypracovanie pravidelných analytických správ o stave systému ITMS2014+ (google analytics, hotjar a pod.)	101

Zabezpečovanie projektového manažmentu	101

Zabezpečovanie Release manažmentu	102

Údržba (konfigurácia) prostredí	102

Zabezpečenie a prevádzka projektového nástroja	102

Spravovanie vývojového repozitára	102

Spravovanie analytického repozitára	103

Poskytovanie služieb technickej podpory, údržby a podporných služieb	103

B.	Služby technickej a aplikačnej podpory na vyžiadanie (nadpaušál)	103

Vykonávanie mimozáručného a pozáručného servisu	104

Úprava dát a SQL dopyty	104

Zabezpečovanie mergovania a deployment	104

Poskytovanie Code review	104

Poskytovanie AN review	104

Poskytovanie konzultačného a odborného poradenstva	105

Vykonávanie Refactoringu a upgradu	105

Vykonanie výkonových a/alebo penetračných testov na základe požiadavky (nad rozsah stanovený v „paušály“)	105

Poskytovanie školení k funkcionalitám ITMS2014+ pre verejného obstarávateľa a tretie strany	105

C.	Služby aplikačného rozvoja	105

Analýza a návrh riešenia	106

Vývoj	106

Testovanie	107

Nasadenie a dokumentácia	107

Riadenie projektu 	108

# 1. Úvod

V zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013 (ďalej len „Nariadenie č. 1303/2013“), článok 125 bod 2 písmeno d), článok 122 bod 3 a článok 140 bod 6 je členský štát povinný zriadiť systém na zaznamenávanie a uchovávanie údajov v elektronickej podobe a to o každej operácii, ktoré sú potrebné na monitorovanie, hodnotenie, finančné riadenie, overovanie a audit, vrátane podľa potreby aj údajov o jednotlivých účastníkoch operácií. Členský štát zabezpečí, aby sa všetky výmeny informácií medzi prijímateľmi a riadiacim orgánom, certifikačným orgánom, orgánom auditu a sprostredkovateľskými orgánmi uskutočňovali prostredníctvom systémov elektronickej výmeny údajov, t. j. elektronickými prostriedkami. Ak dokumenty existujú len v elektronickej forme, používané počítačové systémy musia spĺňať uznávané bezpečnostné normy, ktoré zabezpečujú, že uchovávané dokumenty spĺňajú vnútroštátne zákonné požiadavky a môžu byť spoľahlivé na účely auditu. Tieto požiadavky sú často pomenované aj ako princípy e-Kohézie.

V rámci § 49 odsek 1 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon č. 292/2014 Z. z.“) je definovaný informačný monitorovací systém, ktorý zahŕňa štandardizované procesy programového a projektového riadenia. Informačný monitorovací systém obsahuje údaje, ktoré sú potrebné na transparentné a efektívne riadenie, finančné riadenie a kontrolu poskytovania príspevku a na zabezpečenie informácií podľa osobitných predpisov. Informačný monitorovací systém slúži na evidenciu informácii a osobných údajov fyzických osôb získavaných pri poskytovaní príspevku podľa § 47 Zákona č. 292/2014 Z. z.

Informačný monitorovací systém ITMS2014+ v nadväznosti na Nariadenie č. 1303/2013 a Zákon č. 292/2014 Z. z., predstavuje centrálny informačný systém, ktorý slúži na evidenciu, následné spracovávanie, export, výmenu dát, údajov a dokumentov medzi žiadateľom/prijímateľom, poskytovateľom pomoci a ďalšími orgánmi zapojenými do implementácie európskych štrukturálnych a investičných fondov (ďalej len „EŠIF“) v Slovenskej republike v programovom období 2014 – 2020. Systém podporuje komunikáciu medzi žiadateľom/prijímateľom a poskytovateľom pomoci a inými orgánmi zapojenými do implementácie EŠIF a to najmä v elektronickej podobe. Taktiež zabezpečuje zber dát na všetkých úrovniach o programovaní, projektovom a finančnom riadení, slúži na zaznamenávanie kontrol, monitorovanie a hodnotenie EŠIF.

V zmysle § 5 odsek 1 a 3 zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon č. 305/2013“) ITMS2014+ patrí do kategórie špecializovaných portálov.

ITMS2014+ predstavuje moderný, ľahko rozširovateľný a prevádzkovateľný informačný systém postavený najmä na opensource produktoch a technológiách. Vysoký dôraz sa kladie na orientáciu na koncového používateľa systému, t. j. na intuitívnosť a zrozumiteľnosť informačného systému a na maximálnu využiteľnosť, analytické spracovanie a na možnosti jednoduchého zverejňovania uložených údajov a dát.

Vlastníkom a správcom informačného monitorovacieho systému ITMS2014+ a autorských práv k systému je Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (ďalej len „MIRRI SR“). MIRRI SR umožnilo Pôdohodpodárskej platobnej agentúre (ďalej aj „PPA“) upravovať systém ITMS2014+ formou udelenia sublicencie za účelom plnenia povinností v zmysle §17a zákona č. 280/2017 Z. z. o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a o zmene zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov. Jedná sa o subjekt, ktorý sa podieľa na rozvoji ITMS2014+ (ďalej aj „participujúci subjekt“). Ďalším participujúcim subjektom je aj Ministerstvo financií Slovenskej republiky (ďalej aj „MF SR“), ktoré plní úlohy Certifikačného orgánu.

Prevádzkovateľom ITMS2014+ je DataCentrum (rozpočtová organizácia v priamej riadiacej pôsobnosti MF SR), ktoré zodpovedá za zabezpečenie prevádzky ITMS2014+, poskytovanie podpory pre používateľov systému ITMS2014+ a tiež zabezpečuje bezpečnosť systému ITMS2014+.

Doterajšie aktivity vykonané v rámci ITMS2014+ si môže uchádzač podrobne naštudovať prostredníctvom nižšie uvedených zmlúv a ich príloh, ktoré sú zverejnené v centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR:

http://www.crz.gov.sk/index.php?ID=967812&l=sk

http://www.crz.gov.sk/index.php?ID=1863795&l=sk

https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=2470614&l=sk

https://www.crz.gov.sk/data/att/4372267_dokument1.pdf

https://www.crz.gov.sk/data/att/4080885_dokument1.pdf

https://www.crz.gov.sk/data/att/2726178.pdf

V nasledujúcich kapitolách Opisu predmetu zákazky sú priblížené implementované funkcionality systému ITMS2014+ a architektúra ITMS2014+ v stave k dátumu uvedenému v dokumente. Verejný obstarávateľ týmto upozorňuje uchádzačov, že proces implementácie fukncionalít ITMS2014+ prebieha kontinuálne v zmysle nižšie uvedených platných a účinných zmlúv:

https://www.crz.gov.sk/data/att/4372267_dokument1.pdf

https://www.crz.gov.sk/data/att/4080885_dokument1.pdf

## Zoznam obrázkov a tabuliek

Zoznam tabuliek

Tabuľka 1 Použité skratky	8

Tabuľka 2 Prehľad stavu systému ITMS2014+  k 01/2021	15

Tabuľka 3 Prehľad počtu UseCase a počtu obrazoviek jednotlivých častí domén k 01/2021	16

Tabuľka 4 Prehľad počtu vád v období 06/2017 – 12/2020	16

Tabuľka 5 Prehľad existujúcich integrácií s externými systémami k 01/2021	20

Tabuľka 6 Zoznam produkčných serverov ITMS2014+	31

Tabuľka 7 Zoznam serverov ITMS2014+ bez high availability	32

Tabuľka 8 Subprojekty a výstupné artefakty	39

Tabuľka 9 Priemerný čas načítania najvýznamnejších stránok neverejnej časti aplikácie	42

Tabuľka 10 Základné vlastnosti systému	84

Tabuľka 11 Vlastnosti používateľského rozhrania	85

Tabuľka 12 Bezpečnosť	86

Tabuľka 13 Monitoring	87

Tabuľka 14 Technologické obmedzenia	89

Zoznam obrázkov

Obrázok 1 Ukážka architektúry ITMS2014+	18

Obrázok 2 Logická architektúra	23

Obrázok 3 Detail vnútornej štruktúry	24

Obrázok 4 Schéma komunikácie mobilných aplikácií	25

Obrázok 5 Schéma zbierania log záznamov	27

Obrázok 6 Schéma zbierania auditných záznamov	28

Obrázok 7 Príklad používateľského rozhrania Kibana	37

Obrázok 8 Používateľské rozhranie Saiku	37

Obrázok 9 Používateľské rozhranie Zabbix	39

Obrázok 10 Počet používateľov (návštevníkov) neverejnej časti	42

Obrázok 11 Počet používateľov (návštevníkov) verejnej časti	42

Obrázok 12 Priemerný čas načítania stránok neverejnej časti aplikácie	43

Obrázok 13 Priemerný čas načítania stránok verejnej časti aplikácie	44

Obrázok 14 Doménový model ITMS2014+	47

## Použité skratky

| CEDIS | Centrálny elektronický databázový informačný systém |
| --- | --- |
| CKO | Centrálny koordinačný orgán |
| CLLD | Community Led Local Development (Miestny rozvoj vedený komunitou) |
| CO | Certifikačný Orgán |
| CPU | Centrum podpory užívateľov |
| CRNZ | Centrálny register nelegálneho zamestnávania |
| CSH | Kontextová nápoveda (Context-sensitive Help, skr. CSH) |
| DB | Databáza |
| DMS | Document managmet system |
| DV | Deklarovaný výdavok |
| ECB | Európska centrálna banka |
| EDU | Školiace prostredie ITMS2014+ |
| EK | Európska Komisia |
| ESF | Zdroj financovania - Európsky sociálny fond |
| EŠIF | Európske štrukturálne a investičné fondy |
| EÚ | Európska únia |
| FAQ | Často kladené otázky |
| IAM | Identity and access management |
| IFO | Identifikátor fyzickej osoby |
| IMVP14-IAM | IAM - Mobilná aplikácia verejná časť |
| IMVP14-PRG | Programovanie - Mobilná aplikácia verejná časť |
| IMVP14-PRJ | Projektové riadenia - Mobilná aplikácia verejná časť |
| IMVP14-SVU | Správa vlastného účtu - Mobilná aplikácia verejná časť |
| IMVP14-SYS | Správa systému - Mobilná aplikácia verejná časť |
| IN14 alebo IN | ITMS2014+ neverejná časť |
| IN14-DOT | Dotačné schémy |
| IN14-DMS | DMS na IN14 |
| IN14-FIN | Finančné riadenie na IN14 |
| IN14-IAM | IAM modul na IN14 |
| IN14-INT | Integrácie na IN14 |
| IN14-KON | Kontrola na IN14 |
| IN14-NZR | Nezrovnalosti na IN14 |
| IN14-OPS | Programové štruktúry na IN14 |
| IN14-OVR | Overovania na IN14 |
| IN14-PRG | Programovanie na IN14 |
| IN14-PRJ | Projektové riadenie na IN14 |
| IN14-SPU | Správa používateľského účtu na IN14 |
| IN14-SUB | Správa subjektov na IN14 |
| IN14-SVU | Správa vlastného účtu na IN14 |
| IN14-SYS | Správa systému na IN14 |
| IN14-VO | Verejné obstarávanie na IN14 |
| IPO | Identifikátor právnickej osoby |
| ISŠP | Informačný systém štátnej pokladnice |
| ISUF | Informačný systém účtovníctva fondov |
| IS VS | Informačný systém verejnej správy |
| ITMS | Informačno-technologický monitorovací systém |
| ITMS2014+ | Informačno-technologický monitorovací systém pre programové obdobie 2014-2020 |
| IV14 alebo IV | ITMS2014+ verejná časť |
| IV14-DMS | DMS na IV14 |
| IV14-FIN | Finančné riadenie na IV14 |
| IV14-NZR | Nezrovnalosti na IV14 |
| IV14-PRG | Programovanie na IV14 |
| IV14-PRJ | Projektové riadenie na IV14 |
| IV14-SPU | Správa používateľského účtu na IV14 |
| IV14-SUB | Správa systému na IV14 |
| IV14-SVU | Správa systému na IV14 |
| IV14-SYS | Správa systému na IV14 |
| IV14-VO | Verejné obstarávanie na IV14 |
| JRŽ | Jednotný register žiadateľov na Poľnohospodárskej platobnej agentúry |
| KEP | Kvalifikovaný elektronický podpis |
| KP | Konečný prijímateľ |
| MAS | Miestna akčná skupina |
| MIRRI SR | Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky |
| MF SR | Ministerstvo financií Slovenskej republiky |
| MP SVR | Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky |
| MS | Monitorovacia správa |
| MS SR | Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky |
| MV | Monitorovací výbor |
| MV SR | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
| NAKA | Národná kriminálna agentúra |
| NMV | Národný monitorovací výbor |
| NSRR | Národný strategický a referenčný rámec |
| NZR | Nezrovnalosť |
| OA | Orgán auditu |
| OIF | Orgán implementácie fondov |
| OLAF | Európsky úrad pre boj proti podvodom |
| OOV | Odhad očakávaných výdavkov |
| OP | Operational programme - Operačný program |
| ORSR | Obchodný register |
| OVM | Orgán verejnej moci |
| OVP | Organizácia v pôsobnosti subjektu |
| PCS | Program cezhraničného rozvoja |
| PD | Pohľadávkový doklad |
| PJ | Platobná jednotka |
| PPA | Poľnohospodárska platobná agentúra |
| PPO | Pracovná Pozícia v Orgáne |
| PPP | Podmienky poskytnutia pomoci |
| PROD | Produkčné prostredie ITMS2014+ |
| PRV | Program rozvoja vidieka |
| RFO | Register fyzických osôb |
| RIS | Rozpočtový informačný systém |
| RIUS | Regionálna integrovaná územná stratégia |
| RO | Riadiaci Orgán |
| RPO | Register právnických osôb |
| RRP ID | Identifikátor používateľa poskytnutý Datacentrom |
| SFC System | System for Fund Management in the European Community 2014 |
| SO | Sprostredkovateľský Orgán |
| STG | Predprodukčné prostredie ITMS2014+ |
| SŽoP | Súhrnná žiadosť o platbu |
| SW | Software |
| ŠF | Štrukturálne fondy (ERDF, ESF) |
| ŠP | Štátna pokladnica |
| ŠR | Štátny rozpočet |
| ŠU SR | Štatistický úrad |
| TST | Testovacie/cvičné prostredie ITMS2014+ |
| ÚD | Účtovný doklad |
| UI | User interface – používateľské rozhranie |
| UseCase | Prípad použitia |
| ÚPVS | Ústredný portál verejnej správy |
| ÚVO | Úrad pre verejné obstarávanie |
| VO | Verejné obstarávanie |
| VšZP | Všeobecná zdravotná poisťovňa |
| VZ | Vlastný zdroj |
| VZPaZ | Vzájomné započítavanie pohľadávok a záväzkov |
| WF | WorkFlow mechanizmus |
| WTM | Web Text Management - Manažment údajov vytváraných s použitím web textového editora. |
| YEI | Iniciatíva zamestnania mladých |
| ZARHOD | Hodnotiteľ (Zaradenie osoby na subjekt) |
| ZARKO | Kontaktná osoba (Zaradenie osoby na subjekt) |
| ZAROIF | Zamestnanec orgánu implementácie fondov (Zaradenie osoby na subjekt) |
| ZAROVP | Zamestnanec organizácie v pôsobnosti (Zaradenie osoby na subjekt) |
| ZARPIV | Zamestnanec subjektu na verejnej časti (Zaradenie osoby na subjekt) |
| ZARSUB | Zamestnanec subjektu (Zaradenie osoby na subjekt) |
| ZASTAT | Štatutárny zástupca (Zaradenie osoby na subjekt) |
| ŽoAK | Žiadosť o aktiváciu konta |
| ŽoNFP | Žiadosť o nenávratný finančný príspevok |
| ŽoP | Žiadosť o platbu |
| ŽopNaEK | Žiadosť o platbu na Európsku komisiu |
| ŽoVFP | Žiadosť o vrátenie finančného príspevku |

Tabuľka 1 Použité skratky

## Právny rámec

Nižšie uvedená legislatíva poskytuje základný prehľad relevantnej legislatívy vo vzťahu k ustanoveniam Systému riadenia EŠIF a Systému riadenia CLLD. Záväzné a oficiálne znenie právnych aktov je zverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie:

- Zmluva o Európskej únii a Zmluva o fungovaní Európskej únie;

- Nariadenie Rady (EÚ, EURATOM) č. 1311/2013 z 2. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020;

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a SYSTÉM RIADENIA EURÓPSKYCH ŠTRUKTURÁLNYCH A INVESTIČNÝCH FONDOV 20. novembra 2014 Strana 9 Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006;

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1300/2013 zo 17. decembra 2013 o Kohéznom fonde, ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1084/2006;

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1301/2013 zo 17. decembra 2013 o Európskom fonde regionálneho rozvoja a o osobitných ustanoveniach týkajúcich sa cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1080/2006;

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1304/2013 z 17. decembra 2013 o Európskom sociálnom fonde a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1081/2006 (ďalej len „Nariadenie EP a Rady (EÚ) č. 1304/2013 zo 17. decembra 2013“);

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013 zo 17. decembra 2013 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005;

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 zo 17. decembra 2013 o financovaní, riadení a monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008;

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1299/2013 zo 17. decembra 2013 o osobitných ustanoveniach na podporu cieľa Európska územná spolupráca z Európskeho fondu regionálneho rozvoja;

- Nariadenie Európskeho parlamentu a rady (ES) č. 1082/2006 z 5. júla 2006 o Európskom zoskupení územnej spolupráce (EZÚS) a Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1302/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1082/2006 o Európskom zoskupení územnej spolupráce (EZÚS), pokiaľ ide o vyjasnenie, zjednodušenie a zlepšenie zakladania a fungovania takýchto zoskupení;

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 508/2014 z 15. mája 2014 o Európskom námornom a rybárskom fonde, ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (ES) č. 2328/2003, (ES) č. 861/2006, (ES) č. 1198/2006 a (ES) č. 791/2007 a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1255/2011;

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 232/2014 z 11. marca 2014, ktorým sa ustanovuje Nástroj európskeho susedstva;

- Nariadenie Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy;

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1316/2013 z 11. decembra 2013 o zriadení Nástroja na prepájanie Európy, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 913/2010 a zrušujú sa nariadenia (ES) č. 680/2007 a (ES) č. 67/2010;

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1291/2013 z 11. decembra 2013, ktorým sa zriaďuje program Horizont 2020 – rámcový program pre výskum a inováciu (2014 – 2020) a zrušuje rozhodnutie č. 1982/2006/ES; SYSTÉM RIADENIA EURÓPSKYCH ŠTRUKTURÁLNYCH A INVESTIČNÝCH FONDOV 20. novembra 2014 Strana 10;

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1290/2013 z 11. decembra 2013, ktorým sa ustanovujú pravidlá účasti na programe Horizont 2020 – rámcový program pre výskum a inováciu (2014 – 2020) a pravidlá jeho šírenia, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1906/2006;

- Nariadenie Rady (EURATOM) č. 1314/2013 zo 16. decembra 2013, o výskumnom a vzdelávacom programe Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu (2014 – 2018), ktorý prispieva k rámcovému programu v oblasti výskumu a inovácií Horizont 2020 – rámcový program pre výskum a inováciu;

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1288/2013 z 11. decembra 2013, ktorým sa zriaďuje „Erasmus+“: program Únie pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport, a ktorým sa zrušujú rozhodnutia č. 1719/2006/ES, č. 1720/2006/ES a č. 1298/2008/ES;

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1287/2013 z 11. decembra 2013, ktorým sa zriaďuje program pre konkurencieschopnosť podnikov a malé a stredné podniky (COSME) (2014 – 2020) a ktorým sa zrušuje rozhodnutie č. 1639/2006/ES;

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1059/2003 z 26. mája 2003 o zostavení spoločnej nomenklatúry územných jednotiek pre štatistické účely (NUTS);

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č.1605/2002 v platnom znení;

- Nariadenie rady (ES) č. 2185/1996 o kontrolách a inšpekciách na mieste vykonávaných Európskou komisiou a cieľom ochrany finančných záujmov Európskych spoločenstiev pred spreneverou a inými podvodmi;

- Nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 1302/2008 zo 17. decembra 2008 o centrálnej databáze vylúčených subjektov;

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 883/2013 z 11. septembra 2013 o vyšetrovaniach vykonávaných Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF), ktorým sa zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1073/1999 a nariadenie Rady (Euratom) č. 1074/1999;

- Nariadenie Komisie č. 360/2012 z 25. apríla 2012 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní EÚ na pomoc de minimis v prospech podnikov poskytujúcich služby všeobecného hospodárskeho záujmu;

- Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1407/2013 z 18. decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy na pomoc de minimis (ďalej len ,,nariadenie č. 1407/2013“);

- Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/92/ES o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie (ďalej len ,,smernica EIA“). 1.1.2 Základné právne predpisy SR 1;

- Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1268/2012 o pravidlách uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie;

- Nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 2988/95 o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev;

- Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1408/2013 z 18. decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis v sektore poľnohospodárstva;

- Nariadenie Komisie (ES) č. 1848/2006 o nezrovnalostiach a vymáhaní súm neoprávnene vyplatených v súvislosti s financovaním Spoločnej poľnohospodárskej politiky, o organizácii informačného systému v tejto oblasti a o zrušení nariadenia (EHS) č. 595/91;

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013, ktorým sa ustanovujú pravidlá priamych platieb pre poľnohospodárov na základe  režimov podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 637/2008 a nariadenie Rady (ES) č. 73/2009;

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1310/2013 ktorým sa stanovujú niektoré prechodné ustanovenia o podpore rozvoja vidieka z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) a ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013, pokiaľ ide o zdroje a ich rozdeľovanie na rok 2014, a ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 73/2009 a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013, (EÚ) č. 1306/2013 a (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o ich uplatňovanie v roku 2014;

- Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 215/2014, ktorým sa stanovujú pravidlá vykonávania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia  o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde v súvislosti s metodikami poskytovania podpory na riešenie zmeny klímy, určovaním čiastkových cieľov a zámerov vo výkonnostnom rámci a nomenklatúrou kategórií intervencií pre európske štrukturálne a investičné fondy;

- Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 480/2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006;

- Nariadenie Komisie (EÚ) č. 702/2014, ktorým sa určité kategórie pomoci v odvetví poľnohospodárstva a lesného hospodárstva a vo vidieckych oblastiach vyhlasujú za zlučiteľné s vnútorným trhom pri uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie;

- Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 807/2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) a ktorým sa zavádzajú prechodné ustanovenia;

- Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 808/2014, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV);

- Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 809/2014, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 v súvislosti s integrovaným administratívnym a kontrolným systémom, opatreniami na rozvoj vidieka a krížovým plnením;

- Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 821/2014, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013, pokiaľ ide o podrobné pravidlá pre prevod a správu programových príspevkov, podávanie správ o finančných nástrojoch, technické vlastnosti informačných a komunikačných opatrení týkajúcich sa operácií a systém na zaznamenávanie a uchovávanie údajov;

- Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 834/2014, ktorým sa stanovujú pravidlá pre uplatňovanie spoločného rámca pre monitorovanie a hodnotenie spoločnej poľnohospodárskej politiky;

- Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 964/2014, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013, pokiaľ ide o štandardné podmienky pre finančné nástroje;

- Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 994/2014, ktorým sa menia prílohy VIII a VIII c k nariadeniu Rady (ES) č. 73/2009, príloha I k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013 a prílohy II,III a VI k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013;

- Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1011/2014, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013, pokiaľ ide o vzory predkladania určitých informácií Komisii a podrobné pravidlá týkajúce sa výmeny informácií medzi prijímateľmi a riadiacimi orgánmi, certifikačnými orgánmi, orgánmi auditu a sprostredkovateľskými orgánmi (ďalej len „Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1011/2014”);

- Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1232/2014, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 2015/2014 s cieľom prispôsobiť v ňom uvedené odkazy nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 508/2014 a ktorým  sa opravuje vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 2015/2014;

- Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1378/2014, ktorým sa mení príloha I k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013 a prílohy II a III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013;

- Usmernenia Európskej únie o štátnej pomoci v odvetviach poľnohospodárstva a lesného hospodárstva a vo vidieckych oblastiach na roky 2014 až 2020 (2014/C 204/01);

- Usmernenia o štátnej pomoci na záchranu a reštrukturalizáciu nefinančných podnikov v ťažkostiach (2014/C 249/01);

- Vykonávacie rozhodnutie Komisie o vzore dohody o financovaní príspevku z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka na spoločné finančné nástroje pre neobmedzené záruky a sekuritizáciu v prospech malých a stredných podnikov (2014/660/EÚ);

- Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/207 z 20. januára 2015 , ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013, pokiaľ ide o vzor správy o pokroku, formát na predkladanie informácií o veľkom projekte, vzor spoločného akčného plánu, vzor správ o vykonávaní cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti, vzor vyhlásenia hospodáriaceho subjektu, vzory pre stratégiu auditu, audítorské stanovisko a výročnú kontrolnú správu a metodiku na vypracovanie analýzy nákladov a prínosov, ako aj podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1299/2013, pokiaľ ide o vzor správ o vykonávaní cieľa Európska územná spolupráca (ďalej len „Vykonávacie nariadenie  Komisie (EÚ) 2015/207 z 20. januára 2015”)

- Návrh právnych aktov na programové obdobie 2021-2027:

https://www.mirri.gov.sk/sekcie/cko/politika-sudrznosti-eu/programove-obdobie-2021-2027/index.html .

Záväzné a oficiálne znenie právnych aktov SR je zverejnené v Zbierke zákonov SR:

- Zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorší predpisov (ďalej len „Zákon č. 292/2014 Z. z.” ) ;

- Zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o finančnej kontrole“);

- Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov;

- Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení;

- Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení;

- Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v platnom znení;

- Zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov;

- Zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov;

- Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;

- Zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;

- Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov;

- Zákon č. 374/2014 Z. z. o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov;

- Zákon č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci) v znení neskorších predpisov;

- Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov;

- Zákon č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov;

- Zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;

- Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;

- Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov;

- Zákon č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov;

- Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v platnom znení súvisiaca legislatíva platná pre investičnú výstavbu v SR;

- Zákon č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení zákona č. 309/2014 Z. z.;

- Zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;

- Zákon č. 323/2015 Z. z. o finančných nástrojoch financovaných z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;

- Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov;

- Zákon č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o kybernetickej bezpečnosti“);

- Zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon č. 305/2013 Z.z.”);

- Zákon č. 95/2019 Z.z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ITVS“);

- Zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;

- Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov;

- Zákon č. 394/2012 Z. z. o obmedzení platieb v hotovosti;

- Nariadenie vlády SR č. 498/2011 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o zverejňovaní zmlúv v Centrálnom registri zmlúv a náležitosti informácie o uzatvorení zmluvy;

- Zákon č. 280/2017 Z. z. o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a o zmene zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov;

- Zákon č. 43/2019 Z. z. o poskytnutí pomoci v poľnohospodárskej prvovýrobe v znení neskorších predpisov;

- Zákon č. 177/2018 Z.z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) v znení neskorších predpisov;

- Vyhláška Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu č. 78/2020 o štandardoch pre informačné technológie verejnej správy (ďalej len „Vyhláška o štandardoch pre ITVS“);

- Vyhláška Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu č. 85/2020 o riadení projektov;

- Vyhláška Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu č. 179/2020, ktorou sa ustanovuje spôsob kategorizácie a obsah bezpečnostných opatrení informačných technológií verejnej správy.

Na systém ITMS2014+ majú veľký vplyv zmeny v legislatíve (úroveň EÚ a SR) a 
v riadiacej dokumentácii implementácie EŠIF v SR. Nakoľko sa jedná o informačný systém, ktorý musí presne napĺňať väčšie množstvo legislatívnych požiadaviek, je proces adaptácie systému pomerne zložitý a kontinuálny.

Proces legislatívnej adaptácie ITMS2014+ je ovplyvnený predovšetkým nariadením č. 1303/2013, Zákonom č. 292/2014 Z. z., Zákonom č. 305/2013 Z. z., Systémom riadenia EŠIF, Systémom finančného riadenia EŠIF a ďalšími metodickými dokumentmi. Systém ITMS2014+ bude ovplyvnený taktiež legislatívou SR, nariadeniami EÚ, riadiacimi dokumentami ako Systémom riadenia EŠIF, Systémom finančného riadenia EŠIF a ďalšími metodickými dokumentmi na programové obdobie 2021-2027.

# Súčasný stav

Systém ITMS2014+ pokrýva komplexný proces správy finančných prostriedkov EŠIF pridelených Slovenskej republike v programovom období 2014 – 2020.

V neverejnej časti ITMS2014+ sa jedná o procesy od riadenia používateľov v informačnom systéme cez procesy súvisiace s alokáciou finančných prostriedkov na jednotlivé operačné programy a ich monitorovanie, procesy súvisiace s vyhlásením výziev, procesy súvisiace vyhodnotením žiadostí o nenávratný finančný príspevok, procesy súvisiace so správou projektov, žiadostí o platbu, nezrovnalosťami, monitorovanie projektu až po monitoring programu, vykazovanie finančných prostriedkov voči EK a pod.

Vo verejnej časti ITMS2014+ sa jedná o procesy od žiadostí o aktiváciu konta a následného riadenia používateľov v systéme, cez procesy súvisiace s prípravou a predložením žiadostí o nenávratný finančný príspevok na vyhlásenú výzvu, procesy súvisiace so správou projektov, žiadostí o platbu, nezrovnalosťami až po proces monitorovania projektu a ďalšie procesy a funkcionality spojené s implementáciou projektu na úrovni prijímateľa.

Podrobný rozsah procesov vyplýva z nariadení EK, zákonov SR, riadiacich dokumentov a metodických usmernení, ktoré sú vymenované v kapitole 1.3 tejto časti súťažných podkladov a priebežne dopĺňané zo strany gestorov implementácie EŠIF v SR – Centrálneho koordinačného orgánu, Certifikačného orgánu a riadiacich a sprostredkovateľských orgánov.

|  | Neverejná časť | Verejná časť | Mobilná aplikácia |
| --- | --- | --- | --- |
| Počet analytických špecifikácii | 4183 Príloha A | 1172 Príloha B | 85 Príloha C |
| Počet obrazoviek | 2567 | 703 | 84 |
| Počet DB tabuliek | 1534 |  | - |
| Počet DB pohľadov | 288 |  |  |
| Počet DB stĺpcov | 16815 |  | - |
| Počet uložených funkcií | 31 |  | - |

Tabuľka 2 Prehľad stavu systému ITMS2014+  k 01/2021

Pre vytvorenie lepšej predstavy o komplexnosti riešenia uvádzame v prílohe č. 2 tejto časti súťažných podkladov Zoznam poskytovaných služieb v členení na verejnú a neverejnú časť systému ITMS2014+.

| Rozsah časti domény |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Skratka | Názov | Počet UseCase | Počet obrazoviek |
| MA | Mobilná aplikácia | 85 | 84 |
| IV14-DOT | Dotačné schémy | 50 | 21 |
| IV14-DMS | Verejná časť - Document managmet system | 17 | 9 |
| IV14-FIN | Verejná časť - Finančné riadenie | 190 | 139 |
| IV14-INT | Verejná časť - Integrácie | 26 | 0 |
| IV14-KON | Verejná časť - Kontrola | 126 | 0 |
| IV14-MON | Verejná časť - Monitorovanie | 83 | 53 |
| IV14-NZR | Verejná časť - Nezrovnalosti | 21 | 12 |
| IV14-OPS | Verejná časť - Programové štruktúry | 6 | 5 |
| IV14-PRG | Verejná časť - Programovanie | 35 | 42 |
| IV14-PRJ | Verejná časť - Projektové riadenie | 275 | 211 |
| IV14-SPU | Verejná časť - Správa používateľského účtu | 45 | 44 |
| IV14-SUB | Verejná časť - Správa subjektov | 83 | 64 |
| IV14-SVU | Verejná časť - Správa vlastného účtu | 83 | 27 |
| IV14-SYS | Verejná časť - Systém riadenia | 14 | 3 |
| IV14-VO | Verejná časť - Verejné obstarávanie | 118 | 73 |
| IN14-DOT | Dotačné schémy | 73 | 34 |
| IN14-DMS | Neverejná časť - Document managmet system | 42 | 21 |
| IN14-FIN | Neverejná časť - Finančné riadenie | 618 | 292 |
| IN14-HOD | Neverejná časť - Hodnotenie | 19 | 14 |
| IN14-IAM | Neverejná časť - Identity and access management | 22 | 9 |
| IN14-INT | Neverejná časť - Integrácie | 101 | 0 |
| IN14-KON | Neverejná časť - Kontrola | 267 | 127 |
| IN14-MON | Neverejná časť - Monitorovanie | 164 | 118 |
| IN14-NZR | Neverejná časť - Nezrovnalosti | 156 | 76 |
| IN14-OPS | Neverejná časť - Programové štruktúry | 493 | 377 |
| IN14-OVR | Neverejná časť - Overovania | 53 | 44 |
| IN14-PRG | Neverejná časť - Programovanie | 342 | 246 |
| IN14-PRJ | Neverejná časť - Projektové riadenie | 562 | 367 |
| IN14-RIZ | Neverejná časť - Riziká | 65 | 37 |
| IN14-SPU | Neverejná časť - Správa používateľského účtu | 253 | 94 |
| IN14-SUB | Neverejná časť - Správa subjektov | 234 | 182 |
| IN14-SVU | Neverejná časť - Správa vlastného účtu | 45 | 31 |
| IN14-SYS | Neverejná časť - Systém riadenia | 445 | 247 |
| IN14-VO | Neverejná časť - Verejné obstarávanie | 117 | 90 |
| GEN | Generálna funkcionalita | 112 | 161 |

Tabuľka 3 Prehľad počtu UseCase a počtu obrazoviek jednotlivých častí domén k 01/2021

|  | Priorita C (nekritický problém) | Priorita B (závažný problém) | Priorita A (kritický problém) | Spolu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Chyby z prevádzky (faulty) | 288 | 367 | 105 | 760 |
| Servisné požiadavky | 115 | 150 | 42 | 307 |
| Vady spolu |  |  |  | 1067 |

Pre vytvorenie lepšej predstavy k prácnosti systému uvádzame v nasledujúcej tabuľke približný počet vád, ktoré sa vyskytli v období 06/2017 až 12/2021. Spolu išlo za uvedené obdobie o 1067 chýb z prevádzky (faulty) spolu so servisnými požiadavkymi v nasledovnom členení podla zvolenej priority.

Tabuľka 4 Prehľad počtu vád v období 06/2017 – 12/2020

## Architektúra riešenia (stav k 02/2021)

### Architektonické princípy ITMS2014+

Architektúra systému ITMS2014+ pozostáva z niekoľkých vrstiev. Každá vrstva má jasne definované ohraničenie, funkciu a interakcie so susednými vrstvami. Komunikácia medzi jednotlivými logickými vrstvami prebieha vždy medzi dvoma susediacimi vrstvami, čím je zabezpečené zapuzdrenie zodpovednosti jednotlivých komponentov a neduplikovanie funkčnosti na rôznych vrstvách aplikácie. Je dôležité, aby prístup k dátam bol zapuzdrený v tzv. Data Access Objektoch (DAOs). Rovnaký princíp je aplikovaný pre logiku aplikácie, ktorá nie je roztrúsená po zdrojovom kóde, ale je zapuzdrená ako biznis logika aplikácie.

Jednotlivé vrstvy (a komponenty) aplikácie slúžia ako poskytovatelia funkčnosti pre ostatné vrstvy (a komponenty) aplikácie. Z tohto pohľadu je UI vrstva klientom biznis vrstvy, biznis vrstva je klientom DAO vrstvy, atď. Ide o veľmi jednoduchý a pragmatický koncept, výsledkom ktorého je udržiavateľný kód a celkovo podstatne vyššia kvalita SW projektu. Tento princíp vrstvenia platí pre všetky komponenty aplikácie.

Obrázok 1 Ukážka architektúry ITMS2014+

Ukážka architektúry je zobrazená na nasledovnom obrázku:

#### DB vrstva

DB vrstva zodpovedá za perzistenciu dát vznikajúcich v systéme ITMS2014+. Transakčné dáta sú ukladané do OLTP DB (Online Transaction Processing Database). Ich transformáciou prostredníctvom ETL procesu (Extraction, Transformation, Loading) s následným uskladnením v OLAP DB (Online Analytical Processing Database) sa získavajú multidimenzionálne štruktúry vhodné na získavanie analytických, agregovaných výstupov. Súčasťou tejto vrstvy je aj OLAP server definujúci pohľady na agregované dáta (OLAP kocky) získavané z OLAP DB.

#### DAO vrstva

Zodpovednosťou tejto vrstvy je koncentrovať logiku prístupu k dátam na jednom mieste. Táto vrstva poskytuje API rozhranie DAO methods, ktoré je využívané vyššími vrstvami. Logika prístupu k dátam je vo väčšine prípadov realizovaná prostredníctvom knižnice QueryDsl ako typesafe nadstavby nad JPA query language. Querydsl umožňuje vytvárať ľahko refaktorovateľné databázové dopyty, pretože každá zmena JPA mapovania bez zmeny Querydsl dopytov je odchytená na úrovni kompilátora a označená za chybu.

#### Biznis vrstva

##### Doménová logika

Ide o najdôležitejšiu vrstvu systému ITMS2014+, nakoľko táto vrstva sústredí všetky doménové pojmy, ich vzájomné vzťahy a hlavne logiku systému. Základným princípom je opäť zapúzdrenosť za účelom neprenikania logiky do ostatných vrstiev architektúry štýlom copy-paste. Doménová vrstva poskytuje pre konzumentov rozhranie Domain API, ktorého súčasťou sú všetky doménové entity a ich public metódy.

##### Servisná vrstva

Servisná vrstva predstavuje API systém z pohľadu vyšších vrstiev a orchestruje doménovú logiku do súvisiacich celkov. Servisná vrstva je implementovaná formu stateless Spring-ových singletonov so závislosťami napojenými prostredníctvom Spring-u. Servisná vrstva poskytuje Service API.

##### Integračná vrstva

Súčasťou tejto vrstvy je implementácia integračných rozhraní poskytovaných externými systémami pre ITMS2014+, ako aj implementácia definovaných rozhraní pre použitie externými systémami zo systému ITMS2014+. Oba typy rozhraní sú implementované prostredníctvom knižnice Apache CXF prostredníctvom špecifikácie JAX-WS na komunikáciu prostredníctvom SOAP-ových webových služieb. V prípade poskytovaných integračných rozhraní nie sú v rámci Server modulu vystavované web services endpointy, nakoľko nejde o runtime komponent. Runtime endpointy sú vystavované až v nasadenej aplikácii pre privátnu (neverejnú) časť.

Prehľad existujúcich integrácií s externými systémami:

| IS / REGISTER | ÚČEL | INTEGRAČNÝ PARTNER | POZN. |
| --- | --- | --- | --- |
| IS CSRÚ / Modul úradnej komunikácie (MUK) | Získavanie informácie o daňových nedoplatkoch | MIRRI SR | Nasadenie integrácie v plnom rozsahu do ostrej prevádzky. |
| IS CSRÚ / Modul úradnej komunikácie (MUK) | Získavanie konsolidovanej informácie o nedoplatkoch na zdravotnom poistení | MIRRI SR | Nasadenie integrácie v plnom rozsahu do ostrej prevádzky. |
| IS CSRÚ / Modul úradnej komunikácie (MUK) | Získavanie informácie o nedoplatkoch na sociálnom poistení | MIRRI SR | Nasadenie integrácie v plnom rozsahu do ostrej prevádzky. |
| IS CSRÚ / Modul úradnej komunikácie (MUK) | Získavanie konsolidovanej informácie o právnickej osobe | MIRRI SR | Nasadenie integrácie v plnom rozsahu do ostrej prevádzky. |
| IS CSRÚ / Modul úradnej komunikácie (MUK) | Získavanie Výpisu z listu vlastníctva | MIRRI SR | Nasadenie integrácie v plnom rozsahu do ostrej prevádzky. |
| IS CSRÚ / Modul úradnej komunikácie (MUK) | Získavanie konsolidovanej informácie o poskytnutej štátnej/minimálnej pomoci | MIRRI SR | Nasadenie integrácie v plnom rozsahu do ostrej prevádzky. |
| IS CSRÚ / Modul úradnej komunikácie (MUK) | Zápis informácií o účastníkoch projektu | MIRRI SR | Nasadenie integrácie v plnom rozsahu do ostrej prevádzky. |
| IS obchodného registra Slovenskej republiky (IS CORWIN) | Získanie Výpisu z Obchodného registra SR | MS SR | Nasadenie integrácie v plnom rozsahu do ostrej prevádzky. |
| Register úpadcov (RÚ) | Získanie informácie o vedených konkurzných reštrukturalizačných konaniach | MS SR | Nasadenie integrácie v plnom rozsahu do ostrej prevádzky. |
| Register účtovných závierok (RÚZ) | Získanie podkladov k účtovným závierkam | Finančná správa Slovenskej republiky (FS SR) | Nasadenie integrácie v plnom rozsahu do ostrej prevádzky. |
| Register trestov (RT) | Získanie Výpisu z registra trestov | Generálna prokuratúra SR (GP SR) | Nasadenie integrácie v plnom rozsahu do ostrej prevádzky. |
| Register fyzických osôb (RFO) | Získavanie informácií o fyzickej osobe | MV SR | Nasadenie integrácie v plnom rozsahu do ostrej prevádzky. |
| Register adries (RA) | Získavanie informácií o adresnom bode | MV SR | Nasadenie integrácie v plnom rozsahu do ostrej prevádzky. |
| Elektronický kontraktačný systém (EKS) | Získavanie informácií o zákazkách | MV SR | Nasadenie integrácie v plnom rozsahu do ostrej prevádzky. |
| Centrálny register dokumentácie VO / Elektronický vestník (CRDVO/EV) | Získavanie informácií o verejných obstarávaniach | ÚVO | Nasadenie integrácie v plnom rozsahu do ostrej prevádzky. |
| Systém CEDIS | Získavanie informácií o vládnych auditoch | MF SR | Nasadenie integrácie v plnom rozsahu do ostrej prevádzky. |
| Informačný systém účtovníctva fondov (ISUF) | Výmena informácií o finančných tokoch | MF SR | Nasadenie integrácie v plnom rozsahu do ostrej prevádzky. |
| Ústredný portál verejnej správy (ÚPVS) | Realizácia elektronickej komunikácie | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES | Nasadenie integrácie v plnom rozsahu do ostrej prevádzky. |
| Jednotný register žiadateľov (IS JRŽ) | Notifikácia o subjekte ITMS2014+ | PPA | Nasadenie integrácie v plnom rozsahu do ostrej prevádzky. |
| Agrárny informačný systém (IS AGIS) | Export/Import údajov medzi ITMS/AGIS | PPA | Nasadenie integrácie v plnom rozsahu do ostrej prevádzky. |
| Register partnerov verejného sektora (RPVS) | Získanie informácie z Registra partnerov verejného sektora | MS SR | Nasadenie integrácie v plnom rozsahu do ostrej prevádzky. |

Tabuľka 5 Prehľad existujúcich integrácií s externými systémami k 01/2021

##### AspectJ

Aspektovo orientované programovanie sa používa na implementáciu deklaratívneho riadenia transakcií, logovania a error handling. AspectJ kompilátor spolu so Spring-om umožňuje dependency injection aj do nemanažovaných objektov ako sú napríklad JPA entity alebo objekty vytvorené prostredníctvom kľúčového slova new. Uvedený princíp využívaný v ITMS2014+ má zásadný vplyv na architektúru aplikácie, pretože to umožňuje implementovať doménové triedy v zmysle konceptu rich domain model, t. j. implementáciu doménových tried tak, že obsahujú aj doménovú logiku a nie sú len value objektami ako tomu často je pri kombinácii Spring+Hibernate, kedy je logika aplikácie sústredená do servisnej vrstvy, kvôli tomu že Spring dependency injection bez použitia AspectJ funguje iba v Spring-om manažovaných objektoch ako sú singletony servisnej vrstvy.

##### Spring framework

V ITMS2014+ sa používa Spring framework ako Inversion of Control Container, t. j. 
na manažovanie závislostí medzi jednotlivými komponentami systému. Taktiež sa používajú Spring-om poskytované abstrakcie nad JMS, JTA a pri testovaní.

##### Databázové migrácie

Databázové migrácie sú v ITMS2014+ implementované prostredníctvom knižnice Flyway. Pre každú novú verziu aplikácie sa definuje sada SQL a prípadne Java migrácií, ktoré sa majú aplikovať pred spustením novej verzie aplikácie. Pri každom štarte systému ITMS2014+ sa prostredníctvom knižnice Flyway skontroluje dostupnosť nových migračných skriptov, ktoré sa v prípade potreby upgradu DB schémy na novšiu verziu aplikujú. Toto umožňuje spolu s verziou aplikácie pribaliť sadu migrácií, ktoré upgradnú DB schému do verzie potrebnej pre aplikáciu. Pokiaľ sa nepodarí z rôznych dôvodov upgradnuť DB schému na želanú verziu, systém ITMS2014+ sa nespustí a je potrebný zásah administrátora. Spolu s transakčnými DDL poskytovanými PostgreSQL databázou tak verzia aplikácie a verzia databázy nikdy nezostanú v nekonzistentnom stave.

#### UI vrstva

Vrstva reprezentuje používateľské rozhranie a formulárovú logiku aplikácie. Zodpovednosťou tejto vrstvy je generovanie web stránok, validácia vstupov od používateľa a pod. Opäť platí, že táto vrstva je iba klientom nižšej vrstvy, teda biznis vrstvy. UI vrstva preto neimplementuje doménovú logiku aplikácie, ale deleguje ju na biznis vrstvu. Takisto platí, že UI vrstva nepristupuje priamo k dátam cez DAO vrstvu, ale deleguje to na biznis vrstvu, ktorá znova deleguje na DAO vrstvu. Takto je zabezpečená zapúzdrenosť zodpovednosti a neduplikovanie funkčnosti.

#### Monitoring

Vrstva monitoringu prechádza vertikálne všetkými ostatnými vrstvami a zbiera údaje 
o všetkých komponentoch jednotlivých vrstiev. V rámci monitoringu systému ITMS2014+ sú nastavené pravidlá pre bezporuchovú prevádzku. Každá odchýlka od definovaných pravidiel je reportovaná administrátorom systému ITMS2014+.

### Logická architektúra ITMS2014+

Koncepčne je logická architektúra systému ITMS2014+ rozdelená na dve hlavné časti a vedľajšie časti:

- prvú hlavnú časť predstavuje Verejný portál, alebo verejná časť systému ITMS2014+ (ďalej aj „IV14” alebo „IV”),

- druhú hlavnú časť predstavuje neverejná časť systému ITMS2014+ (ďalej aj „IN14” alebo „IN”),

- tretiu časť logickej architektúry tvoria systémy zabezpečujúce spoločnú middleware funkcionalitu ako napr. DMS, OLAP, DB, distribuovaný file systém, atď.

Architektúra systému ITMS2014+ je zobrazená na nasledovnom obrázku:

Obrázok 2 Logická architektúra

#### Server komponent – spoločná knižnica pre verejnú a neverejnú časť

Server komponent je knižnica spoločne používaná v jednotlivých subsystémoch ITMS2014+ a na jednom mieste zapuzdruje logiku prístupu k dátam, doménovú logiku, validačnú logiku, riadenie transakcií, logovanie, odchytávanie chýb, integračné rozhrania a databázové migrácie aplikované pri upgradeovaní aplikácie. Server komponent nie je samostatne spustiteľný komponent (runtime), ale knižnica (.jar súbor) je vložená do ďalších častí systému ITMS2014+. Detail vnútornej štruktúry tohto komponentu je znázornený na nasledovnom obrázku:

Obrázok 3 Detail vnútornej štruktúry

#### Neverejná časť (ITMS2014+ private)

Neverejná časť systému ITMS2014+ je samostatná webová aplikácia pre používateľov z radov štátnej a verejnej správy ako sú riadiace orgány, centrálny koordinačný orgán atď. Do tejto časti aplikácie nemá verejnosť prístup. Po prihlásení môžu používatelia realizovať všetky im prislúchajúce činnosti vo vzťahu k doméne. Jednotliví používatelia systému majú obmedzený prístup k rôznym funkcionalitám a častiam systému, na základe ich priradenia k orgánom implementácie fondov a pracovným pozíciám a ním prideleným oprávneniam.

Používateľské rozhranie neverejnej časti je implementované prostredníctvom webového frameworku Wicket. Ten umožňuje vytváranie znovupoužiteľných komponentov a prostredníctvom nich vystavať používateľské rozhranie aplikácie. Z pohľadu vrstiev architektúry je neverejná časť UI vrstvou. UI vrstva neverejnej časti využíva Service API a Domain API z nižšej biznis vrstvy zo Server komponentu vsadeného do neverejnej časti vo forme knižnice server.jar.

Zodpovednosťou UI neverejnej časti je používateľské rozhranie, spracovanie formulárov a validačná logika vstupov od používateľov. UI vrstva neobsahuje logiku prístupu k dátam.

Súčasťou neverejnej časti je aj Private REST API rozhranie, ktoré implementuje Json API vhodné pre implementáciu mobilných aplikácií. Toto rozhranie je implementované prostredníctvom knižnice Apache CXF prostredníctvom špecifikácie JAX-RS.

#### Verejná časť (ITMS2014+ public)

Verejná časť systému ITMS2014+ je samostatná webová aplikácia pre používateľov z radov širokej verejnosti. Predstavuje grafické webové rozhranie (GUI) prístupné používateľom systému, na ktorom sú pre neprihlásených používateľov verejne dostupné informácie a nástroje pre vyhľadávanie výziev a registráciu do ITMS2014+. Prihlásení používatelia môžu realizovať činnosti týkajúce sa vyhľadávanie výziev, registrácie ŽoAK a podávania žiadostí a formulárov týkajúcich sa implementácie EŠIF.

Používateľské rozhranie je ako v prípade neverejnej časti implementované prostredníctvom frameworku Wicket. Pre verejnú časť platia rovnaké zásady ako pre neverejnú časť a z pohľadu architektúry sa verejná a neverejná časť nelíšia, odlišujú sa iba používateľským rozhraním (iný web design) a ponúkanými funkciami.

Súčasťou verejnej časti je aj Public REST API rozhranie, ktoré implementuje Json API vhodné pre implementáciu mobilných aplikácií. Toto rozhranie je implementované prostredníctvom knižnice Apache CXF prostredníctvom špecifikácie JAX-RS.

Build artefaktom verejnej časti ITMS2014+ je súbor public-webapp.war, ktorý je runtime deploynutý v aplikačnom serveri Jetty.

Súčasťou ITMS2014+ sú aj natívne mobilné aplikácie pre platformy iOS a Android poskytujúce podmnožinu funkčnosti aplikácie ITMS2014+. Mobilné aplikácie komunikujú 
so systémom ITMS2014+ prostredníctvom JSON RESTových služieb. Situácia je zobrazená 
na nasledovnom obrázku.

Obrázok 4 Schéma komunikácie mobilných aplikácií

Build artefaktom neverejnej časti ITMS2014+ je súbor private-webapp.war, ktorý je runtime deploynutý v aplikačnom serveri Jetty.

#### Notifikačný server

Notifikačný server je samostatne stojaci runtime komponent, ktorého úlohou je asynchrónne spracovanie udalostí generovaných v systéme ITMS2014+. Udalosťou môže byť napríklad posun sledovanej entity po workflowe a spracovanie tejto udalosti môže znamenať napr. odoslanie emailovej notifikácie všetkým používateľom sledujúcich posúvanú entitu. Asynchrónne spracovanie znamená, že proces, kedy udalosť nastane a jej ďalšie spracovanie majú navzájom nezávislé, neblokujúce spracovanie.

Za týmto účelom sa v ITMS2014+ používa ActiveMQ Artemis JMS server. Udalosti, ktoré v systéme ITMS2014+ nastávajú, sú zasielané vo forme JMS správ do definovanej JMS Queue, odkiaľ sú potom zaslané na spracovanie do notifikačného serveru, ktorý je prihlásený na odber JMS správ z tejto JMS Queue. Jednou z úloh notifikačného serveru je aj odosielanie emailových správ a za týmto účelom je v rámci ITMS2014+ emailový server, s ktorým notifikačný server komunikuje prostredníctvom štandardného protokolu SMTP.

#### Job server

Job server je samostatne stojaci runtime komponent, ktorého úlohou je spúšťanie opakujúcich sa úloh v definovanom čase. Interne je tento komponent postavený na knižnici Quartz Scheduler. 
V rámci Job Servra je Quartz nakonfigurovaný na beh s podporou clustrovania a ako cluster synchronizáciu používa spoločnú databázu.

#### Log server

Log server je implementovaný prostredníctvom viacerých komponentov na viacerých miestach architektúry:

- Log Shipper je komponent bežiaci na všetkých serveroch, ktoré produkujú akúkoľvek formu log výstupu. Log Shipper je implementovaný prostredníctvom nástroja Logstash, ktorý monitoruje log súbory na definovaných miestach a ich obsah zasiela do logging brokeru.

- Logging Broker je spoločné zberné miesto log záznamov. V prípade ITMS2014+ je Logging Broker implementovaný prostredníctvom Redis servera.

- Log Indexer je komponent, ktorý z Logging Brokera vyberá a parsuje log záznamy a transformuje ich do formy vhodnej na zaindexovanie v databáze logov, kam ich posiela.

- Databáza logov je implementovaná prostredníctvom servera ElasticSearch, ktorý záznamy uskladní a zaindexuje na ďalšie použitie a neskoršie vyhľadávanie.

- Web interface na prehliadanie logov je implementovaný ako Kibana frontend pripájajúci sa k ElasticSearch.

Obrázok 5 Schéma zbierania log záznamov

Všetky komponenty logovacej infraštruktúry sú znázornené na nasledovnom obrázku:

#### Audit server

Auditný server je koncepčne veľmi podobný Log serveru s nezávislou sadou komponentov:

- Audit Shipper je komponent bežiaci na všetkých serveroch pre verejnú a neverejnú časť.

- Audit Broker je spoločné zberné miesto auditných záznamov. Opäť ide o Redis server.

- Audit Indexer je komponent, ktorý z Audit Brokera vyberá auditné záznamy a posiela ich do databázy auditných záznamov.

- Databáza auditných záznamov je implementovaná prostredníctvom servera ElasticSearch, ktorý záznamy uskladní a zaindexuje na ďalšie použitie a neskoršie vyhľadávanie.

- Web interface na prehliadanie auditných záznamov je implementovaný ako Kibana frontend pripájajúci sa k ElasticSearch.

Hlavný rozdiel medzi log serverom a auditným serverom je v množstve a type záznamov. Log server zaznamenáva všetky log záznamy, auditný server zaznamenáva len určité typy záznamov najmä:

- modifikujúce databázové operácie,

- komunikácie s externými systémami,

- prihlásenia a odhlásenia do/z aplikácie.

Za účelom logovania modifikujúcich databázových operácií je použitý Hibernate Interceptor, ktorý prostredníctvom AuditWriter-a zaznamenáva všetky výmazy, updaty a inserty do DB.

Situácia je znázornená na nasledovnom obrázku:

Obrázok 6 Schéma zbierania auditných záznamov

#### Databázový server

ITMS2014+ používa ako databázový systém PostgreSQL vo verzii 11.8 pričom sa používajú viaceré pokročilé PostgreSQL funkcie:

- transakčné DDL,

- pg_trgm rozšírenie indexovanie trigramov pre rýchle vyhľadávanie substringov,

- foreign data wrappers,

- streaming replikácia.

Databáza PostgreSQL je zapojená v High Availability režime v schéme warm-standby, kedy je vždy používaná jedna inštancia DB - master. V prípade chyby master servera rolu master preberie standby server a stáva sa master serverom. Na zabezpečenie aktuálnosti dát standby servera sa používa streaming replikácia z master servera na standby server.

Pred databázovým serverom je predstavený PgBouncer connection pool tak, ako je zobrazené na vyššie uvedených obrázkoch. Pretože systém ITMS2014+ obsahuje viacero komponentov pristupujúcich do DB, connection pooling v podobe middleware PgBouncer je v tomto prípade lepšie riešenie ako separátny connection pool per komponent (C3P0, Hikari, BoneCp a pod.).

#### OLAP server

OLAP server a prezeranie OLAP kociek je realizované prostredníctvom viacerých komponentov. Ako úložisko pre relačnú OLAP štruktúru v star schéme slúži separátna inštancia PostgreSQL databázy. Separátna inštancia bola zvolená z dôvodu nezaťažovania produkčnej OLTP databázy OLAP prepočtami. Prostredníctvom streaming replikácie replikujeme DB schému z OLTP databázy do rovnakej DB schémy v OLAP databáze. V OLAP databáze sa nachádza separátna OLAP schéma s relačnou star schémou vhodnou na OLAP kocky. Star schéma sa pravidelne denne prepočítava na základe dát z replikovanej produkčnej schémy v OLAP databáze.

Ako OLAP server je použitý Mondrian ROLAP server. Ten pristupuje k star schéme v OLAP databáze a poskytuje štandardné XML/A rozhranie pre prehliadač OLAP kociek. V ITMS2014+ sa za týmto účelom používa frontend Saiku.

#### Autentifikácia a autorizácia

Autentifikácia a autorizácia v systéme ITMS2014+ je implementovaná za použitia security frameworku Apache Shiro. V rámci procesu autorizácie Shiro umožňuje kontrolu prístupových práv na úrovni používateľských rolí alebo oprávnení. Nakoľko v systéme ITMS2014+ je potrebné riadiť prístup k jednotlivým častiam aplikácie na čo najnižšej úrovni, je zvolená autorizácia na úrovni oprávnení.

Nezávisle na použitej schéme autorizácie ponúka Shiro plugovateľnú formu autentifikácie. V závislosti od toho, ku ktorej časti systému ITMS2014+ používateľ pristupuje, je použitá jedna z foriem autentifikačných mechanizmov:

- Pre používateľov Verejnej časti ITMS2014+ pristupujúcich z Internetu je zvolená autentifikácia voči LDAPu, v našom prípade implementovaného prostredníctvom produktu OpenLDAP.

- Pre používateľov Neverejnej časti ITMS2014+ pristupujúcich zo siete GovNet je použitá externá autentifikácia implementovaná v rámci prístupovej infraštruktúry DataCentra na úrovni reverzného proxy Netscaler a overenia identity voči Active Directory. V prípade takejto autentifikácie sa do ITMS2014+ posúva iba informácia s identifikátorom autentifikovaného používateľa. Táto informácia sa posúva iba vo forme HTTP hlavičky X-Forwarded-User.

- Pre používateľov mobilných aplikácií pristupujúcich na REST API je poskytovaná OAUTH2 autentifikáciu s overením identity voči LDAPu.

#### Learning managment system

Komponent správy a riadenia používateľských videí v rámci systému ITMS2014+.

#### Document Management System

Komponent správy a riadenia dokumentov v rámci agendy ITMS2014+. Udržuje všetky dokumenty na jednom mieste a poskytuje ku nim jednoduchý a rýchly prístup bez ohľadu na formát dokumentu. Zabezpečuje efektívnu podporu používania a bezpečného uchovávania elektronických dokumentov, ako aj funkcie pre správu verzií.

#### OpenData Server

Komponent sprístupňujúci otvorené dáta pre verejnosť vo forme REST služieb. Súčasťou poskytovaných služieb je aj popis dátových štruktúr a parametrov podľa špecifikácie Open API a interaktívne prostredie na ad-hoc browsovanie dátami prostredníctvom používateľského rozhrania Swagger.

### Fyzická architektúra ITMS2014+

Hardvérové vybavenie pre systém ITMS2014+ zabezpečuje DataCentrum. Systém ITMS2014+ je nainštalovaný na 5 prostrediach:

- produkčnom prostredí (PROD),

- pred-produkčnom (testovacom) prostredí (STG),

- záložnom prostredí,

- školiacom prostredí (EDU),

- cvičnom (skúšobnom) prostredí (TST).

Produkčné, pred-produkčné a záložne prostredie sú výkonovo identické, cvičné a školiace prostredie sú HW dimenzované na nižšie požiadavky.

Virtualizované servery produkčného prostredia:

| Názov | Popis | RAM | vCPU | hdd1 | hdd2 (5k iops) | hdd3 (10k iops) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| private1 | Aplikačný server neverejnej časti systému ITMS2014+. Je umiestnený v clustri s private2. | 24 | 4 | 36 | 40 | 0 |
| private2 | Aplikačný server neverejnej časti systému ITMS2014+. Je umiestnený v clustri s private1. | 24 | 4 | 36 | 40 | 0 |
| public1 | Aplikačný server verejnej časti systému ITMS2014+. Je umiestnený v clustri s public2. | 16 | 4 | 36 | 40 | 0 |
| public2 | Aplikačný server verejnej časti systému ITMS2014+. Je umiestnený v clustri s public1. | 16 | 4 | 36 | 40 | 0 |
| msg1 | Mesaging komponent systému. Je v clustri s msg2. | 8 | 4 | 36 | 0 | 0 |
| msg2 | Mesaging komponent systému. Je v clustri s msg1. | 8 | 4 | 36 | 0 | 0 |
| broker1 | Transientný storage auditných a logging záznamov. | 8 | 4 | 36 | 0 | 0 |
| broker2 | Transientný storage auditných a logging záznamov. | 8 | 4 | 36 | 0 | 0 |
| eslog1 | Distribuovaný analytický nástroj sprístupňujúcilogy pre pracovníkov podpory. Je v clustri s log2. | 24 | 4 | 36 | 360 | 0 |
| eslog2 | Distribuovaný analytický nástroj sprístupňujúcilogy pre pracovníkov podpory. Je umiestnená v clustri s log1. | 24 | 4 | 36 | 360 | 0 |
| esaudit1 | Distribuovaný analytický nástroj sprístupňujúci auditné záznamy pre auditorov. Je v clustri s esaudit2. | 24 | 4 | 36 | 720 | 0 |
| esaudit2 | Distribuovaný analytický nástroj sprístupňujúciauditné záznamy pre auditorov. Je v clustri s esaudit1. | 24 | 4 | 36 | 720 | 0 |
| dboltp1 | OLTP databáza systému ITMS2014+. Je v clustri s dboltp2. | 64 | 16 | 0 | 105 | 700 |
| dboltp2 | OLTP databáza systému ITMS2014+. Je v clustri s dboltp1. | 64 | 16 | 0 | 105 | 700 |
| dbolap1 | OLAP databáza DWH systému ITMS2014+. Je v clustri s dbolap2. | 64 | 16 | 0 | 105 | 700 |
| dbolap2 | OLAP databáza DWH systému ITMS2014+. Je v clustri s dbolap1. | 64 | 16 | 0 | 105 | 700 |
| dwh | OLAP server zabezpečujúci prístup v DWH. | 8 | 4 | 36 | 0 | 0 |
| lb1 | Uzol load balancera. Je súčasťou lbHA. | 8 | 2 | 36 | 0 | 0 |
| lb2 | Uzol load balancera. Je súčasťou lbHA. | 8 | 2 | 36 | 0 | 0 |
| gfs1 | Distribuovaný filesystem pre DMS | 8 | 2 | 36 | 0 | 7000 |
| monitor | Monitoring IT infraštruktúry predprodukčnej zostavy ITMS2014+. | 16 | 2 | 36 | 80 | 0 |
| idm1 | IDM modul systému (LDAP) | 4 | 2 | 36 | 0 | 0 |
| idm2 | IDM modul systému (LDAP) | 4 | 2 | 36 | 0 | 0 |
| repozitar | RPM repozitár pre systém ITMS2014+. Sú na ňom umiestnené inštalačné balíčky systému. | 4 | 2 | 36 | 1000 | 0 |
| notify1 | Notifikačný server slúžiaci na odosielanie interných notifikácií a emailov, integrácie s externým systémom ISUF. Zapojený v clustri s notify2. | 8 | 2 | 36 | 0 | 0 |
| notify2 | Notifikačný server slúžiaci na odosielanie interných notifikácií a emailov, integrácie s externým systémom ISUF. Zapojený v clustri s notify1. | 8 | 2 | 36 | 0 | 0 |
| job1 | Server slúži na spúšťanie a manažment plánovaných úloh v systéme. Zapojený v clustri s job2. | 8 | 2 | 36 | 0 | 0 |
| job2 | Server slúži na spúšťanie a manažment plánovaných úloh v systéme. Zapojený v clustri s job1. | 8 | 2 | 36 | 0 | 0 |
| klog | Webová služba sprístupňujúca logy pre pracovníkov podpory. | 4 | 2 | 36 | 0 | 0 |
| kaudit | Webová služba sprístupňujúca auditné záznamy pre pracovníkov podpory a audítorov. | 4 | 2 | 36 | 0 | 0 |
| lms | Learning management systém. | 4 | 2 | 36 | 0 | 0 |
| opendata | Server pre poskytovanie Open Data. | 2 | 2 | 36 | 0 | 0 |
| av1 | Server pre antivírovú kontrolou uploadovaných príloh. Cluster s av2. | 16 | 8 | 36 | 170 | 0 |
| av2 | Server pre antivírovú kontrolou uploadovaných príloh. Cluster s av1. | 16 | 8 | 36 | 170 | 0 |
| box | Server na zverejňovanie statického html obsahu ako napr. exportov selectov do csv, dumpov, dokumentov. | 2 | 2 | 36 | 0 | 0 |
| lbHA | Load balancer produkčnej zostavy. Komunikácia je smerovaná na niektorý zo serverov lb1 a lb2 podľa ich dostupnosti. Servery lb1 a lb2 zabezpečujú samotný load balancing. V rámci load balancera sú definované virtuálne hosty pre balancing jednotlivých komponentov systému ITMS2014+. Použitie virtuálneho hosta je definované podľa URL: - private – zabezpečuje load balancing pre neverejnú časť ITMS2014+. - public - realizuje load balancing pre verejnú časť ITMS2014+. - dwh - sprístupňuje DWH modul ITMS2014+. Je využívaný iba interne systémom ITMS2014+. - log – Sprístupňuje logy pre pracovníkov podpory. Je využívaný iba interne systémom ITMS2014+. - audit – Sprístupňuje auditné záznamy pre analýzu audítormi. |  |  |  |  |  |

Tabuľka 6 Zoznam produkčných serverov ITMS2014+

Servery bežia na virtualizačnej platforme s výnimkou serverov dboltp1, dboltp2, dbolap1, dbolap2, ktoré sú fyzického charakteru. V rámci projektu ITMS2014+ sú všetky kľúčové komponenty clustrované, prípadne zapojené v inej high availability schéme. Hodnoty sú udávané v GB.

#### Prostredie pre ITMS2014+ bez high availability

Pre niektoré prostredia (okrem PROD a STG) môže byť potrebné alebo výhodné používanie menších prostriedkov bez vysokej dostupnosti (high availability). V tom prípade bude rozloženie serverov nasledovné:

| Názov | Popis | RAM | vCPU | hdd1 | hdd2 (5k iops) | hdd3 (10k iops) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| private1 | Aplikačný server neverejnej časti systému ITMS2014+. | 16 | 4 | 36 | 40 | 0 |
| public1 | Aplikačný server verejnej časti systému ITMS2014+. | 16 | 4 | 36 | 40 | 0 |
| msg1 | Mesaging komponent systému. | 8 | 4 | 36 | 0 | 0 |
| broker1 | Transientný storage auditných a logging záznamov. | 8 | 4 | 36 | 0 | 0 |
| broker2 | Transientný storage auditných a logging záznamov. | 8 | 4 | 36 | 0 | 0 |
| eslog1 | Distribuovaný analytický nástroj sprístupňujúci logy pre pracovníkov podpory. | 8 | 4 | 36 | 360 | 0 |
| esaudit1 | Distribuovaný analytický nástroj sprístupňujúci auditné záznamy pre audítorov. | 8 | 4 | 36 | 720 | 0 |
| dboltp1 | OLTP databáza systému ITMS2014+. | 16 | 16 | 0 | 105 | 700 |
| dbolap1 | OLAP databáza DWH systému ITMS2014+. | 16 | 16 | 0 | 105 | 700 |
| dwh | OLAP server zabezpečujúci prístup v DWH. | 8 | 4 | 36 | 0 | 0 |
| lb1 | Uzol load balancera. Je súčasťou lbHA. | 8 | 2 | 36 | 0 | 0 |
| gfs1 | Distribuovaný filesystem pre DMS. | 8 | 2 | 36 | 0 | 7000 |
| monitor | Monitoring IT infraštruktúry predprodukčnej zostavy ITMS2014+. | 8 | 2 | 36 | 80 | 0 |
| idm1 | IDM modul systému (LDAP). | 4 | 2 | 36 | 0 | 0 |
| repozitar | RPM repozitár pre systém ITMS2014+. Sú na ňom umiestnené inštalačné balíčky systému. | 4 | 2 | 36 | 1000 | 0 |
| notify1 | Notifikačný server slúžiaci na odosielanie interných notifikácií a emailov, integrácie s externým systémom ISUF. | 8 | 2 | 36 | 0 | 0 |
| job1 | Server slúži na spúšťanie a manažment plánovaných úloh v systéme. | 8 | 2 | 36 | 0 | 0 |
| klog | Webová služba sprístupňujúca logy pre pracovníkov podpory. | 4 | 2 | 36 | 0 | 0 |
| kaudit | Webová služba sprístupňujúca auditné záznamy pre pracovníkov podpory a auditorov. | 4 | 2 | 36 | 0 | 0 |
| lms | Learning management systém. | 4 | 2 | 36 | 0 | 0 |
| opendata | Server pre poskytovanie Open Data. | 2 | 2 | 36 | 0 | 0 |
| av1 | Server pre antivírovú kontrolu uploadovaných príloh. | 16 | 8 | 36 | 170 | 0 |
| box | Server na zverejňovanie statického html obsahu ako napr. exportov selectov do csv, dumpov, dokumentov. | 2 | 2 | 36 | 0 | 0 |
| lbHA | Load balancer. |  |  |  |  |  |

Tabuľka 7 Zoznam serverov ITMS2014+ bez high availability

### Technologické prvky tretích strán použité v architektúre

Prvky tretích strán použité v architektúre ITMS2014+ sú uvedené v nasledujúcich podkapitolách tejto časti súťažných podkladov. Prvé dva prvky, operačný systém Red Hat Enterprise Linux a Virtualizačná platforma VMware patria medzi proprietárne časti. Ostatné SW produkty, na ktorých je informačný systém ITMS2014+ postavený, patria do rodiny Open Source produktov.

#### Operačný systém Red Hat Enterprise Linux

Ako operačný systém na virtuálnych serveroch sa využíva Linux vo verzii RHEL 7.8 Licencie OS zabezpečuje DataCentrum.

#### Virtualizačná platforma VMware

Ako virtualizačná platforma sa využíva VMware vSpere 6.5. Licencie pre virtualizačnú platformu zabezpečuje DataCentrum.

#### Java

Aplikačná časť systému ITMS2014+ je napísaná v jazyku Java vo verzii Java11 v implementácií od Oracle. Hlavnými výhodami použitého jazyka je odladený JVM runtime, multiplatformovosť, existencia množstva knižníc a frameworkov a možnosti debugovania a hľadania chýb.

#### PostgreSQL

Ako databázový produkt bola zvolená Open Source databáza PostgreSQL, ktorá podporuje dátový typ json pre lepšiu integráciu so systémami konzumujúcimi json, prináša zlepšenie replikácie, index-only scans, space partitioned GiST, streaming replikáciu, foreign data wrappers atď. V rámci ITMS2014+ sú okrem vyššie uvedených výhod využívané transakčné DDL statementy, čo znamená, že zmeny DB schémy bežiace v transakcii sú vykonané až po úspešnom commite transakcie. Táto vlastnosť je podstatná hlavne pri databázových migráciách, kde je dôležité, aby jednotlivé migrácie prebehli atomicky, t. j. v prípade neúspechu zanechali DB schému v pôvodnom stave.

#### Hibernate (JPA2)

Ako objektovo relačný mapovač (ORM) ITMS2014+ využíva Hibernate. Okrem samotného frameworku sa využíva sada nástrojov zvyšujúcich produktivitu – Eclipse plugin, generovanie java kódu z DB schémy a naopak, maven pluginy, atď.

#### Spring Framework

Spring v ITMS2014+ v prvom rade slúži ako Inversion of Control Container na manažovanie závislostí medzi jednotlivými komponentmi SW projektu a kladie dôraz na modularitu a testovateľnosť vyvíjaného softvéru. Okrem IOC Spring poskytuje abstrakcie nad rozhraniami ako sú JTA, JDBC, JPA, JMS, Java Mail a ďalšími.

#### Apache Wicket

Apache Wicket je open source, komponentovo orientovaný webový framework. Wicket je vhodný na komplikované webové aplikácie s množstvom ajaxových prvkov a zložitých formulárov so zložitou validačnou logikou a interakciami medzi jednotlivými formulárovými poľami, pričom ITMS2014+ predstavuje presne takýto typ aplikácie.

Vo Wickete sa logika UI vrstvy píše v Jave a HTML kód ostáva čistý, t.j. nie je znečistený množstvom frameworku špecifických tagov a direktív. To výrazne zlepšuje znovupoužiteľnosť a refaktorovateľnosť komponentov, na ktorú je v ITMS2014+ kladený zvýšený dôraz. Výhodou Wicketu je aj úplná voľnosť pri navrhovaní používateľského rozhrania, pretože Wicket komponenty sú úplne modifikovateľné a štýlovateľné.

Wicket je vhodný na zložité administračné rozhrania aj kvôli jednoduchému vytváraniu znovupoužiteľných komponentov. Pri vývoji ITMS2014+ sa využíva princíp, že komponent sa vytvorí iba raz napríklad na tabuľkové zobrazenie dát so stránkovaním a na všetkých ďalších obrazovkách sa uvedený komponent iba použije bez akéhokoľvek copy-pastovania, čím sa zamedzuje chybným implementáciam.

Wicket v ITMS2014+ využíva out-of-the-box bezpečnosť, t. j. všetky akcie vo Wickete sú viazané k používateľovej session, automaticky sa escapujú formuláre a používateľský vstup. Zároveň je použitá integrácia s rôznymi security frameworkami ako Apache Shiro alebo Spring Security.

Podpora Ajaxu je vo Wickete samozrejmosťou, pričom ajaxové URL linky sú úplne bezpečné a „neuhádnuteľné“ prípadným útočníkom.

#### Apache Shiro

Apache Shiro je Open Source Java security framework s prehľadne navrhnutým API rozhraním. Shiro umožňuje autentifikáciu, autorizáciu, kryptografické funkcie a session manažment. Shiro v ITMS2014+ podporuje integráciu s viacerými autorizačnými a autentifikačnými mechanizmami. Medzi podporované mechanizmy v Apache Shiro patrí:

- Single Sign On,

- CAS,

- OpenId,

- OAuth2,

- X.509,

- LDAP,

- Active Directory,

- Custom autorizácia a autentifikácia (JDBC, WS, REST, Grid Karta, One Time Password),

- Password hashing,

- Caching,

- Remember me.

#### AspectJ

AspectJ sa v projekte ITMS2014+ používa ako rozšírenie jazyku Java o aspektovo orientované programovanie. Aspektovo orientované programovanie umožňuje modularizovať časté operácie ako logovanie, error handling, riadenie transakcií a najmä injectovanie závislostí do nemanažovaných objektov, čo umožňuje implementáciu doménovej vrstvy, ktorá má zapuzdrenú zodpovednosť a zložitú doménovú logiku.

#### Apache ActiveMQ

Apache ActiveMQ je Open Source, multiprotokolový, embedovateľný, high performance, klastrovaný messaging middleware. Medzi prednosti ActiveMQ patria:

- na 100% zhodný s JMS špecifikáciou,

- podpora protokolov OpenWire, Stomp, AMQP,  MQTT,

- podpora XA (distribuovaných) a JTA transakcií,

- podpora High Availability a Failover architektúr,

- klastrovateľnosť a škálovateľnosť,

- jednoduchá konfigurácia.

ActiveMQ v ITMS2014+ slúži na integráciu jednotlivých komponentov systému prostredníctvom zasielania správ. Využíva sa hlavne pri asynchrónnom spracovaní úloh, t. j. napr. úloh, pri ktorých nechceme/nemôžeme čakať na výsledok spracovania.

#### Apache CXF

Apache CXF je Open Source framework na budovanie služieb použitím frontend programovacích API ako JAX-WS a JAX-RS použitím protokolov ako SOAP, XML/HTTP, RESTful http komunikujúcich prostredníctvom HTTP/HTTPS, JMS or JBI. Apache CXF sa v projekte ITMS2014+ používa na implementáciu a konzumáciu integračných rozhraní. Apache CXF obsahuje sadu nástrojov na automatické generovanie Java kódu na základe dodaných predpisov integrovaných služieb (WSDL).

#### Flyway

Flyway je nástroj na spúšťanie databázových migrácií. Migráciu je možné napísať formou SQL skriptu alebo ako Java triedu v prípade potreby zložitejších migrácií. Migrácie je možné spúšťať ako súčasť gradle buildu, pri štarte aplikácie a manuálnym spustením administrátorom.

#### Quartz Scheduler

Quartz je Open Source plánovač úloh, ktorý je integrovateľný s ľubovoľnou Java aplikáciou. Quartz je možné použiť na vytváranie jednoduchých aj veľmi komplexných plánov spúšťania úloh. Je navrhnutý tak, aby zvládol plánovanie až desiatok tisíc úloh. V závislosti na zvolenej konfigurácií vie Quartz fungovať v in memory móde alebo databázovom móde, kedy je zabezpečená perzistencia naplánovaných úloh aj po reštarte alebo páde aplikácie. Samozrejmosťou Quartzu je klastrovateľnosť a podpora JTA transakcií.

#### Logstash + ElasticSearch + Kibana

Logstash je nástroj na manažovanie logov a udalostí. Používa sa na získavanie logov, ich parsovanie a uloženie pre neskoršie použitie (napr. vyhľadávanie v logoch). Logstash podporuje rôzne druhy vstupov (súbor, syslog, redis, rabbitmq, jmx, log4j, a pod.), formátov (json, plaintext, line delimited, a pod.), filtrov (grep, grok, json, ruby, a pod.) a výstupov (file, elasticsearch, email, mongodb, redis, zabbix, xmpp, jira, a pod.).

Práve výstup do ElasticSearch-u umožňuje indexovať všetky logy a ich neskoršie prehľadávanie. Ako frontend rozhranie do ElasticSearch sa používa nástroj Kibana, ktorý umožňuje prehľadné filtrovanie, tvorbu používateľských zostáv, prehľadov a grafov. Kombinácia Logstash + ElasticSearch + Kibana sa používa na projekte ITMS2014+ na prehľadávanie log a auditných záznamov. Používateľské rozhranie nástroja Kibana je zobrazené na nasledovnom obrázku:

Obrázok 7 Príklad používateľského rozhrania Kibana

#### Mondrian + Saiku

Mondrian, plným názvom Pentaho Analysis Services je Open Source OLAP server, ktorý umožňuje v reálnom čase analyzovať veľké množstvá dát. Mondrian podporuje MDX (multidimensional expressions) query language, XML for Analysis a olap4j rozhrania. Mondrian je založený na ROLAP prístupe, teda dáta číta z SQL databáz a agreguje ich v internej cache v pamäti. Výsledkom je veľmi rýchli prístup k OLAP dátam. Keďže Mondrian podporuje XML/A a olap4j k tomuto serveru existujú viaceré frontendy na browsovanie OLAP dát.

V ITMS2014+ sa ako analytických frontendov k OLAP serveru využíva Saiku, ktoré umožňuje používateľsky prívetivým drag & drop spôsobom prezerať OLAP kocky, vytvárať si vlastné prehľady, grafy, pivoty a podobne. Saiku je Open Source projekt, embedovateľný do webovej aplikácie. Príklad používateľského rozhrania Saiku je zobrazený na nasledovnom obrázku:

Obrázok 8 Používateľské rozhranie Saiku

#### Jetty

Open Source aplikačný server Jetty je jedným z najviac nasadzovaných aplikačných serverov vôbec. Jeho prednosťou je vysoký výkon a nízke pamäťové nároky. Jetty je modulárny a ponúka rôzne možnosti deploymentu, či už ako dedikovaný standalone aplikačný server alebo ako embedded server. Práve ako embedded server je ho možné použiť na rýchly vývoj webových aplikácií, a preto sa využíva na projekte ITMS2014+.

#### Jasper Reports

Jasper Reports je najpopulárnejší reportovací engine a v Java svete je to de-facto štandard na tvorbu reportov a zostáv. Jasper Reports umožňuje výstup do PDF, HTML, CSV, XLS, TXT, RTF a ďalších formátov.

Jasper Reports pozostáva z dvoch komponentov, samotnej Java knižnice, ktorú je možné použiť v akomkoľvek Java prostredí, či už serverovskej alebo desktopovej aplikácii a nástroja iReport Designer, čo je desktopová aplikácia na tvorbu tlačových zostáv. V aplikácií ITMS2014+ sa používa táto knižnica ako nástroj na tvorbu PDF tlačových výstupov.

#### HAProxy

HAProxy je Open Source TCP/HTTP load balancer využívaný v ITMS2014+. HAProxy okrem rozkladania záťaže na jednotlivé backend servery konštantne monitoruje dostupnosť týchto backendov a nedostupné servery automaticky vylúči z topológie. HAProxy má široké využitie nakoľko ide o HTTP a súčasne TCP load balancer.

#### Zabbix

Zabbix je sada Open Source nástrojov na monitorovanie serverov, sieťových služieb a aplikácií. V rámci ITMS2014+ sa využíva:

- Monitorovanie sieťových služieb ako HTTP, SMTP, IMAP, POP3 a mnohé ďalšie. Zabbix vie vyhodnotiť nielen dostupnosť služby, ale aj rýchlosť odozvy a jej správnosť.

- Zabbix agent nainštalovaný na UNIX/Linux alebo Windows OS dokáže monitorovať systém na úrovni jednotlivých procesov, stav systému, využitie RAM, zaplnenie diskov, vyťaženie systému, diskové operácie za jednotku času a mnohé ďalšie parametre.

- Monitorovanie databáz, počet transakcií za sekundu, najviac volané SQL queries, najdlhšie trvajúce SQL queries, atď.

- JMX monitoring parametrov ľubovoľnej aplikácie.

- Monitorovanie Java Virtual Machine: sledovanie heapu, počet threadov, garbage collecting, CPU usage per thread a mnohé ďalšie.

- Monitorovanie cez ICMP, IPMI, SSH, telnet.

- Monitorovanie webových aplikácií, správnosti a odozvy.

Zabbix ponúka veľmi širokú škálu monitorovania systémových, sieťových a aplikačných parametrov.

Všetky parametre monitorované Zabbixom sú konštantne vzorkované v čase a pre každý monitorovaný parameter je možné zobraziť vývoj v čase vo forme grafu alebo tabuľky. Je možné vytvárať používateľské dashboardy so sledovanými parametrami v čase.

Okrem monitorovanie Zabbix ponúka konfigurovateľné akcie v prípade prekročenia povolených hodnôt niektorého z parametrov. Napr. nie je problém nakonfigurovať Zabbix na automatický reštart nefungujúceho komponentu. Samozrejmosťou sú emailové notifikácie, XMMP notifikácie (napr. automaticky sa zašle správa na Google Talk), SMS notifikácie, prípadne ďalšie formy notifikácii. Používateľské rozhranie Zabbixu je zobrazené nasledovnom obrázku:

Obrázok 9 Používateľské rozhranie Zabbix

### Interné architektonické zásady

#### Build systém

Na projekte ITMS2014+ sa používa build nástroj Gradle. Build projektu je definovaný ako multiproject build s nasledovnými subprojektami a výstupnými artefaktmi:

| Subprojekt | Build artefakt | Popis |
| --- | --- | --- |
| server | server.jar | Spoločná knižnica zapuzdrujúca doménovú logiku aplikácie, DAO vrstvu, servisnú vrstvu a DB migrácie |
| ui-commons | ui-commons.jar | Spoločná knižnica UI prvkov pre neverejnú a verejnú časť |
| private-webapp | private-webapp.war | Webová aplikácia pre neverejnú časť ITMS2014+ |
| public-webapp | public-webapp.war | Webová aplikácia pre verejnú časť ITMS2014+ |
| job-server | job-server.jar | Job server |
| notification-server | notification-server.jar | Notifikačný server |
| mock-integrations | mock-integrations.war | Mockové implementácie integrovaných systémov ako pomôcka pri vývoji |

Tabuľka 8 Subprojekty a výstupné artefakty

Súčasťou každého buildu, ak nie je uvedené inak, sú nasledovné operácie:

- Generovanie Querydsl typesafe metamodelu,

- Generovanie Java tried z WSDL definícií integrovaných systémov,

- Kompilácia projektu Java kompilátorom,

- Kompilácia projektu AspectJ kompilátorom,

- Kompilácia Jasper Reportov,

- Spustenie unit testov,

- Spustenie integračných testov,

- Vytvorenie výsledného artefaktu.

Build systému je navrhnutý tak, že výstupom sú artefakty nezávislé na prostredí, na ktorom budú spustené, t. j. netreba prepínať gradle profily v závislosti od toho, pre ktoré prostredie systém buildujeme. Všetky súčasti systému ITMS2014+ sú navrhnuté tak, aby sa premenné závislé 
od prostredia čítali z poskytnutých konfiguračných súborov per prostredie.

Pre skompilovanie a zostavenie artefaktov, ktoré je následne možné nasadiť na cieľové runtime prostredie je potrebné v koreni projektu vykonať príkaz gradlew clean install.

Úspešný uchádzač je povinný akceptovať uvedené zaužívané architektonické zásady, prevziať ich a postupovať v súlade s vyššie uvedeným postupom.

#### Testovanie

Úspešný uchádzač je pre každý vyvíjaný subsystém/modul/komponent povinný písať testy. 
V závislosti na vyvíjanom komponente ide buď o unit testy alebo o integračné testy.

#### Unit testovanie

Testuje vyvinutú časť systému izolovane, bez potreby súčinnosti ďalších subsystémov a ďalších závislostí.

#### Integračné testovanie

Integračné testy testujú komponent v širšom rozsahu a sú závislé na ďalších subsystémoch, najčastejšie na databáze. Pri integračnom testovaní (pri akomkoľvek) je dôležité, aby boli testy replikovateľné, t. j. aby sa pred každým spustením testu poznal počiatočný stav systému (aby bolo jasné, aké sú podmienky, za akých testujeme) a aby každý test po sebe „upratal“ a nechal systém 
vo východzom stave. V prípade integračného testovania s použitím databázy je potrebné za týmto účelom použiť transakčné testy, ktoré pred začiatkom testu naštartujú databázovú transakciu a pri skončení vykonajú rollback, čím sa databáza dostane do počiatočného stavu.

#### Embedded jetty server

Pri prevádzke ako aj pri vývoji sa používa Jetty server.

Jeho použitie pri vývoji má dve výhody:

- Lightweight povaha tohto servera umožňuje rapídny vývoj, pretože proces vývoj-reštart servera-test je rýchly.

- Prípadné chyby spôsobené rozdielnym vývojovým prostredím a produkčným prostredím sú rýchlo odhaliteľné.

#### GIT versioning schéma

Na projekte ITMS2014+ sa používa GIT ako nástroj na správu verzií zdrojového kódu. Z povahy GIT-u je tým umožnené lightweight branchovanie a paralelný vývoj na viacerých feature, prípadne bugfix branchoch. Úspešný uchádzač musí pri vývoji postupovať v súlade GIT versioning schémou podľa popisu na http://nvie.com/posts/a-successful-git-branching-model/.

Predtým, než sa nová funkcionalita alebo bugfix dostane do spoločnej code base, musí prejsť cez code review, čo umožňuje držať dlhodobú kvalitu projektu.

## Prevádzka systému

Systém ITMS2014+ je prevádzkovaný v DataCentre MF SR. Základná doba pre poskytovanie služieb prevádzkovateľa je od 8.00 hod. do 17.00 hod. počas pracovných dní.

Rozsah používania systému je vyjadrený počtom v systéme evidovaných:

- počet registrovaných používateľov: 		viac než 24 500

z toho používateľov

verejnej časti: 				viac než 21 600;

neverejnej časti: 			viac než 2 400;

verejnej aj neverejnej časti súčasne:	viac než 450;

- počet evidovaných subjektov: 		viac než 17 000;

- počet evidovaných fyzických osôb:		viac než 36 000;

- počet operačných programov:		12 (po zlúčení OPII a OPVaI jeden neplatný);

- počet predložených formulárov ŽoNFP:	viac než 21 000;

- počet evidovaných Projektov:			viac než 11 000;

- počet formulárov Žiadostí o platbu:		viac než 68 800;

- počet evidovaných účastníkov projektov: 	viac než 631 000.

Obrázok 10 Počet používateľov (návštevníkov) neverejnej časti

Obrázok 11 Počet používateľov (návštevníkov) verejnej časti

### Odozva systému

Kľúčovou požiadavkou na systém ITMS2014+ je rýchlosť, a preto bola architektúra a technológie aplikácie ITMS2014+ v rámci dostupných možností volené tak, aby plnili aj túto požiadavku.

Na nasledujúcich obrázkoch sú výsledky z nástroja Google Analytics, ktorý vyhodnocuje priemerný čas načítania pre jednotlivé stránky aplikácie.  Údaje sú vyhodnocované v priemere za všetky stránky na úrovni neverejnej a verejnej časti za obdobie približne 5 mesiacov. Zároveň poskytujeme prehľady aktuálnych hodnôt vybraných (najvýznamnejších) stránok pre neverejnú aj verejnú časť aplikácie vyhodnotených na základe údajov obdobia približne štyroch týždňov (25/01/2021 – 20/02/2021).

Neverejná časť:

Obrázok 12 Priemerný čas načítania stránok neverejnej časti aplikácie

| Page | Avg. Page Load Time (sec) | Pageviews |
| --- | --- | --- |
| /hlavna-stranka | 2,86 | 59 919 |
| /zonfp | 2,23 | 58 887 |
| /projekty | 2,05 | 125 711 |
| /projekty/projekt-wizard | 1,63 | 12 002 |
| /projekty/projekt-ucastnici | 2,52 | 7 209 |
| /monitorovacie-spravy | 1,76 | 32 565 |
| /zop-zoznam | 2,39 | 124 771 |
| /vo-zoznam | 2,42 | 27 293 |

Tabuľka 9 Priemerný čas načítania najvýznamnejších stránok neverejnej časti aplikácie

Verejná časť:

Obrázok 13 Priemerný čas načítania stránok verejnej časti aplikácie

| Page | Avg. Page Load Time (sec) | Pageviews |
| --- | --- | --- |
| /hlavna-stranka | 1,49 | 73 610 |
| /login | 1,88 | 94 131 |
| /subjekt | 0,69 | 2 766 |
| /osoby-subjektu | 1,11 | 3 158 |
| /zonfp-zoznam | 1,79 | 21 069 |
| /zonfp-zoznam/zonfp-draftverzia-form | 1,59 | 1 885 |
| /monitorovaciespravy | 1,53 | 52 705 |
| /monitorovaciespravy/msp-form | 0,74 | 31 804 |
| /projekty/projekt-ucastnici-wizard | 2,18 | 72 225 |
| /verejne-obstaravanie | 1,89 | 18 657 |
| /verejne-obstaravanie/vo-form | 0,88 | 30 679 |
| /zop-zoznam | 2,47 | 60 580 |
| /zop-zoznam/zop-detail | 1,15 | 119 043 |
| /zop-zoznam/zop-vydavky | 1,43 | 37 129 |
| /zop-zoznam/zop-vydavok-wizard | 2,09 | 72 531 |
| /doklady-subjektu/doklad-form | 1,51 | 21 839 |
| /doklady-subjektu/polozka-wizard | 1,51 | 17 863 |

Tabuľka 8 Priemerný čas načítania najvýznamnejších stránok verejnej časti aplikácie

Ďalší rozvoj funkcionalít systému ITMS2014+ zo strany úspešného uchádzača nemôže spôsobiť negatívne zmeny v uvedených štatistikách, neustálym cieľom úspešného uchádzača má byť optimalizácia systému s cieľom zlepšenia uvedených hodnôt, a to najmä prostredníctvom úpravy kódu aplikácie.

### Podpora prevádzky

Používatelia systému ITMS2014+ nahlasujú chybné správanie informačného systému ITMS2014+ na Centrum podpory užívateľov (CPU) v rámci DataCentra.

V CPU pracujú pracovníci na troch úrovniach podpory:

- Na 1. úrovni sú konzultanti podpory používateľov prvého kontaktu.

- Na 2. úrovni pracovníci technickej podpory a konzultanti aplikačnej podpory.

- Na 3. úrovni informační špecialisti.

Úlohou všetkých úrovní je pomoc používateľom pri používaní ITMS2014+ a pomoc pri riešení problémov, ktoré sa pri prevádzkovaní ITMS2014+ vyskytnú.

CPU poskytuje najmä nasledovné služby:

- prijímanie a registráciu hlásení a incidentov používateľov ITMS2014+,

- riešenie hlásení a incidentov používateľov ITMS2014+,

- revíziu, distribúciu a postúpenie hlásení a incidentov používateľov ITMS2014+,

- uzatváranie hlásení a incidentov používateľov ITMS2014+,

- kontaktovanie používateľov ITMS2014+,

- informovanie používateľov ITMS2014+ o riešení, vyriešení hlásení a incidentov a o zmenách ITMS2014+.

Prípadné hlásenia o chybnom správaní systému ITMS2014+ sú nahlasované správcovi informačného systému ITMS2014+, t. j. MIRRI SR.

## Funkcionalita systému (stav 02/2021)

ITMS2014+ predstavuje komplexný informačný systém, ktorý je architektonicky a z biznis hľadiska rozdelený na 2 hlavné časti, ktorým zodpovedajú rozdielne funkcionality, t. j. časť 
pre verejných používateľov a časť pre neverejných používateľov. Samostatnú časť tvoria mobilné aplikácie pre mobilné platformy iOS a Android.

ITMS2014+ v súčasnosti disponuje funkcionalitami pre pokrytie základných procesov implementácie EŠIF vyplývajúcich zo Systému riadenia EŠIF a Systému finančného riadenia EŠIF 2014 – 2020. Jednotlivé časti systému sú delené do viacerých doménových častí.

Vrcholový doménový pohľad na ITMS2014+ zobrazený na Obrázku 14 Doménový model ITMS2014+ popisuje základné a nosné vzťahy medzi hlavnými entitami, ktoré vstupujú v rámci systému 
do vzájomnej interakcie. Diagram nepopisuje nižšie úrovne jednotlivých entít a ich vzájomné vzťahy 
v rámci entity alebo medzi entitami. Diagram nerozlišuje verejnú (public, resp. IV14) a neverejnú (private, resp. IN14) časť ITMS2014+, nakoľko z biznis pohľadu sa jedná o jeden spoločný, komplexný systém. Systém ITMS2014+ je súčasne využívaný verejnými a neverejnými používateľmi.

Jednotlivé procesy sú bližšie opísané v metodikách pre projektové a finančné riadenie EŠIF 
v programovom období 2014 – 2020, t. j. Systém riadenia EŠIF, Systém finančného riadenia EŠIF 2014 – 2020, metodické pokyny, legislatíva SR a EÚ a podobne.

Pre vytvorenie lepšej predstavy o komplexnosti riešenia systému ITMS2014+ uvádzame v prílohe č. 2 tejto časti súťažných podkladov Zoznam poskytovaných služieb.

Obrázok 14 Doménový model ITMS2014+

### Generálne funkcionality systému

Generálnymi funkcionalitami systému ITMS2014+ sú funkcionality, ktoré sú nevyhnutné pre riadenie prístupov do jednotlivých častí ITMS2014+ a pre správu oprávnení používateľov pristupujúcich do ITMS2014+. Predstavujú základné funkcionality vytvárania a práce s objektami implementované naprieč jednotlivými evidenciami, reportovacie a exportovacie možnosti, správa dokumentov a číselníkov, notifikačné mechanizmy a mechanizmy pre správu webtextov.

#### Prístup do aplikácie a riadenie oprávnení na prístup k funkcionalitám a objektom

Systém ITMS2014+ má rozdielne riešené riadenie prístupov pre používateľov verejnej a neverejnej časti.

Riadenie prístupu pre používateľov neverejnej časti je realizované nasledovným spôsobom:

- vytvorenie používateľa v komunikačno-technickej infraštruktúre prevádzkovateľa ITMS2014+ (DataCentrum) prostredníctvom RRP systému, čoho výsledkom je prihlasovacie meno a heslo pre používateľa,

- vytvorenie žiadosti o prístup cez neverejnú časť ITMS2014+,

- emailová notifikácia osoby o vytvorení používateľa neverejnej časti.

Riadenie prístupu pre používateľov neverejnej časti je možné realizovať aj alternatívnym spôsob spôsobom:

- vytvorenie používateľa v komunikačno-technickej infraštruktúre prevádzkovateľa ITMS2014+ (DataCentrum) prostredníctvom RRP systému, čoho výsledkom je prihlasovacie meno a heslo pre používateľa,

- manuálne založenie osoby v neverejnej časti (možnosť manuálneho vytvárania osôb je naviazaná na osobitné oprávnenie),

- vytvorenie používateľského účtu pre osobu v neverejnej časti (možnosť manuálneho vytvárania osôb je naviazaná na osobitné oprávnenie),

- emailová notifikácia osoby o vytvorení používateľa neverejnej časti.

Riadenie prístupu pre používateľov verejnej časti je realizované nasledovným spôsobom:

- vytvorenie žiadosti o aktiváciu konta (ďalej aj „ŽoAK“) cez verejnú časť ITMS2014+. Jej obsahom sú informácie o subjekte a osobách subjektu. Žiadosť je následne schvaľovaná v komunikačno-technickej infraštruktúre prevádzkovateľa ITMS2014+ (DataCentrum), čoho výsledkom je:

  - schválenie prístupu subjektu a používateľov prostredníctvom prihlasovacích mien verejnej časti ITMS2014+,

  - založenie subjektu a osôb zo ŽoAK do číselníkov ITMS2014+,

  - emailová notifikácia pre novovytvorených používateľov ITMS2014+ o potrebe vytvorenia hesla a aktivácii prístupu do verejnej časti ITMS20104+.

Riadenie prístupu pre používateľa verejnej časti je možné realizovať aj alternatívnym spôsobom:

- manuálne vytvorenie osoby a používateľského účtu pre túto osobu iným používateľom zaradeným a prihláseným pod príslušným subjektom,

- emailová notifikácia pre novovytvorených používateľov ITMS2014+ s informáciou o potrebe vytvorenia hesla a aktivácii prístupu do verejnej časti ITMS2014+.

#### Správa používateľov a prístupov

V systéme existujú 3 typy používateľov:

- používatelia neverejnej časti,

- používatelia verejnej časti,

- technickí používatelia.

##### Používatelia neverejnej časti

Na evidovanie, administráciu a riadenie prístupov používateľov verejnej aj neverejnej časti 
do systému ITMS2014+ slúži samostatná funkcionalita. V rámci funkcionality môže autorizovaná osoba administrovať prístupy do aplikácie. V rámci administrácie môže používateľ:

- meniť prihlasovacie údaje do verejnej aj neverejnej časti ITMS2014+,

- editovať atribúty osoby resp. používateľa,

- blokovať používateľa,

- spravovať pracovné pozície používateľa, t. j. jeho oprávnenia v systéme ITMS2014+.

V rámci tejto funkcionality sa administruje číselník pracovných pozícii pre neverejnú časť ITMS2014+. Každá pracovná pozícia obsahuje:

- oprávnenia pre prácu s obrazovkami a dátami a

- na stavy workflow (ďalej aj „WF“) v jednotlivých workflow entitách, v ktorých na základe nastavenia môže používateľ s danou pracovnou pozíciou objekt vidieť, upravovať a objekt posúvať po WF.

##### Pracovné pozície a oprávnenia

Systém autorizácie v systéme ITMS2014+ je postavený na princípe pracovných pozícii. Pracovná pozícia disponuje množinou oprávnení a WF stavov. Pracovné pozície sú zaradené 
pod orgány implementácie EŠIF na základe role orgánu. Používateľom pod orgánom je následne vyberaná pracovná pozícia resp. množina pracovných pozícii z pracovných pozícií dostupných pre danú rolu orgánu. Správa oprávnení a stavov WF je v aplikačne manažovateľná.

Oprávnenia sú v systéme ITMS2014+ rozdelené na nasledovné kategórie:

- View – oprávnenia na zobrazenie objektov,

- Insert – oprávnenia na pridávanie objektov,

- Delete – oprávnenia na výmaz objektov,

- Update – oprávnenia na editáciu objektov,

- Invalidate - oprávnenia na uplatňovanie a zneplatňovanie objektov,

- Especial – špeciálne oprávnenia, ktoré môžu zahŕňať kombináciu vyššie spomenutých.

Oprávnenie sa špecifikuje na úroveň tried. Na každej obrazovke a tlačidle sa špecifikuje, podľa ktorej triedy a oprávnenia sa bude riadiť. Konkrétne vyskladanie oprávnenia používateľa na obrazovke je potom kombinácia obrazovka, trieda, oprávnenie.

##### Vizibility

ITMS2014+ disponuje dvoma možnosťami vizibilít:

- Programová vizibilita

V evidenciách, ktoré využívajú tento mechanizmus vizibility, sa objekty zobrazujú používateľom orgánu, na základe priradenia orgánu k špecifickému cieľu. Medzi priradením objektu k špecifickému cieľu a priradením orgánu k cieľom musí byť prienik, aby orgán daný objekt evidencie v zozname videl. Orgán disponujúci vizibilitou na špecifický cieľ A nebude vidieť v zoznamoch evidencie, ktoré majú priame alebo nepriame priradenie na špecifický cieľ B a zároveň nemajú priradenie na cieľ A. Existuje čítacia a aktualizačná programová vizibilita. Čítacia vizibilita umožňuje len prezeranie údajov bez editácie. Aktualizačná vizibilita umožňuje okrem čítania aj editáciu údajov.

- Vizibilita na výzvy

V evidenciách, ktoré využívajú tento mechanizmus vizibility, sa objekty zobrazujú používateľom orgánu, na základe priradenia orgánu k výzve. Medzi priradením objektu k výzve a priradením orgánu k výzvam musí byť prienik, aby orgán daný objekt evidencie v zozname videl.

##### Používatelia verejnej časti

Používateľ verejnej časti je autorizovaný prístup osoby k evidenciám na verejnej časti prislúchajúcim konkrétnemu subjektu. Prostredníctvom prístupu do verejnej časti je možné spravovať subjekt (informácie o subjekte evidované v ITMS2014+), osoby subjektu (informácie o osobách evidovaných v ITMS2014+ pod subjektom, priraďovanie rolí osôb vo vzťahu k subjektu) a riadiť prístupy do verejnej časti pre osoby vo vzťahu k subjektu (vytvárať používateľov pod subjektom, blokovať používateľov). Používateľ verejnej časti je oprávnený pracovať s evidenciami subjektu, pod ktorým pristupuje do verejnej časti.

Systém ITMS2014+ má pre verejnú časť vlastný autentifikačný mechanizmus používateľov verejnej časti. Autentifikácia používateľa verejnej časti prebieha na základe autentifikačných údajov: používateľský email a heslo.

ITMS2014+ autentifikáciu používateľa verejnej časti využíva aj delegované overenie identity profilu používateľa (eID) v ÚPVS ako poskytovateľa identity. Prihlásenie sa do verejnej časti ITMS2014+ v takomto prípade realizuje pomocou federácie identity portálu ÚPVS (www.slovensko.sk). Znamená to, že používateľovi ÚPVS je umožnený prístup do verejnej časti ITMS2014+ aj bez dodatočného prihlasovania.

##### Žiadosť o aktiváciu konta (ŽoAK)

ŽoAK konta slúži ako žiadosť o registráciu používateľov do verejnej časti systému ITMS2014+. V rámci ŽoAK je možné v systéme založiť subjekt, ktorý ešte nie je zaregistrovaný. Žiadosť na verejnej časti pozostáva z nasledujúcich krokov:

- zaevidovanie resp. kontrola údajov subjektu,

- zaevidovanie kontaktnej osoby na ŽoAK a subjekt,

- zaevidovanie štatutárnych zástupcov subjektu,

- zaevidovanie používateľov subjektu.

Schválením ŽoAK vzniká prístup používateľom iba do verejnej časti ITMS2014+ (IV14).

##### Žiadosť o prístup (ŽoPR)

ŽoPR slúži ako žiadosť na správu používateľov neverejnej časti systému ITMS2014+. V rámci ŽoPR je možné vytvoriť novú osobu so zaradením na orgán, vytvorenie prístupu na neverejnú alebo verejnú časť, nastavenie pracovných pozícií, blokovanie a odblokovanie používateľa, zmena osobných údajov osoby a zrušenie prístupu a pod. Žiadosť sa vytvára na neverejnej časti a odosiela sa na schválenie DataCentru.

Schválením ŽoPR sa v systéme automaticky nastavia požadované úpravy.

##### Prihlásenie používateľa

Jedná sa o funkcionalitu, ktorá slúži na prihlásenie používateľa, ktorý ma registrované konto 
v systéme ITMS2014+ prostredníctvom verejnej časti systému ITMS2014+ cez formulár ŽoAK alebo mu bol vytvorený prístup cez správu subjektu na IV14.

##### Profil používateľa

Obsahuje základné informácie o prihlásenom používateľovi, t. j. meno, priezvisko, mailová adresa a informácie o subjekte, pod ktorým je používateľ prihlásený, t. j. IČO, názov, adresa subjektu.

##### Autentifikácia a prihlásenie sa používateľov prostredníctvom infraštruktúry eGOV s využitím eID

Systém ITMS2014+ umožňuje používateľom verejnej časti (žiadateľom a prijímateľom) alternatívne prihlásenie prostredníctvom prvkov eGOV s využitím eID. Takto prihlásený používateľ môže využívať zjednodušené odosielanie formulárov z verejnej na neverejnú časť ITMS2014+ so súčasným elektronickým podpísaním predkladaného formuláru a odoslaním formulára zároveň ako podania do elektronickej schránky konkrétneho orgánu verejnej moci (ďalej aj „OVM“).

Zjednodušený prístup k elektronickým schránkam OVM a podpisovanie formulárov/dokumentov pre používateľov neverejnej časti nie je implementované.

##### Technickí používatelia

Technický používateľ je viazaný na konkrétny subjekt, ktorý je evidovaný v ITMS2014+ a 
pre daný subjekt sú technickému používateľovi priraďované technické oprávnenia. Prostredníctvom technického používateľa sa zabezpečuje autentifikácia a autorizácia externého systému na základe autentifikačných údajov pre proces automatizovaného zapisovania dát do ITMS2014+ z externého systému prostredníctvom OpenAPI.

Autentifikácia prebieha na základe autentifikačných údajov technického používateľa: username a heslo. Autorizácia technického používateľa je postavená na overení technických oprávnení technického používateľa.

Technický používateľ je relevantný pre automatizované vytváranie objektov v rámci evidencií:

- účastníci projektov,

- účtovné doklady.

Technické oprávnenia pre prácu s objektami sú definované nasledovne:

- create – oprávnenia na automatizované vytváranie objektov,

- delete – oprávnenia na automatizovaný výmaz objektov,

- update – oprávnenia na automatizovanú editáciu objektov.

#### Správa subjektov a osôb

Funkcionalita evidovania subjektov a osôb slúži ako základný číselník pre evidenciu osôb a subjektov v ITMS2014+. Každá osoba a subjekt sú v ITMS2014+ evidované iba raz. Na osobách a subjektoch sa perzistentnia základné údaje, adresné údaje a kontaktné údaje. Evidencia subjektov podlieha verzionovaniu a každý subjekt je zároveň DMS entitou, čo umožňuje evidovať dokumenty priamo na subjekte. Subjekty sú za určitých podmienok zasielané do systému ISUF. Subjekt, ktorý už bol založený v ISUF, podlieha špecifickému procesu zmeny, kedy zmenu musí najprv potvrdiť systém ISUF a až následne dôjde k vykonaniu update na strane ITMS2014+. Subjekty sú taktiež za určitých podmienok zasielané do systému JRŽ. Následná zmena subjektu v ITMS2014+ už nemusí byť validovaná voči JRŽ ako je tomu pri systéme ISUF.

Každá osoba v systéme musí mať aspoň jedno zaradenie na subjekt. Zaradenia sú definované ako vzťahy medzi týmito entitami, t. j. vzťah medzi osobou a subjektmi. Základné zaradenia v systéme sú:

- kontaktná osoba,

- štatutárny zástupca,

- osoba na subjekte,

- hodnotiteľ,

- zamestnanec organizácie v pôsobnosti subjektu,

- používateľ subjektu na verejnej časti,

- zamestnanec orgánu implementácie fondov.

Na verejnej časti je umožnené vytvárať nové osoby, ale nie je možné vytvárať všetky typy zaradení.

Osoba je v systéme ITMS2014+ zaregistrovaná iba jedenkrát. Zabezpečenie jedinečnosti sa riadi na základe rodného čísla, ktoré je v systéme ukladané v šifrovanej podobe. Systém ITMS2014+ generuje novým osobám vlastný jedinečný bezvýznamový identifikátor, tzv. identifikátor ITMS2014+.

Subjekt je v systéme ITMS2014+ evidovaný iba jedenkrát. Zabezpečenie jedinečnosti sa riadi na základe identifikačných údajov ako je IČO, DIČ, IČ DPH a pod.

#### Správa organizácii v pôsobnosti subjektu

Subjekt môže mať pod sebou vytvorených viac organizácii vo svojej pôsobnosti. Ide 
o organizačné jednotky subjektu alebo časti subjektu bez vlastnej právnej identity. Na organizácii sa ukladajú základné, adresné a kontaktné údaje. Na týchto organizáciách sa následne priradzujú ako zamestnanci, osoby subjektu v zaradení typu ZAROVP – zamestnanec organizácie v pôsobnosti. Osoba môže vystupovať vo viacerých platných zaradeniach typu OVP.

Subjektom na verejnej časti je umožnené evidovať organizácie v ich pôsobnosti. V rámci registrácie alebo zmeny je v systéme implantovaná alternatívna metóda kontroly duplicity ako je 
na subjektoch za pomoci IČO.

#### Správa orgánov implementácie fondov

Orgány vznikajú pod subjektmi. Jeden subjekt môže mať v systéme viac orgánov, ale orgán môže patriť práve jednému subjektu. Orgán, okrem základných atribútov ako je kód, názov, adresa a pod., nesie informácie o tom, v akej roli vystupuje v systéme ITMS2014+ a v rámci implementácie EŠIF:

- riadiaci orgán,

- sprostredkovateľský orgán,

- orgán auditu,

- certifikačný orgán,

- centrálny koordinačný orgán,

- platobná jednotka,

- datacentrum a podobne.

Orgán môže disponovať viacerými rolami orgánu. Rola orgánu zároveň určuje, aké pracovné pozície môžu byť priradené osobám, ktoré sú v rámci orgánu zaradené. Osobe zaradením do orgánu vzniká prístup do neverejnej časti systému ITMS2014+. Prístup je zadministrovaný pracovníkmi DataCentra, ktorí používateľovi priradia RRP ID a relevantné oprávnenia/pracovné pozície. Prostredníctvom RRP ID je používateľ ITMS2014+ spárovaný s centrálnym autentifikačným modulom DataCentra ako prevádzkovateľa ITMS2014+ a ďalších IS VS.

Jedna osoba môže mať aktívny prístup pod viacerými orgánmi. Nastavenie pracovných pozícií a oprávnení riadi zodpovedný pracovník pod konkrétnym orgánom. Po prihlásení do neverejnej časti si používateľ vyberá orgán, pod ktorým bude vykonávať úkony do odhlásenia z aplikácie.

#### Kompetenčný model osôb orgánu

Pre každý orgán je možné zadefinovať „Kompetenčný model“, ktorý hovorí o hierarchií jednotlivých osôb a umožňuje vytvoriť hierarchickú štruktúru osôb s definovaním podriadený-nadriadený. Ide o základ funkcionality pre riadenie úloh v pôsobnosti orgánu. Funkcionalita neobsahuje možnosť definovania „zástupcov“ jednotlivým používateľom. Ďalej chýba prepojenie 
na centrálny prehľad úloh jednotlivých používateľov, ako aj za ucelené skupiny. Štruktúry kompetenčného modelu je možné vytvárať len z orgánov existujúcich v systéme, neexistujú pomocné prvky organizačnej štruktúry.

#### Číselník pracovných pozícii

V rámci tejto funkcionality sa administruje číselník pracovných pozícii pre neverejnú časť ITMS2014+. Pracovné pozície sú v systéme pevne dané a nedajú sa aplikačne odoberať alebo pridávať. Každá pracovná pozícia obsahuje oprávnenia (create, read, update, delete) a stavy workflow (WF) 
vo workflow entitách, v ktorých môže používateľ s danou pracovnou pozíciou objekt posúvať po WF.  Systém autorizácie v systéme ITMS2014+ je postavený na princípe pracovných pozícii. Pracovná pozícia disponuje množinou oprávnení, WF stavov. Pracovné pozície sú zaradené pod orgány implementácie fondov. Používateľom pod orgánom je následne vyberaná pracovná pozícia resp. množina pracovných pozícii.

#### Systém DMS

DMS modul systému ITMS2014+ slúži na správu, uchovávanie a sprístupňovanie dokumentov, ktoré sú do systému priložené buď priamo používateľmi, alebo sú získavané z externých informačných systémov, alebo v systéme vznikajú, ako systémové reporty a pod. DMS má definovanú pevnú hierarchickú štruktúru dokumentov na základe entít a domén.

##### Dokument

Každý dokument v systéme DMS pozostáva zo svojho dátového obsahu, svojich metadát a doménových metadát. Nositeľom doménových metadát je Dokument. Každá akcia, ktorá vytvára nový objekt typu dokument, musí zabezpečiť naplnenie jeho povinných atribútov. Samotný obsah dokumentu je spolu s vybranými metadátami uložený v DMS. Okrem poskytovania a ukladania obsahu umožňuje tiež verzionovanie obsahu dokumentov nezávisle od objektu. Každý Dokument má priradený typ dokumentu, čo predstavuje číselník možných kategórií dokumentov.

Minimálne každá evidencia systému ITMS2014+ má definovanú svoju vlastnú Skupinu dokumentov. Skupina dokumentov zastrešuje možné Typy dokumentov danej skupiny. Aplikácia štandardne umožňuje pridať len obmedzenú sadu dokumentov na základe ich formátu. Pridávané dokumenty sú automaticky validované priamo na GUI komponente.

Stupeň utajenia dokumentu je definovaný aj na číselníku Typu dokumentov. Verzionovanie dokumentov je zabezpečené automaticky opakovaným pridaním nového obsahu dokumentu. Verzie

dokumentu je možné zobraziť z detailu dokumentu na neverejnej časti. Evidencie, ktoré v ITMS2014+ využívajú DMS sa nazývajú DMS entity.

##### Spis DMS

Každá entita môže byť v systéme ITMS2014+ označená ako DMS entita. Týmto príznakom sa na danú entitu, resp. evidenciu vzťahuje možnosť vkladania dokumentov, príloh do takzvaného spisu. Spis je komponent, ktorý umožňuje komplexnú správu dokumentov pod konkrétnym objektom evidencie. Obrazovky a spôsob práce so spisom je pre celú aplikáciu unifikovaný. Spis podporuje:

- upload dokumentov (single aj multi),

- update dokumentov,

- čítanie dokumentov,

- vyrezonovanie dokumentov,

- výmaz dokumentov.

#### Verzionovanie objektu

V rámci ITMS2014+ sa využíva 5 spôsobov verzionovania evidencii. Všetky zachytávajú verzie na úrovni tried.

- Verzia disponuje WF a hlavný objekt je iba obrazom schválenej verzie. Verzie sú súčasťou modelu. Takýto spôsob verzionovania používa programová štruktúra z dôvodu potreby schvaľovania verzii v SFC System.

- Hlavný objekt disponuje N verziami, ktoré vznikajú update-om hlavného objektu. Tento spôsob verzionovania využíva napríklad entity subjekt a dodávatelia.

- Hlavný objekt disponuje WF a N verziami, ktoré vnikajú posunom po WF hlavného objektu. Tento spôsob verzionovania využíva napríklad entity ŽoNFP a ŽoP.

- Hlavný objekt disponuje N verziami, ktoré vnikajú updatom hlavného objektu. Verzie sú zachytené na úrovni tried. Tento spôsob verzionovania využíva projekt.

- Verzia nedisponuje WF, ale hlavný objekt je iba obrazom uzavretej verzie – aktualizácie. Tento spôsob verzionovania využíva VO, Nezrovnalosti, Zmluva na VO.

#### Porovnávanie verzií objektov

V rámci ITMS2014+ bol implementovaný mechanizmus na porovnávanie jednotlivých verzií objektov medzi sebou. Výsledkom je prehľadný a zvýraznený obraz zmien medzi jednotlivými verziami, ktoré vznikli v priebehu životného cyklu objektu v ITSM2014+.

#### Práca s objektami

##### Uzamykanie objektov

Systém ITMS2014+ v neverejnej časti disponuje funkcionalitou na uzamykanie evidencií. Princíp je založený na princípe pesimistického uzamykania, kde používateľ ručne vytvára aj uvoľňuje zámok na evidencii. Súčasťou zámku je hlavný objekt a aj jeho podradené evidencie. Súčasťou uzamykania je aj mechanizmus upozornení pre žiadateľa o uzámok a používateľa, ktorý drží uzámok.

Verejná časť ITMS2014+ touto funkcionalitou nedisponuje.

##### Delegovanie práv na editovanie objektov

Verejná časť ITMS2014+ disponuje možnosťou delegovania práv editácie na iných používateľov. Delegovaní používatelia sú používateľmi iného subjektu, ktorí by za štandardných autorizačných pravidiel nemali možnosť delegovaný objekt vidieť, editovať a ani posúvať po WF.

Neverejná časť ITMS2014+ touto funkcionalitou nedisponuje.

##### Dynamické časti reportov

V systéme ITMS2014+ je zavedený systém editovateľných reportov. Každý výstup z aplikácie môže mať určenú množinu polí, ktoré sú v rámci reportu dynamicky napĺňané. Tieto polia sa používateľsky napĺňajú počas generovania zvoleného reportu. Ak má zvolený report pridelené dynamické polia, systém ho počas generovania reportov vyzve na ich doplnenie a až následne je report systémom vygenerovaný.

##### Notifikačný mechanizmus

Systém ITMS2014+ využíva v rámci komunikácie s používateľmi na verejnej, neverejnej a mobilnej aplikácii nasledovné typy resp. kanály notifikácii:

- interné správy,

- emaily,

- push notifikácie,

- aplikačné pop up notifikácie.

##### Sledovanie objektov

V ITMS2014+ je na jednotlivých workflow entitách umožnené sledovať ich proces spracovania pomocou funkcionality sledovania. Táto funkcionalita informuje používateľa, ktorý si zapol sledovanie na objekte, o každom prechode objektu po WF. Spôsob notifikácie závisí 
od zvoleného notifikačného mechanizmu.

##### Kalendár a úlohy

Používatelia aplikácie ITMS2014+ majú k dispozícii plnohodnotný kalendár spolu s celkovým manažmentom úloh. Kalendár umožňuje pohľad na úlohy v mesiaci, týždni, pracovnom týždni, dni alebo ako zoznam všetkých úloh. Úloha v kalendári môže byť vytvorená automaticky systémom, ručne používateľom, automatický evidenciou alebo úloha môže vzniknúť delegovane. Každá úloha nesie informáciu o priorite a používateľ má možnosť na úlohe nastaviť mechanizmus notifikácie. Úloha môže vzniknúť bez termínu splnenia alebo s konkrétnym dátumom a časom, kedy má byť splnená. Úlohy bez termínu splnenia sa nezobrazujú v kalendári.

##### Zodpovední pracovníci

Hlavné evidencie v ITMS2014+ môžu disponovať možnosťou priradenia zodpovedných pracovníkov. Ako je objekt posúvaný po WF, je možné pri posunoch určiť osobu, ktorá bude 
od momentu posunu zodpovedná za ďalšie spracovanie. Po určení pracovníka je mu vytvorená úloha. V kombinácií s ďalšími parametrami WF sú následne počítané lehoty na vybavenie úlohy pre daného pracovníka. Zodpovední pracovníci sú notifikovaní pomocou notifikačného mechanizmu. Takéto prepojenie osoby s evidenciou je manažérsky vyhodnocované.

##### História v evidencii

Systém ITMS2014+ okrem auditného modulu riadeného cez Logstash, ElasticSearch a Kibana, disponuje aj zjednodušeným komponentom na zachytávanie zmien v evidenciách. Daný komponent zachytáva na úrovni evidencie kto, čo a kedy zmenil v používateľsky prívetivejšej forme.

#### Správa workflow a riadenia procesov

Správa je zameraná na administráciu workflow. Vo funkcionalite sa pre jednotlivé workflow entity zostavujú verzie workflow na základe zadefinovaných stavov, fáz, akcií, objektov 
do podmienok a reportov. Zadefinované workflow sa môžu verzionovať. Evidencie, ktoré 
v ITMS2014+ využívajú WF, nazývame workflow entity. Workflow mechanizmom sa riadia všetky základné entity ITMS2014+.

Workflow je komplexný nástroj na individuálne nastavenie procesu spracovania objektov 
v systéme ITMS2014+. Mechanizmus WF je proprietárny a vychádza z požiadaviek ITMS2014+. Každý workflow sa skladá z fáz, vo fázach sú definované stavy a medzi jednotlivými stavmi sú definované prechody.

- Fázy

Množina fáz, ktorú je možné použiť na definovanie Workflow je pevná. Obsahuje presne 12 fáz (-1,0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,99).

- Stavy

Množina stavov je definovaná pre každú workflow entitu zvlášť. Číselník stavov je plne editovateľný cez aplikáciu, okrem stavov, ktorých kód je použitý v zdrojovom kóde systému a jeho zmena by mohla spôsobiť nefunkčnosť aplikácie. Príznak na stave je možné nastaviť ako povinné, koncové, začiatočné a na doplnenie.

- Prechody

Prechod sa definuje medzi dvoma stavmi. V systéme ITMS2014+ je história posunu 
po workflow definovaná ako množina prechodov, ktoré boli použité. Z tohto dôvodu nie je možné vykonať neštandardný posun po workflow, pre ktorý nie je definovaný prechod. Každý prechod je definovaný príznakom. Príznak je buď negatívny, neutrálny alebo pozitívny. 
Na prechode je možné nastaviť, či bude ponúkaný na manuálny posun alebo ide o automatický posun. Na každom prechode je možné nastaviť, či prechod bude vyžadovať potvrdenie 4 očí.

- Doplnkové polia

Na každom workflow je možné dodefinovať doplnkové polia. Doplnkové pole je definované vždy na stav, do ktorého prechod smeruje. Na poli je možné nastaviť dodatočné podmienky platnosti.

- Akcie

Na každom workflow je potrebné nastaviť akcie, ktoré vyžaduje správne spracovanie objektu. Akcie sú zadefinované pre každú workflow entitu zvlášť. Akcie sa priraďujú na konkrétny prechod. 
V prípade viacerých akcií sa definuje poradie ich vykonania. Pre nevalidačné akcie (tie, ktoré vykonávajú zmeny) sa definuje aj spätný posun, t. j. čo má systém vykonať, ak sa objekt bude vracať po prechode. Akcie, ktorých povaha neumožňuje vrátiť späť vykonané zmeny, majú nastavené, že neumožňujú návrat späť.

- Objekty do podmienky

Každá workflow entita si definuje sadu vlastností, na základe ktorých je možné vytvárať podmienky. Podmienky je možné definovať na samotný workflow, na posun zo stavu, do stavu, 
na prechod a na pole. Je pevne dané, ktoré vlastnosti sa kde môžu použiť.

- Reporty

Každá workflow entita môže mať definovanú sadu systémových dynamických reportov, ktoré sa editujú resp. generujú pri prechodoch WF medzi stavmi. Vygenerovaný report sa následne zapisuje do histórie prechodov a samotný PDF dokument je dostupný v spise danej entity.

#### Správa číselníkov systému

V systéme ITMS2014+ sa momentálne nachádza  107 číselníkov (stav ku 02/2021). Číselníky sa delia v systéme na:

- Externé statické - Číselník, ktorého obsah riadi iný systém, napr.: ŠU SR, Eurostat, ISO norma a pod. Používateľ nemôže jeho obsah meniť, pridávať ani zmazať.

- Externé dynamické - Číselník, ktorého obsah riadi iný systém, napr.: ŠU SR, Eurostat, ISO norma a pod. Používateľ môže meniť, pridávať a mazať iba ním zadaná údaje. Údaje 
s externým kódom sú nemeniteľné.

- Interné statické - Číselník, ktorého obsah je riadený systémom ITMS2014+. Používateľ nemôže jeho obsah meniť, pridávať ani zmazať, napr. číselník forma kontroly.

- Interné dynamické - Číselník, ktorého obsah je riadený systémom ITMS2014+. Používateľ môže jeho obsah meniť, pridávať a zmazať, napr. číselník kurzov ECB.

Platnosť číselníkov je riadená pomocou dátumov. Číselníková hodnota, ktorej „platnosť do“ je uvedená v minulosti, je v systéme označená ako neplatná.

#### Správa špecifických polí

ITMS2014+ obsahuje funkcionalitu, ktorá umožňuje vytvárať variabilné polia rôznych formátov. Tieto polia sú zaradené do skupín a zobrazujú a vypĺňajú sa v štruktúrovanej podobe v elektronických formulároch na verejnej časti ITMS2014+.

Špecifické pole je identifikované kódom, názvom a popisom. Pre každé pole je zvolený práve jeden z typov:

- Textové pole bez formátovania.

- Dátumové pole.

- Percento.

- Pole s nepovinným potvrdením.

- Pole s povinným potvrdením.

- Finančné pole.

- Celé číslo.

- Desatinné číslo.

- Výber jednej hodnoty z definovaných hodnôt.

- Viacnásobný výber z definovaných hodnôt.

- Výber jednej hodnoty z enumerácie.

- Výber jednej hodnoty z číselníka.

- Viacnásobný výber z enumerácie.

- Viacnásobný výber z číselníka.

- Textové pole s formátovaním.

Pre každé pole je nastavené, pre ktorú zo skupín je určené. Každá zo skupín potom určuje, pre ktorú z evidencií je pole ponúkané. Je možný viacnásobný výber zo všetkých WF entít systému (26 entít).

#### Správa Web textov

ITMS2014+ obsahuje funkcionalitu, ktorá používateľovi s relevantným oprávnením umožňuje editovať a definovať určité texty aplikácie, ktoré sú využívané v rámci rôznych častí aplikácie (elektronické formuláre, emaily, reporty a pod.). Používateľ vie s textom pracovať ako v textovom editore, t. j. sú mu umožnené základné formátovania textu, môže vkladať externý obsah, linkovať obsah a podobne.

Funkcionalita oznámení resp. aktualít pre používateľov umožňuje evidovanie oznámení dôležitých pre používateľov systému. V rámci oznámení používateľ určuje, kde sa majú oznámenia zobraziť:

- časť aplikácie, pre ktorú je oznámenie určené (verejná, neverejná alebo mobilná),

- adresátov oznámenia (prihlásení alebo neprihlásení používatelia).

Funkcionalita správy FAQ umožňuje evidovanie tém, otázok a odpovedí pre často kladené otázky používateľov. Otázky a odpovede sa zaraďujú pod jednotlivé témy. V rámci evidovania FAQ používateľ určuje, kde sa majú FAQ zobraziť:

- časť aplikácie, pre ktorú je FAQ určené (verejná, neverejná alebo mobilná),

- adresátov FAQ (prihlásení alebo neprihlásení používatelia).

FAQ umožňuje vyhodnocovať počet spokojných alebo nespokojných čitateľov FAQ a zároveň umožňuje nespokojným čitateľom napísať reakciu na konkrétnu FAQ.

Funkcionalita správy textov aplikácie slúži na administráciu textov aplikácie, ktoré sú 
v aplikácii často menené a sú využívané v rámci iných častí, funkcionalít ITMS2014+ (napr. texty automaticky zasielaných emailov). Množina textov aplikácie je pevne určená.

Funkcionalita správy textov reportov slúži na administrovanie statických častí výstupov, reportov z ITMS2014+, ktoré sú podmienené častou zmenou. Sú to časti reportov, ktoré napr. obsahujú odvolávku na usmernenia alebo zákony. Množina textov reportov je pevne určená. Texty reportov sú verzionované a je možné definovať odkedy dokedy platí ktorá verzia.

Funkcionalita správy textov wizardov umožňuje editovať text nultých a posledných krokov wizardov pre vytváranie objektov v ITMS2014+. Pre editovanie týchto textov, musí mať konkrétny wizard určené, že bude obsahovať aj nultý resp. posledný krok. Texty wizardov sú verzionované a je možné definovať odkedy dokedy platí ktorá verzia.

Tutoriály sú špecifický typ pomocníkov pre používateľov systému. Pomocou krokov vedú používateľa po jednotlivých častiach systému a obrazovkách a jednoducho popisujú funkcionalitu jednotlivých elementov systému/obrazoviek. Editácia alebo vytváranie tutoriálov si vyžaduje znalosť identifikovania ID a class pre konkrétne časti v layoute obrazovky.

Funkcionalita správy čestných vyhlásení umožňuje správu čestných vyhlásení pre jednotlivé formuláre a výstupne zostavy. Texty sú verzionované a množina čestných vyhlásení je pevne určená.

#### Správa reportov

Obsahuje výpis všetkých statických reportov používaných v systéme ITMS2014+ na verejnej aj neverejnej časti. V administrácii konkrétneho reportu je možné administrovať základné atribúty a parametre reportu ako sú:

- názov,

- popis,

- typ dokumentu, ktorý je výsledkom generovania.

Pri každom reporte sú taktiež zobrazené polia reportu, ktoré sa vypĺňajú pri prechode workflow buď používateľom alebo systémom.

#### Web text managment

Systém ITMS2014+ disponuje administračným rozhraním pre editovanie textov aplikácie, ktoré si vyžadujú častú zmenu kvôli charakteru. Medzi časti aplikácie, ktoré sú spravované pomocou web text manažment patria:

- oznámenia,

- správy, notifikácie, emaily,

- texty reportov a čestných prehlásení,

- FAQ – často kladené otázky,

- kontextový help,

- texty wizardov,

- texty aplikácie.

Pre obsah vyššie uvedených častí je možné zadefinovať verzionovanie v čase. Tento mechanizmus umožňuje oprávnenému používateľovi vytvárať texty s budúcou platnosťou. Zároveň je možné určiť, pre aký typ používateľa je obsah smerovaný:

- prihlásený používateľ,

- neprihlásený používateľ,

- verejná aplikácia ITMS2014+,

- neverejná aplikácia ITMS2014+,

- mobilná aplikácia ITMS2014+.

Pre Oznámenia sa zároveň určuje aj priorita, ktorá je zložená zo štyroch úrovní:

- informatívna,

- nízka priorita,

- stredná priorita,

- vysoká priorita.

#### Všeobecná komunikácia

Funkcionalita všeobecnej komunikácie je obsiahnutá vo verejnej aj neverejnej časti ITMS2014+ a delí sa na dve základné časti:

- Komunikácia odchádzajúca,

- Komunikácia prichádzajúca.

Predmetom tejto funkcionality je umožniť komunikáciu z verejnej časti ITMS2014+ registrovaným subjektom s vybranými orgánmi implementácie fondov na neverejnej časti ITMS2014+ a opačne. Obsahom každej komunikácie z verejnej časti je:

- Určenie orgánu ako adresáta,

- Určenie štatutárnych zástupcov vo veci podpisovania (elektronického alebo listinného),

- Určenie kontaktných osôb vo veci komunikácie,

- Určenie predmetu a obsahu komunikácie,

- Voliteľné prílohy komunikácie.

Obsahom každej komunikácie z neverejnej časti je:

- Určenie subjektu ako adresáta,

- Určenie predmetu a obsahu komunikácie,

- Voliteľné prílohy komunikácie.

Všeobecná komunikácie plne podporuje elektronické predkladanie na neverejnú časť ITMS2014+.

#### Exporty aplikácie

ITMS2014+ obsahuje funkcionalitu, ktorá používateľovi s relevantným oprávnením umožňuje spúšťanie a sťahovanie exportov údajov v predefinovanej štruktúre pri variabilnom určení parametrov exportov ako sú:

- geografické členenie podľa NUTS,

- rôzne úrovne programovej štruktúry,

- dátum ku ktorému majú byť údaje exportované.

Parametre exportov sa líšia charakterom exportu a údajov v ňom a údajmi, na ktoré sú referencované. V administrácii konkrétneho exportu je možné administrovať základné atribúty a parametre reportu ako sú:

- názov,

- entita, z ktorej je dostupné jeho exportovanie,

- priorita generovania reportu v prípade zaradenia do fronty.

Z vygenerovaných exportov je tvorený zoznam, v rámci ktorého sú dostupné všetky vygenerované exporty v čase a sú k dispozícií na stiahnutie. Zoznam exportov uvádza informáciu o čase generovania, o autorovi, ako aj o výsledku (úspešný/neúspešný).

#### Listinné a elektronické podanie

Na verejnej časti ITMS2014+ je do elektronických formulárov, ktoré sa predkladajú na neverejnú časť, implementovaná funkcionalita výberu spôsobu predloženia. Používateľ si po odoslaní formuláru vyberá akou formou bude formulár predkladať:

- Listinne alebo

- Elektronicky.

Listinné podanie predstavuje štandardný spôsob predloženia formuláru, kde sa jednotlivý štatutári vlastnoručne podpisujú a dokument je najčastejšie doručovaný pomocou poštovej služby.

Elektronické podanie je dostupné používateľom, ktorí sú prihlásený cez eID. Pri tomto type predkladania sa jednotlivý štatutári podpisujú elektronicky. Súčasťou elektronického podania je aj viacnásobné podpisovanie štatutárov. Takto predložený formulár je odoslaný do schránky príslušného orgánu implementácie fondov na základe jeho URI.

### Funkcionalita evidencie dodávateľov a účtovných dokladov

Funkcionalita dodávateľov a obstarávateľov slúži používateľom verejnej časti na evidenciu dodávateľov a obstarávateľov a na neverejnej časti poskytuje pre RO prehľad zaevidovaných subjektov a ich prepojenie na iné evidencie ako sú účtovné doklady (ÚD) a verejné obstarávania (VO). Evidencia je verzionovaná a je zabezpečené, aby neexistovala duplicita medzi evidenciou subjektov a evidenciou dodávateľov a obstarávateľov.

Na konkrétnom objekte dodávateľa a obstarávateľa je možné si zobraziť jemu priradené účtovné doklady, verejné obstarávania a z nich vyplývajúce zmluvy. Evidencia účtovných dokladov pod dodávateľom obsahuje zoznam účtovných dokladov – faktúr, interných účtovných dokladov a pod. V evidencií nie sú osobitne odlíšené účtovné doklady preukazujúce finančné toky (výpis z účtu, výdavkové pokladničné doklady a pod.). Jednotlivé doklady pozostávajú z hlavičkovej časti, zoznamu položiek dokladu a prepojení na iné evidencie.

Používatelia verejnej časti majú možnosť importovať účtovné doklady s položkami 
z účtovníckeho systému Pohoda alebo iných systémov, ktoré sú pripravené na export údajov 
v požadovanej XML štruktúre.

Funkcionalita evidencie účtovných dokladov a evidencie dodávateľov je využívaná inými časťami a funkcionalitami systému ITMS2014+.

### Funkcionalita verejných obstarávaní a zmlúv

Funkcionalita verejných obstarávaní a zmlúv slúži na zaevidovanie verejných obstarávaní s prepojením na konkrétnych obstarávateľov, predkladateľov a dodávateľov v troch stavoch – Pripravované, V realizácii a Ukončené. Wizard pre vytvorenie verejného obstarávania sa dynamicky skladá podľa stavu, v ktorom sa verejné obstarávanie eviduje do ITMS2014+. Verejné obstarávanie je možné aktualizovať vo všetkých vyššie spomenutých stavoch.

Evidencia verejných obstarávaní podlieha verzionovaniu, pričom nová verzia vzniká aktualizáciou, resp. predložením verejného obstarávania.

Každé verejné obstarávanie môže mať jednu alebo viacero zmlúv. Každá zmluva môže byť priradená len ku jednému konkrétnemu verejnému obstarávaniu. Povinne musí mať vytvorenú zmluvu len verejné obstarávanie v stave Ukončené.

Ku každej zmluve je možné vytvoriť dodatok. Evidencia zmlúv verejného obstarávania sa verzionuje, pričom nová verzia zmluvy vzniká vytvorením dodatku alebo aktualizáciou zmluvy.

Funkcionalita evidencie verejných obstarávaní a zmlúv a dodatkov je využívaná inými časťami a funkcionalitami ITMS2014+.

### Funkcionality systému oblasti Programového riadenia

#### Správa operačných programov a strategického rámca

Správa operačných programov a strategického rámca pokrýva základné štruktúry operačných programov definovaných v Partnerskej dohode, uzavretej medzi SR a EK, a jednotlivých riadiacich dokumentov na úrovni operačných programov (ďalej aj „OP“). Základné časti sú:

- operačné programy,

- prioritné osi,

- konkrétne ciele,

- typy aktivít,

- skupiny výdavkov,

- kľúčové slová,

- kategorizácia OP v zmysle nariadení EK,

- kritéria oprávnenosti,

- finančný plán za OP ako celok, finančný plán za jednotlivé prioritné osi OP a finančný plán 
za OP a aj prioritné osi za jednotlivé roky programového obdobia,

- odhad očakávaných výdavkov,

- tematické ciele,

- investičné priority,

- výber relevantného štrukturálneho fondu,

- horizontálne princípy,

- programové ukazovatele,

- projektové ukazovatele,

- evidencia dát,

- výkonnostný rámec,

- evidencie v zmysle požiadaviek SFC System,

- väzba na „Veľké projekty“,

- väzba na „Národné projekty“,

- hodnotitelia,

- komplexné nastavenia zodpovedných subjektov a osôb,

- špecifické polia.

V rámci základnej štruktúry sú vykonané úpravy pre implementáciu špecifík niektorých operačných programov, ako je napríklad cezhraničná spolupráca,  iniciatíva pre zamestnanosť mladých a CLLD. Ostatné špecifiká sú zohľadnené s využitím samostatných doplnkových evidencií a funkcionalít.

Komplexnosť a jednoznačnosť previazania jednotlivých štruktúr medzi sebou tvorí základnú číselníkovú kostru systému ITMS2014+. Na štruktúrach OP sa zároveň definujú orgány zodpovedné 
za implementáciu – RO, SO, PJ.

Funkcionalita OP využíva verzionovanie, v ktorom sa jednotlivé verzie schvaľujú pomocou integrácie s externým systémom SFC System. Len schválené verzie môžu vystupovať ako platné a ich štruktúry sa môžu používať v iných častiach a funkcionalitách ITMS2014+.

Verzie OP sa integráciou odosielajú aj do externého systému ISUF. Zmeny sú v ITMS2014+ uložené až po úspešnom potvrdení integračnej akcie.

#### Evidencie programovej štruktúry pre špecifické spôsoby implementácie

Slúži na administráciu špecifických častí operačných programov. Evidencie sú rozdelené na:

- Stratégie CLLD,

- Stratégie RIUS,

- Národné projekty,

- Veľké projekty.

Slúži na administráciu evidencií, ktoré špecifickým spôsobom ovplyvňujú štruktúru operačného programu. Tieto špecifické nastavenia sa môžu použiť pri viacerých operačných programoch súčasne, alebo len na časti konkrétneho operačného programu.

Subevidencia Stratégie CLLD slúži na zaevidovanie jednotlivých stratégií miestneho rozvoja vedeného komunitou (CLLD) a umožňuje doplnkové nastavenia operačného programu tak, aby umožňoval implementovať, sledovať a vyhodnocovať jednotlivé stratégie.

Subevidencia Stratégie RIUS slúži na zaevidovanie jednotlivých Regionálnych integrovaných územných stratégií (RIUS) a umožňuje doplnkové nastavenia operačného programu tak, aby umožňoval implementovať, sledovať a vyhodnocovať jednotlivé stratégie.

Subevidencie Veľkých projektov a Národných projektov slúžia na evidovanie jednotlivých zámerov veľkých a národných projektov, sledovanie ich prepojenie na ŽoNFP a konkrétne projekty.

#### Správa projektových, programových ukazovateľov, dát a špecifických polí

Slúži na administráciu výstupových, výsledkových ukazovateľov programu, projektových ukazovateľov, špecifických projektových ukazovateľov – dát a špecifických polí. Číselníky projektových a programových ukazovateľov obsahujú štruktúru definovanú v systéme projektového riadenia. Ich základnú štruktúru tvorí:

- kód,

- názov,

- merná jednotka,

- definícia,

- čas plnenia,

- prepojenie na investičnú prioritu a tematický cieľ,

- relevantný štrukturálny fond,

- relevanciu k horizontálnym princípom,

- typ výpočtu.

Dáta tvoria špecifický číselník ukazovateľov, ktorý štruktúrou kopíruje štruktúru projektových ukazovateľov.

Špecifické polia predstavujú číselník formulárových polí, ktorých hodnoty sa dajú vyhodnocovať. Pomocou špecifických polí sa zostavujú sekcie formulárov ŽoNFP, Projektu, Monitorovacie správy a Nezrovnalostí, ktoré majú charakter dynamicky tvoriteľných formulárov.

#### Programové monitorovanie

Systém ITMS2014+ umožňuje vyhodnocovanie projektových ukazovateľov za pomoci programových ukazovateľov na základe nasledovných agregácii:

- súčet,

- priemer,

- minimálna hodnota,

- maximálna hodnota,

- podiel,

- podiel / konštanta,

- percento / konštanta.

Systém stráži možnosť nelogických agregácii. Agregácia programových ukazovateľov môže byť z úrovne:

- Projektových ukazovateľov,

- Projektových dát,

- Programových ukazovateľov navzájom.

Dátum merania špecifikuje, či agregácia bude z údajov monitorovacích správ alebo aj monitorovacích údajov ŽoP. Monitorovanie je presne definovaná nasledovnými úrovňami:

- Celkovo za všetky OP,

- Konkrétny OP,

- Prioritná os,

- Špecifický cieľ,

- Projektové ukazovatele za typ aktivity,

- Strategický rámec (operačný program/prioritná os, fond, kategória regiónov, investičná priorita),

- Výkonnostný rámec (operačný program/prioritná os, fond, kategória regiónov).

#### Funkcionalita plánovaných výziev – harmonogramu výziev

Funkcionalita slúži na správu a zverejnenie indikatívneho harmonogramu výziev OP 
na kalendárny rok. Zároveň slúži ako prvý z nástrojov informovanosti potenciálnych žiadateľov 
o pripravovaných výzvach. Jednotlivé objekty plánovaných výziev sa zostavujú 
z nasledovných systémových číselníkov:

- orgány implementácie fondov ako poskytovateľov a vyhlasovateľov výzvy,

- štruktúry OP pre určenie začlenenia a výzvy,

- kritéria oprávnenosti,

- dokumenty a hypertextové odkazy.

Funkcionalita plánovaných výziev je workflow entita, integrovaná s kalendárom a úlohami, využívajúca princípy programovej vizibility na úroveň špecifických cieľov.

Funkcionalita je spravovaná v neverejnej časti ITMS2014+ používateľom s relevantnou pracovnou pozíciou, oprávnením. Používateľ neverejnej časti vytvorí plánovanú výzvu a posunom 
po WF ju zverejní. Na verejnej časti ITMS2014+ žiadatelia už pracujú so zverejneným záznamom.

#### Výzvy, podmienky poskytnutia pomoci a schémy pomoci

Z plánovanej výzvy môže riadiaci orgán, resp. sprostredkovateľský orgán vyhlásiť výzvu, 
na ktorú je možné predkladať ŽoNFP. Vo funkcionalite vyhlásených výziev vidí používateľ zoznam výziev, ktoré boli vyhlásené a zoznam výziev, ktoré boli už uzavreté. O vyhlásených výzvach má používateľ možnosť získať doplňujúce informácie v podobe základných údajov o výzve, začlenenie výzvy, informácie o poskytovateľovi pomoci, o podmienkach poskytnutia pomoci, o kritériách oprávnenosti, o projektových ukazovateľoch a o doplňujúcich informáciách a dokumentoch požadovaných vo výzve.

Výzvy vytvárajú základnú bázu číselníkov a prepojení pre vytváranie ŽoNFP. Výzvy sa konštruujú z nasledovných systémových číselníkov:

- orgány implementácie fondov ako poskytovateľov a vyhlasovateľov výzvy,

- štruktúry OP pre určenie začlenenia výzvy,

- kritéria oprávnenosti,

- schém pomoci,

- podmienok poskytnutia pomoci – PPP,

- čestné vyhlásenia,

- projektové ukazovatele,

- oprávnené a neoprávnené výdavky,

- hodnotiace kritéria,

- špecifické polia,

- dokumenty a hypertextové odkazy.

Funkcionalita výziev je workflow entita využívajúca princípy programovej vizibilty na úroveň špecifických cieľov. Výzvy môžu vznikať z plánovaných výziev alebo ako samostatné objekty 
bez prepojenia na indikatívny harmonogram výziev.

Podmienky poskytnutia pomoci (PPP) predstavujú dvojúrovňovú hierarchiu PPP a vybraných typov dokumentov. PPP sa delia na:

- PPP definované na úrovni RO,

- PPP definované na úrovni CKO bez možnosti ich zmeny z úrovne RO.

Výzva obsahuje podporné funkcie ako automatické priradenie hodnotiteľov, vyhodnotenie výzvy a pod.

Funkcionalita je spravovaná v neverejnej časti ITMS2014+ používateľom s relevantnými pracovnými pozíciami, oprávneniami. Používateľ neverejnej časti vytvorí výzvu a posunom po WF ju vyhlási a nastaví ako platnú. Na verejnej časti ITMS2014+ žiadatelia už pracujú s vyhlásenou výzvou a môžu na ňu predkladať ŽoNFP.

#### Plánované výzvy – harmonogram výziev

Funkcionalita plánovaných výziev na verejnej časti ITMS2014+ zobrazuje objekty 
z indikatívneho harmonogramu výziev vo WF stavoch určených pre zverejnenie na IV14 
pre potenciálnych žiadateľov.

Plánované výzvy sa zobrazujú pre prihlásených aj neprihlásených používateľov IV14. Zoznam je možné filtrovať na základe nižšie uvedených atribútov:

- právna forma žiadateľa,

- podporený región,

- oprávnené VÚC,

- operačné programy.

Zverejnený obsah plánovaných výziev je zhodný s obsahom definovaným na IN a teda obsahuje nasledovné časti:

- orgány implementácie fondov ako poskytovateľov a vyhlasovateľov výzvy,

- štruktúry OP pre určenie začlenenie a výzvy,

- kritéria oprávnenosti,

- dokumenty a hypertextové odkazy.

#### Výzvy

Funkcionalita výziev na verejnej časti ITMS2014+ zobrazuje množinu vyhlásených výziev 
v stavoch určených pre zverejnenie na IV14 pre potenciálnych žiadateľov.

Výzvy sa zobrazujú pre prihlásených aj neprihlásených používateľov IV14. Zoznam je možné filtrovať na základe atribútov:

- právna forma žiadateľa a partnera,

- podporený región,

- oprávnené VÚC,

- operačné programy.

Zverejnený obsah výziev je zhodný s obsahom definovaným na IN14 a teda obsahuje nasledovné časti:

- orgány implementácie fondov ako poskytovateľov a vyhlasovateľov výzvy,

- štruktúry OP pre určenie začlenenie výzvy,

- kritéria oprávnenosti,

- schém pomoci,

- podmienky poskytnutia pomoci – PPP,

- čestné vyhlásenia,

- projektové ukazovatele,

- oprávnené a neoprávnené  výdavky,

- dokumenty a hypertextové odkazy.

#### Riziká

Funkcionalita evidencie rizík slúži na zaevidovanie rizík s prepojením na konkrétne prijaté opatrenia a zodpovedných pracovníkov za každé riziko. Riziko je WF entita a teda vývoj rizika je možné zaznamenávať v troch stavoch – Identifikované, Riziko pominulo a Opatrenia prijaté. Riziko je možné aktualizovať vo všetkých vyššie spomenutých stavoch.

Evidencia rizík podlieha verzionovaniu, pričom nová verzia vzniká aktualizáciou. Každé riziko môže mať jedno alebo viacero opatrení. Každé opatrenie má okrem názvu a popisu definovanú zodpovednú osobu a termín, do ktorého má byť vykonané a vyhodnotenie splnené.

Štandard pre WF entitu, aj pre riziko, je existencia spisu, do ktorého je možné ukladať všetky dokumenty podľa potreby.

#### Monitorovanie OP – správy o vykonávaní OP

Funkcionalita Správy o vykonávaní operačných programov slúži na vytvorenie „výročnej“ správy o vykonávaní OP. Správy o vykonávaní OP je možné vytvoriť za jednotlivé operačné programy samostatne za každý rok chronologicky. Štruktúra správy je totožná so štruktúrou definovanou Vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2015/207 z 20. januára 2015.

Funkcionalita využíva informácie evidované v iných evidenciách, pričom v samotnej správe sa zhromažďujú a agregujú.

Údaje sú rozdelené do častí:

- Identifikácia – základné údaje,

- Prehľad o vykonávaní programu,

- Implementácia prioritných osí,

- Merateľné ukazovatele,

- Plnenie výkonnostného rámca,

- Finančné informácie,

- Informácia o veľkých projektoch*,

- Plnenie Ex-ante kondicionalít*,

- Zhodnotenie vykonávania programu*,

- Ďalšie informácie*.

*v prípade relevantnosti sú dynamicky generované príslušné časti

Evidencia Správ o vykonávaní operačných programov podlieha verzionovaniu, pričom nová verzia vzniká vytvorením ďalšej správy za príslušný rok. Správy o vykonávaní OP sa radí k základnej WF entite, pre ktorú sa vzťahujú generálne funkcionality.

#### Hodnotenia OP – Hodnotiace správy (OP / EŠIF / Časti OP)

Funkcionalita Hodnotení OP / PD slúži na zaevidovanie hodnotenia Operačných programov, ich častí alebo Partnerskej dohody.

V rámci hodnotenia sú evidované údaje ako:

- Identifikácia,

- Základné údaje,

- Priradenie k programovej štruktúry,

- Údaje o hodnotiteľoch,

- Plánovaný a skutočný harmonogram.

Evidencia Hodnotení OP/PD podlieha verzionovaniu, pričom nová verzia vzniká vytvorením ďalšej verzie. Takýmto spôsobom je možné zabezpečiť sledovanie zmien hodnotenia v čase. Hodnotenie OP/PD sa radí k základnej WF entite, pre ktorú sa vzťahujú generálne funkcionality.

### Funkcionality systému oblasti Projektovej úrovni riadenia

#### Projektové zámery

Funkcionalita Projektových zámerov slúži na evidovania projektových zámerov. Ide o jednoduchú evidenciu ktorá obsahuje údaje o projektovom zámere ako je kód, názov, poznámka a stav (schválený, neschválený a bez rozhodnutia), údaje o žiadateľovi a jeho prípadných partneroch. Funkcionalita ďalej umožňuje prepojenia projektových zámerov s konkrétnymi ŽoNFP a Projektami. Evidencia pre editáciu je prístupná len na neverejnej časti systému, používatelia verejnej časti systému môžu len vyberať už evidované projektové zámery pri vytváraní ŽoNFP.

#### Žiadosť o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP)

ŽoNFP predstavuje najzákladnejší formulár v ITMS2014+, ktorý tvorí údajovú základňu 
pre projekty resp. projektové riadenie a ďalšie iné časti a funkcionality ITMS2014+. V neverejnej časti prebieha administrácia ŽoNFP prijatých pomocou WF mechanizmu od potenciálnych žiadateľov, ktorí sa prihlásia k vybranej výzve a zašlú elektronicky formulár z verejnej časti ITMS2014+. V neverejnej časti nie je možné vytvoriť objekt ŽoNFP, je možné ho len administrovať cez WF mechanizmus, t. j. posúvať do relevantných stavov a vykonávať akcie a úpravy v zmysle metodiky projektového riadenia. WF pre ŽoNFP aktuálne pozostáva z 34 stavov a 27 WF akcií.

ŽoNFP sa na neverejnej aj verejnej časti samostatne verzionuje. Súčasťou verzie je aj aktuálny snapshot dát v PDF v štruktúre definovaného formuláru ŽoNFP. ŽoNFP v súčasnosti pozostáva, okrem hlavného formulára, z nasledovných subevidencií:

- žiadaný a schválený rozpočet žiadateľa a prípadne partnerov,

- žiadaný a schválený harmonogram aktivít žiadateľa a prípadne partnerov,

- hodnoty ukazovateľov celkovo za projekt,

- hodnoty ukazovateľov za typ aktivity,

- verejné obstarávania,

- identifikácia rizík za projekt,

- podmienky poskytnutia pomoci, t. j. zoznam povinných príloh, špecifické polia.

Hlavný formulár ŽoNFP obsahuje informácie ako identifikáciu žiadateľa, kontaktných osôb, štatutárnych orgánov, partnerov, väzby ŽoNFP na výzvu, zaradenie ŽoNFP do štruktúr OP, kategorizáciu pomoci, textové popisy realizácie projektu, očakávaného prínosu projektu a pod.

#### Hodnotenia

Funkcionalita hodnotení slúži na hodnotenie ŽoNFP. Na základe hodnotenia je zostavené poradie ŽoNFP a sú vybrané projekty na realizáciu. Hodnotenie ŽoNFP pozostáva z celkového hodnotenia a čiastkového hodnotenia.

Celkové hodnotenie obsahuje celkový počet bodov. Do celkového hodnotenia je možné zaradiť čiastkové hodnotenia. Čiastkové hodnotenia evidujú názov, dátum vykonania hodnotenia a dosiahnutý počet bodov. Ak je čiastkové hodnotenie ukončené, môže byť zaradené do celkového hodnotenia. K čiastkovému hodnoteniu je možné priložiť dokument, resp. priradiť jednotlivé hodnotiace kritériá. Ku každému čiastkovému hodnoteniu sú zaevidovaní aj hodnotitelia, ktorí ŽoNFP hodnotili. Hodnotitelia sú priraďovaní k ŽoNFP prostredníctvom funkcionality automatického priraďovania hodnotiteľov. Algoritmus spúšťaný z konkrétnej výzvy vyberá na základe vstupných parametrov náhodne jednotlivých hodnotiteľov zaevidovaných pod operačným programom a priraďuje ich k žiadostiam.

#### Projektové riadenie schválených ŽoNFP -  Projektov

Funkcionalita poskytuje administráciu projektov v medziach princípov a metodiky projektového riadenia a intervenčnej logiky. Objekt projektu môže vzniknúť len z objektu ŽoNFP pomocou 16 krokového procesu – wizard projektu. V tomto procese sa vyhodnocujú a prípadne menia atribúty, dáta a štruktúry projektu vychádzajúce zo ŽoNFP. Projekt je postavený 
na jednoduchšom WF (z hľadiska počtu stavov) ako je WF ŽoNFP. Projekt sa na neverejnej časti samostatne verzionuje. Verzia vzniká vždy, keď prichádza k zmene atribútov alebo štruktúr projektu. Ide o tzv. zmenové konanie v zmysle Systému riadenia EŠIF 2014 – 2020. Súčasťou verzie je vždy aktuálny snapshot dát a generovanie reportu vo forme PDF dokumentu. Projekt v súčasnosti pozostáva, okrem hlavného formulára, z nasledovných subevidencií:

- intenzita a finančný plán projektu, prijímateľa a prípadne partnerov,

- projektové účty prijímateľa a prípadne partnerov,

- rozpočet projektu až na úroveň jednotlivých rozpočtových položiek prijímateľa a prípadne partnerov,

- harmonogram aktivít prijímateľa a prípadne partnerov,

- hodnoty ukazovateľov celkovo za projekt,

- hodnoty ukazovateľov za typ aktivity,

- verejné obstarávania,

- identifikáciu rizík za projekt,

- podmienky poskytnutia pomoci, t. j. zoznam povinných príloh,

- zoznam špecifických dát, ktoré je potrebné zbierať a sledovať v rámci projektu,

- špecifické polia.

Projekt sa prechodom do fázy realizácie (t. j. ukončením wizardu) integráciou odosiela do externého systému ISUF.

Ku zmene na projekte dochádza v rámci zmenového konania, ktoré je v podobe základných atribútov evidované v ITMS2014+. Otvorené zmenové konanie znamená možnosť vykonávania zmien 
na projekte do momentu jeho uzatvorenia. V prípade, že v rámci zmenového konania projektu dochádza ku zmene finančného plánu alebo rozpočtu projektu, je aktualizácia projektu odosielaná 
do ISUF. Zmeny sú v ITMS2014+ uložené až po úspešnom potvrdení integračnej akcie. V prípade, 
že si zmenové konanie vyžaduje aj zmenu zmluvy o NFP, sú rovnakým spôsobom evidované dodatky k zmluve o NFP v podobe základných údajov k danej zmene zmluvy formou dodatku. Aktuálne implementované funkcionality neumožňujú iniciovať zmenové konanie zo strany prijímateľa, t. j 
na verejnej časti ITMS2014+. Umožňujú len vykonanie úprav na základe výsledku zmenového konania na neverejnej časti ITMS2014+.

#### Následníctvo subjektov v ITMS2014+

Následníctvo subjektov v systéme je riešené na 4 úrovniach. Jedná sa o úrovne subjektu, orgánu, žiadosti o NFP a projektu.

- Následníctvo na úrovni subjektu umožní používateľovi zadať nástupcu subjektu.

- Následníctvo na úrovni orgánov dovoľuje vytvoriť nástupnícky orgán, na ktorý sa následne môžu preniesť používatelia, objekty v zodpovednosti orgánu (ako výzvy, ŽoNFP, projekty, VO a pod.).

- Následníctvo na úrovni ŽoNFP umožňuje vytvoriť nástupcu za žiadateľa alebo partnera na žiadosti, na ktorého sa prenesú evidencie predchodcu.

- Následníctvo na úrovni Projektu umožňuje vytvoriť nástupcu za prijímateľa alebo partnera na projekte, na ktorého sa prenesú evidencie predchodcu a zároveň rozdelí aj čerpanie projektu medzi čerpané predchodcom a čerpané nástupcom.

Predpokladom pre následníctvo medzi 2 subjektami na úrovni ŽoNFP a Projektu je následníctvo medzi týmito 2 subjektami na úrovni subjektu.

#### Monitorovacie správy

Monitorovanie v systéme ITMS2014+ zabezpečuje všetky úrovne monitorovania definovaného v Systéme riadenia EŠIF. Monitorovacie správy sa predkladajú z verejnej časti 
na neverejnú, kde sú predmetom spracovania pomocou workflow. Úrovne monitorovania pokryté neverejnou časťou ITMS2014+ sú:

- Monitorovanie počas realizácie viazané na požadované financovanie a predkladané ako súčasť ŽoP.

- Zber informácií o účastníkoch projektov pri projektoch spolufinancovaných z ESF prostredníctvom tzv. karty účastníka.

- Monitorovanie počas a pri ukončení realizácie projektu na ročnej báze. Prijímateľ predkladá v súlade s podmienkami zmluvy o NFP výročnú a záverečnú monitorovaciu správu projektu.

- Monitorovanie počas obdobia udržateľnosti projektu je zabezpečené predkladaním následných monitorovacích správ na ročnej báze.

Monitorovacie správy sa verzionujú rovnakým spôsobom ako ŽoNFP.

Verejná časť ITMS2014+ zabezpečuje podávanie monitorovacích správ cez elektronický formulár, ktoré vychádzajú z formulárov definovaných CKO pre:

- monitorovanie počas realizácie predkladané ako súčasť ŽoP,

- zber informácií o účastníkoch projektov pri projektoch spolufinancovaných z ESF, tzv. karta účastníka,

- monitorovanie počas a pri ukončení realizácie projektu, tzv. výročná a záverečná monitorovacia správa projektu, monitorovanie počas obdobia udržateľnosti projektu, tzv. následná monitorovacia správa projektu.

Formuláre verejnej časti sa predvypĺňajú údajmi z predchádzajúcich MS, z údajov projektu, ŽoP, prípadne iných evidencií.

#### Účastníci projektov

Funkcionalita účastníkov projektu slúži na komplexné evidovanie účastníkov projektov. Funkcionalita je prístupná na verejnej aj neverejnej časti. Umožňuje používateľom verejnej časti evidovať jednotlivých účastníkov aktivít projektu. Následne systém zabezpečuje vyhodnotenie údajov o účastníkoch za projekt. Štruktúra dát a ich algoritmus vyhodnocovania zodpovedá Nariadeniu EP a Rady (EÚ) č. 1304/2013 zo 17. decembra 2013, prílohy I a II.

Funkcionalita umožňuje zber a výmenu informácií o účastníkoch projektov medzi poskytovateľmi a prijímateľmi pomoci úplne elektronickým spôsobom.

Evidencia obsahuje:

- údaje o osobe (meno, priezvisko, adresu, identifikátor, kontaktné údaje),

- špecifické charakteristiky (zamestnanecké postavenie, znevýhodnenie, vzdelanie, vek, pohlavie),

- údaje o projekte,

- údaje o aktivite projektu, ktorej sa účastní,

- dátumy začiatku a konca účasti na aktivite.

Jedna osoba môže byť účastná na viacerých projektoch a na ich viacerých aktivitách. V neverejnej časti je možné zaznamenané údaje o účastiach účastníkov na projektoch prezerať na úrovni jednotlivých projektov, ako aj  agregovane za každého účastníka. Systém ITMS2014+ tieto informácie vyhodnocuje a spracováva do štruktúrovaných prehľadov . Tieto prehľady je možné generovať podľa rôznych parametrov, ako je:

- projekt celkovo,

- projekt za vybrané aktivity,

- operačný program ako celok,

- vybrané prioritné osi,

- vybrané špecifické ciele,

- kategórie regiónov,

- dátum.

#### Kontrola

V procese implementácie EŠIF dochádza k vykonávaniu viacerých druhov kontrol. Pre nižšie uvedené kontroly je v ITMS2014+ vytvorená osobitná evidencia kontrol, ktorá je zameraná 
na evidovanie ich priebehu a výsledku:

- Kontroly žiadostí o platbu,

- Kontroly verejného obstarávania,

- Kontroly projektu,

- Kontroly delegovaných právomocí.

V rámci evidencie kontroly projektu je vedený zoznam osobitných predmetov kontroly. Pod kontrolou sa rozumie úkon, ktorým sa má skontrolovať správnosť údajov a vykonaných postupov. Ku kontrolám sú vo všeobecnosti evidované nasledovné informácie:

- Kód,

- Forma,

- Predmet,

- Druh,

- Dátumy,

- Výsledok,

- Orgán vykonávajúci kontrolu,

- Osoby vykonávajúce kontrolu,

- Kontrolovaný subjekt,

- Finančná identifikácia,

- Zistené nedostatky.

Evidencia kontrol je na verejnej a neverejnej časti, pričom kontrola na verejnej časti má len informatívny charakter. Kontroly sa radia k základným WF entitám, pre ktoré sa vzťahujú generálne funkcionality.

#### Kontrolné zoznamy

Evidencia je určená na vyplnenie kontrolného zoznamu pre jednotlivé objekty v aplikácii. Po dokončení sa dáta kontrolného zoznamu uložia a zároveň vznikne aj report vo forme PDF dokumentu.

Evidencia je k dispozícii pre všetky WF entity.

#### Korekcie

Funkcionalita korekcií je určená na evidovanie korekcií na neverejnej časti, ktoré boli alebo majú byť vykonané na nasledujúcich entitách:

- Výzva,

- Subjekt,

- Dodávateľ/Obstarávateľ,

- Programová štruktúra,

- Projekt,

- Verejné obstarávanie,

- Súhrnná žiadosť o platbu,

- Žiadosť o platbu na EK.

Pod korekciou sa zvyčajne rozumie finančná oprava, ktorou sa má korigovať nesprávnosť 
pri vykonaných postupoch orgánov zapojených do implementácie EŠIF. Korekcia sa eviduje za operačný program a jedna korekcia sa môže týkať viacerých entít súčasne.

Podľa vybraného predmetu korekcie sú dynamicky ponúkané jednotlivé evidencie umožňujúce výber konkrétnych entít zo zoznamu. Pre každú jednu entitu je možné stanoviť samostatné percento korekcie. Entít z každej evidencie je možné vybrať viacero. Z priradených predmetov korekcie systém umožňuje exportovať dáta až na úrovni deklarovaných výdavkov.

Ku každej korekcii sú evidované nezrovnalosti, pričom ku každej korekcii môže byť evidovaných niekoľko nezrovnalostí. Z priradených nezrovnalostí je zostavený finančný prehľad aplikovania danej korekcie a korekcia je napočítaná z priradených nezrovnalostí ku korekcii. Tento prehľad je možné exportovať na úrovni nezrovnalosti a aj na úrovni deklarovaných výdavkov nezrovnalosti.

Evidencia korekcii je dostupná len na neverejnej časti a podlieha verzionovaniu, pričom nová verzia vzniká uzatvorením verzie. Korekcie sa radia k základnej WF entite, pre ktorú sa vzťahujú generálne funkcionality

#### Verejné obstarávanie

Funkcionalita verejných obstarávaní slúži na evidenciu verejných obstarávaní, čo je proces obstarania zákaziek na dodanie tovaru, zákaziek na uskutočnenie stavebných prác a zákaziek 
na poskytnutie služieb. V systéme je možné používateľom verejnej aj neverejnej časti zaznamenať každý z procesov a postupov verejného obstarávania podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní resp. zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Pre subjekty, ktoré nepostupujú podľa vyššie uvedených zákonov (napr. zahraničné) je taktiež možné zaevidovať údaje o verejnom obstarávaní. Evidencia využíva prepojenia na iné informačné systémy pre zjednodušenie zadávania údajov a pre zníženie chybovosti. Podrobnejšie informácie sú uvedené v časti „Interoperabilita systémov“.

O každom verejnom obstarávaní sú evidované údaje ako:

- Základné údaje

  - Kód,

  - miesto zverejnenia,

  - názov zákazky,

  - predpokladaná hodnota zákazky,

  - metóda podľa finančného limitu,

  - postup obstarávania,

  - druh zmluvy,

  - trvanie zákazky,

  - sumy zmlúv .

- Druh a predmet zákazky identifikovaný prostredníctvom slovníkov CPV.

- Obstarávateľ.

- Doplňujúce informácie (napr. aké bolo kritérium na vyhodnotenie ponúk, počet ponúk, lehoty a pod.).

- Prepojenie na relevantné Operačné programy a ich orgány.

- Podrobnosti o zverejnení vo vestníkoch.

Subevidencia súvisiaca s vereným obstarávaním, ktorej povinnosť vyplnenia závisí od stavu verejného obstarávania je evidencia súvisiacich zmlúv.

Pre každé verejné obstarávanie je možné zaznamenať niekoľko zmlúv a to rámcových alebo realizačných. Každá zmluva obsahuje informácie:

- základné údaje

  - kód zmluvy,

  - číslo zmluvy,

  - názov zmluvy,

  - stav zmluvy,

  - predmet zmluvy,

  - typ zmluvy,

  - celková suma zmluvy,

  - dátum platnosti a účinnosti,

  - počet dodatkov.

- Informácie o hlavnom dodávateľovi a v prípade konzorcií, resp. skupiny dodávateľov aj evidenciu ostatných dodávateľov.

Jednotlivé zmeny na zmluvách sú zaznamenané verzionovaním a zároveň je možné k zmluvám evidovať dodatky. Taktiež aj zmeny na samotnom verejnom obstarávaní podliehajú verzionovaniu, pričom nová verzia vzniká uzatvorením aktualizácie alebo „predložením“ z verejnej časti.

Všetky zaznamenané informácie o verejnom obstarávaní a jeho zmluvách vie systém exportovať do PDF reportu. Tieto PDF reporty sú tvorené za každú verziu verejného obstarávania, čo umožňuje jednoduché a používateľsky prívetivé  zobrazenie údajov, prípadne zobrazenie zmien údajov v čase.

Evidencia je špecifická tým, že požívateľ verejnej časti vie zaevidovať verejné obstarávanie s existenciou, aj bez existencie jeho prepojenia so ŽoNFP alebo projektom. Takto evidované verejné obstarávanie dokáže „predložiť“ konkrétnemu orgánu (RO/SO) na neverejnej časti. Následne po predložení sú evidované údaje k dispozícií požívateľom neverejnej časti na ďalšie spracovanie (ako je napr. vykonanie kontroly). Jednotlivé verejné obstarávania alebo ich zmluvy je možné v čase aktualizovať bez ohľadu na to v akom štádiu spracovania sa nachádzajú na neverejnej časti. Na neverejnej časti môžu byť spracovávané súčasne viacerými orgánmi, ktoré na sebe nie sú závislé.

Verejné obstarávanie patria k základnej WF entite, pre ktorú sa vzťahujú generálne funkcionality.

#### Interoperabilita systémov

Princíp interoperability je v ITMS2014+ implementovaný prostredníctvom prepojenia ITMS2014+ na externé IS VS, ktoré disponujú údajmi, prospešnými pre proces implementácie EŠIF, resp. údajmi, ktorých evidencia je nevyhnutná aj z pohľadu ITMS2014+.

V rámci ITMS2014+ je prepojenie na externé IS VS využívané v nasledovných oblastiach:

- získanie údajov potrebných k evidovaniu vybraných objektov v ITMS2014+,

- získanie a vizualizácia údajov pre overenie skutočností vzťahujúcich sa k subjektu/osobe,

- podpora elektronickej komunikácie s cieľom zjednodušenia práce a zníženia administratívnej záťaže,

- vzájomná výmena informácií s externými informačnými systémami.

Získaním údajov potrebných k evidovaniu vybraných objektov v rámci ITMS2014+ dochádza k zvýšeniu miery presnosti a správnosti údajov evidovaných v ITMS2014+ a dochádza ku zjednodušeniu práce používateľov so systémom ITMS2014+. Pre inicializáciu údajov pri zakladaní objektov sú využívané integrácie na: Register fyzických osôb (RFO), Register adries (RA), Register právnických osôb (RPO), resp. konsolidovaná služba na získanie údajov o subjekte, Informačný systém Obchodný register (IS CORWIN), Elektronický kontraktačný systém (EKS) a Centrálny register dokumentácie VO/ Elektronický vestník ÚVO (CRDVO/EV).

Pre overovanie skutočností o subjekte/osobe je najväčším integračným partnerom Centrálna správa referenčných údajov (CSRÚ), ktorá v rámci tejto oblasti predstavuje z pohľadu ITMS2014+ prístup k dátam viacerých poskytovateľov. Prostredníctvom tejto platformy sú získavané údaje o daňových nedoplatkoch (DN), o nedoplatkoch na zdravotnom poistení (ZP), o nedoplatkoch na sociálnom poistení (SP), o poskytnutej štátnej a minimálnej pomoci za relevantné subjekty (SEMP), výpis z listu vlastníctva (LV). Do tejto oblasti patria aj integrácie na: Register úpadcov (RÚ), Register účtovných závierok (RÚZ), Register trestov (RT), Obchodný register (ORSR) a Register partnerov verejného sektora (RPVS). Pri týchto integráciách je výsledok, t. j. získané informácie, vizualizované/transformované do podoby reportu vo formáte .pdf.

Pre podporu elektronickej komunikácie je využívaná infraštruktúra vytvorená v rámci Ústredného portálu verejnej správy (ÚPVS), kde je integráciou na príslušné moduly zabezpečená možnosť vykonania elektronického podania priamo v prostredí ITMS2014+ bez nutnosti opustenia systému. Predmetom elektronického podania sú formuláre generované systémom ITMS2014+. Elektronická komunikácia je podporovaná smerom od žiadateľov/prijímateľov smerom na príslušné orgány implementácie fondov.

K výmene informácií, t. j. k poskytovaniu informácií pre ITMS2014+ dochádza zo systémov: CEDIS, ktorý v pravidelných intervaloch poskytuje informácie o pláne vládnych auditoch (vrátane výsledkov jednotlivých auditov). K poskytovaniu informácií z ITMS2014+ dochádza pre systémy: Informačný systém účtovníctva fondov (ISUF) - výmena informačných tokov a  Agrárny informačný systém (IS AGIS) a informačný systém JRŽ (IS JRŠ) - export/import údajov medzi ITMS2014+/AGIS a ITMS2014+/IS JRŽ.

Pre efektívnejšie hromadné vytvorenie účastníkov projektov a evidovanie jednotlivých záznamov účastníka je využívaná služba OpenAPI.

### Funkcionality systému v oblasti Finančného riadenia na národnej úrovni

#### Žiadosť o platbu

Funkcionalita žiadosť o platbu na verejnej časti slúži prijímateľom na podanie elektronického formulára ŽoP, ktorý vychádza zo Systému finančného riadenia EŠIF. ŽoP sa vytvára pod konkrétnym projektom.

Do ŽoP sa zaradzujú účtovné doklady a z nich sa vyberajú položky, ktoré prijímateľ v rámci ŽoP deklaruje a žiada preplatiť. Evidencia ŽoP je prepojená s evidenciami a funkcionalitami VO, zmlúv 
z VO a projektov pre sledovanie a napočítanie rozpočtu a finančného plánu projektu.

ŽoP je možné predkladať za prijímateľa alebo subjekt na základe príznaku partnerstva na projekte. ŽoP je v rámci odoslania na spracovanie verzionovaná.

Súčasťou vypĺňania ŽoP je aj monitorovacia správa pre tieto údaje:

- celkové ukazovatele na projekte,

- ukazovatele za aktivitu,

- poznámky k ukazovateľom, aktivitám a rizikám.

ŽoP na verejnej časti môže byť predmetom doplnenia, kde prijímateľ môže editovať už predložené údaje.V rámci verejnej časti je pre prijímateľa/partnera prístupný modul párovania záloh a to v nasledujúcich evidenciách:

- Evidencia Projektov,

- Evidencia Žiadosti o platbu,

- Evidencia Pohľadávkových dokladov.

Súčasťou modulu párovania záloh je aj prehľad kumulatívneho zúčtovania záloh a takisto aj prehľad zúčtovania jednotlivých záloh.

V rámci modulu párovania záloh je vytvorený aj systém notifikácie prijímateľa/partnera a riadiaceho/sprostredkovateľského orgánu, ktorí budú včas oboznámení o blížiacom sa dátume na zúčtovanie zálohovej platby, ako aj o prekročení daného termínu.

ŽoP predstavuje základný formulár finančného riadenia. ŽoP vytvára prijímateľ na verejnej časti a predkladá ju do neverejnej časti na jej ďalšie spracovanie, t. j. na výkon administratívnej kontroly ŽoP. Na neverejnej časti prebieha pomocou Workflow proces spracovania oprávnenosti výdavkov a rozpočítavania na zdroje:

- EÚ Zdroj,

- ŠR zdroj,

- VZ zdroj,

- Pro-rata zdroj,

- YEI zdroj.

Súčasťou spracovania je aj integrácia na systém ISUF. Súčasťou integrácie je rozpočítanie ŽoP 
na základe:

- Intenzít, ktoré sa ďalej kategorizujú na:

  - kategóriu regiónov,

  - SO/PJ,

  - prioritná os,

  - subjekt,

  - tematický cieľ,

- ekonomickej klasifikácie,

- funkčnej klasifikácie,

- investičnej akcii KP,

- investičnej akcii PJ.

Súčasťou predloženej ŽoP sú aj monitorovacie údaje. Do funkcionalít ŽoP je zapracovaný aj mechanizmus vyčleňovania pre potreby kontrol na RO/SO. Možnosť vyčleňovania je dostupná aj na úrovni deklarovaného výdavku. Vyčlenením výdavkov na neverejnej časti dochádza k rozdeleniu ŽoP na viaceré časti, pri čom každá časť obsahuje minimálne jeden výdavok .

O spracovaní ŽoP v neverejnej časti je prijímateľ informovaný prostredníctvom verejnej časti ITMS2014+.

Modul párovania záloh je dostupný pre prijímateľa/partnera na verejnej časti a takisto aj na neverejnej časti v nasledujúcich evidenciách:

- Evidencia Projektov,

- Evidencia Žiadosti o platbu,

- Evidencia Pohľadávkových dokladov.

Súčasťou modulu párovania záloh je aj prehľad kumulatívneho zúčtovania záloh a takisto aj prehľad zúčtovania jednotlivých záloh.

V rámci modulu párovania záloh je vytvorený aj systém notifikácie prijímateľa/partnera a riadiaceho/sprostredkovateľského orgánu, ktorí budú včas oboznámení o blížiacom sa dátume na zúčtovanie zálohovej platby, ako aj o prekročení daného termínu.

V rámci modulu párovania záloh je vytvorený aj informatívny výpočet maximálnej výšky zálohovej platby v zmysle podmienok stanovených v Systéme finačného riadenia EŠIF.

#### Súhrnné žiadosti o platbu

SŽoP predstavujú evidenciu, ktorá je zapracovaná na neverejnej časti systému ITMS2014+. SŽoP v ITMS2014+ reprezentuje formulár definovaný Systémom finančného riadenia EŠIF, prostredníctvom ktorého platobná jednotka žiada certifikačný orgán o preplatenie finančných prostriedkov vyplácaných v ŽoP prijímateľom v rámci vybraného operačného program, riadiaceho orgánu a za konkrétny fond. Do každej súhrnnej žiadosti o platbu sú zaraďované ŽoP, pričom prílohou SŽoP je čiastkový výkaz výdavkov, ktorý zobrazuje sumy za každú jednu zaradenú ŽoP členené 
za kategóriu regiónov a jednotlivé zdroje.

SŽoP schválená platobnou jednotkou je zaslaná na certifikačný orgán, ktorý schvaľuje žiadané sumy schválením alebo neschválením ŽoP. Certifikačný orgán tak prepláca len množinu ŽoP, ktoré schválil. ŽoP, ktoré neboli na úrovni certifikačného orgánu schválené, je následne možné zaradiť 
do mimoriadnej SŽoP, pre ktorú je proces spracovania zrýchlený. Po schválení certifikačným orgánom sú SŽoP spolu s množinou schválených ŽoP zaslané do systému ISUF. Systém ISUF následne zašle notifikáciu o úhrade SŽoP. Tento proces spracovania SžoP je definovaný platným WF.

#### Certifikačné overovania

Funkcionalita certifikačných overovaní slúži na evidenciu certifikačných overovaní. V rámci certifikačného overovania je možné overovať:

- ŽoP – deklarované výdavky,

- projekty,

- verejné obstarávania – zmluvy.

Certifikačné overovanie môžu vytvárať a upravovať iba zamestnanci certifikačného orgánu. 
Na certifikačnom overovaní a každom overovanom doklade sa perzistentní overovaná suma, možné neoprávnené výdavky a potvrdené neoprávnené výdavky. Na verejnom obstarávaní a zmluve sa navyše perzistentní aj navrhovaná percentuálna korekcia, navrhovaná suma korekcie, potvrdená percentuálna korekcia a potvrdená suma korekcie.

V rámci certifikačného overovania je možné evidovať zistenia na overované doklady. Pre každé zistenie sa zadáva závažnosť, možné neoprávnené výdavky, potvrdené neoprávnené výdavky, kontrolované orgány a v prípade zistenia na verejné obstarávanie aj navrhovaná percentuálna korekcia, navrhovaná suma korekcie, potvrdená percentuálna korekcia a potvrdená suma korekcie. Ako kontrolované orgány je možné zadať riadiace orgány, sprostredkovateľské orgány a platobné jednotky. Kontrolovaný orgán má možnosť zadať reakciu, ku ktorej následne certifikačný orgán zadáva stanovisko a vyhodnotenie.

#### Odhad očakávaných výdavkov

Odhad očakávaných výdavkov (OOV) z EŠIF sa predkladá s cieľom:

- zaslania odhadov očakávaných výdavkov na roky "n" a "n+1" na sumy, ktoré členský štát očakáva, že predloží v ŽopNaEK,

- mesačného spracovania odhadov plnenia príjmov a čerpania výdavkov štátneho rozpočtu 
za prostriedky EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie,

- prípravy a aktualizácie rozpočtu verejnej správy na roky "n+1", "n+2" a "n+3".

CO je v zmysle Systém finančného riadenia EŠIF na programové obdobie 2014 – 2020 RO/SO povinný predkladať raz mesačne odhad očakávaných výdavkov. Vznik OOV je za pomoci wizardu.

#### Sledované projekty

Pri posudzovaní vplyvu na oprávnenosť výdavkov zaradených do SŽoP, ŽoP na EK a Účtov je nevyhnutné sledovať výdavky za jednotlivé projekty, ktoré z nejakého dôvodu nie je možné deklarovať na EK alebo je nutné ich sledovať z iných opodstatnených dôvodov. Ide o projekty s ktorými je spojená nutnosť evidencie problémovej skutočnosti (medializácia, zistenia z auditov a kontrol s ktorými sú spojené aj korekcie, skúmania tretích strán a pod.) a následného sledovania riešenia tejto problémovej skutočnosti.

Používateľ s príslušným oprávnením označí v tejto evidencii projekt alebo skupinu projektov a uvedie dôvod sledovania s jeho detailným popisom. Detail sledovania projektu je možné zobraziť aj priamo zo sledovaného objektu v súvisiacej evidencii a takto používateľom uľahčiť, sprehľadniť a zefektívniť kontrolu deklarovaných výdavkov. V praxi to napr. znamená, že používateľ ihneď po zobrazení zoznamu deklarovaných výdavkov predložených na schválenie vidí, ktoré výdavky sú zo sledovaných projektov a bude vedieť jednoducho a rýchlo zistiť aj dôvod ich sledovania. V detaile sledovania sú evidované ďalšie dôležité informácie, ako sú autor sledovania, história sledovania, platnosť sledovania atď. Sledované objekty v jednotlivých evidenciách sú viditeľné iba pre používateľov z definovaných orgánov.

### Funkcionality systému oblasti Finančného riadenia na nadnárodnej úrovni

#### Zálohová platba z EK

Zálohové platby z EK sú realizované pre každý program jednotlivo a majú formu počiatočnej zálohovej platby alebo ročných záloh. Počiatočná zálohová platba je priradená k prvému ročnému finančnému záväzku. Každá nasledovná platba sa priraďuje k najstaršiemu dostupnému finančnému záväzku. Modul slúži na evidenciu uhradených prostriedkov zo strany EK vo forme zálohových platieb. Údaje evidované v module zálohových platieb sú využívané v rámci výpočtu bilancie v evidencii Účty v závislosti od priradenia danej zálohovej platby ku kalendárnemu roku. K zálohovej platbe je možné zaevidovať tzv. vrátenie finančných prostriedkov v prípadoch, kedy dochádza k vráteniu zálohovej platby alebo k započítaniu negatívnej bilancie z predchádzajúcich Účtov.

#### Žiadosti o platbu na EK

ŽopNaEK predstavuje v systéme ITMS2014+ základ pre vypracovanie formulára, prostredníctvom ktorého CO žiada EK o doplnenie finančných prostriedkov na základe vykázania vyplatených prostriedkov v rámci konkrétneho účtovného roku 
za vybraný operačný program a fond. V rámci každého účtovného roku môžu byť podávané priebežné ŽopNaEK až do podania záverečnej ŽopNaEK za účtovný rok.

Do každej ŽopNaEK sú zaraďované súhrnné ŽoP ako plusové doklady, ktoré navyšujú sumu žiadanú na preplatenie od EK. Súhrnná žiadosť však do tejto ŽopNaEK nemusí byť zaradená ako celok, ale môžu byť z nej do ŽopNaEK zaradené len niektoré ŽoP. Takáto súhrnná žiadosť môže byť zaradená ako odložená SŽoP do ďalšej ŽopNaEK dovtedy, kým nebudú všetky ŽoP z tejto SŽoP zaradené 
do ŽopNaEK. Do ŽopNaEK sa zaraďované aj mínusové doklady, ktoré žiadanú sumu od EK ponižujú. Mínusové doklady sa do ŽopNaEK zaraďujú v závislosti od stavu vymáhania prostriedkov od dlžníka. V prípade ak ide o sumy už vrátené od dlžníka zaraďujú sa ako tzv. vysporiadané sumy. V prípade ak ide o sumy zatiaľ nevysporiadané zo strany dlžníka zaraďujú sa ako tzv. stiahnuté sumy. Žiadané sumy ŽopNaEK môžu navýšiť pripočítanie súm, ktoré boli odpočítané z predchádzajúcich ŽopNaEK alebo Účtov a pominuli dôvody pre ich vylúčenie z výdavkov deklarovaných EK.

Sumy ŽopNaEK sú členené na prioritnú os, kategóriu regiónov a zdroje, vyjadrené z pohľadov:

- Súm za aktuálnu žiadosť, ktoré obsahujú informáciu o sumách za všetky zaradené doklady.

- Kumulatívne sumy za účtovný rok, ktoré obsahujú informáciu o sumách za všetky doklady napočítané za celý účtovný rok.

- Žiadané sumy vypočítané algoritmom SFC Sytem.

- Sumy vyplatené na finančné nástroje v Dodatku 1 k ŽopNaEK.

Proces spracovania ŽopNaEK je definovaný platným WF, pričom zostavená ŽopNaEK sa 
po schválení certifikačným orgánom zakladá v systéme SFC System a následne zasiela spolu 
s informáciou o zaradených ŽoP zo súhrnných žiadostí a dokladoch vznikajúcich z nezrovnalostí a pohľadávkových dokladov do systému ISUF. Následne sa podľa rozhodnutia EK ŽopNaEK vracia na dopracovanie, zamieta ako celok, alebo schvaľuje ako celok, pričom informácia o tejto udalosti je takisto zaslaná do ISUF. Následne ISUF zasiela systému ITMS2014+ statusy o úhrade ŽopNaEK.

#### Ročné účty

Členský štát je každý účtovný rok povinný zúčtovať a za týmto účelom predkladať EK účty pre príslušný program.

Účty predstavujú sústavu definovaných formulárov, výkazov a dokumentov, ktoré na úrovni SR spolu súvisia z hľadiska logických vzťahov v oblasti bilancovania a sledovania implementácie EŠIF 
v SR voči EK. Ročné účty sa vyskladávajú z evidencií Žop na EK, dokladov na ŽOP, nezrovnalostí a Pohľadávkových dokladov. Výsledkom zostavenia Účtov je výpočet bilancie Účtov, ktorý predstavuje sumu na preplatenie / vrátenie EK.

Ročné účty v ITMS2014+ pokrývajú:

- Základný formulár.

- Workflow mechanizmus.

- Zaraďovanie dokladov do Účtov.

- Vytvorenie a úprava výkazu podľa Dodatku 1 Nariadenia Komisie (EÚ) č. 1011/2014.

- Vytvorenie výkazu podľa Dodatku 2 Nariadenia Komisie (EÚ) č. 1011/2014, vrátane editovateľného zoznamu dokladov, ktoré vstupujú do daného dodatku.

- Vytvorenie výkazu podľa Dodatku 3 Nariadenia Komisie (EÚ) č. 1011/2014, vrátane editovateľného zoznamu dokladov, ktoré vstupujú do daného dodatku.

- Vytvorenie výkazu podľa Dodatku 4 Nariadenia Komisie (EÚ) č. 1011/2014, vrátane editovateľného zoznamu dokladov, ktoré vstupujú do daného dodatku.

- Vytvorenie výkazu podľa Dodatku 5 Nariadenia Komisie (EÚ) č. 1011/2014, vrátane editovateľného zoznamu dokladov, ktoré vstupujú do daného dodatku.

- Vytvorenie výkazu podľa Dodatku 6 Nariadenia Komisie (EÚ) č. 1011/2014, vrátane zoznamu dokladov, ktoré vstupujú do daného dodatku..

- Vytvorenie výkazu podľa Dodatku 8 Nariadenia Komisie (EÚ) č. 1011/2014.

Proces spracovania Účtov je definovaný platným WF, pričom finálne Účty sa po schválení CO zakladajú v systéme SFC System a následne zasielajú spolu s informáciou o zaradených dokladoch do systému ISUF. Následne sa podľa rozhodnutia EK Účty vracajú na dopracovanie, alebo schvaľujú, pričom informácia o tejto udalosti je rovnako zaslaná do ISUF. Následne ISUF zasiela systému ITMS2014+ statusy o úhrade Účtov, alebo v prípade započítania bilancie voči zálohovej platbe alebo ŽopNaEK, sa informácia o tomto započítaní eviduje priamo v ITMS2014+.

### Funkcionality systému oblasti Spätných tokov

#### Nezrovnalosti

Nezrovnalosť v systéme ITMS2014+ predstavuje formálne zdokumentovanie porušenia právnych predpisov EÚ alebo SR, ktoré upravujú poskytnutie alebo použitie finančných prostriedkov EÚ a finančných prostriedkov štátneho rozpočtu na spolufinancovanie, alebo nedostatku. Evidencia nezrovnalosti slúži na komunikáciu medzi RO a dlžníkom. Nezrovnalosť je zaevidovaná v neverejnej časti systému ITMS2014 a po posune nezrovnalosti v rámci WF 
do príslušného stavu používateľom je zverejnená aj dlžníkovi na verejnej časti ITMS2014+. Po zverejnení nezrovnalosti na verejnej časti ITMS2014+ systém kontaktnej osobe dlžníka odosiela notifikáciu.

Nakoľko je pri nezrovnalosti potrebné evidovať a hlásiť pokrok v jej riešení v čase, využíva sa mechanizmus aktualizácií, pri ktorom sa všetky údaje nezrovnalosti editujú v aktualizácii, a následne po schválení aktualizácie je ďalšia editácia možná len vytvorením novej aktualizácie.

K nezrovnalosti sa evidujú dotknuté kontroly, certifikačné overovania a audity. Nezrovnalosť je možné priradiť ku korekcii, pokiaľ je nezrovnalosť evidovaná ako výsledok udelenej korekcie. V prípade ak je nezrovnalosť postúpená na riešenie iným orgánom (napr. Úrad vládneho auditu, ÚVO, NAKA atď.) v nezrovnalosti sa eviduje celý proces takéhoto šetrenia – od podania podnetu až po výsledok šetrenia.

Existujú dva základné druhy nezrovnalosti :

- Individuálna nezrovnalosť – pri tomto druhu nezrovnalosti je potrebné identifikovať projekt a dlžníka, ktorým je prijímateľ/partner alebo orgán.

- Nezrovnalosť k programovej štruktúre – pri nezrovnalosti k programovej štruktúre je potrebné identifikovať úroveň programovej štruktúry a dlžníka, ktorým je orgán zapojený 
do implementácie.

Pri evidencii nezrovnalosti je potrebné identifikovať konkrétne deklarované výdavky a nimi určiť sumu nezrovnalosti, a to buď plošne alebo individuálne pre každý deklarovaný výdavok. 
Z vybraných deklarovaných výdavkov je následne určená množina verejných obstarávaní a ŽoP, ktorých sa nezrovnalosť týka. V prípade, ak nie je možné identifikovať konkrétne deklarované výdavky (napr. nezrovnalosť k poskytnutej zálohovej platbe), postačuje určiť verejné obstarávanie alebo ŽoP, ktorých sa nezrovnalosť týka a k nim určiť výšku sumy. Pri evidencii nezrovnalosti je potrebné rozlišovať, či sa jedná o nezrovnalosť s dopadom na rozpočet EÚ, resp. bez dopadu 
na rozpočet EÚ, v závislosti od čoho systém následne ponúka vo filtri na priradenie vyhovujúce deklarované výdavky resp. žiadosti o platbu.

Pri evidencii nezrovnalosti systém umožňuje používateľovi importovať deklarované výdavky do nezrovnalosti zo súboru xls. Súbor pre import má definovanú presnú štruktúru.

Ak je výška sumy na vymáhanie vyššia ako nula, nezrovnalosť je finančná. Ak sa suma na vymáhanie rovná nule, nezrovnalosť je nefinančná. Na základe toho sa následne odlišujú cesty definovaným WF. Na nezrovnalosti je dostupná história o odpočítaní/pripočítaní nezrovnalosti v ŽoP na EK/Účtoch.

#### Pohľadávkový doklad (PD)

Pohľadávkový doklad je doklad, ktorý slúži na zjednotenie všetkých druhov pohľadávok 
do jedného dokladu. Na základe tohto dokladu je automaticky generovaná pohľadávka v ISUF. Pohľadávkový doklad môže byť evidovaný na neverejnej aj verejnej časti ITMS2014+.  
Vo funkcionalite sú evidované doklady vytvárajúce pohľadávku v procesoch spätných tokov vyžiadania/vymáhania vratiek a nezrovnalostí. Do pohľadávkového dokladu patrí žiadosť o vrátenie finančného prostriedku (ďalej len „ŽoVFP“), rozhodnutie správneho orgánu a vrátenie z vlastnej iniciatívy dlžníka. Tento doklad na úrovni spracovania polí spája spoločné údaje ŽoVFP a rozhodnutia správneho orgánu do jedného dokladu, avšak s odlíšením subjektu na strane štátu, ktorý je zodpovedný za správu pohľadávky v danom momente. PD primárne slúži na komunikáciu medzi poskytovateľom príspevku/správnym orgánom a dlžníkom. Vytvorenie PD prebieha pomocou wizardu. K jednej nezrovnalosti resp. vráteniu, je možné vytvoriť viac ako jeden PD. PD je integrovaný s účtovným systémom ISUF.

Evidencia pohľadávkových dokladov je možná k nezrovnalosti ako aj k iným dôvodom vrátenia, v prípade ktorých je dlžník povinný vrátiť finančné prostriedky a ktoré definuje Systém finančného riadenia EŠIF resp. samotná zmluva o poskytnutí NFP. Pri evidencii pohľadávkového dokladu je potrebné identifikovať konkrétne deklarované výdavky a nimi určiť sumu na vrátenie v PD. V prípade typov vrátenia, ktoré nemajú väzbu na výdavky je možné priradiť konkrétnu ŽoP (zálohová platba), prípadne zadať sumu na vrátenie priamo.

Pohľadávkový doklad má definovaný príznak vrátenia do rozpočtu projektu v závislosti od dôvodu vrátenia. Tento príznak určuje, či vrátené prostriedky dlžníkom bude možné následne v rámci implementácie projektu deklarovať opätovne v ďalšej ŽoP, alebo už na tieto prostriedky nárok mať nebude.

V rámci evidencie pohľadávkových dokladov sa využíva mechanizmus aktualizácií, v rámci ktorej je možné údaje PD editovať. Zároveň je v rámci  pohľadávkových dokladov možné evidovať splátkový kalendár a odklad plnenia. Systém umožňuje pre konkrétny PD vytvoriť návrh splátkového kalendára, ktorý sa po schválení zasiela integračne do systému ISUF.

#### Vrátenia

Vrátenie je doklad, ktorý sa v ITMS2014+ generuje automaticky na základe prijatého statusu úhrady zo systému ISUF. Doklad má vlastný kód a je priradený ku konkrétnemu pohľadávkovému dokladu. Vysporiadanie využíva rovnaký číselník dôvodov vrátenia ako PD. Vrátené sumy sú rozdelené na zdroje.

K jednému pohľadávkovému dokladu môže existovať viac Vysporiadaní, najmä z dôvodu splátkového kalendára.

V prípade vrátenia prostriedkov formou rozpočtového opatrenia eviduje dlžník vrátenie Elúr-rom 
v ITMS2014+. Po schválení tohto vrátenia je zaslané do ISUF a RIS.  Po aktivovaní Elúr-u v RIS je vysporiadanie posunuté do stavu „uhradené“. V prípade, že sa Elúr nepodarí aktivovať, je vysporiadanie v ITMS2014+ posunuté do stavu „zamietnuté“.

#### Započítavanie pohľadávok a záväzkov

Systém ITMS2014+ umožňuje prijímateľovi na verejnej časti zaradiť do práve spracovávanej Žiadosti o platbu aj aktuálnu pohľadávku, ktorá spĺňa podmienky na vykonanie zápočtu. Prípadne o vykonanie zápočtu môže prijímateľ požiadať RO/SO.

Systém umožňuje vykonať zápočet aj zo strany RO na neverejnej časti ITMS2014+, priradením pohľadávky k ŽoP. Zápočet v ŽoP je možne vidieť aj v evidencii pohľadávkových dokladov ako aj v evidencii súhrnných platieb, kde je k dispozícii zoznam zápočtov zaradených platieb. Do ŽoPnaEK sa zápočty nedostanú automaticky ako je tomu pri súhrnných platbách. Tam sa musia zaradiť ručne ako vysporiadané sumy alebo ako nezrovnalosti.

Systém ITMS2014+ v rámci integrácie so systémom ISUF posiela informáciu o započítaných pohľadávkach a ich výške v rámci rozhrania pre ŽoP. Po schválení v súhrnnej platby systém ITMS2014+ vygeneruje Vysporiadanie k zaradených zápočtom (nedochádza k integrácii so systémom ISUF pre Vysporiadania, ktoré sú uhradene započítaním) a posunie ho rovno do stavu UHRADENE.

#### Výkaz nezrovnalostí a vratiek

Jedná sa o funkcionalitu, ktorá slúži používateľovi neverejnej časti s príslušným oprávnením generovať výkaz nezrovnalostí a vratiek, následne sú výkazy prístupné aj ostatným používateľom neverejnej časti s možnosťou ich stiahnutia. Samotný výkaz sa zostavuje za príslušný operačný program a pozostáva z 3 reportov, ktoré sa zostavujú automaticky na základe stanovených podmienok a zvolených kritérií. V reportoch sú vykazované dáta o nezrovnalostiach, pohľadávkových dokladoch a vysporiadaniach s dopadom na rozpočet EÚ, ktoré sú čerpané najmä z evidencií nezrovnalostí, PD, vysporiadaní, ŽoPnaEK a ročných účtov. Výkaz nezrovnalostí a vratiek obsahuje aj historické údaje, nie len aktuálne za daný mesiac, ku ktorému sa zostavuje.

#### Hlásenia na OLAF

Funkcionalita Hlásení na OLAF na neverejnej časti ITMS2014+ slúži na vytvorenie štvrťročných a mesačných hlásení, ktoré sú následne predkladané na Odbor Centrálny kontaktný útvar pre  OLAF. Hlásenie na OLAF sa zostavuje za každý operačný program a je vytvárané automaticky ako zoznam aktualizácií nezrovnalostí na základe presne stanovených podmienok a kritérií s možnosťou manuálneho zaradenia/vyradenia jednotlivých prípadov používateľom. Zoznam zaradených nezrovnalostí v hlásení obsahuje vybrané dáta/informácie z evidencie nezrovnalostí. Systém podľa vopred definovaných kritérií ponúkne používateľovi zoznam nezrovnalosti na zaradenie v štvrťročnom hlásení a zoznam aktualizácií v mesačnom hlásení. Používateľ, ktorý zostavuje hlásenie, môže ponúknutý zoznam upraviť. Zo zoznamu zaradených nezrovnalostí/aktualizácií sa generuje xls report Hlásenie na OLAF, ktorý slúži ako podklad ďalším orgánom.

### Poskytovanie údajov prostredníctvom Open Data API

Open Data API pre ITMS2014+ poskytuje rozhrania pre publikovanie dát určených 
na dávkové strojové spracovanie inými informačnými systémami pre tieto oblasti:

- Subjekty,

- Programová štruktúra,

- Výzvy,

- ŽoNFP,

- Projekty,

- Projektové ukazovatele,

- Verejné obstarávania,

- ŽoP,

- Účtovné doklady,

- Nezrovnalosti,

- Pohľadávkový doklad.

Podrobný prehľad jednotlivých koncových bodov s ich popisom je uvedený v Integračnom manuáli k Open Data API ITMS2014+: http://www.partnerskadohoda.gov.sk/data/files/1761_integracny-manual-open-data-api-itms2014+-verzia-1.docx.

### Import údajov prostredníctvom Open API

Systém ITMS2014+ má vypublikované verejné rozhranie (Open API), ktorým je umožnený 
pre jednotlivé subjekty import štruktúrovaných údajov z iných externých informačných systémov 
pre vybrané evidencie. Týmito evidenciami sú:

- Účastníci projektu – import údajov o účastníkoch jednotlivých projektov, import údajov o účastiach na úrovni aktivít projektov k jednotlivým účastníkom,

- Účtovné doklady – import údajov o účtovných dokladoch, položkách účtovných dokladov, údajov o dodávateľoch a import príloh.

Import údajov je umožnený riadeným prístupom prostredníctvom technického používateľa, ktorý slúži na autentifikáciu a autorizáciu externého informačného systému pristupujúceho do rozhrania. Na úrovni technického používateľa sú definované oprávnenia pre vykonávania zápisu, zmeny a výmazu v evidenciách ITMS2014+.

### E-learning

Podstatou tejto funkcionality je sprístupnenie interaktívnych kurzov vzťahujúcich sa k práci 
s ITMS2014+. Jedná sa o komentované video kurzy k vybraným evidenciám ITMS2014+. Obsah kurzov je prispôsobený cieľovej skupine, pre ktorú je určený: používateľ verejnej časti/používateľ neverejnej časti.

So zameraním na verejnú časť  sú v rámci e-learningu dostupné nasledovné kurzy: pre proces evidovania žiadosti o aktiváciu konta, pre proces evidovania žiadosti o NFP, pre proces evidovania žiadosti o platbu, pre proces evidovania verejného obstarávania, pre proces evidovania monitorovacej správy a elektronickej komunikácie.

So zameraním na neverejnú časť sú v rámci e-learningu dostupné nasledovné kurzy: pre proces schvaľovania žiadosti o NFP, proces schvaľovania žiadosti o platbu, pre procesy implementácie projektu, pre prácu s verejným obstarávaním, pre proces schvaľovania monitorovacej správy a pre procesy vykonávania jednotlivých typov kontrol.

Zobrazenie je riešené prostredníctvom statických stránok generovaných zo zdrojových súborov jazyka Markdown.

### Statická príručka / nápoveda

Elektronická príručka pre používateľov verejnej aj neverejnej časti pre prácu s jednotlivými obrazovkami v ITMS2014+ obsahuje popis obrazoviek ITMS2014+ užívateľského hľadiska 
s dôrazom na technickú stránku, t. j. skladba obrazoviek, identifikácia dát dostupných 
na obrazovkách, spôsob práce s obrazovkami – akcie, tlačidlá a pod. Používateľovi je dostupná priamo v ITMS2014+ v elektronickej podobe. Navigácia v rámci manuálu je riešená dvojúrovňovým menu. Navigácia v rámci nižších úrovní je riešená zavedením aktívnych odkazov v rámci obsahu jednotlivých častí, ktorý je rovnako dvojúrovňový. Príručku tvoria dve časti: pre verejnú časť ITMS2014+ a pre neverejnú časť ITMS2014+. Príručka je prelinkovaná priamo s obrazovkami 
v systéme ITMS2014+. V rámci obrazoviek v ITMS2014+ má používateľ možnosť zobraziť si túto príručku, ktorá sa zobrazí priamo v časti popisujúcej obrazovku, s ktorou používateľ pracuje.

### Funkcionality mobilnej aplikácie ITMS2014+

Funkcionality mobilnej aplikácie majú pre používateľa primárne informačný a notifikačný charakter. Mobilná aplikácia je určené len pre verejnú časť ITMS2014+. Dôležitou funkcionalitou mobilnej aplikácie je umožnenie delegovania objektov iným používateľom a nahrávanie súborov priamo z mobilného zariadenia k jednotlivým aktivitám projektu (napr. fotografie z aktivít). Prostredníctvom mobilnej aplikácie je umožnené dáta len čítať, nie editovať. Výnimkou je funkcionalita pridávania súborov k aktivitám a zadávania úloh a pripomienok, ktorá je synchronizovaná s verejnou časťou aplikácie ITMS2014+. Mobilná aplikácia je určená pre prihlásených ako aj pre neprihlásených používateľov verejnej časti ITMS2014+. Riadenie prístupu je riešené spoločne pre webovú a mobilnú aplikáciu.

#### Rozsah údajov dostupných pre prihlásených aj neprihlásených používateľov

##### Všeobecné informácie o operačných programoch

Pre prihláseného aj neprihláseného používateľa sú dostupné informácie o jednotlivých informačných programoch, ich alokácií, kontrahovaní a čerpaní. Tieto prehľady sú dostupné aj v časovom rade. Zároveň je poskytnutý aj agregovaný pohľad za všetky operačné programy.

##### Plánované výzvy

Jedná sa o funkcionalitu, ktorá slúži používateľovi na skorú identifikáciu možnosti financovania svojho projektového zámeru z prostriedkov EŠIF. Používateľ má možnosť vidieť plán výziev jednotlivých operačných programov, získať doplňujúce informácie o plánovaných výzvach 
v podobe základných údajov o plánovanej výzve, začlenenia výzvy, informáciách o poskytovateľovi pomoci, o kritériách oprávnenosti a doplňujúcich informáciách a dokumentoch požadovaných 
v budúcej výzve. Používateľ má v uvedenej funkcionalite možnosť filtrovať plánované výzvy podľa názvu, kódu, operačného programu, roku predpokladaného vyhlásenia, oprávnených právnych foriem a oprávneného regiónu.

##### Výzvy

Z plánovanej výzvy môže RO, resp. SO vyhlásiť výzvu, 
na ktorú je možné predkladať ŽoNFP. Vo funkcionalite vyhlásených výziev vidí používateľ zoznam výziev, ktoré boli vyhlásené a zoznam výziev, ktoré boli už uzavreté. O vyhlásených výzvach má používateľ možnosť získať doplňujúce informácie v podobe základných údajov o výzve, začlenenie výzvy, informácie o poskytovateľovi pomoci, o podmienkach poskytnutia pomoci, o kritériách oprávnenosti, o projektových ukazovateľoch a o doplňujúcich informáciách a dokumentoch požadovaných vo výzve.

#### Rozsah údajov/funkcionalít dostupných pre prihlásených používateľov:

- Prihlásenie používateľa.

Jedná sa o funkcionalitu, ktorá slúži na prihlásenie používateľa, ktorý ma registrované konto v systéme ITMS2014+ prostredníctvom verejnej časti systému ITMS2014+ cez formulár ŽoAK.

- Profil používateľa.

Obsahuje základné informácie o prihlásenom používateľovi, t. j. meno, priezvisko, mailová adresa a informácie o subjekte, pod ktorým je používateľ prihlásený, t. j. IČO, názov, adresa subjektu.

- Funkcionalita delegovania objektov iným používateľom.

Umožňuje „delegovať“ evidenciu inému používateľovi systému rovnako ako vo webovej aplikácií.

- Žiadosti o nenávratný finančný príspevok.

Predstavuje prehľad o používateľových ŽoNFP a ich stavoch, v ktorých sa jednotlivé žiadosti nachádzajú.

- Projekty.

Predstavuje prehľad o používateľových projektoch a stavoch, v ktorých sa jednotlivé projekty nachádzajú.

- Žiadosti o platbu.

Mobilná aplikácia poskytuje stručnú informáciu o ŽoP prihláseného subjektu. Zobrazuje nárokovanú a oprávnenú sumu a stav spracovania ŽoP.

- Správy.

Funkcionalita, ktorá slúži na notifikáciu používateľa zo strany projektového manažéra RO, resp. SO.

- Oznámenia,

Funkcionalita, ktorá slúži na notifikáciu používateľa zo strany systému ITMS2014+ o dôležitých udalostiach súvisiacich so systémom ITMS2014+, resp. súvisiacich EŠIF.

- Kalendár a úlohy.

Používateľ si má možnosť v uvedenej funkcionalite zaevidovať pre svoje potreby úlohy, prideliť im prioritu, typ úlohy, termín a čas splnenia a spôsob upozornení na úlohu. Zároveň má možnosť náhľadu na zoznam splnených a nesplnených úloh. Úlohy sú synchronizované s verejnou časťou aplikácie.

- Pripomienky.

Používateľ si má možnosť v uvedenej funkcionalite zaevidovať pre svoje potreby pripomienky, prideliť im prioritu a typ pripomienky.

# Požadovaný rozsah a kvalita služieb

Požadovaný rozsah a kvalita služieb určujú požadované množstvo služieb a kvalitatívnu úroveň ich plnenia zo strany úspešného uchádzača vo vzťahu k informačnému systému ITMS2014+ za účelom zabezpečenia správy ITMS2014+ a eventuálnej implementácie zmien do ITMS2014+, tzn. táto kapitola opisu predmetu zákazky definuje v akom rozsahu a akým spôsobom majú byť poskytované služby technickej a aplikačnej podpory (paušál), technickej a aplikačnej podpory na vyžiadanie (nadpaušál)  (ďalej spolu aj „servisné služby“) a realizované zmeny v rámci služieb aplikačného rozvoja (nadpaušál). Požadovaný rozsah dodania predmetu zákazky je teda definovaný:

- obsahom predmetu zákazky,

- stanovením spôsobu realizácie obsahu predmetu zákazky,

- projektovými pozíciami vyžadovanými pri realizácii obsahu predmetu zákazky.

Hardvérové vybavenie pre vývojové prostredie a interné testovacie prostredia úspešného uchádzača si je úspešný uchádzač povinný zabezpečiť na vlastné náklady. Úspešný uchádzač je povinný vytvoriť minimálne 1 vývojové prostredie a 2 testovacie prostredia. Na testovacie prostredia bude zriadený prístup pre pracovníkov MIRRI SR, ako aj pre DataCentrum a participujúce subjekty.

Ostatné hardvérové vybavenie pre projekt ITMS2014+ v rámci prostredí DataCentra zabezpečuje DataCentrum. Ide o nasledujúce prostredia ITMS2014+ - PROD, STG, EDU, TST a záložné prostredie. Úspešný uchádzač je oprávnený na výkon servisných služieb a služieb aplikačného rozvoja využiť len aktuálne hardvérové vybavenie DataCentra bez vznesenia ďalších dodatočných požiadaviek (viď. kapitola 2.1.3 tejto časti súťažných podkladov pojednávajúca o hardvérovom vybavení).

## Obsah predmetu zákazky

Pri realizácii predmetu zákazky v podobe poskytovania servisných služieb a služieb aplikačného rozvoja sa očakáva najmä nasledujúci obsah dodania predmetu zákazky:

- Služby technickej a aplikačnej podpory (paušál),

- Služby technickej a aplikačnej podpory na vyžiadanie (nadpaušál),

- Služby aplikačného rozvoja (nadpaušál).

Pri plnení predmetu zákazky sa očakáva oprava, resp. úprava jednotlivých softvérových častí systému ITMS2014+, z ktorých v súčasnosti pozostáva. Obsahom dodania služieb môže byť taktiež rozšírenie, úprava, oprava ITMS2014+, pričom tieto zmeny systému sa môžu týkať celého systému ITMS2014+.

Spôsob vykonania opráv, resp. úprav jednotlivých častí systému ITMS2014+, spolu s vlastnosťami procesu dodania, je uvedený v nasledujúcich kapitolách tejto časti súťažných podkladov. Dodávanie funkcionalít podľa požiadaviek určených v kapitole 4 tejto časti súťažných podkladov bude realizované postupným uvoľňovaním verzií ITMS2014+.

## Spôsob realizácie obsahu predmetu zákazky

Predmetom zákazky je poskytovanie servisných služieb a  služieb aplikačného rozvoja pre informačný systém ITMS2014+ pod dobu 48 mesiacov. Z pohľadu verejného obstarávateľa sa jedná o zabezpečenie činností zo strany úspešného uchádzača najmä v nasledovných oblastiach (nižšie popísané oblasti zahŕňajú požadované aktivity, v rámci oblasti poskytovanie paušálnych služieb technickej a aplikačnej podpory aj s uvedením ich periodicity):

Poskytovanie služieb technickej a aplikačnej podpory (paušál):

- Vypracovanie pravidelných správ o paušálnych SLA činnostiach (1x za kalendárny štvrťrok),

- Zabezpečenie bezpečnosti systému ITMS2014+ a pravidelných penetračných testov (zabezpečenie bezpečnosti kontinuálne a vykonávanie penetračných testov spravidla 2x za kalendárny rok),

- Vykonávanie pravidelných výkonových testov (spravidla 2x za kalendárny rok),

- Zabezpečovanie monitoringu ITMS2014+ a vypracovanie pravidelných technických správ o stave systému ITMS2014+ (monitoring ITMS2014+ kontinuálne a technické správy 1x za kalendárny štvrťrok),

- Vypracovanie pravidelných analytických správ o stave systému ITMS2014+ (google analytics, hotjar a pod.) (1x za kalendárny štvrťrok),

- Zabezpečovanie projektového manažmentu (kontinuálne),

- Zabezpečovanie release manažmentu (kontinuálne),

- Zabezpečenie údržby (konfigurácie) prostredí (kontinuálne),

- Zabezpečenie a prevádzka projektového nástroja (kontinuálne),

- Spravovanie vývojového repozitára (kontinuálne),

- Spravovanie analytického repozitára (kontinuálne),

- Poskytovanie služieb technickej podpory, údržby a podporných služieb (kontinuálne).

Poskytovanie služieb technickej a aplikačnej podpory na vyžiadanie (nadpaušál):

- Vykonávanie mimozáručného a pozáručného servisu,

- Úprava dát a SQL dopyty,

- Zabezpečovanie mergovania a deployment,

- Poskytovanie Code review,

- Poskytovanie AN review,

- Poskytovanie konzultačného a odborného poradenstva,

- Vykonávanie Refactoringu a upgradu,

- Vykonanie výkonových a/alebo penetračných testov na základe požiadavky (nad rozsah stanovený v „paušále“),

- Poskytovanie školení k funkcionalitám ITMS2014+ pre verejného obstarávateľa a tretie strany.

Poskytovanie služieb aplikačného rozvoja (nadpaušál):

- Analýza a návrh riešenia,

- Vývoj,

- Testovanie,

- Nasadenie a dokumentácia,

- Projektové riadenie.

Uvedené aktivity spadajúce pod služby aplikačného rozvoja s výnimkou projektového riadenia budú v prípade potreby realizované aj pri poskytovaní služieb technickej a aplikačnej podpory (nadpaušál).

# Požiadavky

Verejný obstarávateľ požaduje v rámci implementácie zákazky plniť požiadavky definované v tejto kapitole:

- Požiadavky na riešenie (uvedené v podkapitole 4.1 opisu predmetu zákazky),

- Požiadavky na vlastnosti riešenia (uvedené v podkapitole 4.2 opisu predmetu zákazky),

- Projektové požiadavky (uvedené v kapitole 4.3 opisu predmetu zákazky).

## Požiadavky na riešenie

Verejný obstarávateľ požaduje v rámci implementácie servisných služieb a služieb aplikačného rozvoja dodržiavať zo strany úspešného uchádzača nasledovné požiadavky, ktoré patria najmä do týchto nasledovných oblastí:

- požiadavky v rámci služieb technickej a aplikačnej podpory (paušál),

- požiadavky v rámci služieb technickej a aplikačnej podpory na vyžiadanie (nadpaušál),

- požiadavky v rámci služieb aplikačného rozvoja (nadpaušál).

Zoznam a popis jednotlivých aktivít, ktoré sa vyžadujú realizovať od úspešného uchádzača sú detailne uvedené v prílohe č. 1 opisu predmetu zákazky - Katalóg požadovaných služieb.

Zásahom úspešného uchádzača do zdrojového kódu existujúcej funkcionality ITMS2014+ a následným nasadením funkcionality do produkčného prostredia ITMS2014+ stráca MIRRI SR záruku na uvedené funkcionality od pôvodného dodávateľa ITMS2014+ a záruku na takého funkcionality preberá na seba úspešný uchádzač, ktorý vykonal zásah. Uvedená záruka sa vzťahuje na ucelenú funkcionalitu/modul ITMS2014+, do ktorej úspešný uchádzač zasiahol.

## Požiadavky na vlastnosti riešenia

### Integračné požiadavky

Verejný obstarávateľ požaduje, aby úspešný uchádzač vykonával analýzu optimalizácie existujúcich integrácií systému ITMS2014+ a v prípade požiadavky zo strany verejného obstarávateľa bude vykonávať implementáciu optimalizácie existujúcej integrácie systému ITMS2014+ v rámci nadpaušálu alebo zavedie nové integrácie na externé informačné systémy v rámci nadpaušálu s cieľom získania údajov, resp. vzájomnej výmeny dát.

### Základné vlastnosti systému

Nasledujúca tabuľka obsahuje vlastnosti systému ITMS2014+, na ktoré bol počas jeho vývoja kladený zvýšený dôraz a požaduje sa ich dodržiavanie a kontinuálne zlepšovanie aj počas plnenia predmetu zákazky zo strany úspešného uchádzača.

| Názov | Popis požiadavky |
| --- | --- |
| Viacvrstvový model aplikácie | Pri plnení predmetu zákazky verejný obstarávateľ vyžaduje zachovanie robustného, škálovateľného, rozšíriteľného a refaktorovateľného riešenia pre fungovanie potrebných modulov a komponentov systému ITMS2014+ a bezproblémovú, dlhodobo udržateľnú prevádzku do skončenia plnenia predmetu zákazky. |
| Framework aplikácie | Framework musí pre jednotlivé moduly aplikácie a komponenty systému ITMS2014+ poskytovať spoločné služby. |
| High availability | Verejný obstarávateľ požaduje, aby pri plnení predmetu zákazky, z dôvodov spoľahlivosti a robustnosti riešenia, bol celý systém ITMS2014+ po technickej a technologickej stránke naďalej rozvíjaný a navrhovaný bez Single point of failure - teda bez miesta, ktorého výpadok / zlyhanie by spôsobil pád alebo zastavenie celého systému ITMS2014+. |
| Škálovateľnosť | Verejný obstarávateľ požaduje, aby pri plnení predmetu zákazky bolo umožnené škálovať výkon jednotlivých modulov a komponentov systému ITMS2014+ a to napr. podľa aktuálnej alebo predpokladanej záťaže systému ITMS2014+ z hľadiska jednotlivých modulov aplikácie a komponentov systému ITMS2014+ a času. |
| Modifikovateľnosť | Aj po skončení plnenia predmetu zákazky musí byť systém ITMS2014+ pripravený na pravidelné i nepravidelné a jednoducho realizovateľné modifikácie, dopĺňania a úpravy funkcionalít, aplikačnej logiky, dátových štruktúr, komponentov systému ITMS2014+ a ďalších prvkov podľa požiadaviek verejného obstarávateľa. |
| Aktualizovateľnosť komponentov | Verejný obstarávateľ požaduje pravidelnú aktualizáciu systému ITMS2014+ v priebehu fungovania tak, aby bola udržiavaná maximálna spoľahlivosť, výkonnosť a bezpečnosť celého systému. |
| Virtualizovateľnosť a clustrovateľnosť | Verejný obstarávateľ požaduje rozvíjanie a využívanie virtualizačných a clusterových technológii. |
| Interoperabilita systému | Úspešný uchádzač musí plnením predmetu zákazky zabezpečiť otvorenosť systému ITMS2014+, integrovateľnosť systému ITMS2014+ s inými IS VS a zvýšenie celkovej úrovne interoperability systému ITMS2014+ a automatizácie pri získavaní externých údajov, dát a informácií z iných IS VS dôležitých pre implementáciu EŠIF. |
| Transparentnosť pripojenia | Pri rozvoji ITMS2014+, v intenciách integračných požiadaviek, verejný obstarávateľ požaduje zabezpečiť ukrytie fyzického umiestnenia koncových bodov služieb pre externé systémy. To zabezpečí možnosť zmeny služby alebo zmeny umiestnenia služby bez toho, aby o tom externý systém musel vedieť. |
| Centralizované riešenie | Verejný obstarávateľ požaduje ďalšie rozvíjanie ITMS2014+ ako centralizovaného riešenia, rozdeleného na prezentačnú, aplikačnú a dátovú vrstvu. |
| Štandardný spôsob komunikácie | Medzi ucelenými časťami systému ITMS2014+ navzájom a tiež medzi aplikačnou vrstvou a DB musí byť štandardný spôsob komunikácie (SOAP, WS, XML, JDBC, atď.) |
| Nezávislosť na dodávateľovi | Verejný obstarávateľ požaduje pri ďalšom rozvíjaní ITMS2014+ použiť technológie / produkty / jazyky / frameworky, ktoré sú bežne dostupné vo svete informačných technológii a teda neznamenajú pre verejného obstarávateľa vendor lock-in (závislosť na konkrétnom dodávateľovi). Najmä je dôležité a potrebné, aby z pohľadu udržateľnosti a ďalšieho rozvoja aplikácie neboli na projekte ITMS2014+ použité žiadne proprietárne technológie, ktoré by znamenali vendor lock-in. |
| Odozva systému ITMS2014+ | Plnením predmetu zákazky sa musí minimalizovať systémová zaťaž pri veľkom počte súčasne pracujúcich používateľov. Verejný obstarávateľ požaduje rýchle odozvy aplikácie pri spracovaní formulárov a obrazoviek aplikácie používateľom, rýchle odozvy (minimálne v takých hodnotách, aké sú definované v kapitole 2.2.1 tejto časti súťažných podkladov, zaokrúhlené na celé sekundy nahor) pri ukladaní dát do databázy a následnom načítaní dát späť do formulárov a obrazoviek aplikácie. |
| Nábeh systému ITMS2014+ po reštarte | Nábeh celého systému ITMS2014+, napr. po vypnutí, reštarte, maximálne do 5 minút. |
| Poskytovanie služieb pri výpadku systému | Architektúra systému ITMS2014+ musí byť rozvíjaná tak, aby aj v prípade výpadku časti infraštruktúry bol systém ITMS2014+ schopný poskytovať služby. Systém musí fungovať z pohľadu občanov 24x7 (verejná časť ITMS2014+) a pre pracovníkov CKO/RO/SO od 8.00 do 18.00 hod. V prípade výpadku časti systému ITMS2014+ je potrebné, aby vo vyššie definovanom čase bol systém ITMS2014+ schopný poskytovať služby v rozsahu, ktorý výpadkom nebol postihnutý. |
| Technologická konzistencie a neduplicita | Verejný obstarávateľ vyžaduje zachovanie technologickej konzistencie a pridávať minimum nových technologických komponentov, obzvlášť ak ide o komponenty postavené na technológiách, ktoré nie sú používané v ITMS2014+. Verejný obstarávateľ tiež vyžaduje, aby sa technologické komponenty neduplikovali a nezapracovávali sa komponenty, ktoré by duplikovali funkčnosť už existujúcich a používaných komponentov (len v inej technológii). |

Tabuľka 10 Základné vlastnosti systému

### Vlastnosti používateľského rozhrania

Nasledujúca tabuľka obsahuje vlastnosti ITMS2014+, ktoré je potrebné zachovať a naďalej rozvíjať pri plnení predmetu zákazky.

| Názov | Popis požiadavky |
| --- | --- |
| Používateľský komfort | Pri plnení predmetu zákazky je nutné zachovať zvyšovanie používateľského komfortu a intuitívnosti pri ovládaní a práci používateľov s informačným systémom ITMS2014+. Kladie sa vysoký dôraz na UX a usability systému ITMS2014+. |
| Dostupnosť prostredníctvom webového prehliadača | Verejný obstarávateľ pri plnení predmetu zákazky požaduje zabezpečiť, aby všetky funkcionality systému ITMS2014+ boli koncovému používateľovi plne dostupné prostredníctvom štandardného webového prehliadača, bez potreby inštalácie akéhokoľvek dodatočného softvéru. |
| Podpora webových prehliadačov | Plnenie predmetu zákazky musí zachovať bezproblémovú dostupnosť a spôsob ovládania aplikácie prostredníctvom bežne používaných webových prehliadačov. Primárne sa jedná o Microsoft Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, macOS Safari, Opera. Verejný obstarávateľ netrvá na potrebe spätnej kompatibility so staršími verziami prehliadačov, reflektuje sa na aktuálny stav a štandardy platné pre internet. |
| Dostupnosť | Plnenie predmetu zákazky musí zachovať dostupnosť aplikácie aj prostredníctvom pomalšej internetovej technológie, napr. mobilné pripojenie. |
| Intuitívnosť ovládania | Verejný obstarávateľ vyžaduje, aby pri plnení predmetu zákazky úspešný uchádzač plnil princípy zjednodušenia práce a ovládania systému ITMS2014+. Verejný obstarávateľ požaduje, aby celý systém ITMS2014+ bol používateľsky príjemný, ľahko pochopiteľný a aby ovládanie bolo intuitívne a ľahko zvládnuteľné aj pre výrazne neskúseného používateľa. Kladie sa dôraz na UX a usability systému ITMS2014+, nápovedu, help v rámci aplikácie a pod. |
| Navigácia v systéme | Pri plnení predmetu zákazky verejný obstarávateľ požaduje, aby navigácia v systéme ITMS2014+, ovládanie menu, presun medzi obrazovkami, dizajnové prevedenie, atď., boli konzistentné v celom systéme IMS2014+ a v súlade s existujúcim dizajn manuálom. |
| Vykonanie operácie | Pri plnení predmetu zákazky verejný obstarávateľ požaduje, aby používateľské rozhranie informovalo používateľa o potrebe alebo výsledku vykonania/nevykonania operácie. |
| Rýchla odozva | Pri plnení predmetu zákazky verejný obstarávateľ požaduje, aby používateľské rozhranie poskytovalo rýchlu odozvu na akcie používateľa. |
| Elektronické formuláre | Plnením predmetu zákazky sa požaduje kontinuálny rozvoj a implementácia elektronických formulárov pre nové funkcionality systému ITMS2014+. Formuláre musia obsahovať logické kontroly, automatizovať logické procesy, predvypĺňať polia existujúcimi údajmi a pod. |
| Kontrola a informovanosť | Plnením predmetu zákazky sa požaduje zvyšovanie sofistikovanej verifikácie a kontroly formulárov, procesov a pod. Zároveň sa požaduje jasné a zrozumiteľné informovanie používateľa o výsledkoch verifikácií / kontrol. |
| Obrazovky prostredníctvom wizardov | Pri plnení predmetu zákazky verejný obstarávateľ požaduje zabezpečenie spracovania formulárov a obrazoviek aplikácie v samostatných logických krokoch. Spracovanie napr. formuláru v samostatných krokoch, musí byť pre používateľa jasné, ľahko čitateľné a musí používateľovi graficky znázorňovať stav spracovania formuláru, obrazovky aplikácie. |
| Export reportov | Pri plnení predmetu zákazky verejný obstarávateľ požaduje export vybraných reportov do rôznych elektronických formátov. (napr. xlsx, pdf) |

Tabuľka 11 Vlastnosti používateľského rozhrania

### Bezpečnosť systému

Nasledujúca tabuľka obsahuje popis bezpečnostných vlastností ITMS2014+, ktoré je pri plnení predmetu zákazky potrebné dodržať.

| Názov | Popis požiadavky |
| --- | --- |
| Penetračné testovanie | Plnením predmetu zákazky sa musí minimalizovať riziko bezpečnostných incidentov. Penetračné testy budú vykonávané voči štandardom OWASP a následne vyhodnocované: https://owasp.org/www-project-top-ten/ Každé zistené bezpečnostné riziko bude individuálne posúdené zo strany verejného obstarávateľa na základe odporúčania úspešného uchádzača. |
| Auditovateľnosť | Pri plnení predmetu zákazky verejný obstarávateľ vyžaduje zaznamenávanie všetkých dôležitých úkonov a činností – systém ITMS2014+ musí zaznamenávať a vyhodnocovať všetky kritické úkony používateľov ITMS2014+ a musí zabezpečovať uchovávané údaje a prevádzkové záznamy proti neautorizovanej zmene. |
| Autentifikácia a autorizácia | Autentifikačný a autorizačný mechanizmus je implementovaný v systéme ITMS2014+. Prihlásenie do autentifikovanej zóny verejnej časti ITMS2014+ je možné prostredníctvom IAM ÚPVS. Autentifikačný mechanizmus zabezpečuje správu používateľov systému ITMS2014+ a riadenie prístupových práv k údajom a funkcionalite systému ITMS2014+ na základe role používateľa. Pri ďalšom rozvoji autentifikačného a autorizačného mechanizmu je potrebné pamätať na to, že proces a spôsob autentifikácie používateľov musí byť primerane silný a musí minimalizovať možnosť zneužívania identity a zabezpečiť podmienky pre vyvodenie adresnej zodpovednosti za vykonávané úkony. |
| Podpísanie a overenie KEP | Pri plnení predmetu zákazky verejný obstarávateľ vyžaduje, aby systém ITMS2014+ umožňoval podpísať dokumenty KEPom a taktiež umožnil overiť podpísané dokumenty. |
| Realizácia zálohy databáz, auditných záznamov, úložiska dokumentov, LDAPu a pod. | Pri plnení predmetu zákazky vyžaduje verejný obstarávateľ, aby bol systém ITMS2014+ zálohovaný na viacerých úrovniach a viacerých miestach (geograficky oddelené záložné prostredia). V prípade havárie so stratou údajov bude nutné získať údaje najneskôr z predchádzajúceho dňa. To platí pre všetky údaje pre územie celej SR. Úspešný uchádzač je povinný spolupracovať s prevádzkovateľom systému ITMS2014+ pri zabezpečovaní tejto požiadavky. |
| Master/Slave db architektúra | Je potrebné udržiavať Master/Slave databázovú architektúru pre zabezpečenie vysokej spoľahlivosti systému. |
| Valídnosť a sanitovanie aplikácií | Verejný obstarávateľ vyžaduje, aby všetky vstupy aplikácií tvoriacich ITMS2014+ boli kontrolované na valídnosť a boli sanitované. |
| Aktuálnosť komponentov | Všetky komponenty informačného systému ITMS2014+ musia byť aktuálne a podporované výrobcom a postup pre aktualizácie a aplikáciu záplat musí byť zdokumentovaný a dodržiavaný. |
| Poskytnutie zdrojového kódu | Všetky zmeny v ITMS2014+ musia byť zdokumentované a dokumentácia a zdrojové kódy musia byť poskytnuté verejnému obstarávateľovi bezpečným spôsobom, najneskôr v čase nasadenia zmeny do produkčného prostredia, |
| Súčinnosť úspešného uchádzača | Úspešný uchádzač na vyžiadanie sprístupní verejnému obstarávateľovi dokumentáciu aktivít jeho zamestnancov/členov tímu a tretích strán podieľajúcich sa na plnení predmetu zákazky, a to najneskôr do 24 hodín od požiadavky. Úspešný uchádzač na vyžiadanie poskytne verejnému obstarávateľovi plnú súčinnosť pri riešení bezpečnostného incidentu povereným zamestnancom verejného obstarávateľa. |
| Due diligence a due care | Verejný obstarávateľ vyžaduje, aby úspešný uchádzač pri výkone svojich činnosti dbal na súlad s bezpečnostnou dokumentáciou, odporúčanými bezpečnostnými postupmi a súlad so zásadami due diligence a due care. |

Tabuľka 12 Bezpečnosť

Okrem vyššie uvedených bezpečnostných požiadaviek verejný obstarávateľ požaduje, aby úspešný uchádzač dodržiaval bezpečnostné požiadavky špecifikované v Metodike pre systematické zabezpečenie organizácií verejnej správy v oblasti informačnej bezpečnosti (dostupná na https://www.csirt.gov.sk/doc/MetodikaZabezpeceniaIKT_v2.1.pdf ).

Verejný obstarávateľ ďalej požaduje, aby úspešný uchádzač pri plnení predmetu zákazky dodržiaval bezpečnostnú politiku a bezpečnostný projekt ITMS2014+ Verejného obstarávateľa (bude poskytnuté len úspešnému uchádzačovi), požiadavky na bezpečnosť definované Zákonom o kybernetickej bezpečnosti, Zákonom o ITVS a Vyhláškou o štandardoch pre ITVS.

### Monitoring

Nasledujúca tabuľka obsahuje popis vlastností monitorovacích schopností ITMS2014+. Monitorovacie možnosti je potrebné dodržať pri plnení predmetu zákazky.

| Názov | Popis požiadavky |
| --- | --- |
| Real-time monitorovanie | Verejný obstarávateľ plnením predmetu zákazky požaduje zabezpečenie a rozšírenie existujúcich možností dohľadu nad prevádzkou a real-time monitorovania stavu celého systému ITMS2014+, t. j. všetkých komponentov aplikácie a komponentov systému. |
| Dashboardy pre monitorovanie stavu ITMS2014+ | Verejný obstarávateľ plnením predmetu zákazky požaduje doplnenie existujúceho monitorovania a získavania prehľadu o aktuálnom stave systému ITMS2014+ prostredníctvom prezentačnej vrstvy. Prezentačná vrstva musí vo forme dashboardov, upozornení, iných informačných a prezentačných nástrojov poskytovať informácie o aktuálnom stave celého systému ITMS2014+. |
| Automatické upozornenia na možné prevádzkové incidenty | Verejný obstarávateľ plnením predmetu zákazky požaduje jednoduchú možnosť nastavenia a manažovania eskalačného procesu pri jednotlivých incidentoch, hraničných hodnotách jednotlivých parametrov monitorovania systému ITMS2014+. Zároveň sa požaduje rozvoj automatickej distribúcie upozornení a notifikácií na definované osoby, skupiny osôb a pod. |
| Zaznamenávanie a historické prehľady zaznamenaných udalostí | Verejný obstarávateľ požaduje možnosť vytvárania štandardných prehľadov, vyhodnotení a štatistík z monitorovania systému ITMS2014+ na pravidelnej a nepravidelnej báze. Systém musí zbierať a uchovávať detailné prevádzkové údaje, ako aj zabezpečovať ich automatickú agregáciu a prezentáciu. |

Tabuľka 13 Monitoring

### Technologické obmedzenia

Verejný obstarávateľ požaduje pokračovať v kontinuálnom rozvoji existujúceho riešenia, t. j. odporúča využiť technológie a softvérové produkty používané v ITMS2014+ tak, ako sú uvedené 
v kapitole 2 tejto časti súťažných podkladov. Všetky požadované funkcionality je vhodné vytvárať s využitím produktov uvedených v predmetnej kapitole. Ponuka uchádzača by mala rešpektovať túto požiadavku verejného obstarávateľa. Prípadné zmeny v produktoch / technológiách / jazykoch, to zn. použitie ich adekvátnych ekvivalentov, použitých v rámci ITMS2014+ nemôžu viesť k neudržateľnosti časti projektu implementovaného od roku 2013. Použitie adekvátnych ekvivalentov k produktom/technológiám/jazykom zo strany úspešného uchádzača pri plnení predmetu zákazky musí plne rešpektovať podmienky plnenia predmetu zákazky (napríklad dodržanie stanovených termínov) definovaných v  zmluve, ktorá bude uzatvorená s úspešným uchádzačom ako výsledok verejného obstarávania (ďalej len „SLA zmluva“) a v jej prílohách. V opačnom prípade budú zo strany verejného obstarávateľa vo vzťahu k úspešnému uchádzačovi uplatnené primerané sankcie, napríklad v podobe zmluvných pokút. V nadväznosti na uvedené verejný obstarávateľ odporúča uchádzačom pokračovať v použitých produktoch / technológiách / jazykoch, keďže považuje za nevyhnutné udržať plnú funkčnosť systému ITMS2014+ tak, aby nebolo ohrozené programové obdobie 2014 – 2020.

Verejný obstarávateľ požaduje použitie nasledovných produktov / technológií / jazykov:

| Názov technológie | Popis technológie |
| --- | --- |
| Java | Java je programovací jazyk použitý na projekte ITMS2014+. Pre verejného obstarávateľa je kľúčová požiadavka na udržiavateľnosť projektu, refaktorovateľnosť projektu. Využíva ho množstvo odladených knižníc, nástrojov na odhaľovanie a ladenie problémov. |
| Apache Wicket | Apache Wicket je webový framework použitý v projekte ITMS2014+. ITMS2014+ je prevažne „agendový“ typ aplikácie s niekoľkými typmi obrazoviek, najmä tabuľkové obrazovky, wizardy, formuláre, stránky so záložkami, stromové zobrazenia, atď. Wicket umožnil vytvorenie generických komponent pre prvky používateľského rozhrania od najnižších ako sú buttony, záložky, tabuľky, až po kompletné generické obrazovky. Každá z komponent používateľského rozhrania si so sebou nesie logiku a dizajn. Toto je podstatné z pohľadu produktivity vývoja nových obrazoviek, ktoré sa programujú znovupoužitím existujúcich komponent. Hoci je ITMS2014+ webová aplikácia, HTML markup tvorí iba menej ako 1.6% z celkového objemu zdrojového kódu používateľského rozhrania, zvyšok je písaný v Jave. To má nespornú výhodu, pretože programátor nemusí byť zároveň webový dizajnér. Výhodou znovupoužiteľných komponent je zároveň aj to že sa odladia iba raz a potom sa už iba používajú. Ak sa aj nájde chyba v komponente, opraví sa to na jednom centrálnom mieste. Wicket na jednej strane umožňuje vytvárať znovupoužiteľné komponenty na zabezpečenie jednotnej logiky a dizajnu používateľského rozhrania a na druhej strane v prípade potreby nekladie žiadne obmedzenia na vzhľad a logiku aplikácie. Príkladom je voľne dostupná časť verejnej časti aplikácie ITMS2014+, ktorá je dizajnovaná odlišne od neverejnej časti. |
| PostgreSQL | Aplikácia ITMS2014+ používa databázový systém PostgreSQL, ktorý je použitý ako OLTP pre webovú aplikáciu a ako relačné úložisko pre OLAP star schému. Na ITMS2014+ sú použité viaceré sofistikované databázové funkcie ako napr. materializované pohľady, Array typy, trigram indexy, transakčné DDL, window funkcie a podobne. Z pohľadu infraštruktúry ITMS2014+ je použitá PostgreSQL streaming replikácia typu master -> slave ako aj replikácia medzi geograficky oddelenými dátovými centrami. |
| Spring Framework, AspectJ | Spring Framework slúži v projekte ITMS2014+ predovšetkým ako dependency injection mechanizmus, t. j. ITMS2014+ je postavená na komponentoch, ktoré sú navzájom pospájané prostredníctvom Spring-u. Tým, že sú komponenty na sebe do istej miery nezávislé a spojené až prostredníctvom dependency injection mechanizmu umožňuje miesto komponentu použiť iný komponent poskytujúci rovnaké rozhranie. Toto je využívané napr. pri mockovaní (poskytnutí alternatívnej implementácie) integračných rozhraní pri testovaní z vývojárskeho prostredia, kde nie sú dostupné reálne implementácie integračných rozhraní tretích strán. Okrem dependency injection ITMS2014+ využíva širokú škálu služieb poskytovaných Spring-om, napr. riadenie transakcií, JMS integráciu, podporu Aspektovo orientovaného programovania a ďalšie služby. V projekte sa veľmi intenzívne používa AOP, kde už súčasťou buildu projektu je AspectJ kompilácia, ktorá spolu s runtime podporou Springu umožňuje dependency injection aj do objektov nemanažovaných Springom. |
| Apache CXF | Apache CXF je v ITMS2014+ použitý ako hlavný nástroj na integrácie s externými systémami, kde konzumuje a vystavuje SOAP-ové aj REST-ové webové služby. ITMS2014+ sa integruje s viac ako desiatkou externých systémov. |
| Hibernate, QueryDsl | Hibernate je v projekte používaný ako implementácia JPA2 špecifikácie, teda objektovo relačný mapovač. QueryDsl zase umožňuje vytváranie databázových dopytov type safe spôsobom bez ručného písania SQL dopytov, resp. bez využitia nemotorných JPA2 criteria queries. |
| Elasticsearch, Logstash, Kibana | Stack Elasticsearch, Logstash a Kibana je v projekte používaný dvoma spôsobmi. Jednak na indexovanie, prezeranie a vyhľadávanie auditných záznamov a jednak na indexovanie, prezeranie a vyhľadávanie logovacích záznamov. |
| Mondrian, Saiku | Mondrian a frontend Saiku sú v projekte použité ako OLAP riešenie na prezeranie agregovaných dát. |
| Jasper Reports | Jasper Reports je knižnica používaná na generovanie tlačových zostáv, ktorých je zatiaľ v projekte niekoľko desiatok. |
| Gradle | Gradle je nástroj na automatizáciu zostavovania pre vývoj softvéru vo viacerých jazykoch. Riadi proces vývoja v úlohách kompilácie a balenia až po testovanie, nasadenie a publikovanie. Medzi podporované jazyky patrí Java, C / C ++, JavaScript. |
| OpenLDAP | OpenLDAP je open source implementáciou LDAP úložiska, v ktorom sú uložené profily všetkých používateľov systému ITMS2014+. |

Tabuľka 14 Technologické obmedzenia

## Projektové požiadavky

Plnenie predmetu zákazky v zmysle definovaných požiadaviek vyžaduje zabezpečenie nižšie uvedených projektových pozícii na strane úspešného uchádzača.

Verejný obstarávateľ na základe predchádzajúcich skúseností predpokladá, že potreba kapacít úspešného uchádzača nebude rovnomerne čerpaná a bude sa odvíjať od potreby verejného obstarávateľa. Verejný obstarávateľ predpokladá, že pre poskytovanie služieb technickej a aplikačnej podpory (paušál)  bude potrebné približne 5  osôb, pre poskytovanie služieb technickej a aplikačnej podpory (nadpaušál) budú potrebné približne 2 osoby a pre potreby poskytovania služieb aplikačného rozvoja (nadpaušál) budú potrebné približne 2 osoby.

Služby technickej a aplikačnej podpory (paušál) budú zo strany úspešného uchádzača poskytované počas celej doby platnosti a účinnosti SLA zmluvy v zmysle aktivít definovaných v prílohe č. 1 Opisu predmetu zákazky.

Služby technickej a aplikačnej podpory na vyžiadanie (nadpaušál) budú zo strany úspešného uchádzača poskytované v závislosti od dopytu verejného obstarávateľa. Predpokladaný počet osobodní potrebných pre poskytovanie uvedených služieb stanovil verejný obstarávateľ na 1 206 osobodní.

Služby aplikačného rozvoja (nadpaušál) budú zo strany úspešného uchádzača poskytované v závislosti od dopytu verejného obstarávateľa. Minimálny počet osobodní potrebných pre poskytovanie uvedených služieb stanovil verejný obstarávateľ na 1 000 osobodní, pokiaľ nebude v ponuke úspešným uchádzačom stanovený vyšší počet osobodní.

Verejný obstarávateľ požaduje v rámci plnenia predmetu zákazky na strane úspešného uchádzača zabezpečiť minimálne nižšie uvedené pozície; pri každej pracovnej pozícii je zadefinovaná aj pracovná náplň a kompetencie, ktoré bude osoba v rámci pracovnej pozície najčastejšie vykonávať. Úspešný uchádzač je oprávnený plniť predmet zákazky aj tým spôsobom, že tá istá osoba bude vykonávať pracovnú náplň a kompetencie v rámci viacerých pracovných pozícií za predpokladu, že spĺňa kvalifikačné požiadavky.

Zloženie projektového tímu minimálne v nižšie uvedenej štruktúre v spojitosti s kvalifikáciou jednotlivých expertov je jedným z predpokladov kvality tímu úspešného uchádzača. Výpočet pracovných pozícií:

- projektový manažér,

- manažér plánovania jednotlivých verzií diela – release manažér,

- hlavný analytik,

- softvérový analytik/procesný analytik,

- hlavný vývojár/programátor

- vývojár/programátor,

- konfiguračný manažér,

- hlavný tester,

- tester,

- dizajnér / dizajnér komponentov,

- dizajnér systémovej architektúry ,

- databázový architekt,

- dokumentarista.

### Projektový manažér

Projektový manažér je odborník v oblasti projektového manažmentu a riadenia. Projektový manažér má zodpovednosť za:

- plánovanie,

- realizáciu

- a ukončenie projektu.

Projektový manažér sa často zúčastňuje aktivít, ktoré produkujú konečný výsledok a tým sa snaží zabezpečiť pokrok, vzájomné interakcie a úlohy jednotlivých strán tak, že znižuje riziko celkového zlyhania projektu, maximalizuje výhody, pridanú hodnotu projektu a minimalizuje náklady. Je zodpovedný za:

- prípravu detailného projektového plánu, sleduje jeho dodržiavanie a vykonáva jeho aktualizáciu,

- sledovanie pokroku projektu, reportovanie pokroku, identifikáciu a elimináciu rizík,

- obsah a predkladanie pravidelných SLA správ,

- korektné vykazovanie kapacít v projektovom nástroji vrátane vykonávania pravidelnej kontroly,

- pridelenie, sledovanie, odpočtovanie úloh členom projektového tímu vrátane vykonávania pravidelnej kontroly,

- nastavenie a realizáciu konštruktívnej komunikácie s  projektovými manažérmi, ktorí zastupujú ostatné participujúce subjekty na rozvoji ITMS2014+.

Projektový manažér zostavuje projektový tím úspešného uchádzača, je zodpovedný za výber osôb a ich kvalitatívne vlastnosti. Projektový manažér má oprávnenie vykonať personálne zmeny v projektovom tíme. Projektový manažér má oprávnenie vykonať zmeny v organizácii a riadení projektového tímu úspešného uchádzača a projektu, najmä na strane úspešného uchádzača.

### Manažér plánovania jednotlivých verzií diela – release manažér

Manažér plánovania jednotlivých verzií plánuje a riadi proces uvoľňovania jednotlivých verzií ITMS2014+ interne v projekte, ako aj proces uvoľňovania verzií do produktívnej prevádzky. Pozícia má strategickú úlohu, nakoľko musí poznať:

- chod celého cyklu ITMS2014+,

- aktuálny stav ITMS2014+ v produktívnej prevádzke,

- aktuálny stav v analytickej, vývojovej a testovacej fáze ITMS2014+,

- plánovaný stav ITMS2014+.

Na základe vyššie spomenutých premenných, manažér plánovania verzií musí aktívne plánovať jednotlivé verzie, aby sa zachovala kontinuita celého cyklu ITMS2014+, kontinuita dodávok ITMS2014+ verejnému obstarávateľovi i požadovaná kvalita ITMS2014+, a to všetko pri minimalizovaní nákladov ITMS2014+. Typické činnosti sú najmä:

- príprava obsahu a časového harmonogramu jednotlivých verzií ITMS2014+,

- komunikácia a plánovanie verzií s inými projektovými manažérmi resp. release manažérmi, ktorí zastupujú iné participujúce subjekty na rozvoji ITMS2014+,

- v spolupráci s projektovým manažérom verejného obstarávateľa pridelenie zdrojov na riešenie verzie vrátane vytvorenia časového harmonogramu verzie ITMS2014+,

- vytváranie reportov o stave riešenia verzie pre projektového manažéra, prípadne verejného obstarávateľa,

- návrh optimalizácie procesov pri riešení verzií ITMS2014+,

- zabezpečenie overenia kvality verzie ITMS2014+,

- koordinácia tvorby dokumentácie k verzii ITMS2014+,

- informovanie verejného obstarávateľa o jednotlivých verziách ITMS2014+.

### Hlavný analytik

Hlavný analytik je zodpovedný za riadenie analytického tímu. Podieľa sa na plánovaní projektu. Poskytuje odhady činností a prideľuje kapacitné zdroje analytickým úlohám. Reportuje projektovému manažérovi stav a priebeh analýz a eskaluje problémy súvisiace s tvorbou analýz. Činnosti realizované hlavným analytikom sú nasledovné:

- riadenie analytického tímu,

- komunikáciu s inými hlavnými analytikmi/vývojármi zastupujúcimi participujúce subjekty podieľajúce sa na rozvoji ITMS2014+,

- poskytovanie odhadov prác a prideľovanie analytických kapacít na jednotlivé úlohy,

- poskytovanie informácií o stave prác a problémoch v oblasti analýzy požiadaviek na rozvoj ITMS2014+,

- zabezpečenie požadovanej kvality a štandardov analytických výstupov,

- reportovanie projektovému manažérovi a verejnému obstarávateľovi.

### Softvérový analytik/procesný analytik

Je odborník v analyzovaní požiadaviek verejného obstarávateľa a v príprave analyticko-technickej dokumentácie. Ďalej je odborník v analyzovaní funkčných požiadaviek a dokumentácie z pohľadu analýzy procesov, metodiky a inej dokumentácie, na základe ktorej funkčná požiadavka vzniká. Jeho úlohou je preniesť procesy z textovej formy do podoby procesného, vývojového diagramu, identifikovať všetkých aktérov procesu, identifikovať vstupy a výstupy procesu. Softvérový analytik/procesný analytik je zodpovedný za identifikáciu nekorektne navrhnutých procesov alebo ich častí. Softvérový analytik/procesný analytik zároveň navrhuje optimalizáciu procesov alebo ich nekorektných častí. Softvérový analytik/procesný analytik zabezpečuje najmä tieto činnosti:

- komunikáciu s verejným obstarávateľom pri zisťovaní funkčných požiadaviek pre rozvoj ITMS2014+,

- zadokumentovanie funkčných požiadaviek verejného obstarávateľa,

- analýzu a špecifikáciu riešenia jednotlivých funkčných požiadaviek,

- upozorňuje verejného obstarávateľa na možné riziká riešenia požiadavky,

- konzultácie pre verejného obstarávateľa týkajúce sa riešenia požiadaviek,

- konzultácie pre vývojový tím týkajúce sa riešenia požiadaviek,

- podporu pri návrhu a definícii testovacích scenárov ,

- základné funkčné manuálne testovanie implementovanej požiadavky,

- komunikácia s manažérom o stave vykonanej práce.

Výsledkom činností softvérového analytika/procesného analytika je najmä detailná funkčná špecifikácia správania sa ITMS2014+.

### Hlavný vývojár/programátor

Hlavný vývojár/programátor je zodpovedný za riadenie vývojového tímu. Podieľa sa na plánovaní projektu. Poskytuje odhady činností a prideľuje zdroje vývojovým úlohám. Spolupracuje s manažérom plánovania verzií pri tvorbe obsahu verzie a časovom pláne verzie. Reportuje projektovému manažérovi stav a priebeh realizácie a eskaluje problémy súvisiace s vývojom. Činnosti realizované hlavným vývojárom sú nasledovné:

- riadenie vývojového tímu ITMS2014+,

- komunikáciu s inými hlavnými vývojármi zastupujúcimi participujúce subjekty podieľajúce sa na rozvoji ITMS2014+,

- poskytovanie odhadov prác a prideľovanie vývojárskych kapacít na jednotlivé úlohy,

- poskytovanie informácií o stave prác a problémoch v oblasti vývoja požiadaviek,

- reportovanie projektovému manažérovi a verejnému obstarávateľovi.

### Vývojár / Programátor

Vývojár / Programátor je odborník v programovaní aplikačného programového vybavenia. Vývojár / programátor transformuje návrh softvérovej aplikácie, na základe jej detailnej špecifikácie a vývojových diagramov, do podoby uceleného a korektne pracujúceho počítačového programu. Písanie programu, skriptovanie, resp. kódovanie vykonáva v programovacom jazyku, výsledkom čoho je textový kód, ktorý následne kompiluje do podoby spustiteľného programu / aplikácie. Typické činnosti vývojára / programátora sú najmä:

- implementácia pridelenej požiadavky na rozvoj ITMS2014+,

- príprava diagramov popisujúcich vstupy / výstupy a logiku ITMS2014+,

- identifikácia a analýza možných technických problémov,

- upozorňuje verejného obstarávateľa na možné riziká plynúce z implementovania požiadavky na rozvoj ITMS2014+,

- kódovanie, testovanie, oprava identifikovaných chýb a nedostatkov,

- dodržiava štandardy vývoja softvéru,

- príprava testovacích scenárov a testovanie funkčnosti vlastnej časti kódu,

- po otestovaní vlastnej časti kódu postúpenie tejto časti kódu na kontrolu,

- zmena definovaných špecifikácií v priebehu vývoja,

- vedenie dokumentácie o stave a rozpracovaní kódovaných modulov alebo častí požiadaviek na rozvoj ITMS2014+,,

- komunikácia s  hlavným vývojárom a ďalšími členmi projektového tímu o stave vykonanej práce.

### Konfiguračný manažér

Konfiguračný manažér je zodpovedný za riadenie a správu konfiguračného manažmentu. Konfiguračným manažmentom sa rozumie ucelený systém na správu vývojového prostredia pre vývoj ITMS2014+. Konfiguračný manažér je zodpovedný za vytváranie konfiguračných dokumentov, ich archiváciu a následnú správu a aktualizáciu. Činnosti realizované konfiguračným manažérom sú najmä:

- príprava a nastavenie procesov konfiguračného manažmentu v projekte vrátane konfiguračného plánu,

- príprava konfigurácie ITMS2014+, overenie správnosti konfigurácie a jej optimalizácia,

- tvorba a pravidelná aktualizácia dokumentácie pre konfiguráciu ITMS2014+,

- vytváranie verzií vrátane konfiguračnej dokumentácie pre jednotlivé verzie ITMS2014+,

- správa konfiguračných zostáv prevádzkovaných v priestoroch úspešného uchádzača,

- správa a administrácia vývojových nástrojov úspešného uchádzača,

- správa a administrácia projektových nástrojov.

### Hlavný tester

Hlavný tester je zodpovedný za riadenie tímu testerov. Hlavnou zodpovednosťou je zabezpečenie kvality predmetu zákazky a celého ITMS2014+. Podieľa sa na plánovaní projektu. Poskytuje odhady činností tímu a prideľuje zdroje úlohám. Spolupracuje s manažérom plánovania verzií na pláne overenia verzie. Reportuje projektovému manažérovi stav a priebeh realizácie testovania a eskaluje problémy súvisiace s testami. Typické činnosti vykonávané  hlavným testerom sú najmä:

- riadenie tímu testerov,

- definovanie stratégie a plánu testovania požiadaviek na rozvoj ITMS2014+,

- zodpovednosť za dodržiavanie stratégie a plánu testovania,

- revízia testovacích scenárov z obsahového a kvalitatívneho hľadiska,

- poskytovanie odhadov prác a prideľovanie testerov na jednotlivé úlohy,

- poskytovanie informácií o kvalite implementovanej požiadavky na rozvoj ITMS2014+.

### Tester

Tester overuje kvalitu produktu. Podľa typu a funkcionality softvérového produktu sa používajú rôzne druhy testovania, ako napr. funkčné testovanie, záťažové testovanie, testovanie bezpečnosti, a pod. Štruktúra činností testera je podobná ako pri vyššie spomínaných pozíciách, t. j. príprava podmienok pre testovanie, vlastné testovanie, vyhodnotenie výsledkov a ich postúpenie relevantným členom tímu. Tester, prípadne ďalší členovia tímu, testujú predmet zakazky v rámci alfa fázy, to sa považuje za interné testovanie. V rámci beta testovania sa predmet zakazky dáva k dispozícii osobám z externého prostredia, najmä verejnému obstarávateľovi, prípadne iným relevantným osobám. Typické činnosti testera sú najmä:

- tvorba testovacích scenárov pre manuálny a / alebo automatizovaný spôsob testovania a ich pravidelná aktualizácia,

- vykonávanie a zodpovednosť za integračné testy, smoke testy, regresné testy, funkčné a nefunkčné testy predmetu zakazky,

- programovanie skriptov / testov pre automatizované testovanie a záťažové testy,

- testovanie softvérového produktu – funkčnosť, výkonnosť / záťaž, bezpečnosť, použiteľnosť,

- odhaľovanie a izolovanie chýb a nedostatkov ITMS2014+,

- reportovanie nájdených chýb a ich analýza / interpretácia,

- upozorňuje verejného obstarávateľa na možné riziká testovanej požiadavky na rozvoj,

- vyhodnocovanie procesu testovania.

### Dizajnér / dizajnér komponentov

Dizajnér je odborník v príprave a implementácii grafických návrhov obrazoviek, reportov a iných grafických vstupov a výstupov očakávaných od ITMS2014+. Jeho úlohou je poznať aktuálne štandardy a trendy zaužívané v informačných systémoch, grafickom dizajne, analyzovať jednoduchosť navrhnutých postupov práce používateľov, poznať štandardy pre informačné systémy verejnej správy (Jednotný dizajn manuál elektronických služieb verejnej správy) a pomáhať identifikovať zjednodušenia používateľského rozhrania a motoriky používateľov pri práci s ITMS2014+.  Dizajnér realizuje nasledovné činnosti:

- zber požiadaviek použiteľnosti jednotlivých častí predmetu zakazky,

- tvorba grafického návrhu častí ITMS2014+ s dôrazom na prehľadnosť, jednoduchosť a intuitívnosť grafického rozhrania,

- tvorba a aktualizácia dizajn manuálu ITMS2014+,

- príprava grafických podkladov (ikony, obrázky) a podkladov pre vykresľovanie komponentov (štýly a HTML tagy) ITMS2014+,

- konzultácie pri implementácii navrhnutých častí a review implementovaných častí predmetu zakazky z pohľadu dizajnu a použiteľnosti,

- implementácia čiastkových komponentov používateľského rozhrania, ktoré sú ďalej využívané v celom ITMS2014+ jednotlivými členmi vývojového tímu,

- návrh generických a individuálnych vizuálnych komponentov a ich logiky,

- príprava a implementácia vizuálnych komponentov a ich logiky pre ostatných členov vývojového tímu,

- konzultácie s členmi vývojového tímu a prípadne iných tímov,

- informuje verejného obstarávateľa o jednotlivých neštandardných dizajnových komponentoch ITMS2014+.

### Dizajnér systémovej architektúry

Dizajnér systémovej architektúry  navrhuje dizajn a architektúru ITMS2014+ ako celku. Vyberá jednotlivé komponenty ITMS2014+, technológie, ich vzájomné usporiadanie a prepojenie a pod. Dizajnér systémovej architektúry je zodpovedný za škálovateľnosť výkonu ITMS2014+, jeho komplementaritu, možnosti ďalšieho rozvoja a rozširovania, kvalitu ITMS2014+  na technologickej úrovni a pod. Dizajnér systémovej architektúry je oprávnený zmeniť, zadefinovať konfiguráciu jednotlivých komponentov architektúry z dôvodu optimalizácie a ladenia výkonu, stability  ITMS2014+ a pod. Typické činnosti dizajnéra systémovej architektúry sú najmä:

- návrh a aktualizácia architektúry ITMS2014+,

- kontinuálna optimalizácia architektúry počas celého životného cyklu ITMS2014+,

- tvorba architektonickej dokumentácie,

- v prípade nutnej zmeny architektúry ITMS2014+, výber vhodnej alternatívy a manažovanie zmeny v rámci architektúry / ITMS2014+,

- zabezpečenie požadovanej kvality a štandardov vývojárskych výstupov,

- integrácia zdrojových kódov a riešenie konfliktov zdrojového kódu dodávaných jednotlivými vývojármi,

- údržba build systému ITMS2014+,

- informuje verejného obstarávateľa o jednotlivých zmenách a rizikách v architektúre  ITMS2014+.

### Databázový architekt

Databázový architekt navrhuje a optimalizuje architektúru databázy a na základe požiadaviek od používateľov, zákazníka a konzultácií s ostatnými IT špecialistami, definuje typy informácií, ich organizáciu, implementuje operácie nad dátami a nastavuje hierarchiu prístupových práv, spôsob zobrazovania dát a pod. Typické činnosti databázového architekta sú najmä:

- analýza dát z pohľadu ich integrity a kvality,

- optimalizácia dátového modelu, dotazov a uložených procedúr,

- zber a definovanie požiadaviek na databázový systém,

- návrh architektúry a dátového modelu databázového systému,

- analýza a návrh dátových modelov,

- implementácia systému riadenia bázy dát a skriptov a operácií nad dátami,

- systematické testovanie a ladenie výkonu DB.

### Dokumentarista

Dokumentarista tvorí príručku k predmetu zakazky v písomnej alebo interaktívnej podobe. Realizuje najmä nasledovné činnosti:

- naštudovanie popisovanej funkcionality predmetu zakazky z dostupných zdrojov,

- príprava a aktualizácia textov pre príručku ITMS2014+,

- príprava scenárov pre interaktívny obsah príručky ITMS2014+,

- zaradenie textov alebo interaktívneho obsahu do verzie ITMS2014+.

# Prílohy

Príloha č. 1 Katalóg požadovaných služieb

Úspešný uchádzač bude plniť predmet zákazky týmito formami:

- Služby technickej a aplikačnej podpory (paušál) – paušálny servis zahŕňa zabezpečovanie bežnej servisnej podpory, ako aj poskytovanie podpory pre zaistenie spoľahlivej, kontinuálnej a bezpečnej prevádzky ITMS2014+ a prevádzkových prostredí v súlade s aktuálnymi platnými funkčnými a nefunkčnými požiadavkami, vrátane riešenia problémov.

- Služby technickej a aplikačnej podpory na vyžiadanie (nadpaušál) – nadpaušálny servis pozostáva z činností na zabezpečenie bezproblémového chodu, prevádzky systému ITMS2014+ v prostredí rôznych partnerov a subjektov, ktorý sa podieľajú na rozvoji, chode a prevádzke ITMS2014+. Tieto činnosti sú vykonávané na základe objednávky.

- Služby aplikačného rozvoja (nadpaušál) –  zahŕňajú implementovanie schválených požiadaviek na zmenu funkčnosti systému na základe objednávky. Zmenou funkčnosti  sa rozumie pridanie, modifikácia alebo zrušenie akejkoľvek časti systému ITMS2014+ a súvisiacej dokumentácie. Aplikačný rozvoj zahŕňa ďalšiu modernizáciu a aktualizáciu informačného systému ITMS2014+, ktorá bude vynútená budúcimi legislatívnymi zmenami, zmenami procesov alebo zmenou vnútorných alebo vonkajších rozhraní externých systémov, s ktorými sa informačný systém integruje, prípadne bude integrovať.

## Služby technickej a aplikačnej podpory (paušál)

Aktivity, ktoré sú požadované v rámci paušálnych služieb technickej a aplikačnej podpory sú:

- Vypracovanie pravidelných správ o paušálnych SLA činnostiach,

- Zabezpečenie bezpečnosti systému ITMS2014+ a vykonávanie pravidelných penetračných testov,

- Vykonávanie pravidelných výkonových testov,

- Zabezpečovanie monitoringu ITMS2014+ a vypracovanie pravidelných technických správ o stave systému ITMS2014+,

- Vypracovanie pravidelných analytických správ o stave systému ITMS2014+ (google analytics, hotjar a pod.),

- Zabezpečovanie projektového manažmentu,

- Zabezpečovanie release manažmentu,

- Zabezpečenie údržby (konfigurácie) prostredí,

- Zabezpečenie a prevádzka projektového nástroja,

- Spravovanie vývojového repozitára,

- Spravovanie analytického repozitára,

- Poskytovanie služieb technickej podpory, údržby a podporných služieb.

Pre služby technickej a aplikačnej podpory (paušál) platí, že sa poskytujú v pracovné dni (t. j. pondelok až piatok okrem dní pracovného pokoja v SR) v pracovných hodinách od 8.30 do 17.30 hod. (SEČ). Čas, kedy je problém v riešení na strane verejného obstarávateľa a čas mimo pracovné hodiny podľa predchádzajúcej vety sa do reakčnej doby, doby identifikácie a ani do doby neutralizácie problému nezapočítava. Od úspešného uchádzača sa požaduje taká reakčná doba, aby nebola prekročená celková doba identifikácie problému. Doby identifikácie a doby neutralizácie problému sú nasledovné:

| Typ problému | Doba identifikácie a kategorizácie problému od zadania problému do projektového nástroja. (pracovné hod.) | Doba neutralizácie problému od zadania problému do projektového nástroja. (pracovné hod.) |
| --- | --- | --- |
| Kritický problém – A | 4 | 8 |
| Závažný problém – B | 4 | 24 |
| Nekritický problém - C | 4 | 64 |

Na vybavovanie iných technických a podporných služieb ako problémov sa nevzťahuje reakčná doba ani doba neutralizácie problémov, pričom úspešný uchádzač je povinný vybaviť takúto úlohu bezodkladne, najneskôr však do 10 pracovných hodín od ich nahlásenia, ak sa verejný obstarávateľ s úspešným uchádzačom nedohodnú inak.

### Vypracovanie pravidelných správ o paušálnych SLA činnostiach

Obsahom aktivity je vypracovanie pravidelných kvartálnych správ k SLA projektu, ktorých obsahom sa rozumie prehľad udalostí zachytených úspešným uchádzačom pri plnení SLA zmluvy. Minimálny obsah správy bude tvoriť:

- Správa z výkonových testov,

- Správa z penetračných testov,

- Správa z monitoringu o stave systému ITMS2014+,

- Správa z analytického zhodnotenia stavu systému ITMS2014+,

- Správa o poskytnutých službách zaznamenaných pomocou projektových nástrojov.

### Zabezpečenie bezpečnosti systému ITMS2014+ a vykonávanie pravidelných penetračných testov

Úspešný uchádzač bude povinný zastrešiť bezpečnosť aplikácie podľa požiadaviek v kapitole 4.2.4 tejto časti súťažných podkladov, aby plnila požiadavky všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj metodických usmernení národných autorít.

Penetračné testy požaduje verejný obstarávateľ vykonávať minimálne dvakrát ročne vo vzťahu k celému riešeniu systému ITMS2014+. Úspešný uchádzač je povinný vykonať testy v termíne definovanom verejným obstarávateľom.

Penetračné testy budú vykonávané voči štandardom OWASP https://owasp.org/www-project-top-ten/. Jednotlivé bezpečnostné rizika musia byť otestované certifikovanými nástrojmi, pokiaľ sa verejný obstarávateľ s úspešným uchádzačom nedohodnú inak.

Úspešný uchádzač zdokumentuje všetky identifikované zraniteľnosti, ktoré budú následné odstránené v súlade s podmienkami stanovenými v zmluve SLA.

### Vykonávanie pravidelných výkonových testov

Základné výkonové testy budú zo strany úspešného uchádzača vykonávané minimálne dvakrát ročne v nasledovnom rozsahu požiadaviek:

- požiadavka na odozvu systému ITMS2014+,

- požiadavka na nábeh systému,

- identifikácia úzkych hrdiel systému ITMS2014+ a návrh náležitých úprav.

Ich výstupom bude hodnotiaca správa, ktorá bude súčasťou pravidelných správ o paušálnych SLA činnostiach.

### Zabezpečovanie monitoringu ITMS2014+ a vypracovanie pravidelných technických správ o stave systému ITMS2014+

Obsahom aktivity je realizácia monitoringu ITMS2014+ a vypracovanie pravidelných kvartálnych odborných technických správ o stave systému. V rámci správ sa požaduje zhodnotenie nasledovných oblastí:

- Architektúra, technológie a softvérové komponenty – zhodnotenie stavu ITMS2014+ s ohľadom na realizované zmenové požiadavky a trendy v oblasti IT. Identifikácia potreby refaktoringu, patchovania alebo nahradenia použitých knižníc, frameworkov a iných častí ITMS2014+ s cieľom optimalizácie architektúry ITMS2014+.

- API – zhodnotenie stavu využívania jednotlivých API rozhraní.  V rámci zhodnotenie sa požaduje identifikácia subjektov, ktorí API využívajú a frekvencia, prípadne rozsah ich využitia jednotlivými subjektami. Zároveň sa vyžaduje analýza prípadných chýb a návrh na ich odstránenie .

- Integrácie - zhodnotenie stavu využívania jednotlivých existujúcich integračných rozhraní na externé IS VS.  Súčasťou zhodnotenia bude analýza prípadných chýb a návrh na ich odstránenie.

- Monitoring aplikácie – zhodnotenie výstupov monitoringu systému ITMS2014+, hluchých miest a návrh úprav alebo vytvorenia monitorovacích parametrov.

- Zhodnotenie zdrojového kódu – zhodnotenie kvality kódu s ohľadom na realizované zmenové požiadavky spolu s analýzou existujúcich TODO bodov, ktoré sa nachádzajú v zdrojovom kóde ITMS2014+.

- Databázy a ich funkcionality – zhodnotenie stavu databázy s ohľadom na realizované zmenové požiadavky, nárast objemu dát, analýza a identifikácia neefektívnych databázových dopytov.

- Zhodnotenie kapacity diskového poľa, návrh optimalizácie a estimáciu požiadaviek do budúcna.

- Zohľadnenie a návrh nápravných opatrení na základe výsledkov penetračných a výkonových testov.

- Zhodnotenie ďalších aspektov týkajúcich sa požiadaviek na prevádzkovateľa ITMS2014+ (napr. monitoring aplikácie v PROD, recovery plán, back-up plán, a pod.).

Výstupom bude hodnotiaca správa spolu s predpokladaným dopadom na systém ITMS2014+ a odhadom prácnosti na prípadnú opravu identifikovaných nedostatkov, ktorá bude súčasťou pravidelnej správy o paušálnych SLA činnostiach.

### Vypracovanie pravidelných analytických správ o stave systému ITMS2014+ (Google analytics, hotjar a pod.)

Od pravidelných analytických správ o systéme ITMS2014+ sa požaduje kvartálne zhodnotenie nasledovných oblastí:

- Nárast a trend nárastu počtu používateľov v systéme ITMS2014+ ,

- Analýza najčastejších dopytov používateľov ITMS2014+ na DataCentrum a ich riešenie,

- Návrh Q/A na základe vstupu od používateľov/hlásení,

- Výstup z definovaných pohľadov v Google Analytics alebo Hotjar alebo podobných nástrojov,

- Výstup z iných relevantných analytických nástrojov.

### Zabezpečovanie projektového manažmentu

Aktivita zodpovedá najmä za koordináciu činností SLA projektu a SLA tímu a tímov tretích strán, aktualizáciu harmonogramu nasadzovania hlavných a servisných verzií, identifikáciu a mitigáciu problémov, rizík a reportovanie progresu a statusu projektu.

Aktivity projektového manažmentu sú zachytené a podporované projektovými nástrojmi.

Počas poskytovania servisných služieb a služieb aplikačného rozvoja je úspešný uchádzač povinný zabezpečiť na projekte účasť projektového manažéra, ktorý zodpovedá najmä za koordináciu činností, aktualizáciu harmonogramu, riešenie problémov a reportovanie progresu a statusu projektu.

Úspešný uchádzač je povinný riadiť projekt v súlade s ISO/IEC 20000 a metodikou ITIL alebo ekvivalent.

### Zabezpečovanie Release manažmentu

Aktivita zabezpečí plánovanie, riadenie obsahu (funkčné požiadavky, opravy chýb) a procesu uvoľňovania jednotlivých verzií/balíčkov ITMS2014+ na definované testovacie prostredia a na produkčné prostredie. Od release manažmentu sa vyžaduje:

- aktívne plánovať jednotlivé hlavné a servisné verzie systému ITMS2014+,

- plánovanie uvoľňovania/inštalácie jednotlivých verzií na jednotlivé prostredia ITMS2014+,

- dodanie jednotlivých verzií systému ITMS2014+ verejnému obstarávateľovi, prípadne iným subjektom na základe súhlasu verejného obstarávateľa,

- koordinácia subjektov participujúcich na tvorbe a poskytovaní podpory k systému ITMS2014+ pri plánovaní hlavných a servisných verzií ITMS2014+,

- príprava obsahu a časového harmonogramu jednotlivých verzií ITMS2014+ v spolupráci s projektovými manažérmi úspešného uchádzača a verejného obstarávateľa,

- vytváranie štruktúrovaných a prehľadných release notes, reportov o obsahu verzií.

Výstupom release manažmentu je detailný plán verzií, ktorý je schvaľovaný projektovým manažérom verejného obstarávateľa.

Aktivity release manažmentu musia byť zachytené a podporované projektovými nástrojmi.

### Údržba (konfigurácia) prostredí

Obsahom aktivity je správa, konfigurácia, deployment a údržba servisného prostredia ITMS2014+  primárne určeného pre služby technickej a aplikačnej podpory, ktoré bude kopírovať produkčnú zostavu spolu s dennou inicializáciou depersonalizovanej databázy.

Súčasťou aktivity je zabezpečenie aktuálnosti depersonalizačného scriptu a vypracovávanie pravidelných konfiguračných manuálov pre prevádzkové prostredia a technický support administrácie prostredí v správe DataCentra, t. j. PROD, STG, TST, EDU a záložné prostredie.

### Zabezpečenie a prevádzka projektového nástroja

Aktivita má zabezpečiť prevádzku a administráciu projektových nástrojov Jira + Confluence alebo ekvivalentných  nástrojov spolu so zabezpečením 30 kusov licencií pre verejného obstarávateľa, MF SR, Datacentrum a ďalších partnerov podieľajúcich sa na správe a prevádzke ITMS2014+.

Úspešný uchádzač je povinný poskytnúť všetky informácie a dáta z projektového nástroja (najmä dokumentáciu, dáta o problémoch, dáta o výkonnosti a pod. ) získané počas realizácie predmetu zákazky vo forme a v lehote, ktorú určí verejný obstarávateľ.

### Spravovanie vývojového repozitára

Pre účely zachovania konzistentného stavu zdrojových kódov je vyžadovaná prevádzka a správa nástroja GIT s nadstavbou Stash. Každá verzia zdrojového kódu bude povinne obsahovať identifikáciu úlohy v projektovom nástroji, čo umožní identifikovať na základe čoho a kým boli / budú vykonané zmeny v zdrojovom kóde. V rámci projektu bude vytvorený hlavný repozitár, ktorý obsahuje všetky zdrojové kódy, ktoré úspešne prešli cez code review. Do hlavného repozitára bude mať právo zapisovať iba hlavný vývojár/programátor a dizajnér systémovej architektúry, ostatní členovia tímu budú mať iba právo na čítanie. Repozitár musí byť sprístupnený minimálne v read režime aj participujúcim subjektom.

### Spravovanie analytického repozitára

Pre účely konzistencie a kvality stavu biznis analýzy systému ITMS2014+ bude vyžadovaná správa a prevádzka nástroja Enterprise Architect spolu s repozitárom alebo ekvivalentu po dohode projektových manažérov verejného obstarávateľa a úspešného uchádzača. Zápis do repozitára bude možný len po analytickom review a zabezpečení kvality a dohodnutých štandardov. Repozitár musí byť sprístupnený minimálne v read režime aj subjektom podieľajúcim sa na rozvoji ITMS2014+.

### Poskytovanie služieb technickej podpory, údržby a podporných služieb

Pre služby technickej podpory, údržby a podporné služby sa požaduje vykonávanie a zabezpečenie služieb podpory pre systém ITMS2014+ v nasledovnom rozsahu:

- služby zabezpečujúce bezproblémovú prevádzku systému ITMS2014+ vo forme podpory pre prevádzkovateľa ITMS2014+, a to najmä technické konzultácie, architektonické konzultácie a biznis konzultácie,

- vykonávanie bezplatného záručného servisu v zmysle platných SLA parametrov a lehôt,

- identifikácia, kategorizácia a analýza zistených problémov/ticketov (záručných, pozáručných aj mimozáručných),

- zabezpečenia riešenia záručných problémov zo strany zodpovedných subjektov,

- odporúčanie patchov a upgrade verzií pre použité produkty, komponenty a knižnice v rámci infraštruktúry prevádzkovateľa systému ITMS2014+, t. j. od aplikácie nižšie.

## Služby technickej a aplikačnej podpory na vyžiadanie (nadpaušál)

Na aktivity spadajúce do skupiny služby technickej a aplikačnej podpory na vyžiadanie (nadpaušál) nemá úspešný uchádzač  právny nárok. Proces objednávania týchto aktivít je definovaný v SLA zmluve.

Úspešný uchádzač na základe požiadavky verejného obstarávateľa vykoná bezodplatne analýzu požiadavky, pripraví ohodnotenie prácnosti požiadavky a návrh celkovej ceny realizácie požiadavky. Realizácia požiadavky sa začína až po doručení zadania zo strany verejného obstarávateľa prostredníctvom projektového nástroja, pokiaľ v SLA zmluve nie je ustanovené inak. Každá požiadavka bude zaznamenaná a riadená cez projektový nástroj.

Aktivity, ktoré sú požadované v rámci služieb technickej a aplikačnej podpory na vyžiadanie (nadpaušál) na základe objednávky:

- Vykonávanie mimozáručného a pozáručného servisu,

- Úprava dát a SQL dopyty,

- Zabezpečovanie mergovania a deployment,

- Poskytovanie Code review,

- Poskytovanie AN review,

- Poskytovanie konzultačného a odborného poradenstva,

- Vykonávanie Refactoringu a upgradu,

- Vykonanie výkonových a/alebo penetračných testov na základe požiadavky (nad rozsah stanovený v „paušále“),

- Poskytovanie školení k funkcionalitám ITMS2014+ pre verejného obstarávateľa a tretie strany.

Pre služby technickej a aplikačnej podpory na vyžiadanie (nadpaušál) platí, že sa poskytujú v pracovné dni (t. j. pondelok až piatok okrem dní pracovného pokoja v SR) v pracovných hodinách od 8.30 do 17.30 hod. (SEČ). Čas, kedy je problém v riešení na strane verejného obstarávateľa a čas mimo pracovné hodiny podľa predchádzajúcej vety sa do doby neutralizácie problému nezapočítava. Od úspešného uchádzača sa požaduje taká reakčná doba, aby nebola prekročená celková doba neutralizácie problému. Doby neutralizácie problému sú nasledovné:

| Typ problému | Doba neutralizácie problému (od zadania požiadavky verejným obstarávateľom v projektovom nástroji) |
| --- | --- |
| Kritický problém – A | 8 |
| Závažný problém – B | 24 |
| Nekritický problém - C | 64 |

Za vybavovanie iných technických a podporných služieb ako problémov sa nevzťahuje reakčná doba ani doba neutralizácie problémov, pričom úspešný uchádzač je povinný vybaviť takúto požiadavku bezodkladne, najneskôr však do 18 pracovných hodín od ich nahlásenia, ak sa verejný obstarávateľ s úspešným uchádzačom nedohodnú inak.

### Vykonávanie mimozáručného a pozáručného servisu

Pre aktivity spadajúce pod mimozáručný a pozáručný servis sa požaduje vykonávanie a zabezpečenie služieb podpory pre systém ITMS2014+ v najmä v rozsahu zabezpečenia riešenia problémov, ktoré boli identifikované ako pozáručné alebo mimozáručné v zmysle platných SLA parametrov a lehôt.

### Úprava dát a SQL dopyty

Aktivita zahŕňa ad hoc požiadavky zo strany verejného obstarávateľa na:

- Úpravu produkčných alebo testovacích dát,

- Vytvorenie SQL dopytov na základe požiadaviek verejného obstarávateľa.

### Zabezpečovanie mergovania a deployment

Participujúce subjekty v ITMS2014+ budú vyvíjať svoje časti systému v samostatnom branchi hlavného zdrojového kódu ITMS2014+. Následne bude tento branch, po ukončení vývoja, mergovaný a nasadený do hlavnej verzie ITMS2014+ na základe harmonogramu verzií vypracovaného release manažérom. Prácnosť aktivity závisí od veľkosti mergovaného kódu a zložitosti domény, v ktorom bola zmena vykonaná.

### Poskytovanie Code review

Súčasťou mergovania zdrojových kódov participujúcich subjektov do hlavnej verzie ITMS2014+ bude aj vykonanie odborného code review, ktoré zabezpečí kvalitu a konzistenciu zdrojového kódu ITMS2014+. Prácnosť aktivity závisí od veľkosti mergovaného kódu a zložitosti domény, v ktorom bola zmena vykonaná.

### Poskytovanie AN review

Aktivita má zabezpečiť konzistenciu a kvalitu stavu analýzy systému ITMS2014+. V rámci tejto aktivity budú kontrolované analytické výstupy participujúcich subjektov voči zadefinovaných štandardom tvorby detailnej funkčnej špecifikácie v ITMS2014+.

### Poskytovanie konzultačného a odborného poradenstva

Aktivita má zabezpečiť odbornú účasť a podporu pri riešení vybraných problémov a biznis požiadaviek smerom na ITMS2014+, a to najmä v týchto oblastiach:

- Architektúra a iné technické záležitosti,

- Procesné resp. analytické záležitosti,

- Dopady na prevádzku ITMS2014+.

### Vykonávanie Refactoringu a upgradu

Na základe výstupov z pravidelnej technickej správy o stave systému a monitoringu ITMS2014+ požaduje verejný obstarávateľ vykonávať aktivity zastrešujúce systematický rozvoj, optimalizáciu a refaktoring architektúry ako celku, jednotlivých komponentov systému ITMS2014+, použitých knižníc a fremoworkov architektúry systému ITMS2014+. Súčasťou musí byť aj tvorba „proof of concept“ prototypov na overenie konceptu zmien v architektúre a prípadná aktualizácia technickej dokumentácie.

### Vykonanie výkonových a/alebo penetračných testov na základe požiadavky (nad rozsah stanovený v „paušály“)

Aktivita zastrešuje ad hoc požiadavky verejného obstarávateľa na vykonanie výkonových alebo penetračných testov s výstupom v podobe hodnotiacej správy nad rozsah štandardných testov (väčší rozsah, väčšia frekvencia) aplikácie vykonávaných v rámci služieb technickej a aplikačnej podpory (paušál).

### Poskytovanie školení k funkcionalitám ITMS2014+ pre verejného obstarávateľa a tretie strany

Zabezpečenie pravidelného školenia pre zodpovedných pracovníkov verejného obstarávateľa, MF SR a DataCentra. Obsahom školení je primárne obsah a funkčnosť nasadzovaných verzií.

## Služby aplikačného rozvoja

Táto služba zahŕňa rozvoj systému ITMS2014+ na základe zmenových požiadaviek (inak požiadaviek na zmenu), ktorých obsahom je pridanie, modifikáciu alebo zrušenie akejkoľvek časti systému ITMS2014+. Zmena systému ITMS2014+ môže byť vyvolaná legislatívnymi zmenami, zmenami procesov alebo zmenou vnútorných alebo vonkajších rozhraní externých systémov, s ktorými sa informačný systém ITMS2014+ integruje, prípadne bude integrovať. Súčasťou aplikačného rozvoja môžu byť aj aktivity späté s programovým obdobím 2021 – 2027 v oblasti fondov Európskej únie.

Aplikačný rozvoj je vykonávaný na základe objednávok zo strany verejného obstarávateľa. Na aktivity spadajúce do skupiny služieb aplikačného rozvoja (nadpaušál) nemá úspešný uchádzač právny nárok.

Proces objednávania je definovaný v SLA zmluve. Úspešný uchádzač na základe požiadavky verejného obstarávateľa  vykoná do 5 pracovných dní od doručenia požiadavky bezodplatne analýzu požiadavky a predloží návrh na vykonanie služby aplikačného rozvoja, ktorý bude obsahovať najmä:

- dopadovú analýzu a možnosti riešenia požiadavky,

- ohodnotenie prácnosti požiadavky na úroveň aktivít, termínov dodania a návrh celkovej ceny realizácie požiadavky. V celkovej prácnosti musia byť započítané všetky aktivity súvisiace s dodaním riešenia.

Realizácia požiadavky sa začína až po doručení objednávky zo strany verejného obstarávateľa prostredníctvom projektového nástroja, pokiaľ v zmluvných podmienkach nie je ustanovené inak. Úspešný uchádzač je povinný začať s realizáciou v termíne určenom v objednávke, maximálne však v lehote 20 pracovných dní, pokiaľ verejný obstarávateľ neurčí inak. Každá požiadavka a jej realizácia bude zaznamenaná a riadená cez projektový nástroj.

Aktivity, ktoré sú požadované v rámci služieb aplikačného rozvoja zo strany úspešného uchádzača na základe objednávky:

- Analýza a návrh riešenia,

- Vývoj,

- Testovanie,

- Nasadenie a dokumentácia,

- Projektové riadenie.

Jednotlivé aktivity s výnimkou projektového riadenia budú vykonávané najmä v prípade poskytovania služieb aplikačného rozvoja, môžu však byť realizované aj pri poskytovaní služieb technickej a aplikačnej podpory (nadpaušál), napríklad v rámci aktivity vykonávanie mimozáručného a pozáručného servisu.

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo výberu jednotlivých aktivít, ktoré majú byť realizované zo strany úspešného uchádzača v rámci služieb aplikačného rozvoja (napr. verejný obstarávateľ nevyužije aktivitu testovanie, ktorú si zabezpečí internými kapacitami a pod.)

### Analýza a návrh riešenia

Verejný obstarávateľ požaduje od úspešného uchádzača najmä počas poskytovania služieb aplikačného rozvoja, aby úspešný uchádzač na základe katalógov požiadaviek tvoriacich funkčné požiadavky a schváleného riešenia predkladal verejnému obstarávateľovi na schválenie záväzné zadania, resp. detailnú funkčnú špecifikáciu. Predložené záväzné zadanie musí byť v súlade s požiadavkami verejného obstarávateľa, musí byť vo formáte, ktorý je možné tlačiť ako aj pripomienkovať v elektronickej podobe a musí obsahovať minimálne nasledovné časti:

- use case diagramy,

- sekvenčné a activity diagramy - v prípade potreby,

- popis algoritmov,

- v prípade integračných analytických dokumentov popis integračných rozhraní a schém,

- návrh základných testovacích scenárov pre overenie funkčnosti funkcionality.

Verejný obstarávateľ zabezpečí úspešnému uchádzačovi v procese tvorby záväzných zadaní súčinnosť v podobe konzultácií.

Úspešný uchádzač zabezpečí od začiatku projektu verejnému obstarávateľovi ako aj participujúcim subjektom, ktorých určí správca informačného systému ITMS2014+, sprístupnenie nástroja na tvorbu analytickej dokumentácie. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo kontrolovať rozsah a kvalitu procesu vzniku analýzy svojimi kapacitami, resp. kapacitami tretích strán.

### Vývoj

Verejný obstarávateľ požaduje implementáciu funkcionalít v súlade s internými architektonickými zásadami a na základe schválených záväzných zadaní do existujúceho architektonického a funkčného riešenia ITMS2014+. V rámci tejto aktivity vyžaduje verejný obstarávateľ od úspešného uhcádzača tiež opravu vývojových bugov súvisiasich s implementáciou požiadavky.

Počas implementácie je úspešný uchádzač povinný systematicky vykonávať code review povereným členom projektového tímu, prípadne architektom a zabezpečiť tvorbu jednotkových a integračných testov. Súčasťou aktivity je aj prípadný merge zdrojového kódu. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo kontrolovať stav, rozsah a kvalitu testov vo fáze implementácie ako aj záznamov z code review svojimi kapacitami. Verejný obstarávateľ je oprávnený vykonať kontrolu aj prostredníctvom tretích osôb a subjektov.

### Testovanie

Verejný obstarávateľ požaduje, aby úspešný uchádzač v procese realizácie predmetu zákazky zabezpečil:

- dizajn a výkon manuálnych testovacích scenárov,

- tvorbu a výkon automatických testov,

- tvorbu a výkon integračných testov,

- tvorbu a výkon výkonových testov,

- tvorbu a výkon penetračných testov.

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo kontrolovať stav, rozsah a kvalitu výstupov z vyššie uvedených aktivít a to už vo fáze pred odovzdaním a akceptáciou diela. Úspešný uchádzač je povinný pre svoje potreby zabezpečiť vytvorenie testovacích scenárov, následne využitých vo fáze testovania. Testovacie scenáre vytvára pre všetky nové funkčné požiadavky na systém. Vykonanie testovacích scenárov dokladuje úspešný uchádzač vo forme jednoznačných záznamov z testovania.

### Nasadenie a dokumentácia

Vytvorenú a otestovanú verziu ITMS2014+ doplnenú o nové funkcionality dodá úspešný uchádzač vo forme inštalačného balíčka spolu s reportom verzie (obsahuje minimálne zoznam opravených chýb, nových funkcionalít, popis krokov inštalácie a potrebnej konfigurácie) a zoznamom zmien prevádzkovej podpore do DataCentra. Verejný obstarávateľ ako správca systému ITMS2014+ je o tejto aktivite informovaný a bude poskytovať súčinnosť. Prevádzková podpora inštalačný balíček na príkaz relevantných zamestnancov verejného obstarávateľa nainštaluje na pred-produkčnú zostavu ITMS2014+ v DataCentre, kde prebehne akceptačné testovanie verzie zo strany verejného obstarávateľa. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo testovať verziu v rozsahu definovanom podmienkami v SLA zmluve a v závislosti od rozsahu funkcionality. V prípade, ak sa v procese testovania verejného obstarávateľa vyskytnú na diele/službe vady, verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo dielo/službu neprevziať a vrátiť na dopracovanie úspešnému uchádzačovi v súlade  s podmienkami SLA zmluvy. V takom prípade platia lehoty na odstránenie vád uvedené v nasledovnej tabuľke.

| Typ problému | Reakčná doba od zadania problému do projektového nástroja. (pracovné hod.) (pracovné hod.) | Doba neutralizácie problému od zadania problému do projektového nástroja. (pracovné hod.) |
| --- | --- | --- |
| Kritický problém – A | 1 | 8 |
| Závažný problém – B | 1 | 8 |
| Nekritický problém – C | 4 | 16 |

V prípade, že je vytvorená verzia bez vád, resp. vady sú pre verejného obstarávateľa akceptovateľné, nasadí sa vytvorená verzia na produkčnú verziu systému ITMS2014+ prostredníctvom prevádzkovej podpory DataCentra. Akceptovateľné vady je povinný úspešný uchádzač odstrániť v zmysle podmienok definovaných SLA zmluvou.

Zároveň s vytvorenou funkcionalitou a zmenami systému ITMS2014+ je úspešný uchádzač povinný zabezpečiť aktualizáciu používateľskej príručky a technickej dokumentácie.

Realizácia aktivity bude ukončená podpísaním akceptačného protokolu z testovania verejným obstarávateľom.

### Riadenie projektu

Riadenie projektu zabezpečované projektovým manažérom v zmysle kapitoly o službách technickej a aplikačnej podpory (paušál). Náklady na projektové riadenie súvisiace s implementáciou služieb aplikačného rozvoja je oprávnených úspešných uchádzač zahrnúť do cenovej kalkulácie uvedených služieb.

Príloha č. 2 Zoznam poskytovaných služieb

Neverejná časť ITMS2014+

| P.č. | Poskytovaná služba | Stupeň elektronizácie |
| --- | --- | --- |
| 1 | Nastavenie programovej štruktúry (PŠ) | 5 |
| 2 | Nastavenie projektového / programového monitorovania pre PŠ | 5 |
| 3 | Odhad očakávaných výdavkov | 4 |
| 4 | Evidencia Plánovaný veľký projekt | 4 |
| 5 | Sledovanie Finančného plánu | 5 |
| 6 | Definovanie kritérií oprávnenosti | 4 |
| 7 | Evidencia Hodnotiacich kritérií | 4 |
| 8 | Sledovanie Plnenia výkonnostného rámca | 5 |
| 9 | Evidencia Tabuľky SFC System | 5 |
| 10 | Sledovanie Čerpania záväzku | 5 |
| 11 | Správa Hodnotiteľov | 4 |
| 12 | Evidencia plánovaný národný projekt | 4 |
| 13 | Evidencia Stratégia CLLD | 4 |
| 14 | Zachytenie Personálnej matice | 4 |
| 15 | Správa Hodnotiteľov MAS | 4 |
| 16 | Evidencia Stratégia RIUS | 4 |
| 17 | Automatické priradenie hodnotiteľov | 5 |
| 18 | Nastavenie projektového / programového monitorovania | 5 |
| 19 | Prehľady na výzve | 5 |
| 20 | Programovanie - Plánovaná výzva | 5 |
| 21 | Programovanie - Posudzované obdobia výzvy | 5 |
| 22 | Programovanie - Výzva | 5 |
| 23 | Projektový zámer | 5 |
| 24 | Nastavenie hodnotenia | 4 |
| 25 | Evidencia projektu a jeho správa | 5 |
| 26 | Evidencia ŽoNFP a konania o nej | 5 |
| 27 | Hodnotenie ŽoNFP | 5 |
| 28 | Evidencia Správy EŠIF | 3 |
| 29 | Evidencia účastníkov projektu | 4 |
| 30 | Export hodnôt ukazovateľov - monitorovanie | 5 |
| 31 | Hlásenie o začatí a konci realizácie aktivity | 5 |
| 32 | Monitorovanie výkonnosti OP | 5 |
| 33 | Vytvorenie a evidencia Správy EŠIF | 4 |
| 34 | Monitorovacia správa - administrácia predloženej MS | 5 |
| 35 | Evidencia Verejného obstarávania (aktualizácia, zmluva) | 5 |
| 36 | Evidencia Účtovných dokladov | 4 |
| 37 | Administrácia Žiadosti o platbu | 5 |
| 38 | Administrácia Súhrnnej žiadosti o platbu | 5 |
| 39 | Administrácia Žiadosti o platbu na EK | 5 |
| 40 | Administrácia Pohľadávkového dokladu | 5 |
| 41 | Evidencia Splátkového kalendára | 4 |
| 42 | Evidencia Vysporiadania | 5 |
| 43 | Administrácia Zálohovej platby EK | 5 |
| 44 | Evidencia Ročných účtov | 5 |
| 45 | Evidencia Kurzov ECB | 4 |
| 46 | Evidencia výkonu kontroly | 5 |
| 47 | Certifikačné overovania | 4 |
| 48 | Hlásenia na OLAF | 4 |
| 49 | Výkaz nezrovnalostí a vrátení | 4 |
| 50 | Správa Nezrovnalosti | 5 |
| 51 | Evidencia hodnotenia OP | 3 |
| 52 | Evidencia Korekcií | 5 |
| 53 | Evidencia Rizík | 5 |
| 54 | Import údajov z ITMS a ITMS II | 4 |
| 55 | Umožnenie elektronickej komunikácie subjektu | 5 |
| 56 | Správa subjektov | 5 |
| 57 | Zachytenie následníctvo subjektu | 5 |
| 58 | Priradenie oprávnení a vizibilít zamestnanca | 4 |
| 59 | Evidencia Dodávateľov / Obstarávateľov | 4 |
| 60 | Evidencia Organizácie v pôsobnosti subjektu | 4 |
| 61 | Správa osôb na subjekte | 5 |
| 62 | Umožnenie elektronickej komunikácie | 5 |
| 63 | Evidencia orgánu implementácie fondov | 4 |
| 64 | Evidencia osôb orgánu | 4 |
| 65 | Administrácia žiadosti o aktiváciu konta (verejnej časti) | 5 |
| 66 | Priradenie Pracovnej pozícií používateľa a oprávnenia | 4 |
| 67 | Evidencia Zodpovedného pracovníka | 4 |
| 68 | Zachytenie Nástupníctva orgánov | 5 |
| 69 | Administrácia Žiadosti o prístup (neverejnej časti) | 5 |
| 70 | Funkcionality pre používateľa | 4 |
| 71 | Aktuality pre používateľov | 3 |
| 72 | Fungovanie domovskej stránky | 4 |
| 73 | Konfigurácia systému | 4 |
| 74 | Zverejňovanie FAQ | 4 |
| 75 | Správa číselníkov aplikácie | 4 |
| 76 | Zabezpečenie generovania exportov aplikácie | 4 |
| 77 | Služba notifikovania používateľov | 4 |
| 78 | Zasielanie správ používateľom | 4 |
| 79 | Poskytovanie rozšírených exportov zo zoznamov | 4 |
| 80 | Využívanie skupín špecifických polí | 4 |
| 81 | Evidencia prostredníctvom Workflow | 5 |
| 82 | Využívanie špecifických polí | 5 |
| 83 | Využívanie automatických úloh | 5 |
| 84 | Funkcionality elektronického formulára | 5 |
| 85 | Správa textov reportov | 4 |
| 86 | Správa Session management | 5 |
| 87 | Využívanie tutoriálov | 5 |
| 88 | Manažment prístupov | 4 |
| 89 | Získavanie informácií prostredníctvom integrácii | 5 |
| 90 | Generálne funkcionality využívané na neverejnej časti | 4 |
| 91 | Správa dokumentov a príloh | 4 |

Verejná časť

| P.č. | Poskytovaná služba | Stupeň elektronizácie |
| --- | --- | --- |
| 1 | Zobrazenie programovej štruktúry | 2 |
| 2 | Zverejnenie Plánovanej výzvy | 2 |
| 3 | Zverejnenie Výzvy | 2 |
| 4 | Evidencia Projektového zámeru | 3 |
| 5 | Poskytnutie Vyhľadávača grantov | 2 |
| 6 | Evidencia projektu a jeho správa | 5 |
| 7 | Prehľady pre neprihláseného | 2 |
| 8 | Predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok | 5 |
| 9 | Evidencia účastníkov projektu | 5 |
| 10 | Hlásenie o začatí a konci realizácie aktivity | 5 |
| 11 | Predloženie Monitorovacej správy | 5 |
| 12 | Evidencia verejného obstarávania | 5 |
| 13 | Evidencia verejného obstarávania - aktualizácia | 5 |
| 14 | Evidencia verejného obstarávania - aktualizácia zmluvy VO | 5 |
| 15 | Evidencia verejného obstarávania - čiastková zmluva | 5 |
| 16 | Evidencia verejného obstarávania - dodatok zmluvy VO | 5 |
| 17 | Evidencia verejného obstarávania - verzia VO | 5 |
| 18 | Evidencia verejného obstarávania - zmluva VO | 5 |
| 19 | Evidencia Účtovných dokladov | 4 |
| 20 | Evidencia Splátkového kalendára | 3 |
| 21 | Evidencia Vysporiadania | 5 |
| 22 | Predloženie Žiadosti o platbu | 5 |
| 23 | Žiadosť o platbu - priradenie deklarovaných výdavkov | 5 |
| 24 | Žiadosť o platbu - Doplňujúce monitorovacie údaje | 5 |
| 25 | Evidencia Pohľadávkového dokladu | 5 |
| 26 | Evidencia výkonu kontroly | 5 |
| 27 | Evidencia Nezrovnalosti | 4 |
| 28 | Umožnenie elektronickej komunikácie | 5 |
| 29 | Evidencia Dodávateľov / Obstarávateľov | 4 |
| 30 | Evidencia Organizácie v pôsobnosti subjektu | 4 |
| 31 | Správa osôb na subjekte | 5 |
| 32 | Administrácia Žiadosti o aktiváciu konta | 5 |
| 33 | Správa Subjektu | 4 |
| 34 | Funkcionality pre používateľa | 4 |
| 35 | Aktuality pre používateľov | 3 |
| 36 | Zverejňovanie FAQ | 3 |
| 37 | Sledovanie objektov | 3 |
| 38 | Získavanie informácií prostredníctvom integrácii | 5 |
| 39 | Správa dokumentov a príloh | 4 |
| 40 | Služby mobilnej aplikácie | 3 |

Zoznam služieb informačného systému

Neverejná časť

| Poskytovaná služba | Služba informačného systému |
| --- | --- |
| Nastavenie programovej štruktúry | Úprava Špecifického cieľa - verzia |
|  | Vytvorenie Špecifického cieľa - verzia |
|  | Ciele v oblasti zmeny klímy |
|  | Integrované aktivity pre trvalo udržateľný rozvoj miest |
|  | Integrované územné investície - zoznam |
|  | Kategorizácia pre Prioritnú os |
|  | Najvyhľadávanejšie kľúčové slová |
|  | Osobitné potreby oblastí postihnutých chudobou - zoznam |
|  | Priradenie príkladov aktivít |
|  | Priradenie skupiny špecifických polí ku špecifickému cieľu |
|  | Priradenie Zodpovedných orgánov |
|  | Špecifické polia- Priradenie špecifického poľa |
|  | Úprava Kategorizácie SO |
|  | Úprava Prioritnej osi- verzia |
|  | Úprava verzie operačného programu |
|  | Validácia verzie operačného programu |
|  | Vytvorenie Investičnej Priority |
|  | Vytvorenie Prioritnej osi- verzia |
|  | Vytvorenie Tematického cieľa |
|  | Vytvorenie Typu aktivity |
|  | Vytvorenie verzie operačného programu |
|  | Vytvorenie základného členenia PŠ |
|  | Zodpovedné orgány a subjekty |
| Nastavenie projektového / programového monitorovania | Export Projektov ktoré sa počítali do výpočtu |
|  | Export Projektov ktoré sa počítali do výpočtu |
|  | Export Žop a MS ktoré sa počítali do výpočtu |
|  | Prehľad merateľných ukazovateľov |
|  | Prepočet skutočného stavu ukazovateľa programu |
|  | Priradenie agregácie kontextového ukazovateľa |
|  | Priradenie agregácie projektového ukazovateľa |
|  | Priradenie agregácie výstupového ukazovateľa |
|  | Priradenie programového ukazovateľa cieľového PRV |
|  | Priradenie programového ukazovateľa kontextu PRV |
|  | Priradenie programového ukazovateľa výstupu PRV |
|  | Výpočet hodnoty dát |
|  | Výpočet hodnoty projektového ukazovateľa |
|  | Výpočet hodnoty ukazovateľa programu |
|  | Výpočet hodnôt dát |
|  | Výpočet hodnôt projektových ukazovateľov |
|  | Výpočet k dátumu |
|  | Výpočet za roky |
|  | Výpočty ukazovateľa PRV |
|  | Vytvorenie dát |
|  | Vytvorenie Merateľného ukazovateľa programu |
|  | Vytvorenie Merateľného ukazovateľa projektového |
| Odhad očakávaných výdavkov | Vytvorenie a Export odhadu očakávaných výdavkov |
| Evidencia Plánovaný veľký projekt | Vytvorenie plánovaného veľkého projektu |
| Sledovanie Finančného plánu | Finančný plán OP za Prioritné osi |
|  | Finančný plán OP za roky |
|  | Finančný plán prioritnej osi |
|  | Finančný plán Verzie OP |
|  | Finančný plán verzie Prioritnej osi za roky |
| Definovanie kritérií oprávnenosti | Vytvorenie nového Kritéria oprávnenosti Špecifického cieľa |
| Evidencia Hodnotiacich kritérií | Priradenie Hodnotiacich kritérií k Špecifickému cieľu |
| Sledovanie Plnenia výkonnostného rámca | Plnenie výkonnostného rámca |
|  | Výkonnostný rámec |
| Evidencia Tabuľky SFC | Tabuľky SFC |
| Sledovanie Čerpania záväzku | Prehľad a aktualizácia čerpania záväzku |
| Správa Hodnotiteľov | Priradenie hodnotiteľa |
|  | Priradenie programovej štruktúry k hodnotiteľovi |
|  | Priradenie subjektu k hodnotiteľovi |
|  | Vytvorenie hodnotiteľa |
| Evidencia plánovaný národný projekt | Vytvorenie plánovaného Národného Projektu |
|  | Vytvorenie plánovaného národného projektu- Priradenie prioritných Osí |
| Evidencia Stratégia CLLD | Kontrola stratégie CLLD |
|  | Odoslanie správy o odoslaní verzie stratégie CLLD na schválenie |
|  | Priradenie Hodnotiacich kritérií k Stratégii CLLD |
|  | Schválenie verzie stratégie CLLD |
|  | Špecifické polia na stratégii |
|  | Verzionovanie stratégie |
|  | Vytvorenie stratégie CLLD |
| Zachytenie Personálnej matice | Kontrola nastavenia personálnej matice |
|  | Priradenie člena komisie |
|  | Priradenie člena najvyššieho orgánu |
|  | Schválenie personálnej matice |
|  | Výber osoby do personálnej matice |
|  | Vytvorenie a aktualizácia personálnej matice |
| Správa Hodnotiteľov MAS | Priradenie programovej štruktúry k hodnotiteľovi MAS |
|  | Vytvorenie hodnotiteľa MAS |
| Evidencia Stratégia RIUS | Priradenie Programovej štruktúry k Stratégii RIUS |
|  | Vytvorenie stratégie RIUS |
| Automatické priradenie hodnotiteľov | Automatické pridelenie hodnotiteľov |
|  | Doplnenie arbitra |
|  | Doplnenie hodnotenia |
|  | Opätovné hodnotenie |
|  | Vytvorenie hodnotenia |
|  | Zoznam automatických priradení hodnotiteľov |
| Nastavenie projektového / programového monitorovania | Prehľad projektových ukazovateľov |
|  | Priradenie merateľného ukazovateľa na rozpracované žiadosti o NFP |
|  | Výpočet hodnôt projektových ukazovateľov |
| Prehľady na výzve | Súhrnný prehľad ŽoNFP |
|  | Zoznam rozpracovaných ŽoNFP |
| Programovanie - Plánovaná výzva | Vytvorenie a správa výzvy v harmonograme |
|  | Vytvorenie Plánovanej výzvy - Priradenie plánovaného národného projektu |
|  | Vytvorenie Plánovanej výzvy - Priradenie plánovaného veľkého projektu |
|  | Vytvorenie Plánovanej výzvy - Priradenie Stratégie RIUS |
| Programovanie - Posudzované obdobia výzvy | Posun do ďalšieho obdobia |
|  | Rozdelenie ŽoNFP do Posudzovaných období |
|  | Výber Žiadosti o NFP |
|  | Vytvorenie Posudzovaného obdobia |
| Programovanie - Výzva | čestné vyhlásenie žiadateľa |
|  | Detail Výzvy |
|  | Generovanie reportu výzva MAS pri prechode WF |
|  | Kategorizácia výzvy |
|  | Kontrola kritérií oprávnenosti |
|  | Kontrola nastavenia Výzvy |
|  | Kopírovanie výzvy |
|  | Kopírovanie zo stratégie na výzvu |
|  | Oprávnené výdavky Výzvy |
|  | Orgány s vizibilitou na výzvu |
|  | Prehľady za posudzované obdobie |
|  | Pripojenie špecifických polí z výzvy na ŽoNFP a Projekt |
|  | Priradenie adresáta podania na výzve |
|  | Priradenie oprávneného miesta realizácie |
|  | Priradenie oprávneného miesta realizácie mimo územia OP |
|  | Priradenie oprávnenej právnej formy |
|  | Priradenie plánovaného národného projektu |
|  | Priradenie plánovaného veľkého projektu |
|  | Priradenie Podmienok príspevku |
|  | Priradenie príkladov aktivít |
|  | Priradenie skupiny špecifických polí k výzve pre ŽoNFP |
|  | Priradenie skupiny špecifických polí na výzvu pre Projekt |
|  | Priradenie Stratégie CLLD |
|  | Priradenie špecifického poľa pre Projekt |
|  | Priradenie špecifického poľa pre ŽoNFP |
|  | Priradenie typu aktivity |
|  | Priradenie typu dokumentu |
|  | Špecifické polia na výzve |
|  | Uzatvorenie výzvy |
|  | Výber Plánovanej výzvy |
|  | Výber príkladu aktivity |
|  | Výberová komisia |
|  | Vyhlásenie výzvy |
|  | Vytvorenie aktualizácie výzvy |
|  | Vytvorenie hodnotiaceho kritéria |
|  | Vytvorenie hodnoty kritéria |
|  | Vytvorenie novej podskupiny kritérií |
|  | Vytvorenie novej skupiny kritérií |
|  | Vytvorenie Podmienky Príspevku |
|  | Vytvorenie skupiny PPP |
|  | Vytvorenie Štátnej pomoci |
|  | Vytvorenie Vyhlásenia na preukázanie PPP |
|  | Vytvorenie Výzvy |
|  | Vytvorenie výzvy - Priradenie Stratégie RIUS |
| Projektový zámer | Projektový zámer-Vytvorenie |
| Nastavenie hodnotenia | Priradenie Hodnotiacich kritérií k Výzve |
|  | Vyhodnotenie Výzvy |
| Evidencia projektu a jeho správa | Aktualizácia projektu v ISUF |
|  | Aktualizácia projektu v MFR |
|  | Dáta |
|  | Export rozpočtu Projektu do xlsx |
|  | Generovanie informačného listu projektu |
|  | Import rozpočtu Projektu z xlsx |
|  | Intenzity a finančný plán |
|  | Kontrola projektu podľa kritérií oprávenosti |
|  | Kontrola projektu podľa výzvy |
|  | Kontrola projektu pri ukončení zmeny |
|  | Kontrola rozdelenia kategórií intervencie na projekte |
|  | Kontrola vyplnenia projektu pred integráciou |
|  | Kontroly projektu |
|  | Kopírovanie harmonogramu, merateľných ukazovateľov a rozpočtu zo ŽoNFP na projekt |
|  | Kopírovanie subjektov zo ŽoNFP na projekt |
|  | Kopírovanie verzie projektu |
|  | Kopírovanie ŽoNFP na projekt |
|  | Merateľné ukazovatele |
|  | Nastavenie objektov na aktuálnu verziu |
|  | Plánované veľké projekty |
|  | Porovnanie verzií projektu |
|  | Postupnosť krokov vytvorenia projektu |
|  | Prehľad pohľadávkových dokladov |
|  | Prehľad poskytovania a zúčtovania zálohových platieb - detail |
|  | Prehľad vysporiadaní |
|  | Prehľad žiadostí o platbu |
|  | Prepočet maximálnej výšky zálohovej platby na projekte |
|  | Priradenie bankového spojenia |
|  | Priradenie foriem financovania k Projektu |
|  | Priradenie hospodárskej činnosti k Projektu |
|  | Priradenie oblasti intervencie k Projektu |
|  | Priradenie partnera k projektu |
|  | Priradenie sekundárnej predominantnej fokusovej oblasti na projekte |
|  | Priradenie sekundárnych doplnkových fokusových oblastí na projekte |
|  | Priradenie sekundárnych tematických okruhov k Projektu |
|  | Priradenie Stratégie RIUS k Projektu |
|  | Priradenie štátnej pomoci k Projektu |
|  | Priradenie typov území k Projektu |
|  | Priradenie územných mechanizmov realizácie k Projektu |
|  | Priradenie verejného obstarávania |
|  | Rozpočet projektu |
|  | Splatnenie projektu v ISUF |
|  | Splatnenie projektu v MFR |
|  | Vylúčenie z financovania EŠIF |
|  | Výpočet súm pre celkové rozdelenie kategórií intervencie na projekte |
|  | Výpočet súm pre miesta realizácie NUTS IV a NUTS V |
|  | Výpočet súm pre miesta realizácie NUTS IV a NUTS V mimo územia OP |
|  | Vytvorenie histórie projektu |
|  | Vytvorenie hlavnej aktivity projektu |
|  | Vytvorenie miest realizácie NUTS IV a NUTS V mimo územia OP za špecifické ciele |
|  | Vytvorenie miest realizácie NUTS IV a NUTS V za špecifické ciele |
|  | Vytvorenie monitorovacieho termínu |
|  | Vytvorenie poskytnutej pomoci na projekte |
|  | Vytvorenie projektu |
|  | Vytvorenie verejného obstarávania |
|  | Vytvorenie zálohy finančného plánu |
|  | Vytvorenie zmeny projektu |
|  | Založenie projektu v ISUF |
|  | Založenie projektu v MFR |
|  | Zmena projektu |
|  | Zmluva a dodatky |
|  | Zmluva neuzavretá z vytvorenia projektu |
|  | Zneplatnenie projektu v ISUF |
|  | Zneplatnenie projektu v MFR |
|  | Zoznam korekcii projektu |
|  | Zoznam verzií projektu |
|  | Zoznam záznamov jedinečnosti |
| Evidencia ŽoNFP a konania o nej | Aktualizácia rizikového merateľného ukazovateľa na ŽoNFP a projekte |
|  | Editácia ŽoNFP |
|  | Evidencia ŽoNFP |
|  | Finančný plán ŽoNFP |
|  | Generovanie podporných aktivít pre ŽoNFP |
|  | Generovanie reportu pri neschválení ŽoNFP |
|  | Generovanie reportu pri schválení ŽoNFP (WF) |
|  | Generovanie reportu SEMP |
|  | Harmonogram ŽoNFP |
|  | Intenzity na ŽoNFP |
|  | Kontrola duplicity na rozpočte (WF) |
|  | Kontrola intenzít na ŽoNFP a Projekte pri PCS |
|  | Kontrola platnosti žiadateľa (WF) |
|  | Kontrola platnosti žiadateľa/partnera (WF) |
|  | Kontrola povinných polí na ŽoNFP (WF) |
|  | Kontrola projektu pri vylúčení ŽoNFP z financovania EŠIF |
|  | Kontrola verejného obstarávanie na ŽoNFP a Projektu |
|  | Kontrola vyplnenia špecifických polí na ŽoNFP (WF) |
|  | Kontrola vyplnenia výsledku kontroly ŽoNFP (WF) |
|  | Kontrola vyplnenia ŽoNFP |
|  | Kontrola zadania celkového hodnotenia ŽoNFP (WF) |
|  | Kontrola ŽoNFP podľa výzvy |
|  | Merateľné ukazovatele ŽoNFP |
|  | Obnovenie schváleného rozpočtu konkrétneho subjektu |
|  | Odoslanie ŽoNFP na verejnú časť (WF) |
|  | Plán realizácie projektu |
|  | Plánované národné projekty |
|  | Plánované veľké projekty |
|  | Prekopírovanie žiadaných údajov do schválených na ŽoNFP |
|  | Pridanie a úprava aktivity v harmonograme projektu a ŽoNFP |
|  | Pridanie ZoNFP do subskripcie podobných výziev |
|  | Priradenie typu aktivity |
|  | Priradenie ŽoNFP a Projektu do evidencie VO |
|  | Rozpočet ŽoNFP |
|  | Správa harmonogramu aktivít na projekte a ŽoNFP |
|  | Špeciálna editácia položkového rozpočtu |
|  | Verejné obstarávanie na ŽoNFP |
|  | Verzionovanie ŽoNFP |
|  | Vygenerovanie PDF dokumentu ŽoNFP na neverejnej časti |
|  | Výmaz výpisu z registra trestov |
|  | Vymazanie schválených údajov ŽoNFP (WF) |
|  | Výpočet hodnoty celkového merateľného ukazovateľa za projekt |
|  | Výpočet sumy NFP za položku rozpočtu |
|  | Vytvorenie právneho nástupcu na ŽoNFP |
|  | Vytvorenie schválenej aktivity |
|  | Vytvorenie žiadanej aktivity |
|  | Zachytenie verzie subjektu pri neschválení ŽoNFP (WF) |
|  | Zachytenie verzie subjektu pri schválení ŽoNFP (WF) |
|  | Zmena zamerania ŽoNFP - Priradenie Stratégii RIUS k ŽoNFP |
|  | Zmena zamerania ŽoNFP |
|  | Zobrazenie a výber skupiny výdavkov na ŽoNFP a Projekte |
|  | Zobrazenie Ganttovho diagramu pre ŽoNFP a Projekt |
| Hodnotenie ŽoNFP | Automatické priradenie hodnotiacich kritérií ŽoNFP z výzvy |
|  | Výber hodnotiacich kritérií ŽoNFP |
|  | Vygenerovanie PDF dokumentu čiastkového hodnotenia |
|  | Vyhodnotenie ŽoNFP |
|  | Vytvorenie čiastkového hodnotenia ŽoNFP |
| Evidencia Správy EŠIF | Vytvorenie verzie Správy EŠIF |
| Evidencia účastníkov projektu | Detail účastníka projektov |
|  | Prehľad počtu účastníkov projektu |
|  | Zlúčenie účastníkov |
| Export hodnôt ukazovateľov - monitorovanie | Exportovanie dát podľa ukazovateľov |
|  | Exportovanie projektových ukazovateľov výstupu podľa ukazovateľov |
|  | Exportovanie ukazovateľov výsledku programu podľa ukazovateľov |
|  | Exportovanie ukazovateľov výstupu programu podľa ukazovateľov |
| Hlásenie o začatí a konci realizácie aktivity | Hlásenie o začatí a konci realizácie aktivity |
| Monitorovanie výkonnosti OP | Monitorovanie výkonnosti - podľa lehoty |
|  | Monitorovanie výkonnosti - Prepočet |
|  | Výpočet výkonnosti s parametrami |
| Vytvorenie a evidencia Správy EŠIF | Plnenie výkonnostného rámca |
|  | Plnenie Ex-ante kondicionalít |
|  | Veľké projekty |
|  | Vytvorenie správy o vykonávaní OP |
| Monitorovacia správa - administrácia predloženej MS | Aktualizácia skutočných dátumov aktivít na projekte |
|  | Aktualizácia údajov monitorovacej správy |
|  | Aktualizovanie monitorovacej správy voči aktuálnemu stavu projektu |
|  | Kontrola na schválenú monitorovaciu správu |
|  | Monitorovacia správa - Kontroly projektu |
|  | Odoslanie monitorovacej správy na doplnenie na verejnú časť |
|  | Vygenerovanie PDF monitorovacej správy na neverejnej časti |
|  | Zamietnutie monitorovacej správy |
|  | Záznamy jedinečnosti za DP |
|  | Zobrazenie a editácia monitorovacej správy |
|  | Zoznam verzií monitorovacej správy |
| Evidencia Verejného obstarávania (aktualizácia, zmluva) | Generálne správanie pre Zverejnenie vo vestníku v evidencii VO |
|  | História predloženia VO |
|  | Kontrola duplicitného verejného obstarávania |
|  | Kontrola povinných polí na VO (WF) |
|  | Kontrola VO pri priradení k ŽoNFP a Projektu |
|  | Kontrola zmluvy VO |
|  | Kontroly verejného obstarávania |
|  | Kopírovanie verzie VO |
|  | Porovnanie verzií VO |
|  | Priradenie nového zodpovedného subjektu |
|  | Priradenie OP a subjektov k VO - Priradenie OP |
|  | Priradenie OP a subjektov k VO - Priradenie subjektov |
|  | Priradenie právneho nástupcu |
|  | Vygenerovanie PDF dokumentu pre VO |
|  | Vytvorenie a aktualizácia VO na ŽoNFP a Projekte |
|  | Vytvorenie aktualizácie VO |
|  | Vytvorenie aktualizácie zmluvy VO |
|  | Vytvorenie dodatku zmluvy VO |
|  | Vytvorenie objektu Zmluvy VO |
|  | Vytvorenie VO |
|  | Vytvorenie zmluvy VO |
| Evidencia Účtovných dokladov | Detail položky Účtovného dokladu |
|  | Detail Účtovného dokladu |
|  | Hromadná úprava dokladov |
|  | Prehľad deklarovaných výdavkov |
|  | Prehľad žiadostí o platbu |
|  | Vysporiadané výdavky |
|  | Vytvorenie povolenia prístupu k evidencii na verejnej časti |
| Administrácia Žiadosti o platbu | Aktualizácia súm pre osobitný výkaz pre finančné nástroje |
|  | Aktualizovanie čerpania PRV |
|  | Detail verzie ŽoP |
|  | Generovanie VS EAFRD |
|  | Generovanie ŽoP B časť |
|  | Generovanie ŽoP C časť |
|  | Hromadná úprava výdavkov |
|  | Hromadná úprava DV |
|  | Inicializácia rozšíreného vyčleňovania |
|  | Kontrola duplicity účtovného dokladu |
|  | Kontrola výdavkov na vyčlenenie |
|  | Kontrola vyplnenia ŽoP |
|  | Kontroly ŽoP |
|  | Presun výdavku |
|  | Priradenie pohľadávky na započítanie |
|  | Rezervácia v AGIS MFR |
|  | Rezervácia ŽoP v ISUF |
|  | Rozdelenie výdavku |
|  | Rozšírené vyčlenenie výdavkov |
|  | Schválenie ZDV |
|  | Vyčlenenie ŽoP |
|  | Výpočet oprávnenej sumy ŽoP |
|  | Vytvorenie verzie ŽoP |
|  | Vytvorenie záznamu X tabuľky |
|  | Zamietnutie ŽoP |
| Administrácia Súhrnnej žiadosti o platbu | Kontrola pri vrátení na doplnenie z CO (WF) |
|  | Kontrola vyplnenia dátumu prijatia na CO(WF) |
|  | Kontrola vyplnenia účtu PJ (WF) |
|  | Kontrola zhody cieľového stavu so stavom histórie (WF) |
|  | Rezervácia SŽOP v ISUF |
|  | Schvaľovanie |
|  | Úprava záznamu o spracovaní SŽoP zamestnancom orgánu |
|  | Výpočet čiastky ŽoP pre ISUF |
|  | Výpočet členenia celkovej sumy na preplatenie |
|  | Vytvorenie súhrnnej žiadosti o platbu |
|  | Vytvorenie záznamu o spracovaní SŽoP |
|  | Zaraďovanie |
| Administrácia Žiadosti o platbu na EK | Aktualizácia finančného plánu ŽoP na EK z finančného plánu OP |
|  | Aktualizácia vypočítavaných polí na zázname o vykázaní výdavku |
|  | Automatické vytvorenie aktualizácie nezrovnalosti pri zmene netto sumy |
|  | Export zoznamu deklarovaných výdavkov zaradených mínusových dokladov |
|  | Export zoznamu dokladov stiahnutých prostriedkov |
|  | Export zoznamu dokladov vysporiadaných prostriedkov |
|  | Export zoznamu nepotvrdených dokladov |
|  | Finančný plán operačného programu |
|  | Kontrola výšky posudzovanej sumy pri zmene dátumu uzatvorenia účtov pre zaradené doklady |
|  | Odpočítanie mínusových dokladov zo súm za aktuálnu žiadosť |
|  | Potvrdenie informácie o vykázaní výdavkov v rámci ŽoP na EK |
|  | Prepočet kumulatívnej sumy SFC pre rozpracované žiadosti na EK |
|  | Prepočet súm dokladu pripočítanie odpočítanej nezrovnalosti |
|  | Pripočítanie dokladov pripočítanie stiahnutých súm do súm za aktuálnu žiadosť |
|  | Pripočítanie odpočítaných nezrovnalostí a odpočítaných vrátení do súm za aktuálnu žiadosť |
|  | Priradenie deklarovaných výdavkov pohľadávkového dokladu |
|  | Priradenie dokladov Odpočítaná nezrovnalosť |
|  | Priradenie dokladov Odpočítané vrátenie |
|  | Priradenie dokladov stiahnuté sumy |
|  | Rezervácia Žop na EK v ISUF |
|  | Rozpočítanie sumy po zdrojoch podľa pomeru k sume oprávnenej na zaradenie spolu |
|  | Sčítanie súm z priradených výdavkov za kategórie regiónov |
|  | Schválenie Žop na EK v ISUF |
|  | Validácia vyplnenia polí pri zostavení Žop na EK |
|  | Validácia vyplnenia polí vypĺňaných po zaslaní do SFC |
|  | Validácia vyplnenia účtu CO |
|  | Vrátenie Žop na EK v ISUF |
|  | Vyhľadanie kumulatívnych súm predchádzajúcich Žop na EK |
|  | Vyhľadanie súm SFC predchádzajúcich Žop na EK |
|  | Výpočet kumulatívnej sumy SFC |
|  | Výpočet nevykázanej sumy výdavku nezrovnalosti v žop na ek po zdrojoch |
|  | Výpočet nevykázanej vysporiadanej sumy výdavku pohľadávky v žop na ek po zdrojoch |
|  | Výpočet nevykázanej vysporiadanej sumy za KR pohľadávky bez výdavkov v žop na ek po zdrojoch |
|  | Výpočet súm za aktuálnu žiadosť |
|  | Výpočet sumy oprávnenej na zaradenie výdavku pohľadávky do Žop na EK |
|  | Výpočet sumy oprávnenej na zaradenie za KR pohľadávky bez výdavkov do Žop na EK |
|  | Výpočet zostatku na vykázanie v Žop na EK výdavku nezrovnalosti |
|  | Výpočet žiadanej sumy za súhrnnú žiadosť o platbu |
|  | Vytvorenie dokladu Stiahnuté sumy |
|  | Vytvorenie dokladu Vysporiadané sumy |
|  | Vytvorenie žiadosti o platbu na EK |
|  | Zaraďovanie odložených súhrnných žiadostí o platbu |
|  | Zaraďovanie súhrnných žiadostí o platbu |
|  | Zaraďovanie žiadostí o platbu zo súhrnnej žiadosti o platbu |
|  | Žop na EK-Dodatok |
| Administrácia Pohľadávkového dokladu | Aktualizácia Pohľadávkového dokladu v ISUF |
|  | Automatické vytvorenie a schválenie aktualizácie |
|  | Generovanie reportu aktualizácie pohľadávkového dokladu |
|  | Kontrola existencie splátkového kalendára |
|  | Kontrola na neprekročenie celkového zvyšku na zúčtovanie záloh |
|  | Kontrola na neprekročenie zvyšku zálohy na vrátenie |
|  | Kontrola prekročenia nezúčtovanej sumy predfinancovania |
|  | Odoslanie správy dlžníkovi o uzavretej aktualizácii pohľadávky |
|  | Odoslanie správy dlžníkovi o vytvorení pohľadávkového dokladu |
|  | Prepočet zostatkov súm pohľadávkového dokladu |
|  | Schválenie aktualizácie |
|  | Umožnenie úpravy spôsobu vrátenia |
|  | Výpočet pomeru spolufinancovania prioritnej osi |
|  | Výpočet sumy pohľadávky ktorá má dopad na rozpočet EU |
|  | Výpočet sumy pohľadávky ktorá nemá dopad na rozpočet EU |
|  | Vytvorenie aktualizácie |
|  | Vytvorenie objektov pre ukladanie súm pohľadávky |
|  | Vytvorenie Pohľadávkového dokladu |
|  | Vytvorenie Pohľadávkového dokladu v ISUF |
|  | Zmena rozpracovanej aktualizácie na schválenú |
| Evidencia Splátkového kalendára | Schválenie splátkového kalendára |
|  | Vytvorenie splátkového kalendára |
| Evidencia Vysporiadania | Odpočítanie prostriedkov vysporiadania z rozpočtu projektu |
|  | Vrátenie prostriedkov vysporiadania do rozpočtu projektu |
|  | Vytvorenie Vrátenia rozpočtovým opatrením |
|  | Vytvorenie vysporiadania |
|  | Vytvorenie Vysporiadania PRV |
| Administrácia Zálohovej platby EK | Vytvorenie Zálohovej Platby |
| Evidencia Ročných účtov | Export aktuálneho stavu účtov |
|  | Finančný plán operačného programu |
|  | Inicializácia finančného plánu Ročného účtu |
|  | Obnovenie súm ďalších dodatkov |
|  | Odpočítanie nezrovnalostí a vrátení z ročného účtu |
|  | Prepočet súm SFC ročného účtu |
|  | Priradenie deklarovaných výdavkov nezrovnalosti |
|  | Rezervácia Ročného účtu v ISUF |
|  | Rozpočítanie sumy po zdrojoch podľa pomeru k sume oprávnenej na zaradenie spolu |
|  | Sčítanie súm z priradených výdavkov za kategórie regiónov |
|  | Schválenie Ročného účtu v ISUF |
|  | Validácia vyplnenia polí Ročného účtu |
|  | Vrátenie Ročného účtu v ISUF |
|  | Výpočet nevykázanej sumy výdavku nezrovnalosti v ročných účtoch po zdrojoch |
|  | Výpočet nevykázanej sumy výdavku pohľadávky po zdrojoch |
|  | Výpočet nevykázaných súm výdavku pohľadávky pre ďalšie dodatky |
|  | Vytvorenie dodatkov ročného účtu |
|  | Vytvorenie dokladu Odpočítaná nezrovnalosť |
|  | Vytvorenie dokladu Odpočítané vrátenia |
|  | Vytvorenie Ročného účtu |
|  | Zachytenie verzie účtov |
| Evidencia Kurzov ECB | Vytvorenie kurzu ECB |
| Evidencia výkonu kontroly | Priradenie dodatku |
|  | Priradenie osobitného predmetu kontroly |
|  | Priradenie súvisiacej kontroly - Výber súvisiacej kontroly |
|  | Priradenie VO |
|  | Ukončenie kontroly |
|  | Urči počet dní od odoslania návrhu správy z kontroly do podania námietky |
|  | Validácia priloženia návrhu správy z kontroly |
|  | Validácia vyplnenia polí finančnej identifikácie |
|  | Validácia vyplnenia povinných polí pri ukončení kontroly |
|  | Validácia vyplnenia základných údajov kontroly |
|  | Vygenerovanie PDF dokumentu |
|  | Vyhodnotenie zisteného nedostatku na kontrole ŽoP |
|  | Výmaz výpisu z registra trestov |
|  | Vytvorenie a evidencia delegovaných právomocí |
|  | Vytvorenie a evidencia kontroly Projektu |
|  | Vytvorenie a evidencia kontroly Verejného obstarávania |
|  | Vytvorenie a evidencia kontroly Žiadosti o platbu |
|  | Vytvorenie a správa pozastavenia kontroly |
|  | Vytvorenie hromadného vyhodnotenia zistených nedostatkov |
|  | Vytvorenie osobitného predmetu kontroly projektu |
|  | Vytvorenie zisteného nedostatku |
|  | Vytvoriť miesto výkonu |
|  | Vytvoriť vyhodnotenie |
|  | Zoznam námietok na zistení z kontroly |
| Certifikačné overovania | Aktualizovanie celkového počtu zistení |
|  | Aktualizovanie možných a potvrdených neoprávnených výdavkov |
|  | Aktualizovanie overenej sumy certifikačného overovania |
|  | Kontrola prítomnosti zistenia na CO (WF) |
|  | Kontrola vyplnenia povinných polí |
|  | Kontrola vyplnenia povinných polí pri uzavretí zistenia |
|  | Vytvorenie certifikačného overovania |
|  | Vytvorenie zistenia |
| Hlásenia na OLAF | Napočítanie údajov o zaradených nezrovnalostiach na Hlásení na OLAF |
|  | Pridanie nezaradenej nezrovnalosti |
|  | Validácia vyplnenia polí Hlásenia na OLAF v sekcii Overili |
|  | Validácia vyplnenia polí Hlásenia na OLAF v sekcii Schválili |
|  | Validácia vyplnenia polí Hlásenia na OLAF v sekcii Zostavili |
|  | Vytvorenie Hlásenia na OLAF |
|  | Vytvorenie Hlásenia na OLAF |
| Výkaz nezrovnalostí a vrátení | Validácia vyplnenia polí VNV v sekcii Overili |
|  | Validácia vyplnenia polí VNV v sekcii Schválili |
|  | Validácia vyplnenia polí VNV v sekcii Vypracovali |
|  | Vytvorenie Výkazu nezrovnalostí a vrátení |
| Správa Nezrovnalosti | Automatické vytvorenie aktualizácie nezrovnalosti |
|  | Generovanie reportu aktualizácie nezrovnalosti |
|  | Import deklarovaných výdavkov na priradenie |
|  | Kontrola pri prechode do bez finančného dopadu |
|  | Kontrola vyplnenia dopadu na rozpočet EU |
|  | Kontrola vyplnenia polí aktualizácie |
|  | Kontrola vyplnenia polí pri nedobytnej nezrovnalosti |
|  | Kontrola vyplnenia polí pri prechode do nepotvrdeného podozrenia |
|  | Kontrola vyplnenia polí Schválenia |
|  | Kontrola vyplnenia sumy na vymáhanie nezrovnalosti |
|  | Nastavenie administratívneho a finančného stavu pri vysporiadaní |
|  | Odoslanie správy dlžníkovi o uzavretej aktualizácii nezrovnalosti |
|  | Odoslanie správy dlžníkovi o vytvorení nezrovnalosti |
|  | Priradenie deklarovaných výdavkov nezrovnalosti |
|  | Priradenie korekcií k nezrovnalosti |
|  | Rozčlenenie sumy nezrovnalosti na deklarovanom výdavku |
|  | Schválenie aktualizácie |
|  | Schválenie aktualizácie nezrovnalosti |
|  | Určenie plošnej korekcie pre sadu deklarovaných výdavkov |
|  | Výber certifikačných overovaní |
|  | Výber deklarovaných výdavkov |
|  | Výber kontrol |
|  | Výber korekcií k nezrovnalosti |
|  | Výber súvisiacich nezrovnalostí |
|  | Výber zistení certifikačného overovania |
|  | Výber žiadostí o platbu |
|  | Výpočet celkovej sumy nezrovnalosti |
|  | Výpočet netto sumy nezrovnalosti |
|  | Výpočet pomerov spolufinancovania prioritnej osi |
|  | Výpočet sumy na vymáhanie nezrovnalosti z DV |
|  | Výpočet sumy na vymáhanie nezrovnalosti zo ŽoP |
|  | Vytvorenie aktualizácie |
|  | Vytvorenie nezrovnalosti |
|  | Vytvorenie objektov pre ukladanie súm nezrovnalosti |
|  | Vytvorenie posudzovania tretími stranami |
|  | Vytvorenie záznamu o audite |
|  | Zníženie sumy NZR |
| Evidencia hodnotenia OP | Vytvorenie externého subjektu |
|  | Vytvorenie externej osoby |
|  | Vytvorenie hodnotenia |
|  | Vytvorenie verzie hodnotenia OP/PD |
| Evidencia Korekcií | Priradenie dodávateľov ku korekcii |
|  | Priradenie entity ku korekcii |
|  | Priradenie Nezrovnalosti ku korekcii |
|  | Priradenie programovej štruktúry ku korekcii |
|  | Priradenie projektov ku korekcii |
|  | Priradenie subjektov ku korekcii |
|  | Priradenie súhrnnej platby ku korekcii |
|  | Priradenie vo ku korekcii |
|  | Priradenie výziev ku korekcii |
|  | Priradenie ŽoP na EK ku korekcii |
|  | Výpočet výšky korekcie |
|  | Vytvorenie korekcie |
|  | Vytvorenie verzie |
|  | Zadanie percenta korekcie |
| Evidencia Rizík | Verzií rizika |
|  | Vytvorenie opatrenia |
|  | Vytvorenie rizika |
| Import z ITMS a ITMS II | Detail nezrovnalostí 2004-2013 |
|  | Detail subjektu 2004-2013 |
|  | Import projektov 2004-2006 |
|  | Import projektov 2007-2013 |
|  | Import subjektov z ITMSII |
|  | Import ŽoNFP 2007-2013 |
| Umožnenie elektronickej komunikácie | Odchádzajúca komunikácia zo subjektu - vytvorenie, správa a sprístupnenie |
|  | Prichádzajúca komunikácia na subjekt - správa a sprístupnenie |
|  | Všeobecná komunikácia subjektu |
| Správa subjektov | Overenie a vytvorenie verzie subjektu |
|  | Porovnať údaje subjektu s registrom |
|  | Prehľad priradených evidencií subjektu |
|  | Registratúra subjektu |
|  | Vyhľadanie subjektu v referenčnom registri |
|  | Vytvorenie a správa subjektu |
|  | Zadanie identifikátorov subjektu |
|  | Zlúčenie s dodávateľom |
|  | Zlúčenie subjektu so subjektom |
| Zachytenie následníctvo subjektu | Následníctvo subjektu - vytvorenie a správa |
| Priradenie oprávnení a vizibilít zamestnanca | Export aktuálnej konfigurácie oprávnení, workflow stavov, objektov evidencie vyplývajúcej z PPO a vizibility na ZAROIF |
|  | Nastavenie objektov na vizibilite zamestnanca |
|  | Nastavenie oprávnení na vizibilite zamestnanca |
|  | Nastavenie workflow stavov na vizibilite zamestnanca |
|  | Výber zamestnancov OIF |
|  | Vytvorenie kópie vizibility zamestnanca |
|  | Zobrazenie histórie priradenia objektov na vizibilite zamestnanca |
|  | Zobrazenie histórie priradenia workflow stavov na vizibilite zamestnanca |
| Evidencia Dodávateľov / Obstarávateľov | Overenie a vytvorenie verzie dodávateľa/obstarávateľa |
|  | Zlúčenie s dodávateľom |
|  | Zlúčenie so subjektom |
|  | Zoznam dodávateľov/obstarávateľov |
|  | Zoznam korekcii dodávateľa/obstarávateľa |
| Evidencia Organizácie v pôsobnosti subjektu | Pridanie osoby ku organizácii v pôsobnosti subjektu |
|  | Vytvorenie organizácie v pôsobnosti subjektu |
| Správa osôb na subjekte | Hierarchia osoby na orgáne |
|  | Kontrola obmedzení osoby |
|  | Kontrola rodného čísla osoby |
|  | Nadradenie osoby na orgáne |
|  | Odradenie osoby od subjektu |
|  | Podradenie osoby na orgáne |
|  | Porovnať údaje osoby s registrom |
|  | Pridanie zaradenia osoba subjekt |
|  | Priradenie existujúcej osoby k subjektu |
|  | Úprava kontaktnej karty osoby |
|  | Vyhľadanie osôb podľa vzťahov |
|  | Vytvorenie osoby subjektu |
|  | Zlúčenie osoby |
|  | Zobrazenie zoznamu osôb |
| Umožnenie elektronickej komunikácie | Detail prichádzajúcej komunikácie |
|  | Kontrola vyplnenia odchádzajúcej komunikácie z IN |
|  | Kontrola vyplnenia údajov odchádzajúcej komunikácie IN-IN |
|  | Kopírovanie odchádzajúcej komunikácie |
|  | Kopírovanie odchádzajúcej komunikácie IN-IN |
|  | Naplnenie doručenia do všeobecnej komunikácie z IN |
|  | Notifikácia o odoslanej komunikácii z IN |
|  | Notifikácia o odoslanej odchádzajúcej komunikácii IN-IN |
|  | Odoslanie všeobecnej komunikácie z IN |
|  | Odpoveď na prichádzajúcu komunikáciu |
|  | Odpoveď na prichádzajúcu komunikáciu IN-IN |
|  | Sprístupnenie komunikácie IN-IN inému orgánu |
|  | Sprístupnenie odchádzajúcej komunikácie IN-IV inému orgánu |
|  | Vygenerovanie PDF odchádzajúcej komunikácie IN-IN |
|  | Vygenerovanie PDF odchádzajúcej komunikácie IN-IV |
|  | Vytvorenie a správa odchádzajúcej komunikácie IN-IN |
|  | Vytvorenie a správa odchádzajúcej komunikácie IN-IV |
| Evidencia orgánu implementácie fondov | Nadradenie orgánu v hierarchii |
|  | Podradenie orgánu v hierarchii |
|  | Role orgánov |
|  | Vytvorenie a správa orgánu implementácie fondov |
| Evidencia osôb orgánu | Priradenie osoby k orgánu |
|  | Správa priradenia osôb právnemu nástupcovi orgánu |
|  | Vytvorenie osoby orgánu |
|  | Zmena priradenia k subjektu |
| Administrácia žiadosti o aktiváciu konta (verejnej časti) | Kontrola existencie osôb |
|  | Kontrola platnosti subjektu |
|  | Odoslanie emailu na existujúcich používateľov na ŽoAK (WF) |
|  | Odoslanie emailu na nových používateľov na ŽoAK (WF) |
|  | Odoslanie linky na rozpracovanú ŽoAK |
|  | Schválenie ŽoAK (WF) |
|  | Zobrazenie zoznamu rozpracovaných ŽoAK |
|  | Zobrazenie zoznamu ŽoAK so žiadosťou o iné dotácie |
| Priradenie Pracovnej pozícií používateľa a oprávnenia | Export zoznamu oprávnení |
|  | Manuálne splatnenie / zneplatnenie oprávnenia |
|  | Oprávnenia |
|  | Vytvorenie a správa Pracovnej pozície |
| Evidencia Zodpovedného pracovníka | Určenie zodpovedného pracovníka z objektu evidencie |
| Zachytenie Nástupníctva orgánov | Hromadné nastavenie platnej kombinácie RO/SO-PJ |
|  | Hromadné zneplatnenie kombinácie RO/SO-PJ |
|  | Nástupníctvo orgánu |
|  | Zneplatnenie kombinácie RO/SO-PJ na špecifickom cieli |
|  | Zobrazenie evidencií predchodcu orgánu |
| Administrácia Žiadosti o prístup (neverejnej časti) | Porovnanie verzií ŽoPR |
|  | Verzionovanie ŽoPR |
|  | Žiadosť o prístup - vytvorenie a jeho správa |
| Funkcionality pre používateľa | Automatické splnenie úlohy |
|  | História prihlásení |
|  | Kalendár |
|  | Kontrola HW a SW |
|  | Kopírovanie úlohy (wizard) |
|  | Nastavenia |
|  | Nastavenia notifikácií |
|  | Nastavenia profilu |
|  | Nastavenia zoznamov |
|  | Odhlásenie z orgánu |
|  | Používateľské akcie |
|  | Prehľady úloh |
|  | Splnenie úlohy |
|  | Vytvorenie a správa úlohy |
|  | Vytvorenie automatickej úlohy |
|  | Zdieľanie kalendára |
|  | Zobrazenie zoznamu zmien používateľa |
|  | Zvukové upozornenia |
| Aktuality pre používateľov | Pridanie a správa aktuality |
|  | Vytvorenie novej aktuality kopírovaním aktuality |
| Fungovanie domovskej stránky | Vygenerovanie domovskej stránky |
|  | Vytvorenie / kópia sekcie |
|  | Vytvorenie / kópia stránky |
|  | Vytvorenie / kópia verzie sekcie |
| Konfigurácia systému | Konfigurácia systému |
| Zverejňovanie FAQ | Pridanie témy |
|  | Úprava komentára |
|  | Úprava wizard textu |
|  | Zobrazenie zoznamu otázok a odpovedí |
|  | Zobrazenie zoznamu tém FAQ |
| Správa číselníkov aplikácie | Pridanie nového záznamu do číselníka |
|  | Úprava záznamu do číselníka |
| Zabezpečenie generovania exportov aplikácie | Generovanie výstupu pre výber vzorky |
|  | Spustenie generovania exportu aplikácie |
|  | Spustenie wizardu exportov |
|  | Zadanie výstupných parametrov |
| Služba notifikovania používateľov | Nastavenia notifikácií v používateľskom profile |
|  | Vytvorenie notifikácie |
|  | Zoznam plánovaných akcií |
| Zasielanie správ používateľom | Odoslanie emailu |
|  | Odoslanie internej správy |
|  | Odoslanie push správy |
|  | Poslanie testovacej správy |
|  | Upozornenia na úlohy z kalendára |
|  | Vytvorenie správy |
| Poskytovanie rozšírených exportov zo zoznamov | Generovanie rozšíreného exportu zo zoznamu |
| Využívanie skupín špecifických polí | Vytvorenie a správa skupiny špecifických polí |
| Evidencia prostredníctvom Workflow | Kontrola Nastavenia Workflow |
|  | Obrázok Workflow |
|  | Priradenie workflow objektu |
|  | Procesy spracovania objektov pomocou Workflow engine |
|  | Správa Akcií Workflow |
|  | Správa Podmienok Workflow |
|  | Správa Polí Workflow |
|  | Správa Reportov Workflow |
|  | Správa Workflow |
|  | Úprava Fázy Entity |
|  | Vrátenie späť po Workflow |
|  | Vygenerovanie reportu do stavu workflow |
|  | Vyhodnotenie podmienok |
|  | Vykonanie akcie prechodu workflow |
|  | Vyplnenie pola do stavu workflow |
|  | Vytvorenie Pola Entity |
|  | Vytvorenie Stavu Entity |
|  | Zmena stavu objektu |
| Využívanie špecifických polí | Vytvorenie a správa špecifického poľa |
| Využívanie automatických úloh | Automatické odoslanie notifikácie o blížiacom sa termíne zúčtovania zálohovej platby |
|  | Automatické odoslanie notifikácie o odoberaných aktualitách |
|  | Automatické odoslanie notifikácie o odoberaných grantoch |
|  | Automatické odoslanie notifikácie o prekročení termínu zúčtovania zálohovej platby |
|  | Automatické odoslanie notifikácie o uplynutí 2 rokov od zaradenia ŽoNFP do zásobníka |
|  | Automatické odoslanie notifikácie pred monitorovacím termínom |
|  | Automatické odoslanie upozornení pred a v čase lehoty |
|  | Automatický posun výziev do stavu uzavretá |
|  | Automaticky výmaz ŽoAK - Neverejná čas |
|  | Import údajov PO 2004-2013 z ITMSII |
|  | Notifikácia neúspešných subjektov o podobných výzvach |
|  | Odosielanie notifikácií na úlohy |
|  | Prepočet FP PŠ |
|  | Prepočet limitov spracovania |
|  | Spustenie CRON úlohy |
|  | Spustenie periodickej úlohy |
| Funkcionality elektronického formulára | Registrácia predpisu elektronického formulára |
|  | Transformácia z predpisu elektronického formulára |
| Správa textov reportov | Pridanie verzie textu reportov |
| Správa Session management | Správa session managementu |
| Využívanie tutoriálov | Úprava tutoriálu |
| Manažment prístupov | Autorizácia technického používateľa |
|  | Obnovenie / Zadanie nového hesla |
|  | Odblokovanie používateľa na IN2014+ |
|  | Odhlásenie používateľa |
|  | Prihlásenie do neverejnej aplikácie ITMS2014+ |
|  | Prihlásenie sa do verejnej časti aplikácie ITMS2014+ |
|  | Prihlásenie sa prostredníctvom ÚPVS |
|  | Vytvorenie a správa prístupu používateľovi neverejnej alebo verejnej časti |
|  | Vytvorenie a správa Technického Používateľa |
|  | Zablokovanie používateľa na IN2014+ |
|  | Zmena hesla |
|  | Zmena loginu |
| Získavanie informácií prostredníctvom integrácii | Aktualizácia Pohľadávkového dokladu |
|  | Auditovanie odoslania do registratúry |
|  | Dožiadanie zmien atribútov osôb |
|  | Export pre CRZ |
|  | Generovanie reportu SEMP |
|  | Hromadné stotožnenie chybných osôb a osôb ŽoAK s RFO |
|  | Hromadné stotožnenie neoverených osôb s RFO |
|  | Hromadné stotožnenie neoverených účastníkov s RFO |
|  | Integrácia ISUF Finančný plán PŠ |
|  | Integrácia ISUF Pohľadávkový doklad |
|  | Integrácia ISUF Projekty |
|  | Integrácia ISUF Ročné účty |
|  | Integrácia ISUF Subjekty |
|  | Integrácia ISUF Súhrnná platba |
|  | Integrácia ISUF Vrátenie rozpočtovým opatrením |
|  | Integrácia ISUF Žiadosti o platbu |
|  | Integrácia ISUF Žop EK |
|  | Integrácia JRŽ Subjekty |
|  | Integrácia MFR Aktualizácia Projektu |
|  | Integrácia MFR Splatnenie Projektu |
|  | Integrácia MFR Vytvorenie Projektu |
|  | Integrácia MFR Vytvorenie ŽoP |
|  | Integrácia MFR Zneplatnenie Projektu |
|  | Kontrola dostupnosti ISUF |
|  | Lokalizácia chybových správ z ISUF |
|  | Mapovanie atribútov XML výpisu na subjekt |
|  | Odoslanie dokumentu do registratúry |
|  | Odoslanie vysporiadania do ISUF |
|  | Označenie záujmovej osoby |
|  | Presmerovanie do registratúry |
|  | Rezervácia Ročného účtu |
|  | Rezervácia ŽoP |
|  | Schválenie Ročného účtu |
|  | Schválenie splátkového kalendára k POD |
|  | Schválenie SŽoP |
|  | Schválenie ŽoP na EK |
|  | Spárovanie identity s ÚPVS |
|  | Spracovanie statusu z ISUF |
|  | Spracovanie udalostí Projektu |
|  | Spracovanie udalosti z MFR |
|  | Spracovanie udalostí ŽoP |
|  | Spracovanie úhrady pohľadávkových dokladov z ISUF |
|  | Spracovanie úhrady z ISUF |
|  | Spracovanie úhrady ŽoP |
|  | Spracovanie vysporiadania |
|  | Účtovanie vysporiadania |
|  | Úhrada Ročné účty |
|  | Úhrada SŽoP |
|  | Úhrada ŽoP |
|  | Úhrada Žop na EK |
|  | Vrátenie Ročného účtu |
|  | Vrátenie Žop na EK |
|  | Vygenerovanie PDF výpisu z OR SR |
|  | Vygenerovanie platného verifikačného dokumentu z RPVS |
|  | Vygenerovanie platného výpisu z RPVS |
|  | Vygenerovanie výpisu z RPVS |
|  | Vygenerovanie XML výpisu z OR SR |
|  | Vyhľadanie subjektu v OR SR |
|  | Vyhľadanie subjektu v RPVS |
|  | Vymazanie výpisu z registra trestov |
|  | Vytvorenie Pohľadávkového dokladu |
|  | Vytvorenie Vrátenia rozpočtovým opatrením |
|  | Vytvorenie Žop na EK |
|  | Zamietnutie Žop na EK |
|  | Získanie identity z ÚPVS |
|  | Získanie informácie o Auditoch z CEDIS |
|  | Získanie informácie o daňovom nedoplatku |
|  | Získanie informácie o karte účastníka |
|  | Získanie informácie o liste vlastníctva |
|  | Získanie informácie o nedoplatkoch zdravotných poisťovní |
|  | Získanie informácie o nedoplatku sociálnej poisťovne |
|  | Získanie informácie o prípadoch pomoci |
|  | Získanie informácie o subjekte z RPO |
|  | Získanie informácie z registra národného inšpektorátu práce |
|  | Získanie informácie z registra úpadcov |
|  | Získanie informácie zo zoznamu dlžníkov VSZP |
|  | Získanie kolekcie VO v príprave z UVO |
|  | Získanie konsolidovanej informácie o subjekte |
|  | Získanie listu vlastníctva na základe čísla LV |
|  | Získanie PDF reportu účtovnej závierky |
|  | Získanie príloh účtovných závierok za posledné 3 roky |
|  | Získanie prílohy účtovnej závierky |
|  | Získanie Prílohy VO z EKS |
|  | Získanie Prílohy VO z UVO |
|  | Získanie účtovnej závierky |
|  | Získanie údajov o adresách na základe indexov domu |
|  | Získanie údajov o adrese na základe indexu domu |
|  | Získanie údajov o osobách na základe priezviska a dátumu narodenia |
|  | Získanie údajov o osobách na základe rodného čísla |
|  | Získanie údajov o osobe na základe rodného čísla |
|  | Získanie údajov o subjekte z externých ISVS |
|  | Získanie VO integráciou na EKS |
|  | Získanie VO v realizácii alebo ukončené z UVO |
|  | Získanie výpisu RPVS do spisu |
|  | Získanie výpisu z OR SR |
|  | Získanie výpisu z registra trestov |
|  | Zneplatnenie a stiahnutie Pohľadávkového dokladu |
|  | Zneplatnenie splátkového kalendára k POD |
|  | Zneplatnenie Žop |
|  | Zostavenie message containera |
|  | Zrušenie označenia záujmovej osoby |
| Generálne funkcionality využívané na neverejnej časti | Antivírová kontrola uploadovaných súborov |
|  | Editácia objektu v obrazovkách v neverejnej časti ITMS2014+ |
|  | Editácia objektu v obrazovkách vo verejnej časti ITMS2014+ |
|  | Editovateľný zoznam so stromovou štruktúrou |
|  | Export do súboru |
|  | Farebné zobrazovanie priority v úlohách |
|  | FulltextSearch nad zoznamom |
|  | Generovanie reportov v neverejnej časti ITMS2014+ |
|  | Generovanie reportov vo verejnej časti ITMS2014+ |
|  | Grafická interpretácia vyplnenia/nevyplnenia logického celku |
|  | Import zo súboru |
|  | Integrácia s externým systémom |
|  | Kontrolné hlášky v systéme ITMS2014+ |
|  | Nastavenie elektronickej komunikácie |
|  | Podanie objektu/žiadosti |
|  | Podpísanie el. dokumentu prílohy |
|  | Podpísanie elektronického dokumentu |
|  | Pop-up notifikácia pri vytvorení objektu |
|  | Porovnanie verzií objektu |
|  | Porovnanie verzií podania |
|  | Práca s osobami s vzťahmi |
|  | Práca so špecifickými poliami v evidenciách |
|  | Práca v mobilnej aplikácii neprihlásený používateľ |
|  | Práca v obrazovkách s použitím komponentu accordion |
|  | Priradenie a správa delegovaného používateľa |
|  | Príznaky a stavy overenia subjektov a dodávateľov voči registrom |
|  | Reporty výber dátumu |
|  | Rozpoznanie externe podpísaného el. dokumentu |
|  | Sledovanie objektov |
|  | Splatnenie a Zneplatnenie objektov |
|  | Správa a fungovanie Kontrolného zoznamu |
|  | Správa a fungovanie zodpovedného pracovníka |
|  | Správa multijazyčnosti |
|  | Správa objektu v evidenciách |
|  | Správanie číselníkov |
|  | Správanie detailu objektu |
|  | Správanie zoznamov |
|  | Vizualizácia stavov vo Workflow spracovaní |
|  | Všeobecné správanie DMS entity |
|  | Vygenerovanie PDF reportu verzie podania |
|  | Vytvorenie a správa podania aj jeho verzií |
|  | Vytvorenie odoslania |
|  | Wizard pre vytvorenie objektu evidencie |
|  | Zamykanie a odomykanie objektov |
|  | Zaznamenanie vykonania zmeny na triedach |
|  | Zaznamenávanie zmien na objekte evidencie |
|  | Zložité filtrovanie Verejná čas |
|  | Zložité filtrovanie zoznamu |
|  | Zobrazenie histórie zmien na objekte |
|  | Zobrazenie podpísaného el. dokumentu |
|  | Zobrazovanie detailu podania |
|  | Zobrazovanie multijazyčných polí |
| Správa dokumentov a príloh | Generovanie obsahu dokumentu |
|  | Import dokumentu z externého systému |
|  | Pridanie Dokumentu DMS entite |
|  | Uloženie obsahu Dokumentu do DMS |
|  | Upload obsahu dokumentu |
|  | Výber dokumentov na zaradenie do záložky |
|  | Vyhľadanie dokumentu podľa typu k referenčnému dátumu |
|  | Výmaz dokumentu |
|  | Výmaz prílohy |
|  | Výmaz záložky |
|  | Vymazanie systémového dokumentu |
|  | Vytvorenie dokumentu |
|  | Vytvorenie prílohy |
|  | Vytvorenie skupiny dokumentov |
|  | Vytvorenie systémového dokumentu |
|  | Vytvorenie typu dokumentu |
|  | Vytvorenie záložky |
|  | Zoznam dokumentov |

Verejná časť

| Zobrazenie programovej štruktúry | Detail operačného programu |
| --- | --- |
|  | Dohľadávanie kľúčových slov |
|  | Zobrazenie abecedného zoznamu kľúčových slov |
| Zverejnenie Plánovanej výzvy | Detail plánovanej výzvy |
|  | Odosielanie plánovanej výzvy na email |
|  | Prehľad počtu plánovaných výziev - prihlásený |
| Zverejnenie Výzvy | Detail Výzvy - prihlásený |
|  | Detail Výzvy - začlenenie výzvy |
|  | Odoslanie vyhlásenej výzvy na email |
| Evidencia Projektového zámeru | Projektový zámer - Detail |
| Poskytnutie Vyhľadávača grantov | Vyhľadávač grantov |
| Evidencia projektu a jeho správa | Detail aktivity projektu |
|  | Dáta |
|  | Deklarované výdavky |
|  | Detail Intenzity |
|  | Detail podporných aktivít projektu |
|  | Detail projektu |
|  | Detail typu aktivity |
|  | Detail zmeny projektu |
|  | Finančný plán |
|  | Harmonogram projektu |
|  | Intenzity a finančný plán |
|  | Kontrola vyplnenia zmeny |
|  | Merateľné ukazovatele |
|  | Plán realizácie projektu na projekte |
|  | Porovnanie verzií projektu |
|  | Prehľad pohľadávkových dokladov |
|  | Prehľad vysporiadaní |
|  | Prehľad žiadostí o platbu |
|  | Priradenie bankového spojenia k projektu |
|  | Rozpočet projektu |
|  | Vysporiadané výdavky |
|  | Vytvorenie hlavnej aktivity projektu |
|  | Vytvorenie zmeny projektu |
|  | Zmluva a dodatky |
|  | Zobrazenie zoznamu histórie projektu |
|  | Zobrazenie zoznamu zmien projektu |
|  | Zoznam verzií projektu |
| Prehľady pre neprihláseného | Detail projektu - Logický celok 1 - Základné údaje |
|  | Detail projektu - Logický celok 10 - Zmluva o poskytnutí NFP a dodatky |
|  | Detail projektu - Logický celok 11 - Dodávatelia |
|  | Detail projektu - Logický celok 12 - Kategorizácia v zmysle nariadení Európskej komisie |
|  | Detail projektu - Logický celok 2 - Poskytovateľ pomoc |
|  | Detail projektu - Logický celok 3 - Prijímateľ a partneri |
|  | Detail projektu - Logický celok 4 - Stručný popis projektu |
|  | Detail projektu - Logický celok 5 - Výška finančných prostriedkov projektu |
|  | Detail projektu - Logický celok 6 - Harmonogram realizácie projektu |
|  | Detail projektu - Logický celok 7 - Merateľné ukazovatele výstupov projektu |
|  | Detail projektu - Logický celok 8 - ďalšie ukazovatele / dáta projektu |
|  | Detail projektu - Logický celok 9 - Miesta realizácie projektu |
|  | Detail projektu - neprihlásený používateľ |
|  | Detail ŽoNFP - neprihlásený používateľ |
|  | Logický celok 1 - Základné údaje |
|  | Logický celok 10 - Kategorizácia v zmysle nariadení Európskej komisie |
|  | Logický celok 3 - Žiadateľ a partneri |
|  | Logický celok 4 - Stručný popis projektu |
|  | Logický celok 5 - Výška finančných prostriedkov projektu |
|  | Logický celok 6 - Harmonogram realizácie projektu |
|  | Logický celok 7 - Merateľné ukazovatele výstupov projektu |
|  | Logický celok 8 - Miesta realizácie projektu |
|  | Logický celok 9 - Výsledky odborného hodnotenia |
|  | Logický celok2 - Poskytovateľ pomoci |
|  | Odoslanie projektu na email |
|  | Prehľad projektov - Projekty - neprihlásený |
|  | Prehľad projektov - Žiadosti o NFP - neprihlásený |
|  | ŽoNFP - Sekcia Dokumenty k hodnoteniu |
|  | ŽoNFP - Sekcia Hodnotitelia |
| Predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok | Detail ŽoNFP |
|  | Export rozpočtu ŽoNFP do xlsx |
|  | Import rozpočtu ŽoNFP z xlsx |
|  | Kontrola ŽoNFP |
|  | Odoslanie ŽoNFP |
|  | Porovnanie verzií ŽoNFP |
|  | Prístup k ŽoNFP v rôznych stavoch WF |
|  | Úprava ŽoNFP - Logický celok 1 - Identifikácia žiadateľa a partnerov |
|  | Úprava ŽoNFP - Logický celok 2 - Údaje o projekte |
|  | Úprava ŽoNFP - Logický celok 3 - Harmonogram projektu a merateľné ukazovatele |
|  | Úprava ŽoNFP - Logický celok 4 - Rozpočet projektu |
|  | Úprava ŽoNFP - Logický celok 5 - Verejné obstarávanie a riziká projektu |
|  | Úprava ŽoNFP - Logický celok 6 - Podmienky poskytnutia príspevku |
|  | Úprava ŽoNFP - Logický celok 7 - Čestné vyhlásenie |
|  | Úprava ŽoNFP - Logický celok 8 - Doplňujúce informácie |
|  | Vygenerovanie PDF |
|  | Vyhodnotenie ŽoNFP |
|  | Výmaz ŽoNFP |
|  | Vypĺňanie miesta realizácie |
|  | Vytvorenie ŽoNFP |
|  | Vytvoriť samohodnotenie |
|  | Zobrazenie kritérií oprávnenosti |
|  | Zobrazenie zoznamu projektov |
|  | Zobrazenie zoznamu verzií ŽoNFP |
| Evidencia účastníkov projektu | Detail účastníka projektu |
|  | Export účastníkov projektu |
|  | Kontrola konzistencie záznamov o účasti na aktivite |
|  | Porovnať údaje účastníka s registrom |
|  | Sumárny prehľad účastníkov |
|  | Výpočet veku účastníka |
|  | Vytvorenie účastníka projektu |
|  | Zoznam účastníkov projektu |
| Hlásenie o začatí a konci realizácie aktivity | Detail hlásenia o začatí alebo konci realizácie aktivít |
|  | Odoslanie hlásenia o začiatku alebo konci realizácie aktivity |
|  | Úprava hlásenej aktivity |
|  | Vytvorenie hlásenia o začatí alebo konci realizácie aktivity |
|  | Zoznam hlásení o začatí alebo konci realizácie aktivity |
| Predloženie Monitorovacej správy | Aktualizácia záznamov jedinečnosti za dáta na MS |
|  | Detail monitorovacej správy |
|  | Kontrola vyplnenia monitorovacej správy |
|  | Logický celok Základné údaje monitorovacej správy |
|  | Logický celok Údaje o projekte |
|  | Logický celok Merateľné ukazovatele projektu |
|  | Logický celok Finančná realizácia projektu |
|  | Logický celok Iné údaje |
|  | Logický celok Problémy a riziká |
|  | Logický celok Publicita projektu |
|  | Logický celok Kontakt a poznámky |
|  | Logický celok Čestné vyhlásenie |
|  | Logický celok Doplňujúce informácie |
|  | Odoslanie monitorovacej správy |
|  | Vygenerovanie PDF monitorovacej správy |
|  | Výpočet finančných hodnôt |
|  | Výpočet skutočného stavu merateľného ukazovateľa za projekt |
|  | Vytvorenie monitorovacej správy |
|  | Zoznam verzií monitorovacej správy |
|  | Zoznam záznamov jedinečnosti za DP |
| Evidencia verejného obstarávania | Detail VO |
|  | Detail VO - Logický celok 1 - Základné údaje |
|  | Detail VO - Logický celok 2 - Druh a predmet zákazky |
|  | Detail VO - Logický celok 3 - Obstarávateľ |
|  | Detail VO - Logický celok 4 - Doplňujúce informácie |
|  | Detail VO - Logický celok 5 - Relevantné operačné programy a subjekty |
|  | Detail VO - Logický celok 6 - Zverejnenie vo vestníku |
|  | Detail VO - Logický celok 8 - Sprievodné informácie |
|  | Detail VO - Sekcia 7 - Doplňujúce informácie |
|  | História predloženia VO |
|  | Kontrola VO |
|  | Predloženie VO |
|  | Prehlaď priradených evidencií na VO |
|  | Priradenie zmluvy pri predložení VO |
|  | Stiahnutie VO |
|  | Vytvorenie VO |
|  | Zoznam VO |
|  | Zoznam zodpovedných subjektov |
| Evidencia verejného obstarávania - aktualizácia | Ukončenie a predloženie aktualizácie VO |
|  | Vytvorenie aktualizácie VO |
| Evidencia verejného obstarávania - aktualizácia zmluvy VO | Detail aktualizácie zmluvy VO |
|  | Vytvorenie aktualizácie zmluvy VO |
|  | Zoznam aktualizácií zmluvy VO |
| Evidencia verejného obstarávania - čiastková zmluva | Detail čiastkovej zmluvy |
|  | Zoznam čiastkových zmlúv |
| Evidencia verejného obstarávania - dodatok zmluvy VO | Detail dodatku zmluvy VO |
|  | Detail verzie dodatku zmluvy VO |
|  | História predloženia dodatku zmluvy VO |
|  | Predloženie dodatku zmluvy VO |
|  | Vytvorenie dodatku zmluvy VO |
|  | Zoznam dodatok zmluvy VO |
|  | Zoznam verzií dodatku zmluvy VO |
| Evidencia verejného obstarávania - verzia VO | Porovnanie verzií VO |
|  | Zoznam verzií VO |
| Evidencia verejného obstarávania - zmluva VO | Detail zmluvy VO |
|  | Kontrola zmluvy VO |
|  | Vytvorenie zmluvy VO |
|  | Zoznam zmlúv VO |
| Evidencia Účtovných dokladov | Import Účtovného dokladu |
|  | Upload XML |
|  | Výber žiadostí o platbu na priradenie |
|  | Vytvorenie položky účtovného dokladu |
|  | Vytvorenie Účtovného dokladu |
| Evidencia Splátkového kalendára | Detail splátkového kalendára |
|  | Zoznam splátkových kalendárov |
| Evidencia Vysporiadania | Deklarované výdavky vysporiadania |
|  | Detail vysporiadania |
|  | Žiadosti o platbu vysporiadania |
| Predloženie Žiadosti o platbu | Aktualizácia nárokovanej sumy ŽoP |
|  | Detail ŽoP Prijímateľa |
|  | Inicializácia zúčtovania predfinancovania |
|  | Kontrola na neprekročenie zvyšku poskytnutých záloh na zúčtovanie - deklarovaný výdavok |
|  | Kontrola Žiadosti o platbu |
|  | Kopírovanie platby |
|  | Odoslanie Žiadosti o platbu |
|  | Prehľad Žiadostí o platbu prijímateľa |
|  | Prepočet súm podľa kurzu |
|  | Pridanie úhrady faktúr |
|  | Priradenie Účtovného dokladu |
|  | Priradenie ZDV |
|  | Stiahnutie platby |
|  | Vygenerovanie PDF |
|  | Vytvorenie žiadosti o platbu |
|  | Wizard vytvorenia zálohy |
|  | Zobrazenie zoznamu VO na ŽoP |
| Žiadosť o platbu - priradenie deklarovaných výdavkov | Kopírovanie Deklarovaného výdavku |
|  | Vytvorenie deklarovaného výdavku |
|  | Znovu zaradenie Deklarovaného výdavku |
| Žiadosť o platbu - Doplňujúce monitorovacie údaje | Aktualizácia monitorovacích údajov |
|  | Doplňujúce monitorovacie údaje k žiadosti o platbu |
|  | Logické kontroly pri vykazovaní MU |
| Evidencia Pohľadávkového dokladu | Detail pohľadávkového dokladu |
|  | Nastavenie spôsobu vrátenia pohľadávky |
|  | Odoslanie pohľadávkového dokladu z vlastnej iniciatívy |
|  | Odoslanie správy orgánu zodpovednému za vymáhania |
|  | Odoslanie upraveného pohľadávkového dokladu z vlastnej iniciatívy |
|  | Vytvorenie aktualizácie pohľadávkového dokladu z vlastnej iniciatívy |
|  | Vytvorenie Pohľadávkového dokladu |
|  | Vytvorenie Vrátenia rozpočtovým opatrením |
| Evidencia výkonu kontroly | Detail kontroly projektu |
|  | Detail kontroly VO |
|  | Detail kontroly Žiadosti o platbu |
|  | Detail zisteného nedostatku na kontrole projektu |
|  | Detail zisteného nedostatku na kontrole VO |
|  | Detail zisteného nedostatku na kontrole ŽoP |
|  | Vyhodnotenie zisteného nedostatku na kontrole projektu |
|  | Vyhodnotenie zisteného nedostatku na kontrole VO |
|  | Vyhodnotenie zisteného nedostatku na kontrole ŽoP |
|  | Vytvoriť námietku na kontrole projektu |
|  | Vytvoriť námietku na kontrole VO |
|  | Vytvoriť námietku na kontrole ŽoP |
|  | Zobrazenie zoznamu kontrol projektu |
|  | Zobrazenie zoznamu kontrol VO |
|  | Zobrazenie zoznamu kontrol Žiadosti o platbu |
| Evidencia Nezrovnalosti | Deklarované výdavky nezrovnalosti |
|  | Detail nezrovnalosti |
|  | Kontrola splnenia podmienok pre zobrazenie nezrovnalosti na verejnej časti |
|  | Verejné obstarávania nezrovnalosti |
| Umožnenie elektronickej komunikácie | Detail prichádzajúcej komunikácie z IN |
|  | Kontrola vyplnenia odchádzajúcej komunikácie |
|  | Kopírovanie odchádzajúcej komunikácie |
|  | Odoslanie odchádzajúcej komunikácie |
|  | Odpoveď na prichádzajúcu komunikáciu |
|  | Vygenerovanie PDF odchádzajúcej komunikácie IV-IN |
|  | Vytvorenie odchádzajúcej komunikácie |
|  | Zobrazenie komunikácie z detailu objektu v IV |
| Evidencia Dodávateľov / Obstarávateľov | Detail dodávateľa/obstarávateľa |
|  | Detail verzie dodávateľa obstarávateľa |
|  | Doklady pre verzie dodávateľa |
|  | Editácia dodávateľa |
|  | Kontrola existencie dodávateľa |
|  | Verejné obstarávania dodávateľa/obstarávateľa |
|  | Verejné obstarávania verzie obstarávateľa |
|  | Vyhľadanie dodávateľa obstarávateľa |
|  | Vyhľadanie zadávateľa v evidenciách |
|  | Vyhľadávanie podľa IČO, DIČ, IČ DPH, názov |
|  | Vytvorenie dodávateľa - zadanie identifikátorov |
|  | Zmluvy dodávateľa |
|  | Zmluvy pre verzie dodávateľa |
|  | Zobrazenie zoznamu verzií dodávateľa/obstarávateľa |
| Evidencia Organizácie v pôsobnosti subjektu | Pridanie osoby ku organizácii v pôsobnosti subjektu |
|  | Zobrazenie priradenej evidencie ku organizácii v pôsobnosti subjektu |
|  | Zoznam organizácii v pôsobnosti subjektu |
| Správa osôb na subjekte | Grafické znázornenie kompetenčného modelu subjektu |
|  | Kontroly vytvorenia používateľa |
|  | Nadradenie osoby na subjekte |
|  | Odblokovanie používateľa subjektu |
|  | Odoslanie emailu s prihlasovacími údajmi pre osobu existujúcu v systéme |
|  | Osoba v kompetenčnom modeli subjektu |
|  | Podradenie osoby na subjekt |
|  | Priradenie existujúcej osoby k subjektu |
|  | Priradenie/odradenie NFP objektov na vizibilite používateľa subjektu v IV |
|  | Priradenie/odradenie používateľov subjektu v IV na NFP objekte |
|  | Vizibilita používateľov subjektu na objekte NFP |
|  | Vytvorenie používateľského konta |
|  | Vytvorenie/Priradenie osoby |
|  | Zablokovanie používateľa subjektu |
| Administrácia Žiadosti o aktiváciu konta | Generovanie reportu ŽoAK |
|  | Odoslanie emailu pre kontaktnú osobu ŽoAK |
|  | Odoslanie ŽoAK |
|  | Prístup na ŽoAK v rôznych stavoch WF |
|  | Vytvorenie ŽoAK - neprihlásený používateľ |
| Správa Subjektu | Detail subjektu |
|  | Osoby subjektu - zobrazenie a správa |
|  | Úprava subjektu |
|  | Verzionovanie subjektu |
| Funkcionality pre používateľa | História prihlásení |
|  | Kalendár |
|  | Mobilné zariadenia |
|  | Nastavenia notifikácií |
|  | Nastavenia profilu |
|  | Nastavenia zoznamov |
|  | Odhlásenie zo subjektu |
|  | Používateľské akcie |
|  | Poznámky |
|  | Vytvorenie úlohy |
|  | Zobrazenie Používateľského profilu |
|  | Zoznam používateľských filtrov |
|  | Zoznam používateľských view |
|  | Zoznam úloh |
|  | Zvukové upozornenia |
| Aktuality pre používateľov | Aktuality pre neprihláseného používateľa (verejná časť) |
|  | Aktuality pre prihláseného používateľa |
| Funkcionality pre používateľa | Interné správy |
|  | Nastavenia notifikácií v používateľskom profile |
|  | Upozornenia na úlohy z kalendára |
| Zverejňovanie FAQ | Zobrazenie FAQ |
| Sledovanie objektov | Sledované objekty |
| Získavanie informácií prostredníctvom integrácii | Aktualizácia dodávateľa |
|  | Aktualizácia položky účtovného dokladu |
|  | Aktualizácia prílohy účtovného dokladu |
|  | Aktualizácia účastníka |
|  | Aktualizácia účtovného dokladu |
|  | Aktualizácia záznamu o účasti |
|  | Export karty účastníka |
|  | Import kariet účastníka |
|  | Import účtovných dokladov |
|  | Upload príloh účtovných dokladov |
|  | Výmaz dodávateľa |
|  | Výmaz položky účtovného dokladu |
|  | Výmaz prílohy účtovného dokladu |
|  | Výmaz účastníka |
|  | Výmaz účtovného dokladu |
|  | Výmaz záznamu o účasti |
|  | Výmaz zúčtovania predfinancovania |
|  | Výmaz žiadosti o platbu |
|  | Vytvorenie dodávateľa |
|  | Vytvorenie položky účtovného dokladu |
|  | Vytvorenie prílohy účtovného dokladu |
|  | Vytvorenie účastníka |
|  | Vytvorenie účtovného dokladu |
|  | Vytvorenie záznamu o účasti |
|  | Vytvorenie zúčtovania predfinancovania |
|  | Vytvorenie žiadosti o platbu |
| Správa dokumentov a príloh | Výber dokumentov na zaradenie do záložky |
|  | Výber z hierarchie dokumentov |
|  | Výber z mojich dokumentov |
|  | Vytvorenie dokumentu |
|  | Vytvorenie prílohy |
|  | Vytvorenie záložky |
| Služby mobilnej aplikácie | Úvodný wizard |
|  | Vstup do aplikácie |
|  | Zobrazenie hlavnej stránky pre neprihláseného |
|  | Zobrazenie hlavnej stránky pre prihláseného používateľa |
|  | Zobrazenie menu pre prihláseného používateľa aplikácie ITMS2014+ |
|  | Prihlásenie sa do mobilnej aplikácie ITMS2014+ - verejná časť |
|  | Odblokovanie zablokovaného konta (zabudnuté heslo) |
|  | Zobrazenie informácie o registrácii |
|  | Operačné programy 2014 - 2020 |
|  | Zobrazenie zoznamu plánovaných výziev |
|  | Zobrazenie zoznamu vyhlásených výziev |
|  | Detail plánovanej výzvy |
|  | Detail vyhlásenej výzvy |
|  | Detail výzvy-Pridanie do kalendára |
|  | Detail Projektov |
|  | Detail ŽoNFP |
|  | Zobrazenie zoznamu Projektov |
|  | Zobrazenie zoznamu ŽoNFP |
|  | Detail ŽoP |
|  | Zobrazenie zoznamu ŽoP |
|  | Detail poznámky |
|  | Detail správy |
|  | Detail úlohy |
|  | Vytvorenie poznámky |
|  | Vytvorenie úlohy |
|  | Zobrazenie kalendára |
|  | Zobrazenie profilu používateľa |
|  | Zobrazenie zoznamu poznámok |
|  | Zobrazenie zoznamu správ |
|  | Zobrazenie zoznamu úloh |
|  | Detail aktuality |
|  | Zobrazenie detailu odpovede na otázku FAQ |
|  | Zobrazenie informácii O ITMS2014+ |
|  | Zobrazenie informácii Vysvetlivky, Kontakty |
|  | Zobrazenie obrazovky Pomoc a podpora |
|  | Zobrazenie zoznamu aktualít |
|  | Zobrazenie zoznamu otázok k téme FAQ |
|  | Zobrazenie zoznamu tém FAQ |

https://www.itms2014.sk/we-love-oss

§34 Vyhlášky o štandardoch pre ITVS