# projekt_1154_Projektovy_zamer_detailny

PROJEKTOVÝ ZÁMER

(Project brief)

| Povinná osoba | Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR |
| --- | --- |
| Názov projektu | Rozvoj governance a úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti v podsektore VS Horizontálny projektový zámer pre dopytovú výzvu |
| Zodpovedná osoba za projekt | Sabina Valachová |
| Realizátor projektu | MIRRI |
| Vlastník projektu | Martin Florián |

Schvaľovanie dokumentu

| Položka | Meno a priezvisko | Organizácia | Pracovná pozícia | Dátum | Podpis (alebo elektronický súhlas) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vypracoval |  |  |  |  |  |
| Overil |  |  |  |  |  |

Obsah

1. POPIS ZMIEN DOKUMENTU

1.1. História zmien

2. ÚČEL DOKUMENTU, SKRATKY (KONVENCIE) A DEFINÍCIE

2.1. Použité skratky (príklady)

2.1.1. Konvencie – pravidlá názvoslovia, číslovania a verzionovania - požiadaviek (príklady)

2.1.2. Použité skratky (príklady)

2.1.3. Konvencie pre typy požiadaviek (príklady)

3. DEFINOVANIE PROJEKTU

3.1. Manažérske zhrnutie

3.2. Motivácia a rozsah projektu

3.2.1. Zainteresované strany/Stakeholderi

3.2.2. Ciele projektu a merateľné ukazovatele

3.2.3. Riziká a závislosti

3.3. Alternatívy a Multikriteriálna analýza

3.3.1. Stanovenie alternatív pomocou biznisovej vrstvy architektúry

3.3.2. Multikriteriálna analýza

3.3.3. Stanovenie alternatív pomocou aplikačnej vrstvy architektúry

3.3.4. Stanovenie alternatív pomocou technologickej vrstvy architektúry

3.4. POŽADOVANÉ VÝSTUPY (PRODUKT PROJEKTU)

3.5. Náhľad architektúry

4. ROZPOČET A PRÍNOSY

5. HARMONOGRAM JEDNOTLIVÝCH FÁZ PROJEKTU a METÓDA JEHO RIADENIA

6. PROJEKTOVÝ TÍM

7. PRACOVNÉ NÁPLNE

8. ODKAZY

9. PRÍLOHY

# POPIS ZMIEN DOKUMENTU

## História zmien

| Verzia | Dátum | Zmeny | Meno |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | DD.MM.YYYY | doplň | XY |
| 0.2 | DD.MM.YYYY | doplň | XY |

# ÚČEL DOKUMENTU, SKRATKY (KONVENCIE) A DEFINÍCIE

Tento dokument je vypracovaný v súlade s Vyhláškou 85/2020 Z.z. o riadení projektov - je dokument Projektový zámer pre iniciačnú fázu určený na rozpracovanie informácií k projektu, aby bolo možné rozhodnúť o pokračovaní prípravy projektu, alokovaní rozpočtu, ľudských zdrojov a prechode do realizačnej fázy.

Účelom dokumentu je pripraviť horizontálny rámec a zjednodušiť postupy pre dopytové projekty, ktorých cieľom je implementácia Governance v oblasti kybernetickej bezpečnosti.

### Použité skratky (príklady)

| ID | SKRATKA | POPIS |
| --- | --- | --- |
| 1. | DSL | Definitive Software Library (ITIL) – zoznam SW, ktorý je možné/povolené používať v prostredí organizácie (s priradenými identifikačnými kódmi) |
| 2. | Automatizovaný spôsob | Ide o spracovanie vstupných dát v štruktúrovanej forme na základe nadefinovanej procedúry alebo scriptu. Spustenie spracovania môže byť naplánované ako opakovaná činnosť, alebo vyvolaná jednorazovou činnosťou (napr. uzavretie tiketu) |
| 3. | FT | Fix Time - Maximálna doba, do ktorej nahlásená vada musí byť odstránená a služba poskytovaná podľa dohodnutých parametrov |
| 4. | FŠ | Funkčná špecifikácia (dokument, popisujúci kontext pre využitie riešenia s jeho funkčnými požiadavkami) |
| 5. | HW/Cloud | Hardvér / Cloud |
| 6. | IKT | Informačno-komunikačné technológie (organizácie) |
| 7. | IdM | Identity Manager |
| 8. | IS/ISVS | Informačný systém/Informačný systém verejnej správy |
| 9. | IT ROLA | Rola, ktorá definuje prístup do IS alebo definuje využívanie IT zdrojov |
| 10. | RT | Response Time - Maximálna doba, počas ktorej je dodávateľ povinný reagovať na podnet objednávateľa (napr. incident, požiadavku) |
| 11. | SD | Service Desk |
| 12. | SDM | Service Desk Manager |
| 13. | SLA | Service Level Agreement – dohoda/zmluva o parametroch poskytovania služby |
| 14. | SW | softvér |
| 15. | TŠ | Technická špecifikácia (dokument, popisujúci kontext pre technické začlenenie riešenia do prostredia organizácie, s jeho technickými, integračnými, architektúrnymi a bezpečnostnými požiadavkami) |
| 16. | WF | Workflow = pracovný proces, zobrazený postupnosťou úkonov |
| 17. | PTK/RFI | Predbežná trhová konzultácia/Request for information |
| 18. | KyB | kybernetická bezpečnosť |
| 19. | IB | Informačná bezpečnosť |
| 20. | ITVS | Informačné technológie vo verejnej správe |
| 20. | AR/BIA | Analýza rizík a analýza dopadov |
| 21. | MCA | Multikriteriálna analýza |
| 22. | MIRRI | Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky |
| 23. | SIEM | Security Incident and Event Management |
| 24. | SOC | Security Operations Center |
| 25. | IZVS | Informačné technológie verejnej správy |
| 26. | OVM | Orgán verejnej moci |
| 27. | QA | Quality assurance/zabezpečenie kvality |
| 28. | NBÚ | Národný bezpečnostný úrad |
| 29. | BCM | Business Continuity Management |
| 30. | BCP | Business Continuity Plan |
| 31. | DRP | Disaster Recovery PLan |
| 32: | IKT | Inforačno komunikačné technológie |
| 33. | 2FA | Dvoj-faktorová autentifikácia |
| 34. | MDM | Mobile Device Management |
| 35. | VS | Verejná správa |
| 36. | SSDLC | Secure Software Development Life Cycle |

DEFINOVANIE PROJEKTU

## Manažérske zhrnutie

Aktuálna situácia v oblasti informačnej a kybernetickej bezpečnosti (IB a KyB) v štátnej správe nie je ideálna. Väčšina ústredných orgánov štátnej správy nemá implementované riešenia a opatrenia kybernetickej bezpečnosti povinné podľa zákona o KyB a zákona o ITVS. Z externého pohľadu sa zvyšuje frekvencia a závažnosť útokov, z interného pohľadu sa zase neustále zvyšuje závislosť na informačných aktívach a IT systémoch. Zvyšujú sa teda hrozby, zraniteľnosti a následne aj dopady bezpečnostných incidentov. Štát na túto situáciu zareagoval zvýšením investícií do oblasti, či už cez investície zo štátneho rozpočtu, dopytové výzvy, alebo plánovanú alokáciu v pláne obnovy. V legislatívnej oblasti bol prijatý zákon č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a zákon č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe ktoré nastavujú požiadavky a štandard z pohľadu bezpečnostných opatrení.

Napriek zvýšeným investíciam a prijatému legislatívnemu rámcu však veľa investícií nie je efektívne vynaložených z nasledovných dôvodov:

- nie sú k dispozícii personálne kapacity pre oblasť riadenia IB a KyB a na prevádzku bezpečnostných systémov,

- organizácie nemajú zrealizovanú základnú analýzu rizík a analýzu dopadov (AR/BIA), neriadia riziká a nemajú spracované základné dokumenty v oblasti bezpečnosti, z ktorých by vyplývalo aké opatrenia a kde treba realizovať. Často sa teda nakúpi HW a SW, ktorý sa aj implementuje, výsledok je však prinajlepšom suboptimálny.

Tento projekt pripravuje predpoklady pre horizontálnu dopytovú výzvu, do ktorej sa bude môcť prihlásiť do 30 inštitúcii z radov ústredných orgánov štátnej správy a ich podriadených organizácií. Tie budú môcť žiadať o malé projekty (rádovo 100-200 tisíc eur). Inštitúcie budú môcť žiadať o:

- klasifikáciu a kategorizáciu, realizáciu AR/BIA, riadenie rizík a spracovanie základných dokumentov v oblasti IB a KyB v zmysle zákona č. 69/2018 Z.z. ,

- pilotnú implementáciu systému pre logmanažment, zahŕňajúcu predovšetkým práce na zmapovaní zdrojov logov a ich napojení na log manažment nástroj pre následné nasadenie SIEM riešení,

- pilotnú implementáciu SOC as a service,

- pilotnú implementáciu dvojfaktorovej autentifikácie a mobile device managementu.

Pre potenciálnych žiadateľov bude MIRRI poskytovať najmä:

- šablóny pre dokumenty vyplývajúce zo zákona č. 69/2018 Z.z.,

- usmernenia a odporúčania k prispôsobeniu dokumentov,

- metodiku spracovania AR/BIA a riadenia rizík,

- quality assurance.

Výsledkom projektu by malo byť, že zapojené inštitúcie si efektívnym spôsobom implementujú klasifikáciu a kategorizáciu, realizáciu AR/BIA, riadenie rizík a základné dokumenty a rámce riadenia informačnej a kybernetickej bezpečnosti. Zároveň by sa mal overiť spôsob implementácie log manažmentu v prostredí štátnej správy ako aj životaschopnosť služby SOC as a service v porovnaní s veľkými SOC projektami, ktoré sú aktuálne v realizácii.

## Motivácia a rozsah projektu

Navrhovaný projekt „Rozvoj governance a úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti v podsektore VS" súvisí najmä s naplnením povinností definovanými v zákone č. 69/2018 Z. z. Zákon o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o KyB") a v zákone č. 95/2019 Z. z. Zákon o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ITVS"). Týka sa najmä MIRRI ako ústredného orgánu štátnej správy zodpovedného v zmysle zákona o KyB za podsektor verejnej správy ale aj všetkých inštitúcii VS, ktoré musia splniť požiadavky uvedených zákonov. Efektívny a spoľahlivý výkon riadenia IB a KyB z pozície MIRRI však nebude môcť byť zabezpečený, pokiaľ si jednotlivé sektorové OVM nevybudujú vlastný systém riadenia informačnej a kybernetickej bezpečnosti podľa metodických usmernení MIRRI (najmä jednotná metodika klasifikácie a kategorizácie, výkonu analýzy rizík a nalýzy dopadov a riadenia rizík a pod.) a neimplementujú najmä bezpečnostné opatrenia definované v § 20 zákona o KyB. Prostriedky pre zvýšenie úrovne KIB v rámci jednotlivých sektorových OVM budú môcť byť získané prostredníctvom tohto pripravovaného projektu (v rámci dopytovej výzvy).

Tento projekt je pripravovaný najmä z nasledovných dôvodov:

- potreba zabezpečenia súladu jednotlivých OVM s požiadavkami IT bezpečnosti vzhľadom na požiadavky legislatívy, najmä zákon č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti (ďalej len „zákon o KyB") a zákon č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe (ďalej len „zákon o ITVS").

- nutnosť zvýšenia úrovne a schopnosti zabezpečovať a riadiť informačnú a kybernetickú bezpečnosť prierezovo v celom podsektore VS vzhľadom na sústavne sa zvyšujúce hrozby a riziká,

- zabezpečenie realizácie spoločných blokov bezpečnostnej architektúry v súlade s NKIVS a strategickou prioritou informačnej a kybernetickej bezpečnosti,

- ako reakcia na aktuálny nedostatočný stav úrovne vyspelosti procesov riadenia IB a KyB v rámci jednotlivých OVM,

- ako reakcia na aktuálne zmeny spôsobené pandémiou v používaní IT (ide najmä o rozšírenú prácu z domu), ako aj posledné závažné útoky v oblasti kybernetickej bezpečnosti (napr. SolarWinds útok, kedy bolo napadnuté množstvo firiem cez dodávateľa softvéru, prípadne nedávno identifikovaná zraniteľnosť Exchange serverov).

Projekt rieši nasledovné špecifické problémy v oblasti kybernetickej bezpečnosti podsektoru ISVS:

- Nová legislatíva v oblasti KyB je pre jednotlivé OVM iba obtiažne implementovateľná bez značných investícií a najmä bez potrebných expertných ľudských zdrojov.

- Chýbajú nie len fundovaní ľudia, ale aj vzory, návody, metodické usmernenia a inštrukcie. Neexistujú pilotné riešenia, ktoré by bolo možné použiť ako vzor.

Na základe v minulosti zbieraných podkladov a informácií (aj dotazníkovou formou) od jednotlivých OVM je možné konštatovať, že:

Väčšina ústredných orgánov štátnej správy nemá implementované riešenia a opatrenia kybernetickej bezpečnosti povinné podľa zákona o KyB a zákona o ITVS, najmä:

- vykonanú inventarizáciu informačných aktív,

- vykonanú klasifikáciu a kategorizáciu IS a sietí,

- vykonanú analýzu rizík a analýzu dopadov,

- zabezpečený proces riadenia identifikovaných rizík (ich mitigácie), ktoré sú nevyhnutným a nutným predpokladom pre efektívne riadenie IB a KyB a ďalší rozvoj v tejto oblasti.

- Viaceré ústredné orgány štátnej správy nemajú zadefinovaný dizajn bezpečnostných opatrení pre jednotlivé klasifikačné stupne a kategórie IS a chýba im aj základná sada zákonom o KyB požadovanej dokumentácie a základných interných smerníc pre výkon procesov riadenia IB a KyB v rámci jednotlivých oblastí riadenia.

V podsektore ISVS chýbajú bezpečnostné funkcie najmä v oblasti:

- automatického a kontinuálneho preverovania zraniteľností jednotlivých systémov OVM v sektore VS,

- centrálneho zberu logov a auditných záznamov

- a chýbajú kapacity (najmä ľudské zdroje) na efektívny bezpečnostný monitoring, konsolidáciu logov a auditných záznamov, analyzovanie bezpečnostných udalostí a incidentov a aj ich riešenie.

Rozsah projektu bol stanovený ako reakcia na poznanie stavu implementácie opatrení kybernetickej bezpečnosti a aktuálnych hrozieb vo svete a na Slovensku. Pozostáva z praktických opatrení (aktivít), ktoré boli stanovené ako činnosti prinášajúce najefektívnejšie zníženie relevantných hrozieb pri snahe minimalizácie nákladov – vyvážený balans medzi nákladmi na opatrenia a hodnotou toho čo sa má chrániť.

### Zainteresované strany/Stakeholderi

| ID | AKTÉR / STAKEHOLDER | SUBJEKT (názov / skratka) | ROLA (vlastník procesu/ vlastník dát/zákazník/ užívateľ …. člen tímu atď.) | Informačný systém (názov ISVS a MetaIS kód) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR | MIRRI | Zodpovedá za sektor ISVS |  |
| 2. | OVM |  | Spracovateľ podania formou vyplnenia žiadosti vo formulárovom prostredí |  |

### Ciele projektu a merateľné ukazovatele

Ciele/Merateľné ukazovatele

| ID | CIEĽ | NÁZOV MERATEĽNÉHO A VÝKONNOSTNÉHO UKAZOVATEĽA (KPI) | POPIS UKAZOVATEĽA | MERNÁ JEDNOTKA(v čom sa meria ukazovateľ) | AS-ISMERATEĽNÉ VÝKONNOSTNÉ HODNTOY(aktuálne hodnoty) | TO-BE MERATEĽNÉ VÝKONNOSTNÉ HODNTOY(cieľové hodnoty projektu) | SPÔSOB ICH MERANIA/ OVERENIA PO NASADENÍ (overenie naplnenie cieľa) | POZNÁMKA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zvýšenie kybernetickej bezpečnosti OVM | Počet inštitúcii, ktoré majú vykonanú inventarizáciu informačných aktív | Počet inštitúcii, ktoré majú vykonanú inventarizáciu informačných aktív v súlade s požiadavkami vyhlášky NBÚ č. 362/2018, nad ktorými je následne možné vykonať ich klasifikáciu, kategorizáciu a AR/BIA | Počet | 0* | Počet zapojených inštitúcií, cca 28 | Kontrola dokumentu a vecnej správnosti v súlade s požiadavkami vyhlášky NBÚ č. 362/2018 | ... |
| 2 | Zvýšenie kybernetickej bezpečnosti OVM | Počet inštitúcii, ktoré majú vykonanú klasifikáciu informácií a kategorizáciu IS a sietí | Počet inštitúcii, ktoré majú vykonanú klasifikáciu informácií a kategorizáciu IS a sietí v súlade s požiadavkami §4 vyhlášky NBÚ č. 362/2018 | Počet | 0* | Počet zapojených inštitúcií, cca 28 | Kontrola dokumentu a vecnej správnosti v súlade s požiadavkami §4 vyhlášky NBÚ č. 362/2018 | ... |
| 3 | Zvýšenie kybernetickej bezpečnosti OVM | Počet inštitúcii, ktoré majú vykonanú analýzu rizík | Počet inštitúcii, ktoré majú vykonanú analýzu rizík v súlade s požiadavkami §6 vyhlášky NBÚ č. 362/2018 | Počet | 0* | Počet zapojených inštitúcií, cca 28 | Kontrola dokumentu a vecnej správnosti v súlade s požiadavkami §6 vyhlášky NBÚ č. 362/2018 | ... |
| 4 | Zvýšenie kybernetickej bezpečnosti OVM | Dodatočný počet informačných systémov verejnej správy s implementovaným nástrojom na rozpoznávanie, monitorovanie a riadenie bezpečnostných incidentov | Vypracovaním, schválením a prijatím governance v oblasti KyB a nastavením jednotlivých procesov a postupov sa bude realizovať riadenie bezpečnostných incidentov | Počet | 0* | Počet zapojených inštitúcií, cca 28 | Kontrola schválenia bezpečnostnej dokumentácie manažmentom danej inštitúcie |  |

*- nula - myslí sa zo zapojených inštitúcií.

### Riziká a závislosti

Riziká sa nachádzajú v samostatnej prílohe v MetaIS.

## Alternatívy a Multikriteriálna analýza

V rámci biznis architektúry sú popísané služby, ktoré by v zmysle §20 zákona o KyB, mali byť implementované na úrovni jednotlivých sektorových OVM za účelom vytvorenia efektívneho a spoľahlivého systému kybernetickej ochrany IS VS a implementácie bezpečnostných opatrení vyžadovaných zákonom o KyB. Na základe tohto projektu (dopytovej výzvy) bude môcť každý dotknutý orgán verejnej moci (sektorový OVM) zrealizovať obstaranie vlastného projektu, pomocou ktorého implementuje služby bezpečnosti definované v §20 zákona o KyB, resp. zefektívni staré postupy a opatrenia, a tým zvýši úroveň IB a KyB v rámci podsektora VS a zabezpečí súlad s legislatívnymi požiadavkami.

Cieľom týchto čiastkových projektov bude implementovať systém riadenia IB a KyB a bezpečnostné opatrenia v rámci jednotlivých sektorových OVM v súlade so zákonom o KyB, a to hlavne:

- zvýšením úrovne governance a vyspelosti procesov riadenia IB a KyB,

- zvýšením ochrany pred útokmi z externého prostredia,

- zvýšením schopnosti detekcie a reakcie na škodlivé aktivity a bezpečnostné incidenty,

- zvýšením úrovne ochrany dát, dátových prenosov a komunikácie,

- budovaním bezpečnostného povedomia a bezpečnostnej kultúry.

Takto koncipovaný projekt zabezpečí:

- efektívny prístup k informačnej a kybernetickej bezpečnosti na úrovni rezortných OVM,

- súlad sektorových OVM s požiadavkami zákona o KyB a metodickými a inými usmerneniami MIRRI,

- zvýšenie vyspelosti úrovne riadenia informačnej a kybernetickej bezpečnosti,

- efektívne využitie finančných, technických a personálnych prostriedkov.

Nutnosť realizácie týchto čiastkových projektov vyplýva aj z narastajúcej miery informatizácie spoločnosti a orgánov štátnej správy, z potreby dosiahnutia súladu so zákonom o KyB, z dôvodu zabezpečenia pripravenosti na hrozby v oblasti informačnej a kybernetickej bezpečnosti, zo snahy o zefektívnenie riadenia informačnej bezpečnosti štátnej správy a z požiadavky na efektívne vynakladanie finančných prostriedkov na zabezpečenie riadenia IB a KyB.

Táto projektová dokumentácia musí zohľadniť fakt, že stav a úroveň ochrany a zabezpečenia informačnej a kybernetickej bezpečnosti sú v jednotlivých sektorových OVM rôzne.

Oblasti bezpečnosti, na ktoré môžu jednotlivé OVM žiadať podporu v rámci tohto projektu (dopytovej výzvy) predstavujú základný rámec („baseline"), ktorý by mal byť implementovaný na úrovni jednotlivých sektorových OVM. Aktuálny stav implementácie týchto bezpečnostných služieb a funkcií na úrovni sektorových OVM je rôzny, preto každý sektorový OVM môže žiadať o rôznu podporu v rámci tohto definovaného rámca. Budúce riešenie základného rámca zabezpečenia informačnej a kybernetickej bezpečnosti sektorových OVM na úrovni biznis architektúry by malo pozostávať najmä z nasledovných oblastí:

- Governance IB a KyB a bezpečnostná dokumentácia.

- Organizácia informačnej bezpečnosti.

- Riadenie aktív, hrozieb a rizík.

- Personálna bezpečnosť.

- Riadenie dodávateľských služieb, akvizície, vývoja a údržby informačných systémov.

- Technické zraniteľnosti systémov a zariadení.

- Riadenie bezpečnosti sietí a informačných systémov.

- Riadenie prevádzky.

- Riadenie prístupov.

- Kryptografické opatrenia.

- Riešenie kybernetických bezpečnostných incidentov.

- Monitorovanie, testovanie bezpečnosti a bezpečnostné audity.

- Fyzická bezpečnosť a bezpečnosť prostredia.

- Riadenie kontinuity procesov.

V rámci procesu schvaľovania podpory z tejto dopytovej výzvy bude pri každej žiadosti posúdená aj vecná oblasť podpory. MIRRI pri schvaľovaní vecnej oblasti využije údaje získané zo self-assessment dotazníka, ktorý bol koncipovaný tak, aby pokryl všetky oblasti riadenia IB a KyB a poskytol hodnotiteľom potrebné informácie pre rozhodnutie o tom, či má konkrétne OVM pokryté základné oblasti, resp. aký je stav v rámci jednotlivých oblastí a teda, na ktorú oblasť môže byť poskytnutá podpora. Primárne bude poskytovaná podpora pre oblasti:

- governance IB a KyB a bezpečnostná dokumentácia,

- riadenie aktív, hrozieb a rizík, t.j. inventarizácia aktív, klasifikácia a kategorizácia aktív, spolu s vykonaním analýzy rizík a analýzy dopadov a následným riadením identifikovaných rizík.

Tieto aktivity totižto predstavujú nevyhnutný a nutný základ pre riadenie IB a KyB a pre ďalší rozvoj v tejto oblasti a implementáciu dodatočných bezpečnostných opatrení a technických bezpečnostných riešení. Výstupy týchto aktivít sú nevyhnutným predpokladom pre prijímanie adekvátnych, efektívnych, vyvážených a optimálnych bezpečnostných opatrení.

Podpora pre iné oblasti riadenia IB a KyB bude poskytovaná len pre tie inštitúcie, ktoré preukážu, že tieto oblasti majú plne pokryté a výstupy z týchto aktivít sú k dispozícii pre rozvoj ďalších oblastí riadenia IB a KyB uvedených vyššie. Preukázanie realizácie a naplnenia týchto základných aktivít bude nevyhnutnou podmienkou pre žiadanie finančných prostriedkov na aktivity typu bezpečnostného monitoringu, riadenia bezpečnosti prevádzky, riadenia prístupov a BCM a implementácie ďalších bezpečnostných riešení a funkcii ako sú napr. IAM, DLP, 2FA, VS, LMS, SIEM/SOC a pod..

### Stanovenie alternatív pomocou biznisovej vrstvy architektúry

Alternatívy riešenia sú nasledovné:

- Alternatíva 1: realizácia podpory IB a KyB pre sektorové OVM v rámci tohto projektu (dopytovej výzvy)

- Alternatíva 2: ponechanie realizácie bezpečnostných opatrení a rozvoja IB a KyB sektorových OVM na jednotlivé inštitúcie v rámci ich rozpočtov - z pozície MIRRI len zabezpečenie jednotného Governance a odborná podpora pri získavaní financovania.

Multikriteriálna analýza

|  | KRITÉRIUM | ZDÔVODNENIE KRIÉRIA | MIRRI | OVM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BIZNIS VRSTVA | A Zaviesť procesy Governance kybernetickej bezpečnosti do štátnych inštitúcii pomocou malých, individuálnych projektov | Na základe ponaučení z predchádzajúcich projektov majú menšie a iteratívne projekty väčšiu pravdepodobnosť dosiahnutia cieľov | X | X |
|  | B Súlad s legislatívou a zabezpečenie legislatívnych požiadaviek čo najjednoduchším riešením | Je potrebné naplniť požiadavky zákonov 69/2018 Z.z. a 95/2019 Z.z.. čo najefektívnejšie. | X | X |
|  | C Do procesu zavedenia Governance zainteresovať aj samotné inštitúcie | Aktivitu by bolo možné obsarať aj centrálne a vyslať konzultantov do inštitúcii. Avšak z behoaviorálnych štúdii je zrejmé, že ak si inštitúcia bude realizovať zákazku sama, miera prijatia a sfunkčnenia procesov bude vyššia. | X | X |
|  | D Zabezpečiť vzájomný súlad a koordináciu implementovaných opatrení | Z dôvodu centrálneho governance a riadenia rizík je potrebné zabezpečiť, aby klasifikácia rizík ako aj ďalších opatrení bola zosúladená a jednotná. | X | X |
|  | E Rýchlosť implementácie. | Z pohľadu zákona 69/2018 Z.z. je potrebné implementáciu stihnúť čo najskôr. | X | X |
|  | F Nízka náročnosť implementácie z pohľadu ľudských zdrojov a času | Vzhľadom na stav ľudských zdrojov v sektore ISVS je potrebné projekt navrhnúť tak, aby mal čo najmenšiu náročnosť na ľudské zdroje | X | X |

Vyhodnotenie MCA

| Zoznam kritérií | Alternatíva 1 | Spôsob dosiahnutia | Alternatíva 2 | Spôsob dosiahnutia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kritérium A | áno | Projekt zavádza procesy Governance v oblasti KyB. | nie - časom |  |
| Kritérium B | áno | Projekt zavádza procesy Governance v oblasti KyB. | nie - časom |  |
| Kritérium C | áno | Projekty budú realizovať samotné inštitúcie prostredníctvom dopytových projektov | áno | OVM musí požadované výstupy zrealizovať vlastnými silami. |
| Kritérium D | áno | Koordinácia a súlad budú zabezpečené prostredníctvom pravidiel horizontálnej výzvy a pomocou QA nad projektami. | nie |  |
| Kritérium E | áno | Realizácia dopytovej výzvy je najrýchlejšou možnosťou implementácie v väčšom počte inštitúcii. | nie |  |
| Kritérium F | áno | Projekty budú realizované formou dodávky a budú minimalizovať nároky na interné ľudské zdroje. | nie |  |

Na základe vyhodnotenia MCA analýzy je možné konštatovať, že najvýhodnejšou alaternatívou je alt. 1 - implementácia Governance kybernetickej bezpečnosti prostredníctvom dopytových projektov.

### Stanovenie alternatív pomocou aplikačnej vrstvy architektúry

Kapitola nie je relevantná pre horizontálnu výzvu/projekt.

### Stanovenie alternatív pomocou technologickej vrstvy architektúry

Kapitola nie je relevantná pre horizontálnu výzvu/projekt.

## POŽADOVANÉ VÝSTUPY (PRODUKT PROJEKTU)

V rámci projektov budú dodávané nasledovné produkty:

| Č. | Modul | Aktivita/prevádzková dokumentácia (výstup) | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Governance | Posúdenie súladu s bezpečnostnými požiadavkami zákonom č. 69/2018 Z.z. (vyhlášky NBÚ č. 362/2018 Z. z.) ako aj 95/2019 (vyhlášky 179/2020 Z.z.) a návrh strategického akčného plánu úloh na zabezpečenie súladu | Ide o "pred-audit", resp. posúdenie stavu kybernetickej bezpečnosti ako príprava na oficiálny audit kybernetickej bezpečnosti. Výstupom aktivity bude: - Kontrolný zoznam požiadaviek vyhlášok - Návrh akčného plánu strategických úloh |
| 1.2 | Governance | Vypracovanie interných smerníc a prevádzkovej dokumentácie: | Výstupom aktivity bude interná dokumentácia a smernice uvedené nižšie. |
| 1.2.1 | Governance | Stratégia kybernetickej bezpečnosti | V štruktúre a v súlade s obsahovými požiadavkami podľa prílohy č. 1 vyhlášky 362 |
| 1.2.2 | Governance | Bezpečnostná politika |  |
| 1.2.3 | Governance | Smernica pre riadenie informačnej bezpečnosti |  |
| 1.2.4 | Governance | Klasifikácia informácií a kategorizácia sietí a informačných systémov |  |
| 1.2.5 | Governance | Smernica výkonu analýzy rizík a analýzy dopadov (AR/BIA) |  |
| 1.2.6 | Governance | Smernica o bezpečnej prevádzke IS a sietí | Bude pokrývať najmä blasti: - bezpečná správa a prevádzka IS a sietí, - riadenie zmien, - riadenie kapacít, - riadenie záplat a aktualizácii, - zálohovanie dát, - posudzovanie technických zraniteľnosti, - bezp. požiadavky pre prístupové práva a účty privilegovaných používateľov. |
| 1.2.7 | Governance | Smernica o monitorovaní a riešení kybernetických bezpečnostných incidentov | Vrátane protokolov hlásení aj na NBÚ |
| 1.2.8 | Governance | Politika BCM vrátane stratégie obnovy a návrh pred-vyplnenej šablóny pre BCP a DRP | Šablóny pre BCP a DRP budú obsahovať návrh textácie v rámci jednotlivých kapitol dokumentov |
| 1.2.9 | Governance | Smernica pre bezpečný vývoj a údržbu aplikácií a IS (Secure Software Development Life Cycle - SSDLC) a návrh bezpečnostných požiadaviek pre aplikácie podľa klasifikačných stupňov | Bude pokrývať všetky fázy SSDLC z pohľadu bezpečnosti a bezpečnostných požiadaviek: - od fázy zámeru projektu a návrhu požiadaviek (okrem funkčných požiadaviek je potrebné zadefinovať aj bezp. požiadavky) - cez fázy samotného vývoja (zabezpečenie vývojového prostredia a pod.) - testovania (otestovania nie len funkčných ale aj bezp. požiadaviek, vrátane zabezpečenia anonymizácie testovacích dát a pod.) - implementácie, nasadenia a riadenia zmien - až po bezpečné vyradenie IS z prevádzky - checklist bezpečného/kontrol vývoja webových aplikácií Návrh bezpečnostných požiadaviek pre aplikácie bude obsahovať základnú množinu (base line) týchto požiadaviek rozdelenú podľa klasifikačných stupňov. |
| 1.2.10 | Governance | Bezpečnostný projekt informačného systému | Bezpečnostný projekt informačného systému podľa 95/2019 Z.z. pre informačné systémy kategórie 3 v zmysle 69/2018 Z.z. |
| 1.3 | Governance | Vykonanie klasifikácie a kategorizácie a analýzy rizík a dopadov | Výstupom bude vykonaná klasifikácia a kategorizácia a AR/BIA podľa jednotnej smernice (metodiky) pre dátovo-procesné aktíva (biznis agendy) a IKT zdroje, ktoré tieto agendy podporujú |
| 1.4 | Governance | Návrh katalógu rizík a spôsobov ich riadenia | Návrh katalógu rizík a spôsobu ich udržiavania, aktualizácie a riadenia (mitigácie), ktorý bude obsahovať identifikované riziká z AR/BIA a spôsoby ich riadenia |
| 1.5 | Governance | Podpora pri definovaní plánu stratégie obnovy pre jednotlivé IS a pri definovaní BCP a DRP | Výstupom aktivity bude určenie spôsobu obnovy a pripravenosti na obnovu jednotlivých IS podľa nasledovných typov: — Postupná obnova (angl. Cold Site alebo Cold Standby): Dopredu pripravené prenosné alebo trvalé priestory primeranej veľkosti, ktoré majú zavedené napájanie elektrickou energiou a telekomunikačné pripojenie. Inštalácia a konfigurácia hardvéru a softvéru a obnova údajov sa vykoná dodatočne. — Strednodobá obnova (angl. Warm Site alebo Warm Standby): Obsahuje to isté čo predchádzajúci bod, plus navyše nenakonfigurovaný hardvér, softvér a sieťové komponenty. Konfigurácia hardvéru a softvéru a obnova údajov sa vykoná dodatočne. — Rýchla obnova (angl. Hot Site alebo Hot Standby): Navyše oproti predchádzajúcemu bodu obsahuje nakonfigurovaný a pripravený hardvér aj softvér. Je potrebná len obnova údajov zo zálohy. — Riešenie vysokej dostupnosti (angl. High Availability Clusters) využívajúce technológie ako zrkadlenie (angl. mirroring) a rozloženie výkonu na viac prvkov (angl. load balancing). Tieto riešenia umožňujú obnovu bez akejkoľvek straty služby. Toto riešenie je vhodné použiť pri vysokých potenciálnych dopadoch majúcich vplyv na poskytovanie základnej služby alebo iné fyzické a právnické osoby. Zároveň bude poskytnutá podpora pri definovaní konkrétnych BCP a DRP. |
| 1.6 | Governance | Žiadosť o audit Kybernetickej bezpečnosti podľa zákona č. 69/2018 Z.z. | Poskytnutie metodickej a odbornej pomoci pri vypracovávaní dokumentu |
| 2 | Riadenie bezp. incidentov | Vypracovanie plánov reakcie na kybernetické bezpečnostné incidenty | Návrh scenárov a postupov riešenia základných typov bezpečnostných incidentov |
| 3.1 | Bezpečnostný monitoring | Zoznam typov/druhov logov v jednotlivých aplikáciach a konsolidácia logov | Zmapovanie a konsolidácia logov |
| 3.2 | Bezpečnostný monitoring | Technický návrh zberu logov | Návrh technických spôsobov zbierania logov |
| 3.3 | Bezpečnostný monitoring | Pilotná implementácia zberu logov | Realizácia zberu logov do syslog, alebo iného jednoduchého open source nástroja |
| 3.4 | Bezpečnostný monitoring | HW riešenie log manažmentu | Realizácia zberu logov do HW riešenia a využitie logov nástrojom SIEM |
| 3.5 | Bezpečnostný monitoring | SOC ako služba | Implementácia SOC ako služby |
| 4.1 | Riadenie prístupov | Identifikácia a autentifikácia - zavedenie 2FA | Zavedenie 2FA umožní zvýšenie úrovne identifikácie a najmä autentifikácie pracovníkov VS, najmä pri vzdialených prístupoch vynucovaných COVID pandémiou, ale aj zvýšenie úrovne bezpečnosti pri správe IKT vo VS z pozície tzv. „power users“ a administrátorov systémov. |
| 5.1 | Riadenie bezpečnosti sietí a informačných systémov | Zavedenie MDM (Mobile Device Management) | Zavedenie MDM umožní bezpečnú správu mobilných zariadení používaných v rámci OVM s možnosťou posúdenia využitia aj konceptu BYOD. Riešenie umožní najmä centralizovanú bezpečnú správu a konfiguráciu mobilných zariadení, oddelenie pracovných a súkromných záležitostí, zabezpečenie vzdialených prístupov z mobilných zariadení k IKT zdrojom OVM, zabezpečenie ochrany dát nachádzajúcich sa na mobilných zariadeniach (napr. šifrovanie), zabezpečenie prípadného bezpečného zmazania mobilného zariadenia na diaľku a pod. |

## Náhľad architektúry

Náhľad architektúry sa nachádza v dokumente Prístup k projektu.

# ROZPOČET A PRÍNOSY

Rozpočet projektu je tvorený nákladmi jednotlivých dopytových projektov nasledovne:

| Modul | Cena | Počet inštitúcií | Spolu |
| --- | --- | --- | --- |
| Governance | 140,000.00 € | 28 | 3,920,000.00 € |
| Bezpečnostný monitoring - práce | 52,500.00 € | 4 | 210,000.00 € |
| HW a SW | 838,681.17 € | spolu | 838,681.17 € |
| Spolu |  |  | 4,968,681.17 € |

Prínosy projektu sú vypočítané na základe zákona 69/2018 Z.z., kde zákonodarca priamo v §31 ods 2, písm C zákona 69/2018 Z.z. ohodnotil  pokutou do 1 percenta obratu, maximálne 300 000 EUR. Vzhľadom na zmeny v bezpečnostnom prostredí (zvýšenie frekvencií útokov, zraniteľností ako aj dopadov) je dôvodné predpokladať, že dnes by zákonodarca toto hodnotenie ešte zvýšil. Z tohto dôvodu ako aj z predpokladu zamerania sa najmä na väščie inštitúcie (kde by 1% z obratu prekračovalo 300 000 EUR) považujeme za hodnotu "non-compliance" práve 300 000 EUR.

Prínosom projektu teda je práve 0,3mil. EUR * 28 OVM = 8.4mil EUR.

Túto hodnotu je možné považovať za minimálny prínos, nakoľko je možné uvažovať aj tým smerom, že bez implementácie Governance kybernetickej bezpečnosti hrozí riziko, že investície do tejto oblasti skončia bez zavedených procesov (a tým pádom nebudú ani zďaleka dosahovať svoj potenciál). Tento prínos by však bol iba obtiažne objektívne ohodnotiteľný, preto zostávame pri hodnotení stanovenom zákonodarcom.

# HARMONOGRAM JEDNOTLIVÝCH FÁZ PROJEKTU a METÓDA JEHO RIADENIA

| ID | FÁZA/AKTIVITA | ZAČIATOK (odhad termínu) | KONIEC (odhad termínu) | POZNÁMKA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Prípravná fáza | 03/2021 | 07/2021 |  |
| 2a. | Iniciačná fáza | 08/2021 | 10/2021 |  |
| 2b. | Verejné obstarávanie | 11/2021 | 04/2022 |  |
| 3. | Realizačná fáza | 05/2022 | 06/2023 | spoločne za všetky projekty |
| 3a | Vytvorenie dokumentov na základe šablón MIRRI | 05/2022 | 10/2022 |  |
| 3b | Dodávka AR/BIA a ostatných aktivít | 05/2022 | 04/2023 |  |
| 3c | Customizácia dokumentov na základe výsledkov AR/BIA | 11/2022 | 06/2023 |  |
| 3d | Dodávka technických produktov | 05/2022 | 06/2023 |  |
| 4. | Dokončovacia fáza | 05/2023 | 06/2023 |  |
| 5. | Podpora prevádzky (SLA) |  |  |  |

# PROJEKTOVÝ TÍM

Projektový tím bude tvorený prijímateľom projektu.

V prípade ak prijímateľ žiada o iné aktivity, resp. produkty ako z modulu Governance, je povinný mať v projektovom tíme oficiálneho manažéra kybernetickej bezpečnosti príslušnej organizácie.

# PRACOVNÉ NÁPLNE

Riadiaci výbor projektu budú tvoriť:

Členovia Riadiaceho výboru s hlasovacím právom:

- predseda Riadiaceho výboru projektu

- manažér kybernetickej bezpečnosti objednávateľa (biznis vlastník),

- zástupca dodávateľa

Členovia Riadiaceho výboru bez hlasovacieho práva:

- projektový manažér prijímateľa

- zástupca QA SKB MIRRI SR

- projektový manažér SO MIRRI SR

- projektový manažér dodávateľa

Určenie zodpovednosti členov Riadiaceho výboru

Hlavným záujmom a zodpovednosťou predsedu Riadiaceho výboru projektu je:

- celkovo zodpovedať za projekt,

- kontrolovať súlad projektu a projektových cieľov so strategickými cieľmi,

- zabezpečiť a udržať finančné a personálne krytie realizácie projektu,

- zabezpečiť nákladovo prijateľný prístup v projekte,

Hlavným záujmom a zodpovednosťou biznis vlastníka je:

- schválenie funkčných a technických požiadaviek alebo ich zmien, potreby, obsahu, kvalitatívnych a kvantitatívnych prínosov projektu,

- definovanie očakávaní na kvalitu projektu, kritérií kvality projektových produktov, prínosov pre koncových používateľov a požiadaviek na bezpečnosť,

- definovanie merateľných výkonnostných ukazovateľov projektov a prvkov,

- schválenie akceptačných kritérií,

- odsúhlasenie spustenia výstupov projektu do produkčnej prevádzky,

- dostupnosť ľudských zdrojov alokovaných na realizáciu projektu

Hlavným záujmom a zodpovednosťou zástupcu dodávateľa je:

- návrh riešenia, vytvorenie, vývoj, implementáciu, otestovanie a nasadenie projektových produktov,

- zodpovedá za plnenie a dodávku predmetu projektu v zmluvne dohodnutom rozsahu, čase, kvalite a nákladoch,

# PRÍLOHY

Príloha 1: Zoznam rizík a závislostí (Excel) - https://www.mirri.gov.sk/sekcie/informatizacia/riadenie-kvality-qa/riadenie-kvality-qa/index.html

- Rámcový - vytvára sa v prípravnej fáze

- Detailný - vytvára sa v iniciačnej fáze

Koniec dokumentu